REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME

ET DE L’HABITAT

___________

SECRETARIAT A L’URBANISME ET HABITAT

___________

DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION

___________

PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN

VILLE DE KINDU Travaux de réhabilitation de l’Avenue de la Paix

PLAN SUCCINCT DE REINSTALLATION (PSR)

Rapport Final

Décembre 2016

| Mbaye Mbengue FAYE | Expert Évaluation Environnementale et Sociale |
| --- | --- |
| BIWUKU Etienne MFULANI | Expert socio-économiste/ Environnementaliste |
| Mouhamadou Lamine FAYE | Expert socio-économiste/ Environnementaliste |
| Mamadou DIEDHIOU | Expert en Réinstallation |
| Mouhamadane FALL | Expert Environnementaliste |
| Souleymane DIAWARA | Expert Social/Environnementaliste |

TABLE DES MATIERES

ABREVIATIONS	5

KIFUPI YA MAFANYIZO	6

EXECUTIVE SUMMARY	8

RESUME EXECUTIF	12

1.	INTRODUCTION	17

1.1.	Contexte et objectif du projet	17

1.2.	Objectifs du Plan Succinct de Réinstallation (PSR)	17

1.3.	Méthodologie d’élaboration du PSR	18

1.4.	Structuration du rapport du PSR	19

2.	DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU PROJET	20

2.1.	Caractéristiques géométrique de l’axe	20

2.2.	Consistance des travaux	21

2.3.	Phasage du projet	21

3.	CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET MOYENS D’EXISTENCE DE LA POPULATION AFFECTEE	23

3.1.	Zone d’intervention directe du projet	23

3.2.	Profil socio démographique des acteurs situés dans l’aire d’influence du projet	23

3.2.1.	Localisation administrative des ménages	23

3.2.2.	Le statut de propriété	23

3.2.3.	Répartition des ménages selon le sexe	23

3.2.4.	Répartition des chefs de ménages selon le statut matrimonial	24

3.2.5.	Nationalité et appartenance ethnique	24

3.2.6.	Répartition des ménages selon le niveau d’instruction	25

3.2.7.	Distribution des ménages selon l’activité principale	25

3.2.8.	Répartition des ménages selon la durée de l’activité sur l’emprise du projet	25

3.2.9.	Répartition des ménages selon le revenu  moyen  mensuel	26

3.2.10.	Répartition des ménages selon les états de santé	26

3.2.11.	Répartition des ménages selon les charges sociales	26

3.3.	Les personnes vulnérables et critères de vulnérabilité	27

3.4.	Régime foncier dans l’aire d’influence du projet	27

4.	IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES BIENS ET LES PERSONNES	28

4.1.	Impacts positifs du projet	28

4.2.	Impacts sociaux négatifs du projet	28

4.2.1.	Les pertes de biens privés domestiques	28

4.2.2.	Les pertes  de structures commerciales privées	29

4.2.3.	Les pertes d’activités commerciales sources de revenu	29

4.2.4.	Les pertes de plantes fruitières	30

4.3.	Recensement des biens et personnes affectées	30

4.3.1.	Méthodologie	30

4.3.2.	Résultats du recensement des biens et des personnes affectées par le projet	31

4.4.	Besoins en terrain pour la réhabilitation de l’axe	34

4.5.	Justification et minimisation des besoins en terrain	34

5.	CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION	34

5.1.	Cadre juridique de la réinstallation	34

5.1.1.	Législation et réglementation nationale en matière d’expropriation	34

5.1.2.	Politique Opérationnelle OP 4.12 de la Banque Mondiale	35

5.1.3.	Comparaison entre la P0/PB 4.12 de la Banque mondiale et la législation congolaise	36

5.2.	Cadre institutionnel de la réinstallation	36

5.2.1.	Acteurs institutionnels impliqués	37

5.2.2.	Responsabilités organisationnelles	38

5.3.	Analyse des capacités en réinstallation et besoins en renforcement	39

6.	ELIGIBILITE DES PAP RECENSES	39

6.1.	Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet	39

6.2.	Date limite d’éligibilité	40

6.3.	Principes et taux applicable pour la réinstallation	40

6.3.1.	Principes	40

6.3.2.	Méthodologie de l’évaluation des indemnisations	41

(Source : enquête sur place, mission de terrain 2016)	42

6.4.	Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation	42

6.5.	Mesures d’assistance	46

6.5.1.	Information et sensibilisation des PAP et assistance	46

6.5.2.	Aide spécifique aux personnes vulnérables	46

6.5.3.	Mesures à inclure dans les dossiers d’appel d’offre et de travaux	46

7.	MESURES DE RÉINSTALLATION PHYSIQUE	46

7.1.	Sélection et préparation des sites de réinstallation	46

8.	CONSULTATIONS PUBLIQUES	47

8.1.	Information du public et enquêtes et consultations	47

8.1.1.	Méthodologie, principes et critères d’organisation et de participation	47

8.1.2.	Rencontre de coordination et d’orientation de la mission	47

8.1.3.	Rencontre d’information avec la municipalité de la ville de Kindu	47

8.1.4.	Séance d’information des acteurs institutionnels sur le projet	48

8.1.5.	Visite guidée de terrain	49

8.1.6.	Enquêtes de terrain et collecte  de données	49

8.1.7.	Consultation publique	49

8.2.	Résumé des points de vue exprimés par catégorie d’enjeux et préoccupations soulevés	51

8.3.	Prise en compte des points de vue exprimés	51

9.	PROCÉDURES D’ARBITRAGE ET DE GESTION DES CONFLITS	51

9.1.	Mécanismes de résolution amiable proposés	51

9.2.	Enregistrement des plaintes	51

9.3.	Dispositions administratives et recours à la justice	52

10.	CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PSR	53

11.	SUIVI- EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSR	53

11.1.	Le Suivi	53

11.2.	Indicateurs de suivi	54

11.3.	L’évaluation	55

11.4.	Coût du suivi-évaluation	56

12.	SYNTHÈSE DES COÛTS GLOBAUX DU PSR	56

12.1.	Budget estimatif du PSR	56

12.2.	Source de financement	56

13.	DIFFUSION DU PSR	56

14.	CONCLUSION	57

ANNEXES	58

Annexe 1 -Communiqués d'information	59

Annexe 2: Réferences bibliographiques	59

Annexe 3  Compte –rendu des réunions d’information	60

Annexe 4  Procès-verabal de la consultation publique sur le PSR	63

Annexe 5 : Listes de présence lors de la consultation publique	65

Annexe 6 : Autorités rencontrées	70

Annexe 8 :  Exemple d’actes d’acceptation	73

Annexe 9 : Fiche de Plainte	74

Annexe 10 : Termes de references pour la préparation du PAR	75

Liste des tableaux

Tableau 1: Caractéristiques techniques du tronçon	21

Tableau 2: Localisation des ménages selon les entités administratives	25

Tableau 3: Statut de proprièté	25

Tableau 4: Répartition des ménages selon le sexe	26

Tableau 11: répartition chefs de ménage selon le statut matrimonial	26

Tableau 6: nationalité et appartenance ethnique	26

Tableau 7: répartition des ménages selon le niveau d'instruction	27

Tableau 8: distribution des ménages selon l'activité principal	27

Tableau 9: Répartition des ménages selon la durée sur l'emprise du projet	27

Tableau 10: le revenu mensuel moyen des PAP	28

Tableau 11:Répartition des ménages selon les états de santé	28

Tableau 12: Répartition des ménages selon les charges sociales	29

Tableau 13 : Synthèse des impacts positifs	29

Tableau 14: Liste des personnes et des biens affectés par les travaux de rehabilitation	33

Tableau 15	Responsabilités organisationnelles de mise en œuvre du PSR	39

Tableau 16 : Matrice de compensation	42

Tableau 17: les détails des matériaux et des prix	43

Tableau 18 : Récapitulatif de l’évaluation des biens affectés sur l’Avenue de la Paix	44

Tableau 19 : Bilan des résultats des enquêtes - PSR sur le tronçon	47

Tableau 20 : Calendrier de mise en œuvre du PSR	54

Tableau 21 : Budget estimatif du Plan Succinct de Réinstallation	56

Liste des photos

Photo 1 : rampe d'accès et mur de protection impactée par les travaux sur l’Avenue	30

Photo 2: Tables d'exposition et de vente impactées par les travaux sur l’Avenue	31

Photo 3: Les activités socio-économiques sources de revenu impactées par les travaux sur l’Avenue	31

Photo 4: La flore locale  impactée par les travaux de réhabilitation	32

Photo 5: Rencontre de coordination et d'orientation de la mission	49

Photo 6: Rencontre avec le Maire central de la ville de Kindu	49

Photo 7: Rencontre d'information des acteurs institutionnels de la ville de Kindu	50

Photo 8: enquête de terrain	51

Photo 9: consultation publique des populations	52

# ABREVIATIONS

| ACE | Agence Congolaise de l’Environnement |
| --- | --- |
| ASBL | Associations Sans But lucratif |
| AR | Assistance ou Aide à la Réinstallation |
| CLR | Commission Locale de Réinstallation |
| CPR | Cadre de Politique de Réinstallation |
| DSRP | Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté |
| EIES | Étude d’Impact Environnemental et Social |
| IDA | Agence de Développement International |
| ICCN | Institut Congolais pour la Conservation de Nature |
| MST | Maladies Sexuellement Transmissibles |
| MITP | Ministère des Infrastructures et Travaux Publics |
| MECNDD | Ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Développement Durable |
| MDC | Mission De Contrôle |
| MOD | Maitrise d’Ouvrage Déléguée |
| ONG | Organisation Non gouvernementale |
| PDU | Projet de Dévelopement Urbain |
| P O 4.12 | Politique Opérationnelle 4.12 |
| PAP | Personne Affectée par le Projet |
| PAR | Plan d’Action de Réinstallation |
| PME | Petites et Moyennes Entreprises |
| PSR | Plan Succinct de Réinstallation |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| RE | Responsable Environnement |
| RN | Route Nationale |
| SP | Secrétariat Permanent |
| TBE | Tableau de Bord Environnemental |
| UES | Unité Environnementale et Sociale |

# KIFUPI YA MAFANYIZO

Chati za msingi

| N° | Sujet | Données |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eneo Project | Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo |
| 2 | Mkoa / Jiji / Mji | Maniema / Kindu |
| 3 | Ukarabati wa mkoa Avenue de la Paix | 1830 ml |
| 4 | Aina ya kazi | Ujenzi wa barabara |
| 5 | Tarehe la mwisho | 9 mars 2016 |
| 06 | Bajeti jumla du PSR | 11 650 USD |
| 07 | Bajeti ya fidia | 7 650 USD |
| 08 | Idadi ya kaya zilizoathirika na mradi | 33 |
| 09 | Jumla ya idadi ya watu walioathirika na mradi (PAP) | 90 |
| 10 | Idadi ya wanawake walioathirika kaya | 3 |
| 11 | Idadi ya kaya mazingira magumu | 5 |
| 12 | Idadi ya kaya kwamba wamepoteza: |  |
|  | - nusu fasta muundo (Stall, malazi, vibanda, mahema) | 26 |
|  | - chanzo cha mapato: | 05 |
|  | - Upotevu wa mitambo ya matunda: | 02 |

Kwa msaada wa IDA, serikali ya DRC inatekeleza Mradi wa Kuendeleza Miji (PDU) ambayo ina lengo la kuboresha utoaji wa huduma za msingi. Hivyo, ilikuwa imepangwa kama sehemu ya utekelezaji wa kazi wa awamu ya pili, mpango wa ukarabati kufungua njia mbili za Mimoza na Fizi katika Bukavu.

Hata hivyo, utambuzi wa kazi barabara ukarabati inaweza kuwa na athari hasi kijamii, kama vile makazi yao. Hivyo, mradi required maandalizi ya makazi mapya Plan succinct (SRP) kwa kufungua njia mbili za Mimoza na Fizi. Mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mahitaji ya Benki ya Dunia juu ya jambo hili, ikiwa ni pamoja OP 4.12. Kuendelea na maendeleo ya mpango huu sasa muhtasari makazi mapya (SRP), ilipitishwa mbinu mbinu uliojikita katika mambo kadhaa nyongeza na mkazo hasa juu kuhabarisha pande zinazohusika

Kwa jumla kuna 33 kaya zilizoathirika (jumla ya 90 PAP) wote pamoja mihimili miwili kwamba hatua 1830 ml mtiririko (Avenue de la Paix). Utaratibu migogoro makazi ni kipengele muhimu ya marejesho kifaa maisha ya PAP.

kitambulisho cha watu wanaweza kuathiriwa na mradi lilifanyika Machi 07-09 mwaka 2016. tarehe ya Machi 09 ni kikomo wa kuweza kupatiwa makazi mapya. uvamizi wowote wa mtego wa mradi ulifanyika zaidi ya tarehe hizo tena kuwa na haki kwa ajili ya fidia. Taarifa kutoka Meya kuu ya mji wa Bukavu alikuwa tayari na kusambazwa katika mwelekeo huu.

Inapendekezwa kuwa tathmini ya PSR unafanywa na mshauri wa wataajiriwa kufanya tathmini ya mwisho ya hatua ya kijamii uliopendekezwa katika PSR.

Bajeti ikadiriwa ya makazi mapya Plan succinct

| N° | RUBRIQUES | Budget en USD | Chanzo cha feza |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fidia kwa hasara ya mali na mapato ya vyanzo | 6610.95 USD | ukumbi wa mji |
| 02 | Isiyotarajiwa | 539.05 USD | ukumbi wa mji |
| 03 | Msaada kwa wenye magumu | 500 USD | ukumbi wa mji |
| 04 | Ufuatiliaji wa kazi ya PSR | 1500 USD | Bajeti ya PDU |
| 05 | Mafasirio / uelewa | 1000 USD | Bajeti ya PDU |
| 06 | Tathmini mwisho ya PSR | 1500 USD | Bajeti ya PDU |
| Jumla ya gharama ya PSR Mimoza |  | 11 650 USD |  |

Matrix fidia

| Aina ya hasara | makundi PAP kutambuliwa | Fidia (Compensation) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | katika aina | feza | misaada mingine | Mafasiriyo |
| Hasara ya kudumu miundo ya kibiashara (duka, vibanda) | Wmiliki wa maonyesho na uuzaji meza | - | Fidia kwa hasara ya mapato ya kila siku wakati wa kusonga miundo mita chache kutoka eneo yao ya awali | upport kwa ajili ya ufungaji na kuhamishwa ya malazi removable (makazi mapya misaada) | PAP unaweza kuokoa vifaa bila punguzo juu ya compensations zao |
|  | Wamiliki wa vibanda |  |  |  |  |
| Hasara ya miundo ya ndani fasta (slabs, njia panda, kinga ukuta) | Wamiliki wa ramps na ulinzi | - | Beyi ya ma nyumba ile bata (yenga ya sasa). | - | PAP unaweza kuokoa vifaa bila punguzo juu ya compensations zao |
| Hasara ya ukuta wa ulinzi (saruji muundo, saruji na kifusi ili kupigana mmomonyoko wa maji) | Mmiliki wa miundo ngumu | - | Beyi ya ma nyumba ile bata (yenga ya sasa). | - | PAP unaweza kuokoa vifaa bila punguzo juu ya compensations zao |
| Upotevu wa mitambo ya matunda (ndizi, matunda ya mti) | Mmiliki wa kiwanda | - | Malipo kulingana na umri (vijana risasi au uzalishaji mzima). Makisio kwa msaada wa huduma za kilimo, kwa kuzingatia thamani ya soko, na kujadiliwa na Paps | - | hakuna makadirio rasmi |

# EXECUTIVE SUMMARY

Chart database / Review of the highway surveys

| N° | Subject | Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project location | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| 2 | Province | Maniema |
| 3 | Town | Kindu |
| 4 | Rehabilitation of the road axis target the city of Kindu | 1830 ml Avenue of Peace |
| 5 | Type of work | Rehabilitation of the main road |
| 6 | Overall budget implementation of the RAP | 11 650 USD |
| 8 | Budget compensation | 7 650 USD |
| 7 | Cut-off date | Thursday, March 9, 2016 |
| 9 | Number of households affected by the project | 33 |
| 9 | Total number of people affected by the project (PAP) | 90 |
| 10 | Number of women affected households | 3 |
| 11 | Number of vulnerable households | 5 |
|  | Loss of homes and physical movement | 00 (No loss of house and physical movement) |
| 12 | Number of households that have lost : - display tables and sale of fuel and sundries | 26 |
| 13 | Number of households that have lost : - A ramp ( slab) concrete cement ; a wall of protection against water erosion of cement, concrete and rubble | 05 |
| 14 | Number of households that have lost : - A fruit plant | 02 |

The Government of the Democratic Republic of the Congo has received from the International Development Association (IDA) Donate 100 million to finance the activities of the Urban Development Project (PDU). The PDU main objective is to improve the delivery of basic services by building the capacity of local institutions of cities targeted by the project. Thus, it was planned as part of the execution of work for the second phase of a program to rehabilitate roads in the towns of Bukavu, Kikwit, Kindu, and Matadi.

However, the realization of roads rehabilitation work can have a negative impact socially, such as displacement, loss of property, loss of business and / or sources of income loss. This situation requires the initiation of four operational point of twelve policy (OP 4.12) of the World Bank and, therefore, the development of a Resettlement Action Plan (RAP) for each priority adopted in each of the four (4) of the six (6) cities targeted by the project.

Thus, the project required the preparation of a Resettlement Action Plan (RAP) for the target highway from the town of Kindu.

The objective of the RAP is to prevent possible negative social impacts that may result from the implementation of the project, to provide fair and equitable measures to minimize the impacts and potential negative social impacts and maximize the positive effects and impacts, this line the laws of the Democratic Republic of Congo and the requirements of the World Bank on this matter, including the OP 4.12.

To proceed with the development of this present Resettlement Action Plan (RAP), it was adopted a methodological approach based on several complementary approaches with a particular emphasis on stakeholder information and consultation of populations likely be affected by the project activities.

Thus, the following steps have been successively adopted: (i) coordination meeting and orientation of the mission with the project managers; (Ii) the document review of all the literature on the project, the rehabilitation of the target road axis of the city of Kindu; (Iii) an information meeting on the project with the municipality of the town of Kindu; (Iv) an extended briefing on the project with key local institutions of the city of Kindu; (V) a tour of land, the whole highway with key project stakeholders; (Vi) field surveys, collection and analysis of biophysical and socioeconomic data for the area of ​​intervention and influence of the project; (Vii) development, for people affected by the project, a summary report on the main elements of the RAP; (Viii) presentation and public consultation of the people on the summary report.

Below is the content of each methodological axe:

(I) – Coordination Meeting and orientation of the mission: it was held at the Permanent Secretariat of the PDU in Kinshasa, as of March 3, 2016, under the chairmanship of Mr DAMASCUS MPUTU Ikali Permanent Secretary. It brought together a team of consultants and project managers and it was to define the schedule of activities of the study mission on the ground and to provide all necessary documentation consultants to the knowledge and control of the project . (See PV attached to this report).

(ii) - The literature review: it consisted in operation and prior analysis of all documents necessary for the knowledge and control of the project and its area of ​​intervention. He acted including strategic and planning documents, technical documents, local development plans of the city of Kindu, annual reports etc.);

(iii) - Information meeting with the municipality of the town of Kindu : it consisted of a semi-structured interview with the Senior Mayor of the town of Kindu and his advisers on the project in order to obtain the opinion of the municipality on the project, concerns, suggestions and recommendations vis-à-vis the project to take into account as far as possible;

(iv)-  Briefing of institutional actors on the project : it consisted of a focus group on the project, which brought together First Deputy Mayor principal of Kindu, the focal point of the UDP proxy, the chief of protocol State, environmental services, urban planning, mining, the office of roads and drainage (OVD), the national electricity company (SNEL), the water company (REGIDESO), the mayor of the municipality of Kasuku, shared project home and Basoko district manager, host district meeting .This project involved expanding the information process and collecting the first reactions of the main institutional actors and stakeholders on the project. The briefing of institutional actors will be complemented by a meeting with the governor of the province.

(V) - Guided Field Trip : it consisted in a joint reconnaissance of the road with the main stakeholders of the project (representative of the City Council, mayor, district chiefs, Neighborhood leader, technical services and consultants) followed by characterization the highway and an assessment of the area of ​​influence of the rehabilitation work on the axis;

(Vi)- Field surveys and data collection: they included collecting, over the whole of the area of ​​intervention and influence of the project, biophysical and socioeconomic necessary for environmental and social analysis -economic project. They consisted primarily of conducting investigations near, identify the persons and property affected by the rehabilitation work, to determine socio-economic profiles and the conditions and livelihoods of people potentially affected by the project to serve as the basis for calculating compensation thereto and monitoring the restoration of socio-economic activities.

(Vii) - Development of a summary report : it was to draw up, to inform people and different stakeholders of the project, a summary of the main environmental and socio-economic and rehabilitation works of the road axis the city of Kindu will generate and indicative resettlement measures for their mitigation.

(Viii) - Public consultation of the people : it was to present to people affected by the project and the various stakeholders of the project, the content of the summary report on key environmental and socio-economic that the rehabilitation of the highway in the city of Kindu will generate and indicative resettlement measures for their mitigation. It allowed people to express their opinion on the project, concerns and fears as well as their suggestions and recommendations vis -a-vis the project. It also served to highlight the collective values ​​to be considered in decision making and implementation of resettlement

All the people who will be affected by the rehabilitation works of the target highway Kindu (Avenue of Peace) welcomed the project they described as highly anticipated project, which will contribute to the brightness the city of Kindu.

Rehabilitation work on the Kindu target road will result in specific losses related to (i) private domestic assets (ramps and protective walls); (Ii) private commercial structures (exhibition and sales tables); (Iii) revenue-generating commercial activities (sale of fuel, telephone recharge cards and / or flash cards) and (iv) commercial fruit and vegetable crops grown for commercial and / or consumption purposes.

In total there are 33 affected households (a total of 90 PAP) all along the axis measuring 1.830Km.

However, it should be noted that the impacts of the rehabilitation works on the Avenue of Peace by the PDU will not result in any loss of homes or physical displacement.

The dispute resolution process is important. All affected people who feel that the provisions of the RAP are not met (or who feel aggrieved by the RAP or execution), may submit a complaint to the Head of the quarter with the project, in which a notebook to record any complaints will be filed. The procedure recommended by this mode favors amicable resolution of conflicts that may arise from the implementation of the work and the RAP. Recourse to the courts may be suggested as a last resort.

The identification of persons likely to be affected by the project was held from 7 to 9 March 2016. This date (March 9 2016) is the cut off date --  i.e. the date setting the  limit for eligibility for entitlement of compensation for resettlement. Beyond this date any new occupation of the project right of way will not be eligible for compensation. A statement from the main Mayor of the city of Kindu was prepared and circulated in this direction.

A statement from the main Mayor of the town of Kindu was prepared and circulated in this direction.

The responsibility of RAP implementation belongs to the unit responsible for urban development project (PDU) which will take all necessary measures for implementation and proper monitoring. For this, that unit must have, within it, an expert for the social function or recruit support consultant to monitor the implementation of measures related to resettlement.

Close monitoring of compensation for affected assets will be provided by the control missions under the technical supervision of the work. It will report to the project team any problems that arise and to ensure that SRP procedures are followed.

It is proposed that the evaluation of the SRP is achieved by an NGO who will be hired to ensure the final evaluation of the social measures proposed The evaluation can be carried out once the compensation is fully paid and that all the relocation is completed. The purpose of the evaluation is to certify that all the property destroyed were rebuilt, all PAP are resettled and/or compensated and that all economic activities are restored.

Estimated budget of the Resettlement Action Plan

| N° | Topics | Budget in USD | Source of funding |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Compensation for loss of property and income sources | 6610.95 USD | Municipality of Kindu |
| 02 | Miscellaneous and unforeseen | 539.05 USD |  |
| 03 | Support to Vulnerable PAP | 500 USD | Project PDU |
| 04 | Monitoring the implementation of the RAP | 1500 USD | Project PDU |
| 05 | Communication / Outreach | 1000 USD | Project PDU |
| 06 | Final evaluation of PAR | 1500 USD | Project PDU |
| Total cost of PAR |  | 11 650 USD |  |

Matrix compensation

| Type of loss | Category of identified PAP | Compensation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | In nature | In cash | other aid | comments |
| Loss of commercial structures fixed , irremovable ( display tables and sale of fuel and sundries ) | Owners of display tables and sale of fuel and sundries | None | Cash compensation for loss of daily income during relocation when moving structures a few meters from their original location | Support for the dismantling, removal and rebuilding of the fixed structure -(Support for resettlement) | The PAP will salvage materials without deduction on their compensations . |
| Loss of access ramps ( cement slab and concrete) | Owner of the access ramp | None | Current replacement value (new construction) | None | The PAP will salvage materials without deduction on their compensations |
| Protective wall loss ( cement structure , concrete and rubble to fight against water erosion ) | protective wall owner | None | Current replacement value (new construction) | None | The PAP will salvage materials without deduction on their compensations |
| Plant losses ( banana , fruit tree ) | Owner of the fruit plant) | None None | Payment based on age ( adult or young growth in production). Estimated with the support of agricultural services, based on market value, and discussed with PAPs | None | There is no official scale. |

# RESUME EXECUTIF

Tableau de Données de base/Bilan des enquêtes

| N° | Sujet | Données |
| --- | --- | --- |
| 1 | Localisation du projet | République Démocratique du Congo |
| 2 | Province/Ville/Commune | Maniema/Kindu/commune Kasuku |
| 3 | Réhabilitation d’infrastructures | 1830 ml de l’Avenue de la Paix |
| 4 | Type de travaux | Travaux routiers (réhabilitation de voirie urbaine) |
| 5 | Date Butoir | 9 mars 2016 |
| 06 | Budget total du PSR | 11 400 USD |
| 07 | Budget des compensations | 7 400 USD |
| 08 | Nombre de ménages affectés par le projet | 33 |
| 09 | Nombre total de personnes affectées par le projet (PAP) | 90 |
| 10 | Nombre de ménages féminins affectés | 03 |
| 11 | Nombre de ménages vulnérables | 05 |
| 12 | Perte de maisons et déplacement physique | 00 (aucune perte de maison et de déplacement physique) |
| 13 | Nombre de ménages ayant perdu : |  |
|  | - Une table d’exposition et de vente de carburants et divers | 26 |
|  | - Une rampe d’accès (dalle) en ciment béton et mûre de protection | 05 |
|  | - Une plante fruitière | 02 |

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu auprès  de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don en vue de financer les activités du Projet de Développement Urbain (PDU). L’objectif principal du PDU est d’améliorer la fourniture des services de base en renforçant les capacités des institutions locales des villes ciblées par le projet. Ainsi, il  a été prévu, dans le cadre de l’exécution des travaux de la deuxième phase, un programme de réhabilitation de  l’Avenue de la Paix dans la ville de Kindu.

Cependant, la réalisation des travaux de réhabilitation des axes routiers peuvent avoir des incidences négatives au plan social telles que des déplacements de populations, des pertes de biens, des pertes d’activités et/ou des pertes de  sources de revenus. Cette situation nécessite le déclenchement de la politique opérationnelle 4.12 (OP 4.12) de la Banque mondiale et, par conséquent, l’élaboration d’un Plan Succinct de réinstallation (PSR) pour l’axe prioritaire retenue dans la Ville de Kindu car le nombre de personnes affectées par le projet (PAP) est inférieur à 200 personnes.

C’est ainsi que le projet a requis la préparation d'un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) pour l’axe routier cible de la ville de Kindu à savoir l’Avenue de la Paix.

L’objectif du PAR est de prévenir les éventuelles incidences sociales négatives qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet, de proposer des mesures justes et équitables pour minimiser les impacts et effets sociaux négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets positifs, cela conformément à la législation de la République démocratique Congolaise et aux exigences de la Banque Mondiale en la matière, notamment à l’PO 4.12.

Pour procéder à l’élaboration de ce présent plan succinct de réinstallation(PSR), il a été adopté une démarche  méthodologique basée sur plusieurs approches complémentaires avec un accent particulier mis sur l’information des parties prenantes et la consultation des populations susceptibles d’être affectées par les activités du projet.

Ainsi, les démarches suivantes ont été successivement adoptées : (i) rencontre de coordination et d’orientation de la mission avec les responsables du projet ; (ii) la revue documentaire de toute la littérature sur le projet, sur la réhabilitation  de l’axe routier cible de la ville de Kindu ; (iii) une rencontre d’information sur le projet avec la municipalité de la ville de Kindu ; (iv) une séance d’information élargie sur le projet avec les principaux acteurs institutionnels locaux de la ville de Kindu ; (v) une visite guidée de terrain, de l’axe routier tout entier avec les principaux parties prenantes du projet ; (vi) des enquêtes de terrain, collecte et l’analyse des données biophysique et socio-économiques relatives  à la zone d’intervention et d’influence du projet ; (vii) élaboration, à l’intention des populations affectées par le projet, d’un rapport de synthèse sur les principaux éléments constitutifs du PSR ; (viii) présentation et consultation publique des populations sur le rapport de synthèse. Ci-dessous le contenu de chacun des axes méthodologiques :

- Rencontre de coordination et d’orientation de la mission : elle s’est tenue au Secrétariat permanent du PDU à Kinshasa, à la date du 03 Mars 2016, sous la présidence de Mr DAMAS MPUTU IKALI, Secrétaire Permanent. Elle a réuni l’équipe de consultants et  les responsables du projet et elle a consisté à définir le planning des activités de la mission d’étude sur le terrain et à fournir aux consultants toute la documentation nécessaire  à la connaissance et à la maîtrise du projet. (voir le PV en annexe de ce présent rapport).

- La revue documentaire : elle a consisté dans l’exploitation et l’analyse préalable de tous les documents nécessaires à la connaissance et à la maîtrise du projet et de sa zone d’intervention. Il s’est agi notamment des documents stratégiques et de planification, des documents techniques, des plans de développement local de la ville de Kindu, des rapports annuels etc.) ;

- Rencontre d’information avec la municipalité de la ville de Kindu : elle a consisté à un entretien semi-structuré avec le Maire principal de la ville de Kindu  et ses conseillers sur le projet dans le but de recueillir l’avis de la municipalité, ses préoccupations, ses suggestions et recommandations vis-à-vis du projet en vue d’en tenir compte dans la mesure du possible;

- Séance d’information des acteurs institutionnels sur le projet : elle a consisté à un focus group sur le projet qui a réuni le premier adjoint au Maire principal de la ville de Kindu, le mandataire point focal du PDU, le chef du protocole d’Etat, les services de l’environnement, de l’urbanisme, des mines, l’office des voiries et drainage (OVD), la société nationale de l’électricité (SNEL), la société des eaux (REGIDESO), le bourgmestre de la commune de Kasuku, commune d’accueil du projet et le chef de quartier de Basoko, quartier d’accueil du projet. Cette séance a servi d’élargir le processus d’information et à recueillir les premières réactions des principaux acteurs institutionnels et parties prenantes (élus locaux, chefs de quartier, d’avenus et de cellules) sur le projet. Cette séance d’information des acteurs institutionnels sera complétée par une rencontre avec le gouverneur de la province.

- Visite guidée de terrain : elle a consisté à une reconnaissance conjointe de l’axe routier avec  les principales parties prenantes du projet (représentant de la Mairie, bourgmestre, chefs de quartiers, services techniques et consultants) suivie d’une caractérisation de l’axe routier et à d’une appréciation de la zone d’influence des travaux de réhabilitation sur l’axe ;

- Enquêtes de terrain et collecte  de données : elles ont consisté à recueillir, sur toute l’étendue de la zone d’intervention et d’influence du projet, des données biophysiques et socio-économiques nécessaires à l’analyse environnementale et socio-économique du projet. Elles ont consisté principalement à mener des enquêtes de proximité, à recenser les personnes et les biens affectés par les travaux de réhabilitation, à déterminer les profils socioéconomiques ainsi que les conditions et moyens d’existences des personnes susceptibles d’être affectées par le projet pour servir de base de calcul des compensations y afférentes et de suivi de la restauration des activités socio-économiques.

- Elaboration  d’un rapport de synthèse : il a consisté à dresser, pour informer les populations et les différents parties prenantes du projet, une synthèse des principaux impacts environnementaux et socio-économiques que les travaux de réhabilitation de l’axe routier de la ville de Kindu vont engendrer et les mesures indicatives de réinstallation prévues pour leur mitigation.

- Consultation publique des populations : elle a consisté à présenter aux populations affectées par le projet et aux différentes parties prenantes (élus locaux, chefs de quartier, chef d’avenue, chef de rue et les services techniques locaux) du projet, le contenu du rapport de synthèse du PSR sur les principaux impacts socio-économiques que les travaux de réhabilitation de l’axe routier de la ville de Kindu vont engendrer et les mesures indicatives de réinstallation prévues pour leur mitigation. Elle a permis aux populations d’exprimer leurs avis sur le projet, leurs préoccupations et craintes ainsi que leurs suggestions et recommandations vis –à-vis du projet. Elle a également permis de  mettre en lumière sur les valeurs collectives devant être considérées dans la prise de décision et la mise en œuvre de la réinstallation.

L’ensemble des populations qui seront affectées par les travaux de réhabilitation de l’axe routier cible de Kindu (Avenue de la paix) ont favorablement accueilli le projet qu’elles ont qualifié de projet très attendu, projet qui va contribuer à la lutte contre l’érosion, à l’amélioration de la mobilité et l’amélioration des conditions de vie des populations de la commune Kasuku.

Les travaux de réhabilitation de l’axe routier cible de Kindu vont engendrer des pertes spécifiques relatives (i) aux biens privés domestiques (rampes d’accès et murs de protection) ; (ii) aux structures commerciales privées (tables d’exposition et de vente) ; (iii) aux activités commerciales sources de revenu (vente de carburant, de cartes de recharge téléphonique et/ou de flash) et (iv) aux plantes fruitiers cultivées exploitées à des fins de commerce et/ou de consommation.

Le bilan des impacts établi à l’issue des investigations et recensement effectués s’établit comme suit : 33 ménages au total seront affectés par les travaux (soit un nombre total de 90 PAP) sur tout le long de l’axe qui mesure 1 830 ml.

Toutefois, il convient de souligner que les impacts des travaux de réhabilitation sur l’Avenue de la paix   par le PDU n’engendreront aucune perte de maisons ni de déplacement physique de personnes.

La procédure de règlement des litiges constitue un élément important du dispositif de restauration des moyens d’existence des PAP. Ainsi, toutes les personnes affectées qui estiment que les dispositions prévues par le PAR ne sont pas respectées (ou qui s’estiment lésées par le PSR ou par son exécution), peuvent adresser une plainte auprès du Chef du quartier abritant le projet, chez qui un cahier pour l’enregistrement des plaintes éventuels sera déposé. La procédure de règlement recommandée par le présent PSR privilégie le mode de résolution à l’amiable des conflits qui pourraient naître de la mise en œuvre des travaux et du PSR. Le recours aux cours et tribunaux peut être suggéré en dernier recours.

Le recensement des personnes susceptibles d’être affectées par le projet s’est déroulé du 7  au 9 mars 2016.  Cette  date du 9 mars constitue la  limite de l’éligibilité à la réinstallation. Toute occupation de l’emprise du projet intervenue au-delà de cette date ne pourra plus être éligible à une compensation. Un communiqué du Maire principal de la ville de Kindu a été établi et diffusé dans ce sens.

La mise en œuvre du PSR incombe au SP du PDU qui devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution et le suivi correct des mesures de réinstallation économique notamment la démolition reconstruction des biens affectés et la compensation des PAP.

La surveillance de proximité de la mise en œuvre du PSR sera assurée par le point Focal du PDU au niveau local (Kindu) dans le cadre de sa mission. Il s’agira de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et de s’assurer que les procédures du PSR sont respectées.

Le financement des indemnisations et compensations des PAP, l’information des PAP et la mobilisation sociale incomberont à la mairie de ville de Kindu.

Il est proposé que l’évaluation du PSR soit réalisée par une ONG qui sera recruté pour assurer l’évaluation finale des mesures sociales proposées dans le PSR. L’évaluation  peut être menée une fois que toutes les indemnisations sont payées et que la totalité de la réinstallation est achevée.

L’objectif de l’évaluation est de certifier que tous les biens sont démantelés et reconstruits, que toutes les PAP sont bien réinstallées et que toutes les activités économiques sont bien restaurées.

Budget estimatif du PSR de l’Avenue de la Paix

| N° | RUBRIQUES | Budget en USD | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Compensation des pertes de biens et sources de revenus | 6610.95 USD | Mairie Kindu |
| 02 | Divers et imprévus | 539.05 USD |  |
| 03 | Appui au PAP vulnérables | 500 USD |  |
| 04 | Suivi de la mise en œuvre du PSR | 1500 USD | Budget PDU |
| 05 | Communication/ sensibilisation | 1000 USD | Budget PDU |
| 06 | Evaluation finale du PSR | 1500 USD | Budget PDU |
| Total coûts du PSR |  | 11 650 USD |  |

Les coûts de compensation financière des pertes structures et de revenus commerciaux et du démantèlement des installations semi fixes seront pris en charge par la Mairie de Kindu.

Les coûts de sensibilisation/communication et l’évaluation finale du PSR sont supportés par le budget du projet du PDU.

Matrice de compensation

| Type de perte | Categories de PAP recensées | Compensation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En nature | En espèce | Autres aides | Commentaires |
| Perte de structures commerciales (tables d’exposition et de vente de carburant et de divers articles) | Propriétaire d’étal commercial | néant | Indemnité pour perte de revenu journalier lors du déplacement des structures à quelques mètres de leur emplacement initial | Appui au démontage, à la réinstallation et à la reconstruction des abris amovibles (assistance à la réinstallation) | Les PAP pourront récupérer les matériaux sans déduction sur leurs compensations |
| Perte de rampes d’accès (dalle en ciment et béton) | Propriétaire de structures en dur | néant | Valeur actuelle de remplacement (construction nouvelle) | néant | Les PAP pourront récupérer les matériaux sans déduction sur leurs compensations |
| Perte de mur de protection (structure en ciment, béton et moellons pour lutter contre l’érosion hydrique) | Propriétaire de structures en dur | néant | Valeur actuelle de remplacement (construction nouvelle) | néant | Les PAP pourront récupérer les matériaux sans déduction sur leurs compensations |
| Pertes de plantes fruitières (bananier, arbre fruitier) | Propriétaire de la plante fruitier) | néant | Paiement en fonction de l’âge (jeune pousse ou adulte en production) L’estimation avec l’appui des services agricoles, sur la base de la valeur du marché, et discutée avec les PAP | Néant | Il n’y a pas de barème officiel. |

## INTRODUCTION

## Contexte et objectif du projet

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don de 100 millions de dollars américains en vue de financer les activités du Projet de Développement Urbain (PDU). Le PDU  a  pour objectif principal d’améliorer l’accès durable aux infrastructures et services de base pour les populations des six villes du Projet (Bukavu, Kalemie, Kikwit, Kindu, Matadi et Mbandaka) notamment les habitants des quartiers défavorisés. Cela contribuera par ailleurs à la mise en œuvre de la Stratégie de Développement des Villes de la RDC. De façon spécifique, le Projet se propose d’appuyer les efforts du Gouvernement à (i) améliorer les capacités techniques, financières et institutionnelles des municipalités à programmer, réaliser et gérer des infrastructures et services prioritaires et (ii) financer des infrastructures et équipements socioéconomiques dans les villes du Projet.

Dans le cadre de ce projet, il est prévu pour la deuxième phase, l’exécution des travaux de  réhabilitation de l’avenue de la Paix dans la ville de Kindu.

La réalisation de ces infrastructures, quoique très importantes pour la ville, pourraient engendrer des incidences sociales négatives  telles que : déplacement de populations, pertes d’activités, de biens et de sources de revenus etc. susceptibles de porter préjudices aux personnes affecctées.

Ainsi,  pour minimiser ces impacts et effets négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets positifs, ce projet a requis la préparation d'un Plan Succinct de Réinstallation (PSR car le nombre de personnes affectées par le projet (PAP) est inférieur à 200 personnes.  Ce plan  vise à prévenir et à gérer de façon équitable les éventuelles incidences qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet et être en conformité avec la législation de la République Démocratique du Congo et les exigences de la Banque Mondiale (notamment l’OP 4.12).

La présente étude a donc pour objet d’élaborer un Plan Succinct de réinstallation (PSR) pour l’axe prioritaire retenue dans la ville de Kindu notamment l’avenue de la Paix.

## Objectifs du Plan Succinct de Réinstallation (PSR)

Les objectifs du présent PSR sont de :

- minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, en examinant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;

- s’assurer que les personnes affectées par le projet (PAP) sont consultées effectivement en toute liberté et dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes majeures du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation;

- s’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière participative avec les PAP en rapport avec les impacts sociaux subis, afin de s'assurer qu'aucune d’entre elles ne soit pénalisée;

- s’assurer que les personnes affectées y compris les personnes vulnérables soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins de les rétablir en termes réels à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; et

- s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient conçues et exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices.

## Méthodologie d’élaboration du PSR

Pour procéder à l’élaboration du présent plan succinct de réinstallation (PSR), il a été adopté une démarche méthodologique basée sur plusieurs approches complémentaires :

- Réunion de coordination et d’orientation de la mission d’étude (rencontre à Kinshasa  avec le personnel du secrétariat permanent chargé de la gestion du projet; mis à disposition des consultants les documents de base du projet) ;

- La revue documentaire, à savoir, l’analyse et l’exploitation de toute la littérature sur le projet et sur sa zone d’intervention (TDR, documents stratégiques, documents techniques et de planification, plans de développement local etc.) ;

- Rencontre d’information avec la municipalité de la ville de Kindu  (entretien avec le Maire principal de la ville de Kindu  sur le projet ;)

- Séance d’information des acteurs institutionnels sur le projet : elle a consisté à un focus group sur le projet qui a réuni le premier adjoint au Maire principal de la ville de Kindu, le mandataire point focal du PDU, le chef du protocole d’État, les services de l’environnement, de l’urbanisme, des mines, l’office des voiries et drainage (OVD), la société nationale de l’électricité (SNEL), la société des eaux (REGIDESO), le bourgmestre de la commune de Kasuku, commune d’accueil du projet et le chef de quartier de Basoko, quartier d’accueil du projet .Cette séance a servi d’élargir le processus d’information et à recueillir les premières réactions des principaux acteurs institutionnels et parties prenantes sur le projet. Cette séance d’information des acteurs institutionnels sera complétée par une rencontre avec le gouverneur de la province,

- Visite de terrain (reconnaissance et caractérisation de l’axe routier, appréciation sommaire de la zone d’influence des travaux de réhabilitation et prise de repères) ;

- Enquêtes, collecte et l’analyse des données biophysiques et socio-économiques sur tout le long de l’axe routier dans l’objectif de recenser les personnes et les biens affectés et de déterminer les profils socioéconomiques des PAP et les conditions et moyens d’existences des personnes susceptibles d’être affectées par le projet pour servir de base de calcul des compensations y afférentes et de suivi de la restauration des activités socio-économiques.

- Élaboration  du rapport de synthèse des principaux éléments constitutifs du PSR sur le tronçon concerné par les travaux ;

- Consultation publique (présentation aux populations affectées par le projet du rapport de synthèse du PSR et recueil des avis, des  craintes et préoccupation exprimées par les populations ainsi que des suggestions et recommandation à formulées à l’endroit du projet. Dans le but de partager les premières conclusions du PSR et d’avoir les réactions des populations, avis, la consultation publique est d’assurer une meilleure prise de décision en permettant au public de la zone concernée par le projet d’avoir accès à l'information relative à la teneur des impacts du projet et sur les mesures indicatives de réinstallation prévues pour leur mitigation, d'exprimer leur avis sur le projet, leurs craintes et leurs préoccupations ainsi que leurs suggestions et recommandations afin de mettre en lumière les valeurs collectives devant être considérées dans la prise de décision et la mise en œuvre de la réinstallation.

## Structuration du rapport du PSR

Le présent rapport du PSR porte sur l’Avenue de la Paix qui constitue  l’axe  prioritaire de la Phase 2 du  PDU dans la ville de Kindu. Il est structuré comme suit :

- Résumé exécutif

- Introduction

- Description détaillée du projet

- Caractéristiques socio-économiques du milieu récepteur du Projet

- Profil des acteurs situés dans l’aire d’influence du projet (site, emprise, riveraine)

- Régime/statut foncier dans l’aire d’influence du projet

- Impacts environnementaux et sociaux économiques du projet

- Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation

- Droit foncier et procédures d’expropriation

- Rôle de l’unité de coordination du projet

- Rôles et responsabilités des autorités et structures impliquées dans la mise en œuvre du plan de réinstallation

- Éligibilité des PAP recensées

- Critères d’éligibilité

- Principes et taux applicable pour la réinstallation

- Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation

- Mesures de réinstallation physique

- Sélection et préparation des sites de réinstallation

- Protection et gestion environnementale

- Intégration avec les populations hôtes

- Consultations publiques tenues (ainsi que la consultation de la restitution)

- Méthodologie, principes et critères d’organisation et de participation/représentation

- Résumé des points de vue exprimés par catégorie d’enjeux et préoccupations soulevés – PV des réunions et photos

- Prise en compte des points de vue exprimés

- Procédures d’arbitrage (avec noms, fonctions et no de tel de membres du

Comité de gestion de litiges).

- Calendrier d’exécution

- Coûts et budget des compensations (source de financement du budget)

- Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PSR

- Synthèse des coûts globaux du PSR

- Diffusion du PSR

17. Conclusion

18. Références et sources documentaires

19. Annexes

- PV signé des séances publiques et autres réunions

- Fiche de recensement individuel de chaque PAP y compris titres/pièces fournis

- Liste exhaustive des personnes rencontrées

# DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU PROJET

## Caractéristiques géométrique de l’axe

Tableau 1: Caractéristiques techniques du tronçon

| VILLES | AXES ROUTIERS | Caractéristiques | Extrémités |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Début | Fin |
| KINDU | Avenue DE LA PAIX (longueur = 1.830, 00 ml) - une chaussée revêtue de 7,00 m, comprenant deux voies de circulation de 3,50 m de large chacune ; - deux trottoirs de 1,20 m ; un ou deux caniveaux longitudinaux de section rectangulaire par rapport au PK. | - Profil 1 : PK0 à PK0+160 - largeur totale de l’emprise 10,85 m - largeur sans trottoirs (chaussée + bordure de chaussée + caniveaux) = 8,15 m - Profil 2 : PK0+160 à PK0+485 - largeur totale de l’emprise 11,35 m - largeur sans trottoirs (chaussée + caniveau) = 8,65 m - Profil 3 : PK0+485 à PK0+820 - largeur totale de l’emprise 11,35 m - largeur sans trottoirs (chaussée + bordure de chaussée + 2 caniveaux) = 8,65 m - Profil 4 : PK0+820 à PK0+980 - largeur totale de l’emprise 11,35 m - largeur sans trottoirs (chaussée + bordure de chaussée + 2 caniveaux) = 9,40 m - Profil 5 : PK0+980 à PK1+120 - largeur totale de l’emprise 12,40 m - largeur sans trottoirs (chaussée + bordure de chaussée + 2 caniveaux) = 9,70 m - Profil 6 : PK1+120 à PK1+700 (jusqu’à la fin du tronçon) - largeur totale de l’emprise 11,80 m - largeur sans trottoirs (chaussée + bordure de chaussée + 2 caniveaux) = 9,10 m - Profil 7 : PK1+120 à PK1+700 | Pk0 Bld KABILA | Pk0+1830 Au marché BASOKO |

## Consistance des travaux

| Activités | Description |
| --- | --- |
| Installations de chantier | - La réalisation des pistes et voies d’accès et des plateformes d’installation de chantier, y compris la stabilisation des matériaux de plate-forme (compactage) ; - Les travaux préparatoires (préparation des emprises, clôture, signalisation, installations de chantier, implantation de repères kilométriques) ; - La réalisation et l’entretien des aires d’installation du chantier et d’exécution ; - La réalisation des déviations éventuelles ; - La fourniture et l’entretien de toute la signalisation provisoire pendant la durée des travaux ; - La remise en état des lieux après exécution des travaux. |
| Travaux préparatoires | - Les travaux topographiques nécessaires à l’exécution ; - Libération de l’emprise de la route actuelle ; - Scarification et reprofilage de la chaussée existante ; - L’installation et le fonctionnement du laboratoire de chantier ; - Les travaux géotechniques nécessaires à l’exécution ; - Débroussaillage, abattage et dessouchage d’arbres. |
| Travaux de terrassement | - Identification des emprunts proposés, recherche éventuelle d’emprunts complémentaires et approvisionnement sur le site ; - Remise en état des gisements d’emprunt ; - Exécution des travaux de déblai et de remblai sur l’assiette de la chaussée ; - Finition de la couche de forme. |
| Travaux d’assainissement | - Curage et réparation des caniveaux existants ; - Construction de caniveaux - Déplacement éventuel des réseaux (SNEL, REGIDESO, SCPT, etc.) |
| Signalisation | - Marquage de la chaussée par la signalisation horizontale ; - Pose de panneaux de signalisation verticale. |
| Éclairage | - Fourniture et pose d’armoire de commande ; - Fourniture et pose des candélabres |

## Phasage du projet

| Phase | Activités |
| --- | --- |
| Phase préparatoire | Elle consiste à l’installation de la base chantier, au dépôt de matériaux et des ateliers, des toilettes ainsi que des aires de stockage de matériaux divers. C’est à cette étape du projet qu’intervient la libération des emprises (occupations, réseaux concédés, débroussaillage etc.) À ce stade de l’étude, les emplacements réels et éventuels des installations de chantiers ne sont pas encore déterminées |
| Phase de chantier | Elle correspond aux travaux de mise ne œuvre de la route. Les activités à mener concernent la préparation de la plateforme, de mise en place de la couche de base, de roulement, d’installation des trottoirs, des caniveaux et des |
| Phase d’exploitation et d’entretien de route | Elle correspond à la mise en service de la route et aux activités courantes d’entretien (désensablement, réparation des dégradations, colmatage des nids de poule et des fissures) et de curage des caniveaux |

Figure 1: Localisation des pertes spécifiques engendrées par le projet

# CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET MOYENS D’EXISTENCE DE LA POPULATION AFFECTEE

.

## Zone d’intervention directe du projet

Le projet va intervenir au niveau du quartier de Basoko qui est un des trois quartiers que compte la commune de Kasuku. La zone d’influence est déterminée de manière à faciliter la prise en compte de tous les éléments du milieu naturel et humain pouvant être touchés de près ou de loin par le projet de réhabilitation de la voirie. Ainsi, elle peut être décomposée en deux zones : (i) la zone d’étude restreinte ou emprise des travaux, large d’environ 10 m (voir tableau 1 : caractéristique géométrique de l’axe), à l’intérieur de laquelle le projet est techniquement réalisable ; Cette zone reçoit les effets directs des travaux. Sur le plan écologique, cette zone concerne précisément les types d’utilisation de l’emprise (commerces, excroissance de clôture de maisons, rampe d’accès, végétation,  etc.) ; (ii) une zone d’influence élargie, s’étendant à l’ensemble de la commune de Kasuku, avec une population estimée à 85417 habitants pour une superficie de 4 km² et une densité de 21354 hbts/km². C’est le quartier le plus densément peuplé de la commune. Le quartier compte 10 blocs. Le quartier est peuplé par les Bantu, ils appartiennent aux tribus suivant : Metuku, Zimba, BanguBangu, Songola.  Le swahili reste la langue la plus parlée dans le quartier. Les croyances religieuses sont partagées entre le christianisme et l’Islam

## Profil socio démographique des acteurs situés dans l’aire d’influence du projet

## Localisation administrative des ménages

L’ensemble des chefs de ménage recensés sur le long de l’axe routier, Avenue de la  Paix sont localisées dans la commune de Kasuku et dans l’unique et le seul quartier de Basoko.

Tableau 2: Localisation des ménages selon les entités administratives

| Commune | Quartier | Fréquence (%) |
| --- | --- | --- |
| Kasuku | Basoko | 100% |

## Le statut de propriété

Pendant les enquêtes de terrain,  la plupart des personnes rencontrées et enquêtées sur les biens affectés sont propriétaires de ces biens ; soit 47,1 %  des personnes enquêtées. Deux (2)  personnes représentant 5,9% sont identifiées comme non propriétaires tandis que le reste  soit 52,9% correspond aux PAP absentes  lors de l’enquête et dont les répondants n’ont pas pu fournir l’ensemble des réponses nécessaires aux questions socio-économiques soulevées.

Tableau 3: Statut de proprièté

| Le statut de propriété |  | Effectifs | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valide | Propriétaire | 16 | 47,1 |
|  | Non propriétaires | 2 | 5,9 |
|  | Total | 18 | 52,9 |
| Manquante | Non réponse | 15 | 47,1 |
| Total |  | 33 | 100,0 |

## Répartition des ménages selon le sexe

Parmi les chefs de ménages affectés et recensées et dont le sexe a pu être déterminé, 58,8 % ont de sexe masculin et 8,6% sont de sexe féminin. Cela montre que les hommes sont plus affectés que les femmes par les travaux de réhabilitation de l’axe routier et que par conséquent le niveau d’activité des hommes est plus élevé que celui des femmes ou que les femmes sont beaucoup moins présentes sur le tronçon. Les 35,3% de non réponse correspondent aux chefs de ménage qui étaient absentes et dont les répondants n’ont pas fournir de réponses sur leurs situation socio-économiques.

Tableau 4: Répartition des ménages selon le sexe

| Effectifs |  | Pourcentage | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valide | Masculin | 20 | 58,8 |
|  | Féminin | 3 | 8,6 |
|  | Total | 23 | 64,7 |
| Manquante | Non réponse | 10 | 35,3 |
| Total |  | 33 | 100,0 |

## Répartition des chefs de ménages selon le statut matrimonial

La distribution des chefs de ménages affectés selon le statut matrimonial montre que la  plupart des chefs de ménage sont célibataires. En effet, 15 d’entre elles sont célibataires soit 44,1% des PAP. Parmi les mariés, 8 seulement sont monogames soit 23,5%  des PAP enquêtées.

Tableau 11: répartition chefs de ménage selon le statut matrimonial

| Statut matrimonial |  | Effectifs | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valide | Marié(e) monogame | 8 | 23,5 |
|  | Célibataire | 15 | 44,1 |
|  | Total | 23 | 67,6 |
| Manquante | Non réponse (absent) | 10 | 32,4 |
| Total |  | 33 | 100,0 |

## Nationalité et appartenance ethnique

Les chefs de ménages impactées sur l’axe routier Avenue de la Paix sont de nationalité congolaise et appartiennent, pour la plupart à l’éthnie Bangu-Bangu à 23%, à l’éthnie Koussou 5%, à celle Nonda 4% et à l’éthnie Luba, Zimba et Léga à 2% chacune.

Tableau 6: nationalité et appartenance ethnique

| Groupe éthnique |  | Effectifs | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valide | Bangu Bangu | 8 | 23,5 |
|  | Nonda | 4 | 11,8 |
|  | Lega | 2 | 5,9 |
|  | Zimba | 2 | 5,9 |
|  | Koussou | 5 | 14,7 |
|  | Luba | 2 | 5,9 |
|  | Total | 23 | 67,6 |
| Manquante | Non réponse | 10 | 32,4 |
| Total |  | 33 | 100,0 |

## Répartition des ménages selon le niveau d’instruction

Environ 64,7% des chefs de ménage affectés ont fréquenté l’école. En effet, la majorité des chef s de ménages soit 44,1% des PAP ont atteint le niveau secondaire ; 17% le niveau supérieur, technique et professionnel tandis que seulement 2,9 n’ont pas fréquenté du tout l’école.

Tableau 7: répartition des ménages selon le niveau d'instruction

| Le niveau d’instruction |  | Effectifs | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valide | Aucun | 1 | 2,9 |
|  | Secondaire | 15 | 44,1 |
|  | Supérieur, technique ou professionnel | 6 | 17,6 |
|  | Total | 22 | 64,7 |
| Manquante | Non réponse | 11 | 35,3 |
| Total |  | 33 | 100,0 |

## Distribution des ménages selon l’activité principale

Il est donné à constater que le principal secteur d’activité qui occupe le plus les PAP reste l’activité de vente de carburant qui mobilise à elle seule 47% des PAP. Ce secteur est suivi de très loin par le secteur des études comme activité occupant également les PAP. En effet, 17,6%  des PAP est constitué de jeunes élèves et étudiants qui s’adonnent aux activités commerciales pour, disent-ils, faire face aux différentes charges familiales et scolaires. Le secteur des ménages et des fonctions publiques se partagent le reste des activités qui occupent les PAP.

Tableau 8: distribution des ménages selon l'activité principal

| Activité principale |  | Effectifs | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valide | Vente de carburant | 16 | 47% |
|  | Ménagère | 1 | 2,9 |
|  | Etudiant | 6 | 17,6 |
|  | Pilote d'avion | 1 | 2,9 |
|  | Fonctionnaire | 2 | 5,9 |
|  | Total | 26 | 67,6 |
| Manquante | Non réponse | 7 | 32,4 |
| Total |  | 33 | 100,0 |

## Répartition des ménages selon la durée de l’activité sur l’emprise du projet

L’occupation de l’emprise du projet par les activités des différentes chefs de ménage recensées varie en durée entre un (1) et trente-trois (33) ans. En effet, selon les données reçues, 2,9% des activités identifiées sont présentes sur l’emprise depuis pas moins de 33 ans tandis que 23,5% représente les occupations les plus récentes sur l’emprise. Ces données attestent du caractère stratégique et économique de l’Avenue pour les populations locales et les PAP s’activant sur le tronçon.

Tableau 9: Répartition des ménages selon la durée sur l'emprise du projet

| Durée de l’installation sur l’emprise | Effectifs | (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 23,5 |
| 2 | 1 | 2,9 |
| 3 | 3 | 8,8 |
| 4 | 4 | 11,8 |
| 8 | 1 | 2,9 |
| 10 | 1 | 2,9 |
| 33 | 1 | 2,9 |
| Total | 19 | 55,9 |
| Non réponse | 14 | 44,1 |
| Total | 33 | 100,0 |

## Répartition des ménages selon le revenu  moyen  mensuel

Le revenu des chefs de ménage se caractérise par des extrémités avec des oscillations intermédiaires qui renseignent sur les capacités socio-économiques des PAP. En effet, parmi les PAP, la majorité soit 17%  gagne moins de 50 $ par mois, 8% gagne entre 50 $ et 100 $ ; 5,9% gagne  entre 100 et 125 $ tandis que 14,7% gagne entre 150 $et plus. Cela atteste que par endroit, les activités commerciales le long de l’axe est une activité économiquement intéressante, rentable pour certaines PAP.

Tableau 10: le revenu mensuel moyen des PAP

| Le revenu moyen mensuel |  | Effectifs | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valide | Moins de 50000 | 6 | 17,6 |
|  | 50001 à 75000 | 3 | 8,8 |
|  | 75001 à 100000 | 3 | 8,8 |
|  | 100001 à 125000 | 2 | 5,9 |
|  | 150001 et plus | 5 | 14,7 |
|  | Total | 19 | 55,9 |
| Manquante | Non réponse | 14 | 44,1 |
| Total |  | 3 3 | 100,0 |

## Répartition des ménages selon les états de santé

Selon les données collectées sur le terrain relatives aux états de santé, la majorité des chefs de ménage ne souffre d’aucun handicap. En effet, seule 2,9% des PAP souffrirait d’un handicap. Cependant, les chefs de ménage souffrent de maladies chroniques liées à l’hypertension et au rhumatisme notamment chez les ménages féminin.

Tableau 11:Répartition des ménages selon les états de santé

| Etat de santé (handicape) |  | Effectifs | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valide | Oui | 1 | 2,9 |
|  | Non | 18 | 52,9 |
|  | Total | 19 | 55,9 |
| Manquante | Non réponse | 14 | 44,1 |
| Total |  | 33 | 100,0 |

## Répartition des ménages selon les charges sociales

Les chefs de ménages recensées sur le long de l’axe routier représentent, pour la plupart, des ménages ayant une certaine responsabilité sociale qui repose sur leur revenu. Cette responsabilité est mesurée en termes de personnes à la charge du ménage identifié. Ainsi on note que 2,9% des ménages recensés ont un (01) à quatorze (14) personnes à leur charge; 5,9% ont cinq (5) personnes à leur charge tandis que 17,6% n’ont pas de personnes à leur charge. Cela montre le caractère plus ou moins fragile des ménages affectés et l’importance des activités menées comme moyen d’existence pour ceux-ci.

Tableau 12: Répartition des ménages selon les charges sociales

| Charge sociale | Effectifs | (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6 | 17,6 |
| 1 | 1 | 2,9 |
| 3 | 1 | 2,9 |
| 4 | 1 | 2,9 |
| 5 | 2 | 5,9 |
| 6 | 1 | 2,9 |
| 8 | 1 | 2,9 |
| 10 | 1 | 2,9 |
| 14 | 1 | 2,9 |
| Total | 15 | 44,1 |
| Non réponse | 18 | 55,9 |
| Total | 33 | 100,0 |

## Les personnes vulnérables et critères de vulnérabilité

Les enquêtes de terrain sur l’axe routier devant faire l’objet de réhabilitation ont permis d’identifier trois (3) PAP qui représentent des ménages vulnérables. Ces ménages vulnérables sont  constitués de deux (02)  chefs de ménages ayant plus de soixante (60) ans et d’un (01) chef de ménages souffrant d’handicap moteur. Une dizaine de PAP étaient portées absentes lors du recensement. Aussi, une extrapolation a été faite pour aboutir à un nombre total de PAP vulnérables de cinq (5). Ces PAP vulnérables sont : Kiziel Malenga Charlotte, Kintengue Rogatien Bwana Tchui ; Kawa Musafiri et 2 PAP pour le moment inconnus et faisant partie de l’extrapolation.

| Prénom et Nom | Téléphone |
| --- | --- |
| Kiziel Malenga Charlotte | 0812518275 |
| Kintengue Rogatien Bwana Tchui | 0822840896 |
| Kawa Musafiri | 0854831232 / 0812114181 |
| Non encore identifié (extrapolation) | - |
| Non encore identifié (extrapolation) | - |

## Régime foncier dans l’aire d’influence du projet

À Kindu comme partout en RDC, toutes les terres appartiennent à l’État et le terme « terrains publics » fait référence aux terres du domaine foncier public qui sont des espaces affectées à un usage et/ou à un service public, par opposition au domaine foncier privé, qui est constitué de toutes les autres terres non affectées à un usage ou à un service public. Les terres du domaine public ne peuvent faire l’objet de transaction. Elles ne sont ni concessibles (susceptibles d’être données en concession), ni cessibles, c’est-à-dire transmissibles entre particuliers. Ces terres ne peuvent faire l’objet des conventions d’aliénation tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Si, en effet, l’État seul est propriétaire foncier, il reste que la propriété foncière coutière existe et est bien reconnue.

Dans la zone d’influence du projet, on note la présence (i) de terres urbaines non classées (relevant du domaine privé de l’État) essentiellement à usage résidentiel, administratif, commercial ; (ii) de terres urbaines classées (relevant du domaine public de l’État), comme la voirie urbaine. Le projet de réhabilitation de l’axe s’inscrit dans le cadre des terres urbaines non classées.

# IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES BIENS ET LES PERSONNES

## Impacts positifs du projet

D’une manière globale, les impacts  positifs du projet sont les suivants:

Tableau 13 : Synthèse des impacts positifs

| Phase | Impacts positifs |
| --- | --- |
| Construction | - Emploi probable pour les populations et les Petites et Moyennes Entreprise locales lors des travaux |
|  | - Intensification des activités économiques et commerciales autour du chantier |
|  | - Création d’emplois avec les travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) |
|  | - Renforcement de l’expertise locale |
| Exploitation | - Amélioration notable de la mobilité et de l’accessibilité aux quartiers |
|  | - Amélioration des conditions d’assainissement de la voirie |
|  | - Amélioration du cadre vie et l’environnement |
|  | - Sécurisation de l’emprise de la voie par les occupations anarchique |
|  | - Un meilleur aménagement de l’espace et des paysages |
|  | - Développement des activités féminines le long de l’axe |
|  | - Appropriation de l’infrastructure par les populations |
|  | - Amélioration l’état général de la route et de la mobilité |
|  | - facilité d’évacuations d’urgence vers les structures sanitaires |

## Impacts sociaux négatifs du projet

Les travaux de réhabilitation de l’axe routier cible de Kindu vont engendrer des pertes spécifiques relatives (i) aux biens privés domestiques (rampes d’accès et murs de protection) ; (ii) aux structures commerciales privées (tables d’exposition et de vente) ; (iii) aux activités commerciales sources de revenu (vente de carburant, de cartes de recharge téléphonique et/ou de flash) et (iv) aux plantes fruitiers cultivées exploitées à des fins de commerce et/ou de consommation.

## Les pertes de biens privés domestiques

Les travaux de réhabilitation de l’Avenue de la Paix auront des incidences sur des biens privés domestiques constitués de rampes d’accès et de mur de protection.

Photo 1 : rampe d'accès et mur de protection impactée par les travaux sur l’Avenue

| Rampe d’accés | Mur de protection |
| --- | --- |

## Les pertes  de structures commerciales privées

Les travaux de réhabilitation de l’axe routier cible, Avenue de la Paix auront des incidences sur des structures fixes constitués de tables d’exposition et de vente.

Photo 2: Tables d'exposition et de vente impactées par les travaux sur l’Avenue

| Table d’exposition et de vente au côté gauche de l’Avenue | Table d’exposition et de vente au côté gauche de l’Avenue |
| --- | --- |

## Les pertes d’activités commerciales sources de revenu

Les travaux de réhabilitation de l’axe routier cible auront également des incidences sur les activités commerciales sources de revenu constituées essentiellement d’activités de vente de carburant, de cartes de recharge téléphonique et/ou de Flash.

Photo 3: Les activités socio-économiques sources de revenu impactées par les travaux sur l’Avenue

| Les activités commerciales de vente de carburant, de cartes de recharge téléphonique et/ou de flash de part et d’autre de l’Avenue de la Paix, sources de revenu |  |
| --- | --- |

## Les pertes de plantes fruitières

Les travaux de réhabilitation de l’Avenue de la Paix auront des incidences sur les espèces plantées, les arbres fruitiers, sources de revenu et de consommation familiale.

Photo 4: La flore locale  impactée par les travaux de réhabilitation

| La flore locale, un décor sur le long de l’axe | Plantes fruitières (bananiers) impacté par les travaux |
| --- | --- |

## Recensement des biens et personnes affectées

## Méthodologie

Le recensement des biens et personnes affectés par les travaux de réhabilitation de l’axe s’est déroulé du 08 au 09 Mars 2016. Une équipe de deux consultants a été déployée sur le terrain. La  stratégie de recensement des biens et des personnes adoptée a été participative.

Avant le démarrage du recensement, des communiqués annonçant le démarrage des opérations de recensement ont été rendus publics par voie d’affichage. Les recensements ont été menés concomitamment avec le « transect » destiné à caractériser les occupations sur le tronçon. Ainsi, à l’aide du décamètre et d’un GPS la distance entre les occupations riveraines et l’emprise du tronçon a été systématiquement mesurée. Et à chaque fois qu’il y a empiétement  le bien est recensé, photographié et géo-localisé avec le GPS. La personne concernée est enquêtée sur les aspects pertinents de sa situation socioéconomique.

En cas d’accord sur l’évaluation du bien qui sera affecté par les travaux, un acte d’acceptation est signé par la PAP séance tenante. Un acte d’acceptation et également signé en cas d’accord sur le principe de reculer et d’être réinstallé sur un espace libre et disponible à proximité. Et, en cas de non disponibilité d’espace libre à proximité, un acte autre est également signé pour prouver son accord d’être réinstallé ailleurs, sur un site de son choix présentant les mêmes avantages que le site de départ.  Des exemplaires de ces différents actes sont joints à ce présent rapport pour servir de preuves de l’accord des PAP aux différentes mesures de compensation et de minimisation de la réinstallation. (voir les exemples des actes d’acceptation en annexe).

## Résultats du recensement des biens et des personnes affectées par le projet

Le recensement a permis de dresser une liste de 35 biens affectés appartenant à 33 ménages soit 33 PAP  éligibles à une réinstallation. La liste a également permis de classifier les PAP en fonction des catégories de pertes subies sur l’axe routier, Avenue de la Paix.

Tableau 14: Liste des personnes et des biens affectés par les travaux de rehabilitation

| N° | Prénom & Nom | Bien affecté | Elément constitutif du bien affecté | Localisation GPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amisi Assani Ahmed | Table d’exposition et de vente de carburant | 6 Planches + 4 Chevrons + 1Kg de Clous | X : 0380458 Y : 9675144 |
| 2 | Gniembo Chambane | Table d’exposition et de vente de carburant | 3 Planches + 6Chevrons + 1Kg de Clous | X : 380418 Y: 9675141 |
| 3 | Kitenge Rogatien Biwana Tchui | Rampe d’accés | 6,75m² de dalle en ciment béton | X : 380478 Y : 9675174 |
| 4 | Inconnu | Rampe d’accés | 6m² de dalle en ciment béton et moellons | X : 380506 Y: 9675268 |
| 5 | Inconnu | Table d’exposition et de vente de carburant | 3 Planches + 6 Lattes + 1Kg de Clous | X : 380509 Y : 9675307 |
| 6 | Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) | Rampe d’accès | 8,45 m² de dalle en ciment béton | X : 380520 Y : 9675313 |
| 7 | Symphorien Kisubi | Mur de protection | 13m² de mur en ciment, béton et moellons | X : 380538 Y : 9675357 |
| 8 | Aishé Ali Biza | Arbres fruitiers | 2 bananiers | X : 380582 Y : 9675497 |
| 9 | Inconnu | Mur de protection | 11,38m² de mur en ciment et béton et moellons | X : 380594 Y : 9675542 |
| 10 | Kamili Loukongo | Table d’exposition et de vente de carburant | 3 Planches + 6 Chevrons + 1Kg de Clous | X : 380594 Y : 9675565 |
| 11 | Fazili Célestin | Table d’exposition et de vente de carburant | 3 Planches + 10 Chevrons + 6 Lattes + 1Kg de Clous | X : 380592 Y : 9675568 |
| 12 | Ongala Mupasa | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + ½ Kg de Clous | X : 380595 Y : 9675569 |
| 13 | Chabombwa Mbalika Fabien | Table d’exposition et de vente de carburant | 4 Planche + 4 Chevrons + 4 Lattes + 1Kg de Clous | X : 380600 Y : 9675586 |
| 14 | Muhindo Kangahuka Fabrice | 2 Tables d’exposition et de vente de carburant | 4 Planches + 8 Chevrons + 1Kg de Clous | X : 360606 Y : 9675612 |
| 15 | Olenga Ramazani | Rampe d’accés | 5,4 m² de dalle en ciment et béton | X : 380594 Y : 9675605 |
| 16 | Emungu Hyote Jean | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | X : 380625 Y: 9675593 |
| 17 | Kibundila Ramazani | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | X : 380666 Y : 9675805 |
| 18 | Inconnu | Table d’exposition et de vente de carburant | 2 Planches + 4Chevrons + 1Kg de Clous | X : 380634 Y : 9675726 |
| 19 | François Etienne Santos | Table d’exposition et de vente d’articles divers | 8 Planches + 8 Chevrons + 8 Lattes + 2Kg de Clous | X : 380673 Y : 9675858 |
| 20 | Kiziel Malenga Charlotte | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | X : 380677 Y : 9675858 |
| 21 | Victor Django Lukanga | 2 Tables : 1) exposition et de vente de carburant ; 1) vente d’articles divers | 3 Tôles + 9 Planches + 10 Chevrons + 10 Lattes + 2Kg de Clous | X : 380679 Y : 9675868 |
| 22 | Asumani Taifa Safalani | Table d’exposition et de vente de carburant | 6 Planches + 4 Chevrons + 3 Lattes + 1Kg de Clous | X: 380688 Y : 9675877 |
| 23 | Inconnu | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | X : 380732 Y : 9676051 |
| 24 | Osongo Abéri Marcel | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | X : 380746 Y : 9676062 |
| 25 | Masimango SumaliSerge | Table d’exposition et de vente de carburant | 6 Planches + 4 Chevrons + 2 bois morts + 1Kg de Clous | X : 380912 Y : 9676624 |
| 26 | Inconnu | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | X : 0380830 Y : 9676313 |
| 27 | Omba Réné Gaston | Table d’exposition et de vente d’articles divers | 5 Planches + 8Chevrons + 2kg de Clous | X : 380931 Y : 9676685 |
| 28 | Kingoma Mwanazovu Promesse | Table d’exposition et de vente de carburant et de Flash | 3 Planches + 4 Chevrons + 2kg de Clous | X : 380938 Y : 9676682 |
| 29 | Ngoy Awazi Seraphin | Table d’exposition et de vente de carburant et de Flash | 3 Planches + 4 Chevrons + 4 Lattes + 2Kg de clous | X : 380931 Y : 9676691 |
| 30 | Abéli Kangumbu Debaba | Table d’exposition et de vente de carburant | 2 Planches + 8 Chevrons + 2Lattes + 2kg de clous | X : 380940 Y : 9676691 |
| 31 | Inconnu | Table d’exposition et de vente de carburant | 4 Planches + 2 Lattes + 4 Chevrons + 2kg de Clous | X : 380935 Y : 9676711 |
| 32 | Yuma (inconnu) | Table d’exposition et de vente de carburant | 6 Lattes + 2 Planches + 4 Chevrons + 2 Contreplaqués + 2 tapis de 2m + 1Kg de Clous | X: 380937 Y : 9676717 |
| 33 | Inconnu | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1/2Kg de Clous | X : 380977 Y : 9676809 |

Source : enquête de terrain, mars 2016

Total des biens affectés

| Nature | Répartition selon le type de bien | Effectif |
| --- | --- | --- |
| - Installations fixes, inamovibles | Tables d’exposition et de vente de carburants | 26 |
|  | Tables d’exposition et de vente de divers articles | 2 |
|  | Rampes d’accès en ciment et béton | 4 |
|  | Murs de protection en ciment, béton et moellons | 2 |
| - Plantes fruitiers | Bananier jeune pousse naturelle | 2 |
| Total |  | 36 |

Résumé technique du recensement

| Effectifs techniques |  |
| --- | --- |
| Nombre de ménage affecté | Nombre de bien affecté |
| 33 | 36 |

## Besoins en terrain pour la réhabilitation de l’axe

Les besoins en terre pour les travaux de réhabilitation de l’axe routier cible concerne toute la longueur de l’Avenue de la Paix qui s’étend du Boulevard Kabila au marché Basoko, sur une distance de 1.830 Km. L’emprise nécessaire pour la réhabilitation de l’axe routier est estimée à 15 829,5m² en considérant une largeur  au moins de 8,65 m pour réaliser  une chaussée + bordure de chaussée + caniveaux, sans trottoirs.

En termes d’acquisition de terre, les travaux de réhabilitation de l’axe routier Avenue de la Paix de la ville de Kindu ne nécessiteront pas de retrait de terre car tous les travaux seront exécutés sur une emprise déjà existante et qui constitue une servitude d’utilité publique.

## Justification et minimisation des besoins en terrain

Le principe premier fondamental du plan de réinstallation (PAR) est d’éviter, autant que possible, la réinstallation. Si ce principe d’évitement de la réinstallation s’avère difficile à respecter pour des raisons techniques majeures ou autres considérations liées au projet, il est préconisé d’explorer toutes les options envisageables pour minimiser la réinstallation sans nuire à l’efficacité du projet.

Les besoins en terrains pour la réhabilitation de la voie correspondent aux emprises standards d’une voirie urbaine. En effet, la route prévue sera de 2 x 3,5 m et 2 trottoirs de 1m chacun et un caniveau longitudinale de section rectangulaire variable, soit une largeur totale de 10,20 m. Le dimensionnement de cette emprise par les études techniques correspond à la largeur moyenne de la voie actuellement disponible. Le consultant avait prévu, au cas où les besoins en terres seraient importants, de réduire (ou de supprimer ponctuellement) les trottoirs comme une option pour minimiser la réinstallation de populations. Toutefois, cette option n’a pas été mise en pratique compte tenu du nombre très réduit des besoins en terres et de réinstallation.

Par ailleurs, d’autres propositions de minimisation de la réinstallation ont été discutées avec certaines PAP. En effet, il existe des espaces disponibles à proximité de la voie pour la plupart des personnes dont les structures  fixes (tables d’exposition et de vente de carburant) sont susceptibles d’être déplacées. Les personnes bénéficiant de ces espaces ont accepté, à l’unanimité, l’option de reculer sur ces espaces disponibles et de poursuivre tranquillement leurs activités commerciales en cas de déplacement.  À cet effet, un acte d’acceptation de ce principe comme mesure de réinstallation  a été signé par ces différentes personnes concernées. Cette mesure réduit la réinstallation d’une vingtaine de PAP. Aussi, des actions de ripages pourraient aussi être envisagées (du PK0 au PK0 + 485) et du PK0+485 au PK0+ 820, ce qui permettrait de réduire encore la réinstallation  d’une dizaine de PAP.

# CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION

## Cadre juridique de la réinstallation

## Législation et réglementation nationale en matière d’expropriation

Le PDU a fait l’objet de deux documents de sauvegardes environnementales et sociales en 2012 avant sa mise en œuvre : un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). Le PDU a fait l’objet de deux documents de sauvegardes environnementales et sociales en 2012 avant sa mise en œuvre : un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). Le cadre juridique lié aux opérations de réinstallation a été largement développé dans le Cadre de Politique de Réinstallation (décembre 2012) du PDU. Aussi, dans ce présent chapitre nous allons aborder cette question de façon succincte. Le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce PSR tient compte des dispositions légales et réglementaires nationales. Ainsi le droit congolais reconnaît aux particuliers (personnes physiques et/ou morales) le droit de propriété sur certains biens ; cependant il est important de relever qu’en matière foncière, l’appropriation privative du sol a été abolie, le sol étant devenu propriété inaliénable de l’État (loi du 20 juillet 1973 complétée par la loi du 18 juillet 1980). La propriété du sol et du sous-sol appartenant à l’État, les particuliers n’ont plus désormais, sur le fonds (parcelle de terre), qu’un droit de jouissance dénommé «concession». La propriété du sol est dès lors envisagée séparément de celle des biens immeubles qui y sont incorporés et qui doivent être constatés ou établis par un certificat d’enregistrement lequel est le seul titre légal de propriété requis.

Au demeurant, si le « droit de propriété » est la règle, l’État se réserve le droit, dans les conditions et selon les modalités prévues, d’y apporter certaines restrictions, notamment selon la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Celle-ci comprend deux phases. La première phase est la phase administrative qui comprend la détermination de la personne administrative qui exproprie et par-delà, ce qu’est le pouvoir expropriant, la désignation des droits réels immobiliers à exproprier, la détermination des formalités à remplir. La seconde est la phase judiciaire. Il faut noter qu’en droit Congolais, l’expropriation est une procédure qui relève davantage de la compétence du pouvoir exécutif. Les tribunaux ne sont déclarés compétents que pour régler à posteriori les incidents nés de l’opération entre expropriants et expropriés.

Le droit des expropriés

La législation congolaise par son Décret du 2 juin 1928 et sa loi du 22 février 1977 requiert que l’Etat doive justifier l’expropriation (déclaration d’utilité publique), s’appuyer sur une procédure qui minimise l’arbitraire (enquête parcellaire), permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits (publication des documents, négociations, droit d’appel devant le tribunal).

L’indemnité due à l’exproprié doit être fondée sur la valeur de droits réels sur le bien à date du jugement statuant sur la régularité de la procédure ; elle doit être payée avant la mutation immobilière, c'est-à-dire avant l’établissement du certificat d’enregistrement nouveau au nom de l’État et avant l’annulation du certificat de l’exproprié, et au plus tard dans les 4 mois à dater du jugement fixant les indemnités. Passé ce délai, l’exproprié peut poursuivre l’expropriant en annulation de l’expropriation, sans préjudice de tous dommages et intérêts, s’il y a lieu, et sans payement de l’indemnité, l’exproprié demeure en possession de ses droits immobiliers. Enfin signalons encore que pour la fixation des indemnités, la loi a prévu différentes évaluations qui doivent garantir la juste compensation des pertes subies.

## Politique Opérationnelle OP 4.12 de la Banque Mondiale

La politique opérationnelle OP/BP 4.12 "Réinstallation Involontaire" doit être suivie lorsqu’un projet est susceptible d'entraîner une réinstallation involontaire, d’avoir des impacts sur les moyens d'existence, l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles. Les principales exigences introduites par cette politique sont les suivantes :

- La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant des variantes dans la conception du projet ;

- Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le projet puissent profiter des avantages du projet. Les personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification et à l'exécution des programmes de réinstallation.

- Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement.

D'abord, l’OP/PB 4.12 exige une pleine information et participation de la communauté, avec l'accentuation particulière sur l'inclusion des pauvres, les populations vulnérables et/ou marginalisées dans une communauté. La raison ici n'est pas seulement que les gens ont un droit de savoir quels investissements et projets sont entrepris, ils ont une forte voix dans la réalisation de ces choix. Et comme les segments défavorisés d'une communauté peuvent ne pas se sentir concernés ou assez confiants pour participer, des efforts spéciaux doivent être faits pour impliquer la communauté entière, pour que chacun comprenne, approuve et soutienne ainsi l'initiative.

Du point de vue de l'acquisition des terres et de l’évaluation des revenus, l’OP 4.12 souligne l'importance d’une compensation complète et à temps, pour tous les biens perdus à cause de l'acquisition pour un projet de développement financé par la Banque mondiale. L’explication est simple : les personnes qui laissent place au projet ou à l'investissement ne devraient pas aussi être forcées à supporter le coût du projet. Le fait de faire autrement va probablement appauvrir davantage non seulement la population affectée par le projet, mais surtout contredit le principe même de développement qui est l'amélioration de la situation économique et sociale des populations.

L'autre exigence importante de la politique PO/PB 4.12 est de restituer au moins les niveaux de vie des PAP et de préférence les améliorer. Le principe fondamental ici, est de garantir que ceux-là qui renoncent le plus pour le projet (par ex., leur terrain, leurs maisons, leurs activités socio-économiques) soient assistés aussi pleinement que possible pour restituer leurs moyens d'existence pour qu'ils puissent maintenir ou améliorer leurs niveaux de vie. Pour garantir que l'indemnisation et la réhabilitation économique surviennent comme planifié, l’OP/PB 4.12 exige aussi un programme de suivi/évaluation pour contrôler l’évolution du projet.

## Comparaison entre la P0/PB 4.12 de la Banque mondiale et la législation congolaise

Sur nombre de points, il y a une convergence entre la législation congolaise et l'OP.4.12 de la Banque Mondiale. Les points de convergence portent en particulier sur les personnes éligibles à une compensation, la date limite d'éligibilité et le type de paiement.

Les points suivants ne sont pas pris en compte dans la législation congolaise :

- les occupants irréguliers ne sont pas pris en charge par le droit national ;

- les procédures de suivi et d'évaluation n'existent pas dans le droit congolais ;

- la réhabilitation économique n'est pas prévue en RDC ;

- le coût de réinstallation n'est pas pris en charge en RDC ;

- le déménagement des PAP (Personne Affecté par le Projet) n'existe pas en droit congolais ;

- le règlement des litiges est plus souple dans la législation de la Banque Mondiale ;

- les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif congolais ;

- la participation est plus large dans les textes de l'OP.4.12 ;

- les alternatives à la compensation ne sont pas prévues dans le droit congolais.

Il apparaît que ces aspects non pris en compte dans la législation nationale ne sont pas en contradiction avec les directives de l’OP 4.12 ; ils relèvent plutôt d’une insuffisance dans la législation nationale. Par conséquent rien n'empêche l’application des directives de l’O.P. 4.12 par les pouvoirs publics congolais au nom du principe de compatibilité. Pour ce qui est de la Banque Mondiale, là où il y a une divergence entre l'OP 4.12 et la législation congolaise, c'est l'OP 4.12 qui aura prévalence et ses principes qui seront appliqués.

## Cadre institutionnel de la réinstallation

De manière générale, plusieurs acteurs institutionnels interviennent dans la réinstallation. Pour les besoins du présent projet de réhabilitation de la voirie urbaine, les acteurs clés auront à conduire les opérations d’approbation, de diffusion ; de mise en œuvre et de suivi-évaluation de présent PSR. Ces institutions sont principalement : le Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat (ministère de tutelle du PDU) ; le Secrétariat Permanent du PDU qui assure la Coordination technique du Projet PDU ; l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) ; la Commune de Kikwit concernée par les travaux de réhabilitation de voirie ; l’Office des Voiries et Drainage (OVD).

## Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat

Ce ministère, qui assure la tutelle du SP du PDU, est chargé de l’élaboration des plans locaux et particuliers d’aménagement, des plans de lotissement. Il est aussi chargé, entre autres, de la conception, la construction, la modernisation, le développement, l’aménagement et l’entretien des infrastructures routières, des ouvrages de drainage, d’assainissement et lutte antiérosive. Il est également responsable de la fixation des modalités de délivrance des autorisations de bâtir et de celles relatives aux projets d’investissement ; de l’élaboration des normes en matière de construction ; de la gestion du patrimoine immobilier du domaine public de l'État ainsi que de tous les équipements y relatifs ; de la police des règles de l’urbanisme et de l’habitat ; de la gestion du patrimoine immobilier relevant du domaine privé de l'État.

## Agence Congolaise de l’Environnement (ACE)

L’Agence Congolaise de l’Environnement est créée par Décret N°14/030 du 18 Novembre 2014. L’ACE est la matérialisation de la volonté politique du Gouvernement de la RDC d'encadrer les projets de développement pour sauvegarder l'environnement biophysique et social. Son champ d'action s'étend sur tous les projets à impact environnemental et social. Ses missions ont un caractère transversal sur tout secteur d'activités économiques et sociales avec un rôle préventif et correctif.

Les principales tâches de l’ACE dans le cadre dans le cadre du PDU consisteront à : (i) Procéder à la validation des Études d'Impact Environnemental et Social (EIES), des Diagnostic d'Impact Environnemental et Social (DIES), des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), des Plans de Mise en Conformité Environnementale et Sociale (PMCES) ; des Plans d’action de réinstallation (PAR); (ii) Effectuer le suivi administratif et technique des projets en cours d'exécution (analyse des rapports de terrain, inspection et audit environnemental). L’ACE intervient aussi dans le suivi de la mise en œuvre du Plan succinct de réinstallation (PSR).

## Office des Voiries et Drainage (OVD)

L’OVD est une entreprise publique à caractère technique dotée de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie administrative et financière qui a pour objet : (i)  d'entretenir, d'aménager, de moderniser et de développer les infrastructures urbaines de voirie et de drainage ; (ii) d'exécuter ou de faire exécuter toutes les études nécessaires à la définition, la programmation et la réalisation des travaux de voirie et de drainage des agglomérations, compatibles avec ses ressources financières, matérielles et humaines ; (iii) d'exécuter ou de faire exécuter les travaux neufs ou d'entretien relatifs aux réseaux de voirie et de drainage des agglomérations suivant les programmes établis ou proposés par la commission routière concernée ; (iv) de participer, en tant que conseil technique, à l'élaboration des plans d'urbanisme des agglomérations ; (v) de desservir les agglomérations qui demandent son  intervention. L’OVD a appuyé la Commune et le PDU dans la conception du projet de réhabilitation de la voie, et sera un acteur clé dans le suivi de la mise en œuvre.

## Secrétariat Permanent du PDU

Dans le cadre du PDU, le SP du PDU assure la gestion administrative et judiciaire du projet. Dans ce cadre, il devra participer à la validation des documents de sauvegardes et à la supervision de leur mise en œuvre. Pour mieux prendre en charge les aspects environnementaux et sociaux dans cette phase 2, le SP du PDU a recruté deux points focaux environnement et sociaux qui seront chargés pour le compte du SP du PDU d’assurer un suivi interne de la mise en œuvre des plans de réinstallation des axes routiers ciblés.  En pratique, cela inclut les tâches et  responsabilités suivantes : (i) valider le rapport de Plan succinct de Réinstallation (PSR); (ii) diffuser le rapport (PSR) au niveau des circonscriptions administratives ; (iii) veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu facilement en liaison avec les partenaires locaux tels que les bourgmestres, les chefs de quartier et les personnes affectées ; et (iv) superviser de manière participative la mise en œuvre et le suivi et d’évaluation du PSR.. Plus particulièrement, sa mission consistera à assister le projet dans : les activités de recensement des PAP (Personnes Affectées par le Projet); la coordination des activités d’identification des PAP ; la définition des procédures opérationnelles d’indemnisation ; le suivi effectif des paiements des compensations aux PAP.

Les points focaux environnement et sociaux devront, à termes, être davantage renforcé en capacités de gestion environnementale et sociale pour mieux intégrer ces aspects dans les activités du PDU. Par ailleurs, le PDU dispose également du soutien d’experts techniques de l’OVD qui participeront également au suivi de la mise en œuvre, notamment des biens physiques à démolir et à reconstruire.

## La Commune de Kikwit

Au niveau de la commune de Kindu, la mairie de ville sera chargée du financement des indemnisations/compensations des PAP et de l’assistance à la réinstallation pour les PAP qui seront physiquement et économiquement déplacées. En outre, la Ville de Kindu et la Commune assureront le travail d’information et de mobilisation sociale. La Commune dispose de services techniques pouvant appuyer la mise en œuvre des activités ci-dessus énumérées.

## Responsabilités organisationnelles

Le financement des compensations dues aux PAP incombe à la mairie de ville sous la supervision du Secrétariat Permanent du PDU qui devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution et le suivi des mesures ci-dessus décrites. À ce sujet, le PDU a déjà désigné deux experts de l’OVD (qui seront supervisés par l’expert environnement du SP/PDU) pour suivre les questions environnementales et sociales.

Sur la base indemnisations déterminées dans le présent PSR, la mairie de ville établira des actes de paiement  avec les personnes affectées Les Communes bénéficiaires, à travers leurs services techniques, participeront également au suivi de la réinstallation. De manière globale, il est préconisé  le dispositif d'exécution sommairement décrits dans le tableau ci-dessous:

Tableau 15	Responsabilités organisationnelles de mise en œuvre du PSR

| Acteurs |  | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Institutions et Entités concernés |  |  |
| Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et habitat | Comité de Pilotage du projet PDU | - Approbation et diffusion du PAR (cibles : les membres du Comité de Pilotage) - Supervision du processus |
|  | PDU Responsables Environnement et Social (RES/PDU) | - Soumission du PAR à l’approbation de la Banque mondiale et de la Agence congolaise pour l’environnement - Diffusion du PAR (municipalités et autres acteurs impliqués) - Reconstruction des biens physiques démolis dans le cadre des travaux - Collaboration avec les structures locales d’exécution - Assistance aux organisations, Collectivités locales, ONG - Coordination et suivi de la réinstallation Soumission des rapports d’activités à la Banque mondiale |
| Le Ministère de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et du développement durable | Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) | - Validation du rapport du PAR - Suivi de la mise en œuvre de la réinstallation |
| Commune de Kindu | Mairie de Ville | - Financement de la réinstallation - Suivi de proximité de la mise en œuvre du PSR - Traitement des réclamations - Accompagnement et sensibilisation des PAP |
|  | Bourgmestre de Kasuku | - Sensibilisation et mobilisation des populations - Réinstallation des PAP ayant perdu des places d’affaires - Libération des sites devant faire l’objet d’expropriation - Traitement des plaintes en cas d’incompétence du Chef de quartier - Suivi de la réinstallation et des indemnisations - Diffusion du PSR - Traitement selon la procédure de résolution des conflits - Participation au suivi de proximité |
|  | Chef de quartier | - Recueil des doléances en cas de plaintes - Participation à la sensibilisation des populations et au suivi |
| L’Office des Voiries et Drainage (OVD) | Point Focal OVD pour le PDU | - Suivi des travaux de réfection de la voirie - Suivi de la mise en œuvre du PSR |

## Analyse des capacités en réinstallation et besoins en renforcement

Au niveau de l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE), l’expertise en matière de sauvegardes environnementales existe. Toutefois, pour ce qui concerne les aspects liés à la réinstallation, il est nécessaire de renforcer les capacités existantes, particulièrement sur la maîtrise des procédures de la Banque mondiale en la matière (PO 4.12).

Au niveau local, le renforcement de capacités concernera principalement  les services techniques municipaux, les élus locaux (bourgmestres, chefs d’avenues) sur les procédures et exigences de la Banque mondiale en la matière (PO 4.12).

Au niveau du SP du PDU, on note la présence d’Experts en Sauvegardes sociales, qui ont déjà une expérience sociale dans le cadre du projet et qui devra être davantage renforcé en capacités pour le suivi et la supervision du PSR.  Les Experts préposés à la « fonction environnementale et sociale » (Responsable Environnement et Social désigné) devront être renforcé en capacité de gestion environnementale et sociale, notamment sur la maîtrise des procédures nationales et celles de la Banque mondiale en la matière (PO 4.12) et dans le suivi du PSR.

# ELIGIBILITE DES PAP RECENSES

## Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet

Dans le cadre du présent PSR, l’application des principes de l’OP 4.12 est prise en compte. Il en résulte donc que toute personne affectée par le projet, qui est propriétaire, légal ou coutumier ou simple exploitant, et qui a été recensée, est considérée éligible aux indemnités.

Par ailleurs, la PO 4.12 décrit comme suit les critères d’éligibilité à la réinstallation des personnes affectées par un projet :

1. Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus par les lois du pays.

2. Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois coutumières du pays. Dans le cadre du projet, les propriétaires coutumiers englobent deux types de propriété :

i. la propriété acquise sur la base de droits ancestraux sur la terre ;

ii. la propriété acquise sur la base d’un acte administratif reconnus par la communauté.

3. Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus.

Les personnes appartenant aux deux premières catégories reçoivent une pleine compensation pour la terre, les structures ainsi que les biens et avoirs qu’elles perdent. Les personnes de la 3e catégorie ont droit à une aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie (indemnisation pour la perte d’activités génératrices de revenus, de moyens de subsistance, de cultures, etc.), à condition qu’elles aient occupé le site du projet avant la date limite d’éligibilité.

## Date limite d’éligibilité

La date limite d’éligibilité à la réinstallation correspond à la date de fin du recensement des personnes affectées et de leurs installations. Le recensement dans les zones d’intervention du projet a débuté 08 au 09 Mars 2016. Au-delà de cette date (9 Mars), l’occupation de l’emprise du tracé de l’Avenue de la Paix ne pourra plus faire l’objet d’une indemnisation.

Lors des consultations du public, les modalités d’éligibilité et la date limite ont été rendues publiques avant le démarrage du recensement. Un communiqué a été affiché à la mairie de ville et de la commune de Kasuku  (voir annexe)  et le contenu a été expliqué clairement aux populations affectées par le projet ou leurs représentants. Ainsi, il a été clairement précisé aux populations que les personnes qui s’installeront sans autorisation à l’intérieur des emprises de l’axe, après la date limite, n’auront droit à aucune compensation ni forme d’aide à la réinstallation.

## Principes et taux applicable pour la réinstallation

## Principes

Pour cet axe, il n’y aura pas de recasement/réinstallation physique PAP. Aucune maison ne sera démolie et aucun ménage ne sera physiquement déplacé. Tous les étals affectés seront déplacés sur place, à quelques mètres de leurs anciens emplacements, juste pour libérer l’emprise. Toutefois, il y a des compensations à payer sur des biens affectés qui relèvent de perte de sources de revenu et d’arbres fruitiers. Ce chapitre présente les différentes mesures d’indemnisation et de compensation.

Les sept principes suivants serviront de base dans l’établissement des indemnisations.

1. Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation ;

2. Les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être intégrées à un programme de développement local, offrant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices ;

3. Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de nationalité, d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure où ces facteurs n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet et donc ne justifient pas des mesures d’appui bonifiées ;

4. Les indemnisations doivent faciliter l’intégration sociale et économique des personnes ou des communautés déplacées dans les communautés d’accueil en évitant de créer des conflits entre les deux groupes ;

5. Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans dépréciation, avant le déplacement effectif des personnes affectées au moment de l’expropriation des terres et des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du projet, le premier à survenir de ces événements étant retenu ;

6. Les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des PAP. Des efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les avantages d’accepter des indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et des bâtiments résidentiels ;

Le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et respectueux des droits des personnes affectées par le projet.

## Méthodologie de l’évaluation des indemnisations

La méthodologie utilisée dans l’évaluation des indemnisations/compensations s’est d’abord appuyée sur les orientations déclinées dans le CPR du PDU approuvé en décembre 2012. Ensuite elle s’est basée sur des investigations de terrain qui ont été menées par le consultant. Pour cela des enquêtes ont été conduites pour déterminer le prix des matériaux de construction (Tôles, Planches, Chevrons, ciments, bétons etc.) et des entretiens ont été effectués avec les professionnels qui travaillent dans le domaine du bâtiment et de la menuiserie pour déterminer les diverses opérations et les coûts associés à la construction de diverses structures fixes qui empiètent sur le tracé.

L’évaluation des pertes s’est faite de manière à aboutir à des niveaux d’indemnisation qui assurent le remplacement intégral de tout actif devant être affecté ou de services pouvant être perturbés du fait des travaux du projet.

Chaque structure ou infrastructure fixe est valorisée au coût de remplacement intégral. L’évaluation a pris en compte le prix actuel sur le marché local des matériaux de fabrication des structures commerciales et domestiques fixes (dalles, rampe d’accès ;) et la main d’œuvre.

NOTA : la méthodologie d’évaluation des impenses ci-dessus tient compte de façon implicite de l’augmentation du cout de la vie, car étant basé sur le prix actuel du marché (en 2016).

Matrice de compensation

Sur la base de la typologie des impacts recensés, les mesures de compensation adéquates par type de perte et par type de PAP ont été identifiées et proposées, selon le tableau de compensation ci-dessous.

Tableau 16 : Matrice de compensation

| Type de perte | Categories de PAP recensées | Compensation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En nature | En espèce | Autres aides | Commentaires |
| Perte de structures commerciales (tables d’exposition et de vente de carburant et de divers articles) | Propriétaire d’étal commercial | néant | Indemnité pour perte de revenu journalier lors du déplacement des structures à quelques mètres de leur emplacement initail | Appui au démontage et à la réinstallation des abris amovibles (assistance à la réinstallation) | Les PAP pourront récupérer les matériaux sans déduction sur leurs compensations |
| Perte de rampes d’accès (dalle en ciment et béton) | Propriétaire de structures en dur (béton ou bois) | néant | Valeur actuelle de remplacement (construction nouvelle) | néant | Les PAP pourront récupérer les matériaux sans déduction sur leurs compensations |
| Perte de mur de protection (structure en ciment, béton et moellons pour lutter contre l’érosion hydrique) | Propriétaire de structures en dur (béton ou bois) | néant | Valeur actuelle de remplacement (construction nouvelle) | néant | Les PAP pourront récupérer les matériaux sans déduction sur leurs compensations |
| Pertes de plantes fruitières (bananier, arbre fruitier) | Propriétaire de la plante fruitier) | néant | Paiement en fonction de l’âge (jeune pousse ou adulte en production) L’estimation avec l’appui des services agricoles, sur la base de la valeur du marché, et discutée avec les PAP | Néant | Il n’y a pas de barème officiel. |

Les détails des matériaux de construction et leurs prix au marché

Tableau 17: les détails des matériaux et des prix

| Désignation | Prix unitaire |  |
| --- | --- | --- |
|  | FC (Francs congolais | Dollars US ($) |
| Tôle | 7000 | 7,5 |
| Planche en bois | 15 000 | 16 |
| Chevron | 4000 | 4,5 |
| Latte | 4000 | 4,5 |
| Paquet Bambou | 3000 | 3,5 |
| Kg de Clous | 3500 | 3,5 |
| Sac de ciment | 9000 | 9,5 |
| 1 m2 de surface bâti= 60$ 1 m2 de Dalle en ciment= 70$ |  |  |
| Maind’œuvre = relative, négociée selon la dimension de l’ouvrage et la consistance des travaux (la plupart des |  |  |

## (Source : enquête sur place, mission de terrain 2016)

## Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation

Les biens privés domestiques fixes (dalles, rampes d’accès, mur de protection) recensées sur l’emprise du projet seront compensées en espèce ainsi que les structures commerciales fixes et inamovibles (tables d’exposition et de vente de carburant et divers articles). Il en sera de même pour les plantes fruitières recensées sur l’emprise du projet. Il ya lieu de préciser que le déplacement des étals ne se fera pas sur un nouveau site. Il s’agira juste de reculer les structures de quelques mètres pour respecter l’emprise de la voie prévue.

Tableau 18 : Récapitulatif de l’évaluation des biens affectés sur l’Avenue de la Paix

| N° | Code PAP | Prénom & Nom | Statut PAP | N° CNI | N° Téléphone | Bien affecté et localisation GPS | Elément constitutif du bien affecté | Valeur totale du bien affecté | Appui à la réinstallation | Total indemnisation | Localisation GPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Amisi Assani Ahmed | Propriétaire | NN10693820591 | 0822603823 0851756778 | Table d’exposition et de vente de carburant | 6 Planches + 4 Chevrons + 1Kg de Clous | 20$ | 450$ | 470$ | X : 0380458 Y : 9675144 |
| 2 |  | Gniembo Chambane | Propriétaire | - | 0813027900 | Table d’exposition et de vente de carburant | 3 Planches + 6Chevrons + 1Kg de Clous | 17$ | 450$ | 467$ | X : 380418 Y: 9675141 |
| 3 |  | Kitenge Rogatien Biwana Tchui | Propriétaire | NN10280025211 | 0829840896 | Rampe d’accés | 6,75m² de dalle en ciment béton | 535,5$ | - | 535,5$ | X : 380478 Y : 9675174 |
| 4 |  | Inconnu (absent lors de la mission de terrain) | - | - | - | Rampe d’accés | 6m² de dalle en ciment béton et moellons | 420$ | - | 420$ | X : 380506 Y: 9675268 |
| 5 |  | n’a pas été trouvé sur place | - | - | - | Table d’exposition et de vente de carburant | 3 Planches + 6 Lattes + 1Kg de Clous | 20$ | 20$ | 40$ | X : 380509 Y : 9675307 |
| 6 |  | Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) | - | - | - | Rampe d’accès | 8,45 m² de dalle en ciment béton | 591,5$ | - | 591,5$ | X : 380520 Y : 9675313 |
| 7 |  | Symphorien Kisubi | Propriétaire | - | - | Mur de protection | 13m² de mur en ciment, béton et moellons | 910$ | - | 910$ | X : 380538 Y : 9675357 |
| 8 |  | Aishé Ali Biza | Propriètaire | 102801664427 | 0824810093 | Arbres fruitiers | 2 bananiers | 100$X2 200$ | - | 200$ | X : 380582 Y : 9675497 |
| 9 |  | n’a pas été trouvé sur place | - | - | - | Mur de protection | 11,38m² de mur en ciment et béton et moellons | 796,95$ | - | 796,95$ | X : 380594 Y : 9675542 |
| 10 |  | Kamili Loukongo | Propriétaire | - | - | Table d’exposition et de vente de carburant | 3 Planches + 6 Chevrons + 1Kg de Clous | 26$ | 20$ | 46$ | X : 380594 Y : 9675565 |
| 11 |  | Fazili Célestin | Propriétaire | - | 853938026 | Table d’exposition et de vente de carburant | 3 Planches + 10 Chevrons + 6 Lattes + 1Kg de Clous | 33$ | 20$ | 53$ | X : 380592 Y : 9675568 |
| 12 |  | Ongala Mupasa | Propriétaire | N°038 (carte d’éléve) | 0811855117 | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + ½ Kg de Clous | 10$ | 20$ | 30$ | X : 380595 Y : 9675569 |
| 13 |  | Chabombwa Mbalika Fabien | Propriétaire | - | 816088379 | Table d’exposition et de vente de carburant | 4 Planche + 4 Chevrons + 4 Lattes + 1Kg de Clous | 11$ | 20$ | 31$ | X : 380600 Y : 9675586 |
| 14 |  | Muhindo Kangahuka Fabrice | Propriétaire | 10693604775 | 0820737458 | 2 Tables d’exposition et de vente de carburant | 4 Planches + 8 Chevrons + 1Kg de Clous | 10$X2 | 20$X2 | 60$ | X : 360606 Y : 9675612 |
| 15 |  | Olenga Ramazani | Propriétaire | - | 0812114181 0854831232 | Rampe d’accés | 5,4 m² de dalle en ciment et béton | 378$ | - | 378$ | X : 380594 Y : 9675605 |
| 16 |  | Emungu Hyote Jean | Propriétaire | - | 0823531417 | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | 5$ | 20$ | 25$ | X : 380625 Y: 9675593 |
| 17 |  | Kibundila Ramazani | Propriétaire | - | 0851834162 | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | 16$ | 20$ | 36$ | X : 380666 Y : 9675805 |
| 18 |  | Inconnu (absent lors de la mission de terrain) | Propriétaire | - | 0850300746 | Table d’exposition et de vente de carburant | 2 Planches + 4Chevrons + 1Kg de Clous | 16$ | 20$ | 36$ | X : 380634 Y : 9675726 |
| 19 |  | François Etienne Santos | Propriétaire | 10282114327 | 0816790225 | Table d’exposition et de vente d’articles divers | 8 Planches + 8 Chevrons + 8 Lattes + 2Kg de Clous | 27$ | 450$ | 477$ | X : 380673 Y : 9675858 |
| 20 |  | Kiziel Malenga Charlotte | Propriétaire | 10280146680 | 0812518275 | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | 16$ | 20$ | 36$ | X : 380677 Y : 9675858 |
| 21 |  | Victor Django Lukanga | Propriétaire | N°321(Carte d’élève) | 0826387232 | 2 Tables : 1) exposition et de vente de carburant ; 1) vente d’articles divers | 3 Tôles + 9 Planches + 10 Chevrons + 10 Lattes + 2Kg de Clous | 16$ 27$ | 20$ 450$ | 36$ 477$ ----------- 513$ | X : 380679 Y : 9675868 |
| 22 |  | Asumani Taifa Safalani | Propriétaire | 10201119651 | 0973488389 0822060989 | Table d’exposition et de vente de carburant | 6 Planches + 4 Chevrons + 3 Lattes + 1Kg de Clous | 16$ | 20$ | 36$ | X: 380688 Y : 9675877 |
| 23 |  | Inconnu (absent lors de la mission de terrain) | - | - | - | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | 16$ | 20$ | 36$ | X : 380732 Y : 9676051 |
| 24 |  | Osongo Abéri Marcel | Répondant | MX275928 | 0819633829 | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | 16$ | 20$ | 36$ | X : 380746 Y : 9676062 |
| 25 |  | Masimango SumaliSerge | Propriétaire | 10793403254 | 0826229892 | Table d’exposition et de vente de carburant | 6 Planches + 4 Chevrons + 2 bois morts + 1Kg de Clous | 7$ | 20$ | 27$ | X : 380912 Y : 9676624 |
| 26 |  | Inconnu (absent lors de la mission de terrain) | - | - | - | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1Kg de Clous | 16$ | 20$ | 36$ | X : 0380830 Y : 9676313 |
| 27 |  | Omba Réné Gaston | Propriétaire | - | 0820149871 | Table d’exposition et de vente d’articles divers | 5 Planches + 8Chevrons + 2kg de Clous | 24$ | 20$ | 44$ | X : 380931 Y : 9676685 |
| 28 |  | Kingoma Mwanazovu Promesse | Propriétaire | - | 0824647145 | Table d’exposition et de vente de carburant et de Flash | 3 Planches + 4 Chevrons + 2kg de Clous | 11$ | 20$ | 31$ | X : 380938 Y : 9676682 |
| 29 |  | Ngoy Awazi Seraphin | Propriétaire | - | 0827854057 | Table d’exposition et de vente de carburant et de Flash | 3 Planches + 4 Chevrons + 4 Lattes + 2Kg de clous | 27$ | 20$ | 47$ | X : 380931 Y : 9676691 |
| 30 |  | Abéli Kangumbu Debaba | Propriétaire | - | 0826284963 | Table d’exposition et de vente de carburant | 2 Planches + 8 Chevrons + 2Lattes + 2kg de clous | 25$ | 20$ | 45$ | X : 380940 Y : 9676691 |
| 31 |  | Inconnu (absent lors de la mission de terrain) | - | - | - | Table d’exposition et de vente de carburant | 4 Planches + 2 Lattes + 4 Chevrons + 2kg de Clous | 20$ | 20$ | 40$ | X : 380935 Y : 9676711 |
| 32 |  | Yuma (inconnu) | Propriétaire | - | 0853978369 | Table d’exposition et de vente de carburant | 6 Lattes + 2 Planches + 4 Chevrons + 2 Contreplaqués + 2 tapis de 2m + 1Kg de Clous | 25$ | 20$ | 45$ | X: 380937 Y : 9676717 |
| 33 |  | Inconnu (absent lors de la mission de terrain) | - | - | - | Table d’exposition et de vente de carburant | 1 Planche + 2 Chevrons + 1/2Kg de Clous | 16$ | 20$ | 36$ | X : 380977 Y : 9676809 |
| Totaux |  |  |  |  |  |  |  | 4330.95 $ | 2280 $ | 6610.95 $ |  |

## Mesures d’assistance

## Information et sensibilisation des PAP et assistance

Pendant toute la phase des travaux, il est nécessaire de sensibiliser et d’informer les PAPs et la population qui habite le long des tronçons à aménager dans le cadre du projet. Cette information et cette sensibilisation seront menées conjointement entre les municipalités, le bourgmestre et les chefs de quartier l'entreprise chargée des travaux, et les leaders d’opinion locaux. Elles porteront sur : le programme des travaux et ses éventuelles incidences négatives ; le processus et le timing des activités de réinstallation ; les impacts sociaux positifs et négatifs sur les populations déplacées ; les procédures de règlement des litiges (organisation du recueil des doléances des PAP ; assistance à leur apporter afin qu’elles puissent se préparer et gérer les doléances dans les meilleures conditions).

## Aide spécifique aux personnes vulnérables

Cette aide va consister à fournir un appui monétaire pour permettre aux cinq (5) personnes affectées identifiées comme vulnérables de se relever au même niveau que les autres PAP. Pour cela, un appui de cent dollars (100 USD) par PAP est proposé pour cette PAP vulnérable.

| Prénom et Nom | Téléphone |
| --- | --- |
| Kiziel Malenga Charlotte | 0812518275 |
| Kintengue Rogatien Bwana Tchui | 0822840896 |
| Kawa Musafiri | 0854831232 / 0812114181 |
| Non encore identifié (extrapolation) | - |
| Non encore identifié (extrapolation) | - |

## Mesures à inclure dans les dossiers d’appel d’offre et de travaux

Dans les dossiers d’appel d’offre et de travaux, le Projet veillera à ce que l’entrepreneur adjudicataire inclut la mise à disposition de structures d’accès temporaires sûres aux maisons, lorsque ces accès sont impactés, comme une des composantes des coûts de démolition / reconstruction.

Tableau 19 : Bilan des résultats des enquêtes - PSR sur le tronçon

| N° | Sujet | Données |
| --- | --- | --- |
| 1 | Localisation du projet | République Démocratique du Congo |
| 2 | Province/Ville/Commune | Maniema/Kindu/commune Kasuku |
| 3 | Réhabilitation d’infrastructures | 1830 ml de l’Avenue de la Paix |
| 4 | Type de travaux | Travaux routiers (réhabilitation de voirie urbaine) |
| 5 | Date Butoir | 9 mars 2016 |
| 06 | Nombre de ménages affectés par le projet | 33 |
| 07 | Nombre total de personnes affectées par le projet PAP) | 90 |
| 08 | Nombre de ménages féminins affectés | 03 |
| 09 | Nombre de ménages vulnérables | 05 |
| 10 | Nombre de ménages ayant perdu : |  |
|  | - Une table d’exposition et de vente de carburants et divers | 26 |
|  | - Une rampe d’accès (dalle) en ciment béton et mûr de protection | 05 |
|  | - Une plante fruitière | 02 |

# MESURES DE RÉINSTALLATION PHYSIQUE

## Sélection et préparation des sites de réinstallation

Au regard du contexte du projet, il n’y aura ni perte d’habitations dans la zone du projet, ni de déplacement physiques de populations nécessitant une réinstallation de personnes. Les activités du projet se déroulant en zone urbaine, les impacts vont particulièrement concerner les activités d’occupation des abords de la voie.

En revanche, des dispositions seront nécessaires à prendre pour réinstaller les PAP ayant perdu leurs places d’affaires (vente de carburant). Le PDU, en rapport avec la Mairie de Kindu, va juste déplacer les étals de quelques mètres par rapport à leurs anciens emplacements, sans nécessité de trouver un autre site.Cette opération pourra se faire en une ou deux journées au maximum. Pour cela, les PAP vont recevoir une compensation équivalente à deux (2) jours de revenus journaliers, montant discuté et accepté par les PAP, le temps nécessaire pour déplacer et réinstaller leur commerce à quelques mètres de leurs anciens emplacement, juste pour libérer l’emprise.

# CONSULTATIONS PUBLIQUES

## Information du public et enquêtes et consultations

## Méthodologie, principes et critères d’organisation et de participation

Pour assurer l’information et la consultation du public, l’approche méthodologique suivante a été adoptée : : (i) rencontre de coordination et d’orientation de la mission avec les responsables du projet ; (ii) la revue documentaire de toute la littérature sur le projet, sur la réhabilitation  de l’axe routier cible de la ville de Kindu ; (iii) une rencontre d’information sur le projet avec la municipalité de la ville de Kindu ; (iv) une séance d’information élargie sur le projet avec les principaux acteurs institutionnels locaux de la ville de Kindu ; (v) une visite guidée de terrain, de l’axe routier tout entier avec les principaux parties prenantes du projet ; (vi) des enquêtes de terrain, collecte et l’analyse des données biophysique et socio-économiques relatives  à la zone d’intervention et d’influence du projet ; (vii) élaboration, à l’intention des populations affectées par le projet, d’un rapport de synthèse sur les principaux éléments constitutifs du PSR ; (viii) présentation et consultation publique des populations sur le rapport de synthèse.

## Rencontre de coordination et d’orientation de la mission

Le 03 Mars 2016, il s’est tenu une réunion de cadrage de la mission d’étude environnementale et sociale (NIES et PAR) du projet de réhabilitation des axes routiers cibles des villes de Bukavu, Kikwit, Kindu et Matadi. La réunion s’est tenue dans salle de réunion du Projet de Développement Urbain (PDU), sous la présidence de Mr DAMAS MPUTU IKALI Secrétaire Permanent. Elle a réuni l’équipe de consultants et les responsables du projet (voir la liste de présence). Les points ci-après on été inscrits à l’ordre du jour : (i) compréhension de la mission ; (ii) comment exécuter la mission ; (iii) le déploiement sur le terrain ; et (iv) la durée  de la mission. (Voir les conclusions arrêtées sur le PV en annexe de ce présent rapport).

Photo 5: Rencontre de coordination et d'orientation de la mission

## Rencontre d’information avec la municipalité de la ville de Kindu

Le  07/03/2016, l’équipe de consultants chargée de l’élaboration de la notice d’impact environnemental et social (NIES) et du Plan Succinct de réinstallation (PSR) du projet a tenu une rencontre d’information de la municipalité de la ville de Kindu  sur le projet. La rencontre s’est tenue dans les locaux de la Mairie de la ville de Kindu, elle a réuni l’équipe de consultants, le Maire Principal Mr Ramazani Omeno Albert, l’adjoint au Maire, Mr Tandé Moya Makuyu et le point focal du PDU à Kindu, Kikuni Salémuuku. L’objectif de cette rencontre est de recueillir l’avis de la municipalité sur le projet, ses préoccupations, ses suggestions et recommandations vis-à-vis du projet en vue d’en tenir compte, dans la mesure du possible, dans le processus de décision concernant les études environnementales et sociales.

Photo 6: Rencontre avec le Maire central de la ville de Kindu

Monsieur le Maire principal, dans un élan de satisfaction, a souhaité la bienvenue aux consultants et a exprimé toute sa joie de voir un tel projet se préparer dans la ville  de Kindu. Car selon le Maire, le projet vient répondre à un besoin réel de la ville, celui des infrastructures. Et il assure que toute la population de Kindu sera contente de ce projet. Toutefois il exprimera quelques préoccupations vis-à-vis du projet, préoccupations  pour lesquelles il a formulé des recommandations. (Voir le compte rendu en annexe de ce présent rapport).

## Séance d’information des acteurs institutionnels sur le projet

À la suite de la rencontre avec la municipalité de la ville de Kindu,  l’équipe de consultants a tenu, à la date du 07/03/2016, dans les locaux de la Mairie de la ville de Kindu, une  séance d’information sous forme de focus group avec les principaux acteurs institutionnels et parties prenantes (élus locaux, chefs de quartiers et chefs de cellules et d’avenue) du projet. Cela dans le but d’élargir le processus d’information et de recueillir les premières réactions des acteurs institutionnels sur le projet. La séance a été présidée par l’adjoint au Maire principal de la ville de Kindu, Mr Tandé Moya Makuyu et elle a réuni le bourgmestre de Kasuku, commune d’accueil du projet, le chef du quartier Basoko, quartier d’accueil du projet, le chef de bureau de l’urbanisme, de l’environnement, des mines, le directeur provincial de l’office des voiries et de drainage (OVD), le directeur provincial de la REGIDESO, le chef de centre de distribution de la société nationale de l’électricité (SNEL) et le chef du protocole d’État. Ci-dessous quelques images de la séance d’information :

Photo 7: Rencontre d'information des acteurs institutionnels de la ville de Kindu

Après une présentation du projet et une explication de l’objet de la Notice d’Impact Environnemental et Social et du Plan Succinct de Réinstallation par les consultants, la parole a été donnée aux acteurs institutionnels afin qu’ils émettent leurs avis, qu’ils s’expriment leurs préoccupations, suggestions et recommandations sur le projet. Après s’être félicité tour à tour de l’avènement du projet, les acteurs  institutionnels ont réagi avec beaucoup d’intérêt au projet et à la NIES et au PSR engagées pour accompagner la réalisation du projet de réhabilitation de la voirie. Ils mettront l’accent sur un certain nombre d’aspects (Voir le compte rendu en annexe de ce présent rapport).

## Visite guidée de terrain

Elle a été effectuée après la rencontre d’information avec les acteurs institutionnels. Elle a consisté à une reconnaissance conjointe de l’axe routier avec  les principaux acteurs institutionnels, parties prenantes du projet (représentant de la Mairie, bourgmestre, chefs de quartiers, services techniques et consultants) suivie d’une caractérisation de l’axe routier et à d’une appréciation de la zone d’influence des travaux de réhabilitation sur l’axe.

## Enquêtes de terrain et collecte  de données

Elles ont consisté à recueillir, sur toute l’étendue de la zone d’intervention et d’influence du projet, des données biophysiques et socio-économiques nécessaires à l’analyse environnementale et socio-économique du projet. Elles ont consisté également à mener des enquêtes de proximité, à recenser les personnes et les biens affectés par les travaux de réhabilitation, à déterminer les profils socioéconomiques ainsi que les conditions et moyens d’existences des personnes susceptibles d’être affectées par le projet pour servir de base de calcul des compensations y afférentes et de suivi de la restauration des activités socio-économiques.

Photo 8: enquête de terrain

| Un des consultants en enquête sur le terrain | Un des consultants établissant un acte d’acceptation |
| --- | --- |

## Consultation publique

La consultation publique est un acte fondamental et une étape extrêmement importante dans le processus de l’évaluation environnementale et sociale d’un projet. Elle constitue, en effet, un moment particulièrement privilégié de rencontre avec les populations pour échanger et discuter de vive voix sur le projet et d’évaluation de l’acceptabilité sociale d’un projet.

Ainsi, le Jeudi 10 Mars 2016 à 17 h , il a été organisé, dans les locaux de la Mairie centrale de la ville de Kindu, une consultation publique à l’intention des populations d’accueil du projet. La consultation, présidée par Mr le Maire central de la ville de Kindu, a réuni l’ensemble des acteurs institutionnels, non institutionnels, les populations situées dans la zone du projet et les PAP identifiées et recensées sur le long de l’axe routier cible. Le faible nombre des PAP a permis l’exploitation des données (du 7 au 9 mars) et la préparation d’une synthèse des principaux éléments du PSR (dans la soirée du 9 mars et la matinée du 10 mars) et de procéder à la consultation publique le 10 mars dans la soirée.

La consultation au sujet de la synthèse des résultats  du PSR s’est portée sur les aspects suivant : Nombre de PAP recensées, catégorie de biens affectés, modalités d’évaluation des pertes, date limité d’éligibilité ; mesures d’indemnisation et de réinstallation, mécanisme de gestion des conflits). Il s’agissait de partager les résultats du PSR avec les élus locaux (mairie Kindu et commune Kasuku) les services techniques, les chefs de quartiers, d’avenue, de rue, les PAP ou leur représentant et la société civile.

Compte tenu de la faible envergure de l’étude et des biens effectés (33 ménages affectés), les données de base devant alimenter l’atelier de restitution et de consultation ont été préparées par le consultant concomitamment aux différentes phases de collecte de données qui ont débuté depuis le 07 mars 2016.

Les résultats issus de la restitution consultation qui a regroupé quarante-huit (48) personnes dont six (06) femmes.

La consultation visait les objectifs majeurs suivants :

- Partager avec les populations concernées la consistance du rapport de synthèse provisoire sur les implications positives et négatives majeures du projet et les différentes mesures de réhabilitation sociale et économiques prises ;

- Recueillir les préoccupations, les inquiétudes, les craintes et les attentes des populations vis-à-vis du projet ;

- Rassurer et éclairer les populations sur les différentes mesures de réhabilitation sociale et économiques  prises relativement aux impacts négatifs du projet, et enfin ;

- Mettre en lumière les valeurs collectives devant être considérées dans la prise de décision et la dans la mise en œuvre de la réinstallation des personnes affectées par le projet.

Photo 9: consultation publique des populations

| Un des consultants en présentant la synthèse | Le public en écoute de la présentation |
| --- | --- |
| Un des consultants explicitant les implications socio-économiques du projet | Le Maire central de la ville en réaction à l’exposé |

## Résumé des points de vue exprimés par catégorie d’enjeux et préoccupations soulevés

Le public dans son ensemble a favorablement accueilli le projet de réhabilitation de l’axe routier cible de Kindu (Avenue de la Paix)  qu’il a qualifié de projet très attendu, projet qui va contribuer à l’éclat de la ville de Kindu.

En effet, après les différentes présentations sur le PSR, le public a réagi favorablement et a particulièrement apprécié le travail d’enquête de terrain mené qui, selon lui, montre avec la plus grande exactitude la situation environnementale et sociale de référence et les différents impacts socio-économiques spécifiques.

Toutefois, il a soulevé un certain nombre de questions relatives aux mesures de protection des populations pendant les travaux, à la procédure d’indemnisation, à la préservation de la nouvelle route contre d’éventuelles occupations, sur l’implication de la société civile, entre autres

En somme, le public a adhéré entièrement et totalement au projet  recommande vivement que des mesures sérieuses soient prises pour protéger les populations pendant les travaux. (Voir les détails dans le PV de la consultation en annexe de ce présent rapport).

## Prise en compte des points de vue exprimés

- Toutes les recommandations formulées et tous les points de vue exprimés ont été prises en compte aux niveaux suivants : (i) les travaux de réhabilitation de la voie ; (ii) dans les mesures de compensation proposées dans le PSR ; (iii) dans les programme d’information et de sensibilisation et (iiv) dans le plan de suivi et évaluation de la mise en œuvre.

# PROCÉDURES D’ARBITRAGE ET DE GESTION DES CONFLITS

Ce chapitre présente les procédures d'enregistrement des plaintes pour les PAP et le mécanisme de gestion des réclamations d’un coût abordable et à la portée de tous pour le règlement par des tiers des différends nés de la réinstallation.

## Mécanismes de résolution amiable proposés

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison du déplacement des populations :

- le premier niveau de résolution est assuré par un Comité local regroupant le chef de quartier assisté par les notables et comprenant aussi quelques PAP et un représentant du PDU. La composition de ce Comité est donné dans le tableau ci-dessous;

- le second niveau, en cas d'échec du premier, est assuré par le Bourgmestre de la commune de Kasuku;

- le troisième niveau, en cas d'impasse des deux premiers niveaux, le Maire central de la ville Kindu assisté par les notables et le Maire de la commune concernée ;

- En cas d’insatisfaction, le plaignant peut recourir à la Justice en dernier recours.

Les voies de recours (recours gracieux préalable) sont à encourager et à soutenir très fortement.

## Enregistrement des plaintes

L’information des PAP sur le mécanisme de gestion de plaintes se fera à travers la mise en place d’un registre de doléances auprès du chef de quartier. Ensuite, le projet informera les PAP sur la procédure à suivre pour pouvoir se plaindre, qui est la suivante :

- le chef de quartier  assurera la tenue du registre et va aider les PAP à remplir et déposer leur plainte ; la PAP peut aussi rédiger sa propre plainte, ou s’appuyer sur des personnes ressources ou une ONG ; un modèle d’enregistrement des plaintes est joint en Annexe 6.

- après enregistrement, le chef de quartier  va convoquer un comité restreint (composé de notables), pour statuer sur le conflit dans un délai  ne dépassant pas une (1) semaine ;

Comité local de résolution des conflits en zone urbaine

| N° | Nom-Prénom | Statut | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Augustin Mukayo | Chef de quartier Basoko | 0852876750 |
| 2 | Richard Kimenya MUSAKA | Coordonnateur ONG | 08113176772 |
| 3 | Amisi Assani Ahmed | Représentante PAP | 0822603823 |
| 4 | Gniembo Chambane | Représentant PAP | 0851756778 |
| 5 | Amsini Bwana Ali | Chef Cellule Environnement Kindu | 0820054294 |

- ce comité convoque la PAP et le représentant du projet pour tenter une résolution à l’amiable.

- si la tentative de résolution à l’amiable n’aboutit pas, ou si une partie n’est pas satisfaite du verdict rendu par le comité, le plaignant peut faire appel auprès du Maire de Kasuku ;

- en cas d’échec de règlement par le Maire, le différend est soumis à la justice.

Par ailleurs, le point focal du PDU chargé du suivi de la mise en œuvre du PSR mettra en place un système de suivi et d’archivage des réclamations permettant d’en assurer le suivi jusqu’à la résolution finale du litige. L’expert tiendra un registre où figureront les dates d’enregistrement des réclamations, le numéro des réclamations, les dates de résolution des réclamations et l’instance à laquelle les réclamations auront été résolues.

## Dispositions administratives et recours à la justice

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable. Si le requérant n’est pas satisfait, il peut saisir la justice à travers le tribunal provincial. Pour cela, la démarche à suivre est la suivante : (i) la PAP rédige une plainte adressée au Juge du Tribunal départemental concernée ; (ii) la PAP dépose la plainte au Tribunal provincial; (iii) le Juge convoque la PAP et le représentant du projet pour les entendre ; (iv) le Juge commet au besoin une commission d’évaluation du bien affecté ; (iv) le Juge rend son verdict.

# CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PSR

La mise en œuvre du PSR débute avec le dépôt d’un exemplaire du PSR  auprès de la Mairie de la commune concernée, qui seront représentées par leurs services techniques respectifs  dans le suivi de la mise en œuvre de la compensation et de la réhabilitation. La mairie prendra des dispositions, après le dépôt du PSR, pour s’assurer de l’information des populations affectées (par consultation ou voie d’affichage), qui auront la possibilité de consulter le PSR déposé.

Les personnes affectées seront invitées à donner leur avis sur l’exactitude des données telles qu’arrêtées lors de la mission de terrain et de l’atelier de restitution. Si une PAP n’est pas satisfaite des données reprises dans le PSR, la mairie devra ouvrir des nouvelles consultations pour une conciliation des points de vue. A la fin de la conciliation, la mairie signe avec la PAP un nouveau protocole de reconnaissance et d’approbation des données du PSR, en présence du représentant du PDU. A la suite de l’approbation, l’étape suivante consistera à la mise en œuvre de la compensation et de la réhabilitation suivant le calendrier ci-dessous.

Tableau 20 : Calendrier de mise en œuvre du PSR

| Étapes |  | Mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation des activités | mois 1 |  |  |  | mois 2 |  |  |  | mois 3 |  |  |  | ……… |  |  |  | mois n (fin des travaux) |  |  |  |
| Étape 1 | Dépôt d'un exemplaire du PSR auprès de la Mairie de Kindu (Ville et Commune) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 2 | Réunion d'information des PAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 3 | - Présentation du protocole de compensation Signature des actes d'acquiescement indiquant le bien affecté, son estimation financière, les modalités de compensation lors des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 4 | Libération des emprises (démolition des biens) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 5 | - Reconstruction des biens physiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Réinstallation des places d’affaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 6 | Démarrage des travaux de la voie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 7 | Suivi de la procédure de réinstallation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 8 | Clôture du dossier individuel (évaluation des biens reconstruits et des paiements) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# SUIVI- EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSR

## Le Suivi

Les procédures de suivi commenceront dès l’approbation du PSR et bien avant la compensation et la libération des emprises. L’objectif du suivi est de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et d’assurer que les procédures du PSR sont respectées. L’évaluation du plan de réinstallation peut être menée une fois que la totalité des indemnisations est payée et que la réinstallation est achevée. L’objectif de l’évaluation est de certifier que toutes les PAP sont bien réinstallées et que toutes les activités économiques et productives sont bien restaurées.

Le suivi et l’évaluation permettront au promoteur de veiller au respect intégral des principes et procédures fixés dans le PSR. Les activités de suivi et d’évaluation du PSR sont incluses dans les tâches confiées aux deux Experts Environnement et Social du PDU. Il s’agira de mener les actions suivantes :

- vérifier les rapports internes de mise en œuvre du PSR par un contrôle des éléments suivants sur le terrain, essentiellement le démantèlement et reconstruction des installations semi fixes ;

- interroger les PAP dans le cadre de discussions ouvertes pour déterminer leurs connaissances et préoccupations vis-à-vis du processus de réinstallation, de leurs droits à prestations et des mesures de réadaptation ;

- observer les séances d’information et de consultations publiques avec les PAP ;

- observer le fonctionnement du programme de réinstallation à tous les niveaux pour évaluer son degré d’efficacité et de conformité au plan d’action ;

- vérifier le type de problèmes donnant lieu à des plaintes et le fonctionnement des mécanismes de règlement de ces plaintes en passant en revue le traitement des recours à tous les niveaux et en interrogeant les personnes affectées à l’origine des plaintes ;

- apprécier le processus de réinstallation des installations semi fixes en dehors des emprises de la voie ;

- conseiller les responsables du Projet sur les améliorations à apporter, le cas échéant, à la mise en œuvre du PSR.

Les populations concernées seront autant que possible associées à toutes les phases de contrôle des impacts du projet, y compris la définition et la mesure des indicateurs de référence. On doit poursuivre le processus de suivi au-delà de l’achèvement des apports matériels d’un PSR pour s’assurer que les efforts de rétablissement des revenus et les initiatives de développement ont été couronnés de succès.

Le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation est permanent. Il débute dès le lancement des activités de la mise en œuvre de la réinstallation jusqu’à la fin de cette dernière. La mairie de Kindu, la commune de Kasuku en rapport avec le PDU aura à mettre en place son calendrier du suivi des activités de la réinstallation et le communiquera, aux personnes affectées.

Le suivi de proximité des reconstructions des installations sera assuré par la Mairie et le point focal du PDU dans le cadre du suivi technique des travaux et aussi par les Services Techniques Municipaux. Dans le cadre de la surveillance et du suivi, il s’agit de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et d’assurer que les procédures du PSR sont respectées.

## Indicateurs de suivi

Dans le cadre de la mise en œuvre du PSR les indicateurs suivants seront suivis et renseignés :

| Phases | Types d’indicateurs |
| --- | --- |
| Indicateurs de la préparation de la mise en œuvre du PSR | - Nombre de rencontres d’information organisés avec les PAP ; - Nombre de personnes ayant participé aux rencontres ; - . |
| Indicateurs de mise en œuvre du PSR | - Nombre de PAP ayant démantelé et reconstruits leur structures semi fixe hors de l’emprise ; - Nombre de contentieux durant tout le processus ; - Nombre de solutions préconisées ou apportées pour surmonter les difficultés ; - Dispositif mis en œuvre pour la résolution du/ou des conflits. |
| Mesures d’assistance | - Nombre de PAP ayant bénéficié d’une assistance lors de la réinstallation |
| Indicateurs sure les conditions de restauration socioéconomique des PAP | - Nombre de PAP ayant repris leurs activités antérieures |

## L’évaluation

Il est proposé que l’évaluation du PSR soit réalisée par une ONG  qui sera recruté pour assurer l’évaluation finale des mesures environnementales et sociales proposées. Elle peut être menée une fois que les indemnisations sont totalement payées et que la totalité de la réinstallation est achevée.  L’objectif de l’évaluation est de certifier que tous les PAP ont bien étaient compensées financièrement et que leur réinstallation s’est bien déroulée.

## Coût du suivi-évaluation

Le suivi de proximité des activités de mise en œuvre de la réinstallation effectué par le PDU n’aura pas d’incidence financière majeure (en dehors des frais de mission, véhicule et carburant) car l’activité étant déjà incluse dans la mission des deux Experts Environnement et Social déjà recrutés par le SP du PDU. D'autre part, l'évaluation du PSR sera effectuée par une ONG ou un consultant indépendant que le PDU devra recruter.

# SYNTHÈSE DES COÛTS GLOBAUX DU PSR

## Budget estimatif du PSR

Pour la mise en œuvre du présent Plan Succinct de réinstallation (PSR), le budget suivant définit l’ensemble des coûts associés à la compensation des PAPs et au suivi-évaluation nécessaire. Le budget se répartit en plusieurs rubriques : les mesures de compensation pour la reconstruction des structures impactées ; les mesures d’appui aux PAP vulnérables, les mesures pour le suivi de la mise en œuvre,  et les mesures d’information communication et de suivi-évaluation.

Tableau 21 : Budget estimatif du Plan Succinct de Réinstallation

| N° | RUBRIQUES | Budget en USD | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Compensation des pertes de biens et sources de revenus | 6610.95 USD | Mairie Kindu |
| 02 | Divers et imprévus | 539.05 USD |  |
| 03 | Appui au PAP vulnérables | 500 USD |  |
| 04 | Suivi de la mise en œuvre du PSR | 1500 USD | Budget PDU |
| 05 | Communication/ sensibilisation | 1000 USD | Budget PDU |
| 06 | Evaluation finale du PSR par une ONG | 1500 USD | Budget PDU |
| Total coûts du PSR |  | 11 650 USD |  |

## Source de financement

Les coûts de compensation des biens, de démontage et réinstallation / des sources  de  revenus commerciaux et d’assistance aux PAP seront pris en charge par la Mairie de ville de Kindu, avant le démarrage des travaux. Le projet mettra les fonds nécessaires dans un compte séquestre pour l’indemnisation des personnes inconnues lors du recensement.

Les couts de sensibilisation/communication et l’évaluation finale du PSR sont supportés par le budget du projet du PDU.

# DIFFUSION DU PSR

Après approbation par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et par la Banque Mondiale, le présent Plan Succinct de Réinstallation (PSR) sera publié sur le site internet du SP du PDU, à l’ACE et dans la ville Kindu  et la Commune de Kasuku.  Le résumé exécutif sera publié dans un journal à couverture communale. Le PSR devra aussi être diffusé au niveau national dans un  journal officiel ou un journal avec une couverture nationale.  Il devra aussi être diffusé au niveau des quartiers bénéficiaires. Le PSR sera aussi publié à l’Info-Shop de la Banque Mondiale, après que le gouvernement Congolais ait autorisé la Banque de le faire, par une lettre/e-mail.

Les dispositions en matière de diffusion/publication visent à rendre disponible aux populations affectées et aux tiers une information pertinente et dans des délais appropriés. Elles relèvent des mécanismes suivants : ( i) l’information provenant du Projet en direction des populations affectées par le projet, sur le PSR, sa procédure d’élaboration, son contenu et l’état de sa mise en œuvre,  et en contrepartie, la remontée vers le Projet de toute information utile issue des populations des localités concernées par la réinstallation ; (ii) la publication du présent PSR, et de toute nouvelle disposition s’y rattachant, dans des conditions garantissant que les populations affectées y auront accès et le comprendront

# CONCLUSION

Le présent PSR concerne le plan réinstallation de 33 ménages affectés (soit un nombre total de 90 PAP) sur tout le long de l’axe qui mesure 1830 ml. Le budget total du PSR est estimé à 11 650 USD dont 7 650 USD pour les compensations des pertes de biens et de source de revenu. Dans le cadre de ce PSR aucune maison ne sera démolie et aucun ménage ne sera physiquement déplacé.

Le processus de préparation du plan de réinstallation a suivi une démarche participative et inclusive qui a impliqué les services techniques, les élus locaux de la mairie de Kindu et de la commune de Kasuku, les chefs de quartier, d’avenue, de cellules et de zones, la société civile et les PAP présentes ou leur représentants. Il résulte de ces diverses rencontres et consultation des avis largement favorables au projet de réhabilitation de l’Avenue de la paix. En effet, les bénéfices attendus du projet sont entre autres d’après les acteurs rencontrées : la contribution à la lutte contre l’érosion, à l’amélioration de la mobilité et l’amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Kasuku en particulier et de la ville de Kindu en générale. Dans la démarche, les populations concernées estiment que les consultations ont été bien conduites et leur ont permis de s'exprimer de façon libre sur les options de réinstallation.

La mise en œuvre du PSR incombe au PDU  qui devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution et le suivi correct des mesures décrites dans ce PSR. Il s’agira de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et de s’assurer que les procédures du PSR sont respectées. Il est proposé que l’évaluation du PSR soit réalisée par un Consultant une fois que les activités de réinstallation sont achevées.

.

# ANNEXES

# Annexe 1 -Communiqués d'information

# Annexe 2: Réferences bibliographiques

- Mbaye Mb Faye : Rapport PGES PDU 11 Février  2013

- Mbaye Mb Faye : Rapport Final- CGES PDU - RDC-

- Plan de Développement de la ville de Kikwit (2014)

- Cadre de Politique de Réinstallation du PDU, décemebre 2012.

# Annexe 3  Compte –rendu des réunions d’information

| COMPTE RENDU DE LA PRISE CE CONTACT AVEC LA MAIRIE DE LA MUNICIPALITE DE KINDU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institution | Les points discutés |  |  |  |
|  | Perception du projet | Préoccupation et Crainte | capacité de gestion environnementale et gestion du service technique de la ville | Suggestion et recommandations |
| Mairie de la Ville de Kundu | Notre avis sur le projet est très favorable. Nous souhaitons la bienvenue au projet parce qu’il vient régler l’un des problèmes majeurs de la ville, celui des infrastructures. Kindu est une ville post-conflit qui a connu une guerre qui a duré dix(10) ans et qui a causé la destruction de toutes les infrastructures notamment routières. On souffre le calvaire en quittant une commune à une autre à cause de l’état actuel des routes. L’avenue de la paix et un axe très important pour la ville car tous les matériaux de construction sont acheminés à travers cette rue. Nous saluons avec joie ce projet de réhabilitation de la voirie et nous en félicitons le PDU et la Banque mondiale qui a bien voulu le financer. | - La mise en œuvre des activités du PDU prennent beaucoup de temps à se réaliser ; - Le risque de dégradation précoce de la route liée à la mauvaise qualité des travaux comme certaines d’entre elles construites par d’autres projets | - Notre service technique n’est pas outillé il ne dispose pas d’ingénieur ni de personnel qualifié. Aussi le personnel existant est vieillissant. Nous faisons recourt aux compétences extérieures. Le service urbain, l’office des voiries et drainage (OVD) n’est pas fonctionnel. | - Débuter les travaux de réhabilitation le plus rapidement possible ; - Il nous faut un renouvellement et une formation du personnel du service technique et à son sein un ingénieur qui dirige et suive les travaux - Il faut veiller à ce que la route à construire soit une route de qualité, une route qui ne se détériorera pas si facilement que celles déjà connues |

| COMPTE RENDU RENCONTRE D’INFORMATION DES ACTUERS INSTITUTIONNELS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institution | Les points discutés |  |  |
|  | Perception du projet | Préoccupation et Crainte | Suggestion et recommandations |
| Le mot d’ouverture de la séance par l’adjoint au Mairie principal de la ville de Kindu | Nous sommes très heureux d’accueillir le projet de réhabilitation de la voirie Avenue de la Paix. Comme nous l’avons déjà dit, la population sera très contente du projet car la route est dans un état de délabrement très avancé. Nous félicitons les consultants ici présents et nous félicitons, encore une fois, le PDU et la Banque mondiale qui a bien voulu financer le projet. Nous souhaitons que le projet soit une réussite. |  |  |
| Le Bourgmestre de Kasoko, commune d’accueil du projet | Le projet est le bienvenu. Nous somme derrière le PDU et la Banque mondiale que nous encourageons pour que le projet soit une réussite. | - La construction d’une mauvaise qualité de route non durable qui risque de se détériorer aussitôt après construction ; - La prise en charge des personnes qui risquent de perdre leurs biens à cause des travaux ; | - Construire une route de qualité, durable ; -Indemniser les personnes qui auront perdu des biens à cause des travaux ; |
| Direction provincial de la REGIDESO | Comme tout le monde, la REGIDESO également se félicite de l’avènement du projet | - Nous avons un réseau qui longe l’avenue, une conduite de 15cm de diamètre et d’une longueur d’environ 1km qui s’étend du Rondpoint du cinquantenaire à l’auditorium qui alimente en eau les populations situées de part et d’autre de l’avenue de la paix | - Communiquer avec la REGIDESO pour aviser ; - Édifier, au préalable, la REGIDESO de la nécessité ou non de déplacer le réseau ; |
| La Société nationale de l’électricité (SNEL) | Le projet de réhabilitation de l’Avenue de la Paix est un projet très souhaitable car il va donner un éclat à la ville | - Nous n’avons pas de réseau souterrain sur l’axe mais un réseau aérien : risque de rupture de fourniture d’électricité en cas de casse non avisée | - Communiquer avec la SNEL aviser avant toute casse de ses installations pour prévenir la rupture en fourniture d’électricité ; |
| La direction provinciale de l’office des voiries et drainage (OVD) | Nous nous félicitons, à la suite des autres, du projet en tant OVD, service gestionnaire attitré des voiries. | - La disproportionnalité de la largeur de l’emprise de l’Avenue de la Paix (10,85 avec les trottoirs et 8,85 sans) avec celle de l’Avenue Kabila à laquelle elle est accolée et qui fait 9m : désharmonie inesthétique dans la continuité de la voie ; - Le bitumage à mi-chemin de l’Avenue : coût de l’inachevé | - Il faut harmoniser la largeur de l’emprise de la nouvelle Avenue de la Paix à réhabiliter avec celle de Kabila à laquelle elle est articulée comme une continuité ; - Il faut continuer le bitumage de l’Avenue en question jusqu’à l’office des route ; |
| Chef de quartier Basoko | Le projet est le bienvenu, il démunie 80% des difficultés de la Mairie car c’est la Mairie qui supporte toutes les tracasseries liées aux transports des cercueils qui empruntent l’Avenue | - Le réseau existant de l’ASUREP/Basoko, une association d’exploitation de l’eau potable ; - L’occupation anarchique de la voie ; | - il faut communiquer avec la ASUREP pour aviser ; - Il faut prendre des mesures par rapport à l’occupation anarchique ; |
| Le bureau de l’Urbanisme | Le projet est un très bon projet très attendu, un projet bancable pour les populations. L’emprise est assez large, elle respecte encore les dimensions réglementaires et il n’y a pas d’occupations anarchiques sur l’axe. La visite de terrain que nous allons effectuer tout de suite va le confirmer | - Le risque de réduire encore le kilométrage à bitumer : initialement c’était 2300m retenu et qui s’étend jusqu’à l’office des routes ; maintenant c’est 18 300, ne va-t-on pas le réduire encore avant les travaux ? | - Il faut étendre le bitumage à toute la longueur de la route, c’est-à-dire, jusqu’à l’office des routes ; - Il ne faut pas revenir, revoir en baisse sur le kilométrage annoncé |
| Bureau de l’Environnement | Un projet très attendu par les populations qui seront très contentes de l’apprendre. | - Il y a des activités et des biens le long de l’axe : shop, boutiques, arbres fruitiers, puits utilisés par les populations etc. - Les activités ne vont-elles pas entraîner une restriction d’accés aux puits, à l’approvisionnement des populations en eau ? | - Il faut prendre des mesures pour éviter la restriction d’accès aux puits et par rapport aux biens qui pourraient être affectés par les travaux de réhabilitation |
| Le bureau des Mines | Nous sommes ravis de l’avènement du projet. Tous les produits, les matériaux de construction dont le chantier pourrait avoir besoin sont disponibles dans la ville de Kindu : graviers, moellons, cayace, élimonnettes, sable, graviers mélangé à l’argile, tous sont disponible dans le quartier d’accueil du projet, Basoko. |  | - Il faut seulement se prémunir de l’arrêté provincial pour exploiter les différents matériaux ; |

# Annexe 4  Procès-verabal de la consultation publique sur le PSR

# Annexe 5 : Listes de présence lors de la consultation publique

# Annexe 6 : Autorités rencontrées

Annexe  97:  Exemple de fiche d’enquêtes

# Annexe 8 :  Exemple d’actes d’acceptation

# Annexe 9 : Fiche de Plainte

Date :____________

Chefferie traditionnelles de……… Mairie de …… ……………Dossier N°…………..

PLAINTE

Nom du plaignant : ________________________________

Adresse : ___________________________________

quartier: ___________________________________

Nature du bien affecté : ________________________________

DESCRIPTION DE LA PLAINTE :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..

________________________________

Signature du plaignant

OBSERVATIONS DE LA CHEFFERIE :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..

________________________________

(Signature du délégué de quartier ou du Maire)

RÉPONSE DU PLAIGNANT:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..

________________________________

Signature du plaignant

RESOLUTION

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..

________________________________ ____________________________________________

(Signature du délégué de quartier ou du Maire) 		(Signature du plaignant)

# Annexe 10 : Termes de references pour la préparation du PAR

- Contexte et justification

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu auprès  de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don de 100 millions en vue de financer les activités du Projet de Développement Urbain (PDU, et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce Don  pour effectuer des paiements autorisés au titre d’un contrat d’études pour l’élaboration des Plans d’Action de réinstallation (PAR).

Le Projet de Développement Urbain(PDU) a pour objectif principal d’améliorer la fourniture des services de base en renforçant les capacités des institutions locales des villes ciblées par le projet.

L’atteinte de cet objectif nécessite un renforcement du cadre légal et réglementaire et des capacités (techniques, organisationnelles et financières) des principaux intervenants (à tous les niveaux : central et décentralisé) chargés de la fourniture des services, accompagné d’investissements limités dans les infrastructures.

Il est prévu dans le cadre de l’exécution des travaux de la deuxième phase un programme de réhabilitation des  axes routiers dans les villes de Bukavu, Kikwit, Kindu, et Matadi  dont la réalisation peut avoir des incidences négatives au social (déplacement de populations, pertes d’activités, de biens et de sources de revenus, ce qui nécessite l’élaboration d’un Plan d’Action de réinstallation (PAR) pour chacun des axes prioritaires retenue dans chacune des quatre (4) des six (6) villes ciblées par le projet.

- Objet de la Mission

La présente étude a pour objet d’élaborer un Plan d’Action de réinstallation (PAR) pour chacun des axes prioritaires retenue dans chacune des quatre (4) des six (6) villes ciblées par le projet. Les prestations consistent en l’élaboration d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des personnes qui seront affectées par les travaux  d’infrastructures et de services de bases prévus dans le cadre du PDU dans chacune de quatre (4) des six (6)  villes ciblées par le projet. Sans être exhaustif les prestations du consultant couvriront les aspects décrits ci-dessous et cela conformément aux politiques de la Banque Mondiale en matière de réinstallation involontaire.

- Contenu de la mission – Détermination des tâches

Le consultant procèdera sur chacun des 4 sites des villes concernées à:

- une brève description des travaux prévus (résumé des composantes du projet avec un focus sur l’impact des activités sur les déplacements, perte d’avoirs ou d’accès aux ressources naturelles), définira de façon participative, les priorités, exigences, préférence et demandes des populations concernées, puis les analysera et les classifiera par ordre d’importance;

- une enquête socio-économique accompagnée d’un recensement des PAP ; le consultant devra conduire une consultation publique au cours de laquelle il expliquera les objectifs du projet et ses conséquences ;

- un recensement précis et complet de toutes les personnes, familles ou entités qui seront affectées par le projet ainsi que tous les biens touchés: terres, arbres fruitiers,  autres moyens de production et immobilisations de toutes sortes, y compris les infrastructures privées et communautaires et les services socio-économiques et culturels.  Pour chaque recensé, une fiche d’identification doit être établie, répertoriée et officialisée. Chaque fiche d’identification, en plus des informations démographiques, doit fournir des informations précises sur les biens touchés, leurs valeurs et la description des mesures d’atténuation retenues. Les valeurs des biens affectés et les prix unitaires utilisés doivent être ceux du marché et doivent être discutés avec les PAP ou leurs représentants dûment mandatés.  Les méthodes de calcul, les démarches et les prix unitaires utilisés pour calculer les compensations seront présentés en annexe du rapport ;

- avant le démarrage du recensement, une identification en collaboration avec les autorités communales, d’une date boutoir au-delà de laquelle toute personne, famille ou entité qui viendrait à s’installer ou utiliser le domaine ne serait pas éligible aux mesures d’atténuation. La date est rendue publique par les autorités locales compétentes ;

- une revue du cadre légal et réglementaire au niveau national (différents textes loi et existants sur la reforme foncière, code de l’eau, régulation sur la construction, etc.) sur la prise de terres ou d’autres avoirs. faire un résumé des textes qui peuvent s’appliquer aux différentes personnes affectées. En faisant une comparaison du cadre national aux exigences de la Banque (OP 4.12), analyser les différents écarts et faire des propositions pour combler ces écarts;

- l’analyse des textes juridiques relatifs aux statuts des terres, les droits d’usage et d’usufruit tels que pratiqués dans le pays ; les méthodes d’attribution des terres, d’acquisition et d’expropriation; les méthodes de compensation en termes de droits, procédures et éligibilité ;

- une description des  activités compensatoires qui seront proposées suite à la perte d’avoirs;

- une proposition des arrangements institutionnels pour la mise en oeuvre du PAR;

- l’établissement des barèmes d'indemnisation par types de biens/sources de revenus perdus mais dont le prix n’est pas quantifiable sur le marché;

- une proposition de méthode de valorisation des avoirs qui seront éligibles pour la compensation;

- une description des procédures de recours pour les cas de litiges/plaintes qui pourraient subvenir suite au traitement;

- une proposition d’un mécanisme de consultation des personnes affectées, qui permette d’assurer leur participation à la planification des activités au suivi et à leur évaluation (plan d’information, de consultation et de sensibilisation des PAPs),une proposition des indicateurs vérifiables qui permettent de suivre la mise en oeuvre de la politique de réinstallation;

- l’établissement, en collaboration avec les autorités concernées, d’un calendrier prévisionnel pour la mise en œuvre du PAR, rubrique par rubrique et qui doit prendre en considération la date de démarrage du projet et le fait que les travaux de construction et d’aménagement ne peuvent en aucun cas avoir lieu avant que la mise en œuvre du PAR ne soit complètement achevé;

- une proposition du système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR, les ressources humaines et matérielles nécessaires à cette tâche, et les mesures d’accompagnement (formation, assistance technique, etc.). Le consultant proposera un mécanisme d’audit indépendant à l’achèvement de la mise en œuvre du PAR ;

- Une estimation du coût global PAR y compris sa mise en œuvre.

- Un atelier de restitution du projet du par final avec les parties prenantes ainsi que les PAPs.

Le rapport sera rédigé selon le sommaire de base ci-après :

- Résumé exécutif en français, en anglais, swahili et Kikongo

- Executive summary

- Introduction

- Description détaillée du projet

- Caractéristiques socio-économiques du milieu récepteur du Projet

- Profil des acteurs situés dans l’aire d’influence du projet (site, emprise, riveraine)

- Régime/statut foncier dans l’aire d’influence du projet

- Impacts environnementaux et sociaux économiques du projet

- Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation

- Droit foncier et procédures d’expropriation

- Rôle de l’unité de coordination du projet

- Rôles et responsabilités des autorités (Ministère de tutelle, Mairies) et structures impliquées dans la   mise en œuvre du plan de réinstallation

- Eligibilité des PAP recensées

- Critères d’éligibilité

- Principes et taux applicable pour la réinstallation

- Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation

- Mesures de réinstallation physique

- Sélection et préparation des sites de réinstallation

- Protection et gestion environnementale

- Intégration avec les populations hôtes

- Consultations publiques tenues (ainsi que la consultation de la restitution)

- Méthodologie, principes et critères d’organisation et de participation/représentation

- Résumé des points de vue exprimés par catégorie d’enjeux et préoccupations soulevés – PV des réunions et photos

- Prise en compte des points de vue exprimés

- Procédures d’arbitrage (avec noms, fonctions et no de tel de membres du

comité de gestion de litiges).

- Calendrier d’exécution

- Coûts et budget des compensations (source de financement du budget)

- Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR

- Synthèse des  coûts globaux du PAR

- Diffusion du PAR

17. Conclusion

18. Références et sources documentaires

19. Annexes

- PV signé des séances publiques et autres réunions

- Fiche de recensement individuel de chaque PAP y compris titres/pièces fournis

- Liste exhaustive des personnes rencontrées

- Déroulement de la mission

La durée totale de la mission est de cinq (5) semaines. La mission sera conduite dans le respect de la réglementation nationale en la matière et celle de la Banque mondiale.

- Consultant

Le Consultant doit avoir un diplôme en sciences sociales et une expérience et connaissance sur les sauvegardes de la Banque Mondiale et instruments associés pour au moins 5 (cinq) ans, particulièrement en matière de réinstallation. Il doit être bien au courant avec les politiques du Gouvernement de la RDC et les provisions légales sur les acquisitions de terres, la réinstallation et propriétés Prière spécifier : » a) est ce que le consultant est un individu ou un bureau d’étude ; b) si c’est bureau d’études, prière spécifier les membres ; c) échéance des rapports voir la proposition ci-dessous, ainsi que la proposition sur la propriétés des documents et produits..

X  SOUMISSION DES RAPPORTS  ET DELAIS D’EXECUTION

  - Dépôt du rapport de lancement + documents annexes deux (02) semaines ;

  - Approbation une (01) semaine;

  - Dépôt du rapport provisoire + documents annexes huit (05) semaines.

La version provisoire du rapport sera soumise au projet et à la Banque Mondiale pour commentaires et, éventuellement pour approbation.

La version définitive du rapport, qui aura pris en compte les commentaires, sera envoyée par le Consultant au projet en dix (6) copies version papier et trois (3) copies électronique (logiciel word et PDF) pour publication (dans le pays et dans l'Infoshop de la Banque Mondiale).

Le consultant tiendra compte des observations du Maître d’Ouvrage pour l’établissement des documents définitifs.

PROPRIETES DES DOCUMENTS ET PRODUITS

Tous les rapports, études ou autres produits sous forme de graphiques, logiciels ou autres, que le contractuel prépare pour le compte du client au titre du présent contrat deviennent et demeurent la propriété du client. Le contractuel peut conserver un exemplaire desdits documents ou logiciels.

Pendant la durée du présent Contrat et les cinq (05) années suivant son expiration, le Contractuel ne divulguera aucune information exclusive ou confidentielle concernant les Services, le présent Contrat, les affaires ou les activités du Client sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de celui-ci.

Restitution avec les PAP et services administratifs acteurs à la Mairie de Kindu

Une dizaine de PAP étaient protées absentes lors du recensement. Une consignation des montants de la compensation de leurs biens sera faite dans un compte séquestre par le PDUt

Trois (3)  personnes affectées par le projet (PAP) disposent chacune de deux (2) biens identifiés comme affectées par les travaux

Ce montant de 450$ est forfaitaire, il est accordé à titre d’assistance à la réinstallation, uniquement aux PAP occupants irréguliers de l’emprise qui ne disposent pas d’espace libre à proximité pour y être réinstallé afin de poursuivre leurs activités. Sous peine de perdre leurs activités, ce montant leur est alloué pour qu’elles trouvent, par elles-mêmes, les possibilités de se réinstaller ailleurs et de poursuivre leur activité.

Pour les PAP absents lors de la mission de terrain, le Projet va consigner les montants des compensations dans un compte séquestre

Ce montant de 20$ est forfaitaire, il est alloué aux PAP occupants irréguliers mais qui, contrairement aux autres, ont l’avantage de disposer d’un espace libre de proximité où elles peuvent être réinstallées immédiatement. Il équivaut au revenu journalier commercial moyen (10$) qu’elles vont perdre pendant le déplacement et le coup de démantèlement/reconstitution de leur structures (structure simple facile à déplacer).

Il s’agit ici des accès aux habitations (entrées en béton) qui seront détruits lors des travaux. Il ne s’agit pas des places d’affaires dont la durée de déplacement sera de deux jours au maximum.