REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

___________

SECRETARIAT GENERAL A L’URBANISME ET HABITAT

___________

DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION

___________

PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN (PDU)

VILLE DE BUKAVU Travaux de réhabilitation de l’Avenue Irambo

PLAN SUCCINCT DE REINSTALLATION (PSR)

Rapport Final

Septembre  2017

TABLE DES MATIERES

ABREVIATIONS	5

EXECUTIVE SUMMARY	6

MUKTASARI WA MAJIFUNZO	12

1.	INTRODUCTION	16

1.1.	Contexte et objectif du projet	16

1.2.	Méthodologie d’élaboration du PSR	17

1.3.	Structuration du rapport du PSR	18

2.	DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU PROJET	19

2.1.	Caractéristiques du projet	19

2.2.	Besoins en terrain pour la réhabilitation de l’axe	19

2.3.	Justification et minimisation des besoins en terrain	20

3.	CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES DU MILIEU RÉCEPTEUR DU PROJET	21

3.1.	Présentation de la zone d’intervention	21

3.2.	Profil environnemental et social du tronçon	21

3.3.	Profil socioéconomique des PAP sur le  tronçon	23

4.	IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES BIENS ET LES PERSONNES	27

4.1.	Impacts positifs du projet	27

4.2.	Impacts sociaux négatifs du projet	27

4.2.1.	Impacts des travaux sur les structures fixes	27

4.2.2.	Impacts des travaux sur les structures semi fixes	28

4.2.3.	Impacts des travaux sur les sources de revenus de commerce ou de location	28

4.3.	Recensement des biens et personnes affectées	29

4.3.1.	Méthodologie	29

4.3.2.	Résultats du recensement des personnes affectées par le projet	29

5.	OBJECTIFS DU PLAN SUCCINCT DE REINSTALLATION (PSR)	32

6.	CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION	33

6.1.	Cadre juridique de la réinstallation	33

6.1.1.	Textes législatifs - réglementaires et leur application	33

6.1.1.1.	Textes de base	33

6.1.1.2.	Législations complémentaires	33

6.1.2.	Procédure d’expropriation ou de compensation Congolaise	37

6.1.2.1.	Caractère de l’expropriation	37

6.1.2.2.	Étendue de l’expropriation	37

6.1.2.3.	Les titulaires de l’expropriation	37

6.1.2.4.	Les droits réels susceptibles d’expropriation pour cause d’utilité publique	38

6.1.2.5.	Démarche d’expropriation	38

6.1.2.6.	La procédure d’indemnisation	40

6.1.2.7.	Considérations pratiques	41

6.1.2.8.	Apport de la P.O 4.12 aux procédures de compensation et d’indemnisation congolaises	41

6.2.	Cadre institutionnel de la réinstallation	47

6.2.1.	Acteurs institutionnels impliqués	47

6.2.2.	Responsabilités organisationnelles	49

6.2.3.	Analyse des capacités en réinstallation et besoins en renforcement	49

7.	ÉLIGIBILITÉ DES PAP RECENSÉES	50

7.1.	Critères d’éligibilité	50

7.2.	Date limite d’éligibilité	50

8.	ESTIMATION DES PERTES ET LEUR INDEMNISATION	52

8.1.	Principes	52

8.2.	Méthodologie de l’évaluation des indemnisations	52

8.3.	Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation	54

8.4.	Mesures d’assistance	55

8.4.1.	Information et sensibilisation des PAP et assistance	55

8.4.2.	Aide spécifique aux personnes vulnérables et critères de vulnérabilité	55

9.	SÉLECTION ET PRÉPARATION DES SITES DE RÉINSTALLATION	56

10.	CONSULTATIONS PUBLIQUES	57

10.1.	Information du public et enquêtes et consultations	57

10.1.1.	Procédure d‘information, d’enquêtes et de consultation	57

10.2.	Résumé des points de vue exprimés  et des préoccupations soulevées	58

10.3.	Prise en compte des points de vue exprimés	59

11.	PROCÉDURES D’ARBITRAGE ET DE GESTION DES CONFLITS	60

11.1.	Enregistrement et traitement des plaintes en première instance	60

11.2.	Mécanismes de résolution amiable proposés	60

11.3.	Dispositions administratives et recours à la justice	61

12.	CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PSR	61

13.	SUIVI- EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSR	62

13.1.	Le Suivi	62

13.2.	Indicateurs de suivi	62

13.3.	L’évaluation	63

13.4.	Coût du suivi-évaluation	63

14.	SYNTHÈSE DES COÛTS GLOBAUX DU PSR	63

14.1.	Budget estimatif du PSR	63

14.2.	Source de financement	63

15.	DIFFUSION DU PSR	64

CONCLUSION	65

RÉFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	66

ANNEXES	67

Annexe 1 -Communiqués d'information	68

Annexe 2 Procès-verbal de la consultation publique de Bukavu	69

Annexe : 3 Compte rendu de réunions d’information et de collecte de données	70

Annexe 4 : Listes de présence / Réunion d’information et de collecte de données	72

Annexe 5 : Exemple de Fiche d’enquêtes	72

Annexe 6 : Exemple d’acte d’acceptation	73

Annexe 7 : Fiche de Plainte	74

Liste des tableauxet des photos

Liste des tableaux

Tableau 1	Synthèse des différentes activités du projet	19

Tableau 2 : Présentation du tronçon	21

Tableau 3 : Répartition des ménages affectés selon le quartier	23

Tableau 4 : Répartition des chefs de ménage selon le sexe	24

Tableau 5 : Répartition des chefs de ménages affectés selon l’âge	24

Tableau 6 : Répartition des chefs de ménages affectés selon le statut matrimonial	25

Tableau 7 : Répartition des chefs de ménages affectés selon le niveau d’instruction	25

Tableau 8 : Répartition des chefs de ménages affectés selon l’activité principale	25

Tableau 9: Répartition des chefs de ménages ayant une activité secondaire	26

Tableau 10 : Répartition des ménages affectés selon le revenu mensuel	26

Tableau 11 : Répartition des chefs de ménages selon le nombre de personnes à charge	26

Tableau 12 : Synthèse des impacts positifs	27

Tableau 13 : Liste des PAP impactées sur l’avenue Irambo de la ville de Bukavu	29

Tableau 14:	Tableau comparatif du cadre juridique national de la RDC et  l’OP/PB 4.12 de la Banque mondiale	43

Tableau 15	Responsabilités organisationnelles de mise en œuvre du PSR	49

Tableau 16 : Matrice de compensation	52

Tableau 17 : Récapitulatif de l’évaluation des biens affectés sur l’Avenue Irambo	53

Tableau 18 : Bilan des résultats des enquêtes - PSR sur le tronçon Irambo	55

Tableau 19 Comité local de résolution des conflits en zone urbaine	59

Tableau 20 : Calendrier de mise en œuvre du PSR	60

Tableau 21	Indicateurs de suivi	61

Tableau 22 : Budget estimatif du Plan Succinct de Réinstallation	62

Liste des photos

Photo 1 : Escaliers et rampes d’accès sur l’emprise	27

Photos 2 : Structure semi fixe impactée le long de l’avenue Irambo	28

Photos 3 : Structure semi fixe impactée le long de l’avenue Irambo	28

Photo 4 : Activités commerciales affectées le long de l’Avenue Irambo	28

Photo 5 : Activités commerciales affectées le long de l’Avenue Irambo	28

Photo 6 Rencontre avec le Maire de la ville	58

T Photo 7  Rencontre avec les services techniques	58

Photo 8  Consultation publique à Nyalukemba	58

Photo 9  Consultation publique à Nyalukemba	58

# ABREVIATIONS

| ACE | Agence Congolaise de l’Environnement |
| --- | --- |
| AEP | Approvisionnement en Eau Potable |
| ASBL | Associations Sans But Lucratif |
| BM | Banque Mondiale |
| CPR | Cadre de Politique de Réinstallation |
| CNI | Carte Nationale d’Identité |
| EIES | Étude d’Impact Environnemental et Social |
| DIES | Diagnostic d'Impact Environnemental et Social |
| GPS | Global Positioning System |
| IDA | Agence de Développement International |
| MST | Maladies Sexuellement transmissibles |
| MITP | Ministère des Infrastructures et Travaux Publics |
| MEDD | Ministère de l'Environnement et Développement Durable |
| MDC | Mission de Contrôle |
| MOD | Maitrise d’Ouvrage Déléguée |
| ONG | Organisation non gouvernementale |
| PDU | Projet de Dévelopement Urbain |
| P O 4.12 | Politique Opérationnelle 4.12 |
| PAP | Personne Affectée par le Projet |
| PAR | Plan d’Action de Réinstallation |
| PGES | Plans de Gestion Environnementale et Sociale |
| PMCES | Plans de Mise en Conformité Environnementale et Sociale |
| PME | Petites et Moyennes Entreprises |
| PSR | Plan Succinct de Réinstallation |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| RE REGIDESO | Responsable Environnement Régie de Distribution d’Eau |
| RN SNEL | Route Nationale Société Nationale d’Électricité |
| SP | Secrétariat Permanent |
| SCPT | Société Congolaise de Postes et Télécommunications |
| TBE | Tableau de Bord Environnemental |
| TDR | Termes de Références |
| TGI | Tribunal de Grande Instance |
| UES | Unité Environnementale et Sociale |

RESUME EXECUTIF

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a reçu auprès  de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don en vue de financer les activités du Projet de Développement Urbain (PDU). L’objectif principal du PDU est d’améliorer la fourniture des services de base en renforçant les capacités des institutions locales des villes ciblées par le projet. Ainsi, il  a été prévu, dans le cadre de l’exécution des travaux de la deuxième phase, un programme de réhabilitation de  l’axe routier dans la ville de Bukavu.

Cependant, la réalisation des travaux de réhabilitation des axes routiers peuvent avoir des incidences négatives au plan social telles que des déplacements de populations, des pertes de biens, des pertes d’activités et/ou des pertes de  sources de revenus. Cette situation nécessite le déclenchement de la politique opérationnelle 4.12 (PO 4.12) de la Banque mondiale et, par conséquent, l’élaboration d’un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) pour l’axe prioritaire retenue dans la Ville de Bukavu car le nombre de personnes affectées par le projet (PAP) est inférieur à 200 personnes.

C’est ainsi que le projet a requis la préparation d'un PSR pour l’axe routier cible de la ville de Bukavu à savoir l’Avenue Irambo.

L’objectif du PSR est de prévenir les éventuelles incidences sociales négatives qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet, de proposer des mesures justes et équitables pour minimiser les impacts et effets sociaux négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets positifs, cela conformément à la législation de la République démocratique Congolaise et aux exigences de la Banque mondiale en la matière, notamment à la Politique Opérationnelle (PO) 4.12.

Pour procéder à l’élaboration de ce présent PSR, il a été adopté une démarche  méthodologique basée sur plusieurs approches complémentaires avec un accent particulier mis sur l’information des parties prenantes et la consultation des populations susceptibles d’être affectées par les activités du projet.

Ainsi, les démarches complémentaires suivantes ont été successivement adoptées :

- Rencontre d’information avec la municipalité de la ville de Bukavu: elle a consisté à un entretien semi-structuré avec le Maire de la ville de Bukavu et ses conseillers sur le projet dans le but de recueillir l’avis de la municipalité, ses préoccupations et les recommandations ;

- Séance d’information des acteurs institutionnels sur le projet : elle a consisté en une séance de focus group sur le projet permettant d’informer tous les acteurs concernés et de collecter des données socioéconomiques sur la ville ;

- Enquêtes de terrain et collecte de données : elles ont consisté à recueillir, sur toute l’étendue de la zone d’intervention et d’influence du projet, des données socio-économiques nécessaires à l’analyse environnementale et socio-économique du projet ;

- Consultation publique : elle a consisté à (i) présenter aux différentes parties prenantes (élus locaux, services techniques, PAP, société civile...) et aux populations affectées par le projet, la synthèse du PSR sur les principaux impacts socio-économiques que les travaux vont engendrer et les mesures de réinstallation prévues pour leur mitigation, et (ii) recueillir les avis, préoccupations et recommandations.

De l’avis des personnes consultées, ce projet jouit d’une bonne acceptabilité sociale. En atteste les différents points de vue qui sont très favorables. Ils perçoivent le projet comme un moyen pour améliorer la mobilité dans le quartier de Nyalukemba et Ndendere. Toutefois, ils déplorent les lenteurs constatées dans la mise en œuvre des activités du PDU.

D’une manière générale, ils saluent le projet et souhaitent qu’ils aillent à terme, non sans émettre des préoccupations, des recommandations pour une bonne intégration du projet au contexte local.

Le bilan des impacts établi à l’issue des investigations et recensement effectués s’établit comme suit : 13 ménages au total seront affectés par les travaux (soit un nombre total de 76 PAP dont 20 ont moins de 5 ans) sur tout le long de l’axe Irambo qui mesure 1500 mètres.

Toutefois, il convient de souligner que les impacts des travaux de réhabilitation sur l’Avenue Irambo par le PDU n’engendreront aucune perte de maisons ni de déplacement physique de personnes.

La procédure de règlement des litiges constitue un élément important du dispositif de restauration des moyens d’existence de la PAP. Ainsi, si la personne affectée estime que les dispositions prévues par le PSR ne sont pas respectées (ou qui s’estiment lésées par le PSR ou par son exécution), elle peut adresser une plainte auprès du Chef de son  quartier abritant le projet, chez qui un cahier pour l’enregistrement des plaintes éventuels sera déposé. La procédure de règlement recommandée par le présent PSR privilégie le mode de résolution à l’amiable des conflits qui pourraient naître de la mise en œuvre des travaux et du PSR. Le recours aux cours et tribunaux peut être suggéré en dernier recours.

Le recensement des personnes susceptibles d’être affectées par le projet s’est déroulé à partir de 16 décembre 2016.  Ainsi, cette date du 16 décembre 2016 constitue la limite de l’éligibilité à la réinstallation. Toute occupation de l’emprise du projet intervenue au-delà de cette date ne pourra plus être éligible à une compensation. Un communiqué du Maire principal de la ville de Bukavu a été établi et diffusé dans ce sens.

La mise en œuvre du PSR incombe au SP du PDU qui devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution et le suivi correct des mesures de réinstallation économique notamment la démolition reconstruction des biens affectés et la compensation des PAP.

La surveillance de proximité de la mise en œuvre du PSR sera assurée par le point Focal du PDU au niveau local (Bukavu) dans le cadre de sa mission. Il s’agira de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et de s’assurer que les procédures du PSR sont respectées.

Le financement des indemnisations et compensations des PAP incomberont à la mairie de ville de Bukavu (un budget est provisionné pour les compensations).

La surveillance de proximité des biens affectés sera assurée par les agents de l’Office de Voirie et Drainage (OVD) et du Point focal environnemental et social de la Mairie  dans le cadre de leurs missions d’assistance au PDU. Ils signaleront au projet tout problème qui survient et s’assureront que les procédures du PSR sont respectées.

Il est proposé que l’évaluation du PSR soit réalisée par l’Expert Environnement et Social du PDU déjà recruté par le projet pour assurer l’évaluation finale des mesures sociales proposées dans le PSR et qui peut être menée une fois que les indemnisations sont totalement payées et que la totalité de la réinstallation est achevée.

L’objectif de l’évaluation est de certifier que tous les biens sont démantelés et reconstruits, que toutes les PAP sont bien réinstallées, compensés en totalité et que toutes les activités économiques sont bien restaurées.

Budget estimatif du PSR

| N° |  | Rubriques | Budget en USD | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Compensation des pertes de biens et sources de revenus | 3 855 USD | Mairie |
| 02 |  | Divers et imprévus | 500 USD | Mairie |
| 03 | Suivi de la mise en œuvre du PSR par l’OVD |  | 1 500 USD | Budget PDU |
| 04 | Communication/sensibilisation |  | 1 000 USD | Budget PDU |
| 05 | Évaluation finale du PSR par l’EES du PDU |  | 1 500 USD | Budget PDU |
| Total coûts du PSR |  |  | 8 355 USD |  |

Les coûts de compensation financière des pertes structures et de revenus commerciaux et du démantèlement des installations semi fixes seront pris en charge par la Mairie de Bukavu.

Les coûts de sensibilisation/communication et l’évaluation finale du PSR sont supportés par le budget du projet du PDU.

Matrice de compensation

| Type de perte | Catégorie de PAP recensée | Compensation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En nature | En espèce | Commentaires |
| Perte de structure fixe (escalier, rampes d’accès | Propriétaire | Néant | Valeur actuelle de remplacement de la structure fixe | Néant |
| Perte de structures semi –fixes (Étalage, tentes, kiosques) | Propriétaire de structures en dur (ciment ou béton) | Néant | Valeur actuelle de remplacement (construction nouvelle) | Les PAP pourront récupérer les matériaux sans déduction sur leurs compensations |
| Perte de temporaires de revenu | Propriétaire de biens commerciaux | Néant | Indemnité pour perte de revenu journalier pendant la réinstallation soit 10 jours | Néant |
| Pertes de place d’affaires locatives | Locataire de place d’affaires |  | Indemnité de frais de location soit 3 mois | Néant |
| Perte de revenus de location | Propriétaire de place d’affaires locatif |  | Indemnité pour perte de revenus de location soit 3 mois de location | Néant |

Tableau de Données de base

| N° | Sujet | Données |
| --- | --- | --- |
| 1 | Localisation du projet | République Démocratique du Congo |
|  | Ville/Commune | BUKAVU/IBANDA |
| 2 | Réhabilitation de l’avenue Irambo | Projet de 1500 ml |
| 3 | Type des travaux | travaux routiers (réhabilitation de voirie urbaine) |
| 6 | Date Butoir | 16 Décembre 2016 |
| 8 | Nombre de ménages affectés par le projet | 13 |
| 7 | Nombre total de personnes affectées par le projet (PAP) | 76 |
| 9 | Nombre de ménages féminins affectés | 03 |
| 10 | Nombre de ménages vulnérables | 00 |
| 11 | Nombre de ménages ayant perdu : |  |
|  | - Une structure fixe (escalier, Rampe d’accès) - Une structure semi fixe (kiosque, étalage) - Logis (locataire de place d’affaires) - Revenu moyen journalier - Revenu de location | - 01 - 12 - 02 - 08 - 02 |

EXECUTIVE SUMMARY

The Government of the Democratic Republic of the Congo has received a grant from the International Development Association (IDA) to finance the activities of the Urban Development Project (UDP). The main objective of the UDP is to improve the provision of basic services by strengthening the capacity of local institutions in the cities targeted by the project. As part of the implementation of the work of the second phase, a program for the rehabilitation of the road network in the town of bukavu was planned.

However, the road rehabilitation work can have negative social impacts such as population displacement, loss of property, loss of activities and / or loss of income. This situation necessitates the initiation of the World Bank's Operational Policy 4.12 (OP 4.12) and, consequently, the development of a Succinct Resettlement Plan (SRP) for the priority axis in the City of bukavu because the number Of persons affected by the project (PAP) is less than 200 persons

Thus, the project required the preparation of a Succinct Resettlement Plan (SRP) for the target road axis of the city of Mbandaka, namely Avenue Irambo.

The objective of the SRP is to prevent potential adverse social impacts from the implementation of the project, to propose fair and equitable measures to minimize potential negative social impacts and effects, and to optimize impacts and positive impacts, in accordance with The legislation of the Congolese Democratic Republic and the requirements of the World Bank in this regard, in particular in OP 4.12

In order to develop this succinct resettlement plan (SRP), a methodological approach was adopted, based on several complementary approaches, with particular emphasis on informing stakeholders and consulting populations likely to be affected. Affected by project activities.

Thus, the following approach was adopted

- Information meeting with the Municipality of Bukavu City: it consisted of a semi-structured interview with the main Mayor of the city of Bukavu and his advisors on the project in order to obtain the opinion of the municipality, Its concerns and recommendations;

- information session of the institutional actors on the project: it consisted of a focus group session on the project to inform all stakeholders and collect socio-economic data on the city;

- Field surveys and data collection: gathering biophysical and socio-economic data for the environmental and socio-economic analysis throughout the project's area of ​​intervention and influence, Economic impact of the project;

- Public consultation: it consisted of (i) presenting to the various stakeholders (local elected representatives, technical services, PAP, civil society, etc.) and to the populations affected by the project, the synthesis of the PSR on the main socio-economic impacts That the work will generate and the planned resettlement actions for their mitigation, and (ii) collect the views, concerns and recommendations.

In the opinion of the people consulted, this project enjoys good social acceptability. This is evidenced by the different points of view which are very favorable. They perceive the project as a means to improve mobility in the Nyalukemba and Ndéndéré neighborhoods. However, they deplored the slow progress in the implementation of the activities of the PDU

Generally speaking, they welcome the project and hope that they will eventually come up with concerns and recommendations for a good integration of the project with the local context.

The results of the investigations and census carried out are as follows: 13 households will be affected by the work (a total of 76 PAPs, 20 of them under 5 years of age) throughout The Irambo axis which measures 1500 ml.

However, it should be emphasized that the impact of the rehabilitation work on the Irambo Avenue by the PDU will not result in any loss of houses or physical displacement of persons.

The dispute resolution process is an important part of the PAP's livelihoods regime. For example, if the affected person thinks that the provisions of the SRP are not respected (or who consider themselves wronged by the PSR or by its execution), it can file a complaint with the Chief of his neighborhood housing the project Which shall be filed with a notebook for the recording of any complaints. The settlement procedure recommended by this SRP focuses on the out-of-court settlement of disputes arising from the implementation of the work and the SRP. Recourse to courts and tribunals may be suggested as a last resort.

The census of the persons likely to be affected by the project took place from 16 to 20 December 2016. The date of 19 December 2016 constitutes the limit for eligibility for resettlement. Any occupation of the project's right of way after this date will no longer be eligible for compensation. A communiqué from the Mayor of the City of Bukavu was prepared and circulated in this regard.

Implementation of the SRP is the responsibility of the PS of the PDU, who will have to take all necessary measures for the execution and correct follow-up of the economic resettlement measures, notably the demolition reconstruction of the affected properties and the compensation of the PAP.

Proximity monitoring of the implementation of the SRP will be carried out by the Focal Point of the PDU at the local level (Bukavu) as part of its mission. This will involve informing project officials of any problems that arise and of ensuring that SRP procedures are followed.

Funding for compensation and compensation of the PAP is incumbent on the City Council of Bukavu (a budget is provided for compensation).

Proximity monitoring of the affected assets will be carried out by officers of the Office of Highways and Drainage (OVD) and the Environmental and Social Focal Point of the City Council, in the framework of their assistance missions to the PDU. They will report any problems to the project and ensure that the SRP procedures are followed.

It is proposed that the evaluation of the PSR be carried out by the Environment and Social Expert of the PDU already recruited by the project to ensure the final evaluation of the social measures proposed in the PSR and which can be carried out once the compensation is totally Paid and that the entire resettlement is completed.

The objective of the evaluation is to certify that all assets are dismantled and rebuilt, that all PAPs are properly resettled, fully compensated and that all economic activities are properly restored.

Estimated Budget for the Resettlement Action Plan for Avenue Irambo

| N° |  | Headings | Budget in USD | Source of funding |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Compensation for loss of assets and sources of income | 3 855 USD | Municipality |
| 02 |  | Miscellaneous and unforeseen | 500 USD | Municipality |
| 03 | Follow-up of the implementation of the SRP by the OVD |  | 1 500 USD | UDP Budget |
| 04 | Communication / Awareness |  | 1 000 USD | UDP Budget |
| 05 | Final evaluation of the PSR by the SEA of the PDU |  | 1 500 USD | UDP Budget |
| Total SRP costs |  |  | 8 355 USD |  |

The cost of financial compensation for structural losses and commercial revenues and the dismantling of semi-fixed installations will be borne by the City of Bukavu.

Awareness / communication costs and the final evaluation of the SRP are borne by the UDP project budget.

Compensation matrix

| Type of loss | Category of PAP identified | Compensation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | In nature | In Cash | Reviews |
| Loss of fixed structure (stairs, ramps | Owner | None | Valeur actuelle de remplacement de la structure fixe | Néant |
| Loss of semi-fix structures (display, tents, kiosks) | Owner of hard structures (cement or concrete) | None | Current replacement value (new construction) | The PAPs will be able to recover the materials without deduction on their compensations |
| Perte de temporaires de revenu | Owner of commercial property | None | Compensation for loss of daily income during relocation ie 10 days | None |
| Loss of leasing business space | Tenant of business place |  | Lease allowance of 3 months | None |
| Loss of rental income | Rental business owner |  | Indemnity for loss of rental income ie 3 months rental | None |

Tableau de Données de base

| N° | Sujet | Données |
| --- | --- | --- |
| 1 | Location of the project | Democratic Republic of Congo |
|  | City / Town | BUKAVU/IBANDA |
| 2 | Rehabilitation of Irambo Avenue | Project of 1500 ml |
| 3 | ype of work | Road works (rehabilitation of urban roads) |
| 6 | Deadline | 16 Décember 2016 |
| 8 | Number of households affected by the project | 13 |
| 7 | Total number of people affected by the project (PAP) | 76 |
| 9 | Number of female households affected | 03 |
| 10 | Number of vulnerable households | 00 |
| 11 | Number of households that lost: |  |
|  | - A fixed structure (staircase, access ramp) - A semi-fixed structure (kiosk, display) - Logis (tenant of place of business) - Average daily income - Rental income | - 01 - 12 - 02 - 08 - 02 |

# MUKTASARI WA MAJIFUNZO

Serkali ya inchi ya  République Démocratique du Congo (RDC) alipewa mshahara na IDA (Association Internationale de Développement kwa nia ya kutengeneza makazi ya kukamilisha mwikaliyo ya watu mu vijiji hama PDU (Projet de Développement Urbain). Ma faa kamili ya ma kazi ya PDU ni kukamilisha makazi kawaida ya Serkali kati ya vijiji vigne vilichakuliwa na matengenezo haya. Njo kwa maana, ilichakuliwa, kwa masaidiyo aya yapili, kafanya makazi ya matengenezo ya barabara Irambo, kati ya kijiji cha Bukavu.

Lakini, kazi iyo ya kutengeneza barabara yanawaza kuacha ma halama mbaya na pia ma halama nzuri juu ya mazingira na pia mwikalio ya watu kama vile kuondowa watu na vitu viao na kuwapeleka fazi ingine, kupoteza mali na vitu kawaida viao, kuaribisha biashara biao. Na kwaiyo, tafazali kutimikia mpango wa politiki ya 4.12 Banki Kuu ya Mataifa ya dunia (PO 4.12),yenye inomba kwadika majifunzo kawaida kwa ufupi kwa kwangalia mambo ya PSR kwa kulipa vitu via watu vinye kazi itadidisha wakati wa kazi ya kutengeneza barabara Irambo ya kijiji kuu cha Bukavu sawa vile wingi wa watu wale kazi itagusa uko chini ya watu 200.

Njo kwa maana matengenezo ya kazi hii iliomba matayarisho ya majifunzo ya kifupi ya PSR  juu ya kazi ya kutengeneza barabara Irambo mu kijiji cha Bukavu.

Nia kubwa ya majifunzo hii ya PSR ni kujulisha vizuri ma alama mbaya hama mzuri kawaida yenye kazi hii itaacha juu ya mazingira na pia mwikalio ya watu, kutokea kwa kazi hii, na kutayarisha mipango kawaida yenye ya tasaidia kupunguza kabisa ma alama mbaya hama kuyamaliza, na kukamilisha ma alama mzuri zote,  kufatana na kodi kamili ya inchi ya République Démocratique Congolaise na pia maombi ya Banki Kuu ya Ma Taifa ya dunia mzima, kama politiki ya 4.12 (OP 4.12).

Kwa kwandika majifunzo haya ya PSR, walitumikia naamna mingi ya kutumikia na kufwata kabisa njia ya kupashwa habari na pia kuongea na watu wote wale mata gusiwa na kazi hii na pia wale watakuwa kati ya matengenezo ya kazi hii kwakuweza kuwaonyesha ma faa ya kazi na pia kukamata mawazo yao na ombi lao zote.

Na kwa hiyo, mifano ya kutumikia ifatayo njo yenye tulitumikia kwa kutayarisha vizuri majifunzo haya :

- Mkutano kwa kupasha habari kwa serkali ya kijiji cha Bukavu: Kulifanikwa maongeleo hama mazungumuzo  na wakubwa wa serkali hama Maire ya mtaa wa  Bukavu na wasaidizi wake wote kwa kuwapasha habiri ya matengenezo ya kazi na kuchukuwa maombi yabo na hakili yao kufatana na mambo ya matengenezo ya kazi ;

- Mkusanyo wa kupasha habari kwa viumba viote via kazi vinye vitapana mkono kwa kazi ya matengenezo hii :  kulifanika mazungumuzo katika viumba mbali mbali vinye vita saidia kwa maendeleo kamili ya matengenezo ya kazi na kukamata pia mawazo yao, na mayele yenye yata saidia kwa kuonyesha mwikalio na mambo ya biashara ya watu uko mtaa wa Bukavu ;

- Kutafutatafuta na kuchukuwa mambo ya kazi : tulitafuta kwa kupata mambo yenye inaangalia unene wa mahali penye kazi itafanikwa, mambo ya biashara na mwikalio ya watu yenye itasaidia kwa kwangalia vizuri mambo ya mazingira na pia mwikalio ya watu mahali kazi itafanikiya ;

- Mazungumuzo na wanainchi : tulionyesha watu wote (i) wakaaji, wabunge, watu wa serkali, watu wenye vitu viao vitagusiwa na makazi, na watu kutoka société civile, kwa kifupi mambo ya majifunzo ya PSR kwagaliana na halama mbaya mbali mbali yenye yatatoka ku kazi na pia mipango kamili yenye ilikamatiwa kwa kuweza kupunguza, kuepuka kama kumaliza ma halama yote, kukamata pia hakili zao na ombi lao zote.

Kufwatana na watu wale tulikutana nao, matengenezo ya kazi ya PDU ni ya muimu kabisa, na wote wana tamani kama yafanikwe kwa haraka kwa kuweza kusaidia watu wote na mwikalio yao. Jibu lao kawaida ya onyesha kama kazi ya PDU inaitikiwa na wikaaji wa mtaa ya Bukavu. Wote wanahakikisha kama kazi hii ni ya ma faa kabisa na yataleta maendeleo ya mtaa mzuma, na ku upande kabisa wa ma quartiers  Nyalukemba na Ndendere. Lakini wengine wali uzunika kwa kuona kama makazi ya lipita ya PDU yalifanika kwa uvivu na polepole sana na ilikawia.

Kwa kifupi, watu wote wana ongolea kazi hii kwa haraka, na walitolea mawazo yao kwa kuweza kusaidia matengenezo ya kazi yendelee kabisa na kwa upesi kufatana na nia yao.

Esabu ya ma halama yenye ilitolewa kisha kutafutatafuta njo ya fatayo : ma nyumba 13 kamili njo itagusiwa na kazi ya kutengeneza barabara (kama watu wapata 76 katiyao watu 20 weko na miaka chini ya miaka 5) ku upande huo wa urefu wa barabara ya Irambo ya 1500 ml (kama 1,500 Km).

Tafazali kujulisha kama kazi hii ya kutengeneza barabara Irembo na PDU haitaomba kuondowa makao ya watu kama vile na watu wenyewe kwa kuwa peleka mahali penginepo.

Matengenezo kwa kukata mambo ya kutosikilizana kati ya watu ni ya muimu kabisa kwa kuweza kuwasaidia watu wote wale watagusiwa na kazi kwa kuweza kulipiwa vitu kama mali yao vizuri.

Na kwa hio, kama mutu anaona ya kwamba ngisi mambo ilitayarishwa haikweshimiwa kufatana na majifunzo ya PSR (hao kama mutu isifurahi kwa matumikio ya PSR), ataweza kwenda ku staki kwa Chef de quartier, kwenye atakuta kitabu kwenye anaweza kwandika nia yake yote kwakuweza kwagaliwa vizuri na wakubwa wa matengenezo ya kazi. Matengenezo ya kukata mambo yana panga kama jambo lolote litaweza kutokea kwa kazi ya PDU yafazali kusikilizana na kutengeneza kwa urafiki na unduku kwa kimia kama vile PSR inaomba. Mutu ataweza kwenda ku tribunal mpaka kama anaona yakwamba njia ya masikilizano aisaidie kwa masikilizano kamili.

Kwesabu watu wale vitu viao vitagusiwa na kazi ya PDU kulifanika mpaka tarehe  16 décembre 2016.  Na, tarehe hii ya 16 décembre 2016  njo siku ya mwisho kwa kwesabu na kwandika jina la watu wote wale walichakuliwa kwa kulipiwa juu ya vitu viao. Watu wote wale walikuwa kwikala mahali pa kazi kabla ya kwandikisha watu hawatapewa malipizo hata moja sababu awakwandikiwa. Julisho kawaida ilipewa na kiongozi wa mtaa ya Bukavu kama Mairi alitowa tangazo kwa redio na pia television.

Kutumia majifunzo ya PSR ni chini ya ulinzi wa mkubua wa PDU hama SP mwenye ata angalia vizuri mambo yoyote kwa maendeleo kamili ya ma kazi yote ya kutengeneza barabara na kufatilia vizuri ngisi ya kaeshimu mipango yatakamatiwa kwa malipo ya watu wale watapoteza vitu viao na pia viashara viao.

Kufatilia ma kazi kwa kila siku njo kutafanika na mutu mwenye atachukuliwa na Mairie ya Bukavu, na mjumbe wa PDU huko Bukavu kwa njia ya kazi yake. Kazi yake itakuwa kujulisha vizuri kwa haraka matatizo yote yale yataweza kupatikana kwa muda wa kazi na kwangali kweshimu mipango ya PSR kamili.

Pesa ya malipo ya vitu via watu vinye vitahadibishwa ya tapewa na kiongozi wa mtaa ya Bukavu kama Mairie ya mtaa huu. (mshara kwa nia hiyo utatayarishwa).

Kufwatilia vitu vienye vita hadibishwa kwa kila siku ktafanikwa na watumikaji wa OVD (Office de Voiries et de Drainage) na mufwataji ya mambo ya mazingira wa Mairie ya Bukavu kwa mambo ya kazi ya PDU. Wao watatolea ripoti lao kila wakati kwa nia ya maendeleo mzuri ya kazi ya kufatilia mipangu ya PSR na ka ya eshimu.

Mafatilio ya PSR njo itafanikiwa na muyuwaji wa mambo ya mazingira na mwikalio ya watu kutokea PDU ule alichukuliwa kwa nia ya kazi yote ya PDU kwa kufatilia mipango kamili iliandikwa na PSR mpaka mwisho ya malipo ya watu wale watagusiwa na kazi ya PDU.

Ma faa ya kufatilia kazi iyo na yakukamilisha na kuhakikisha kama vitu viote via watu vili andikiwa na pia vili lipiwa bila shida lolote kwa ukimia.

Mtango ya mushara kwa kulipa watu kufatana na kazi ya kutengeneza barabara Irambo ku mtaa wa Bukavu

| N° |  | Mustari | Mushara kwa USD | Mahali mushara utapewa hama utatolewa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Malipo ya mali ya watu na viashara viao vinye vita hadibiwa | 3 855 USD | Mairie |
| 02 |  | Mambo kamili nay ale aikutayalishwa | 500 USD | Mairie |
| 03 | Kufuatilia matumikio ya majifunzo ya PSR na OVD |  | 1 500 USD | PDU |
| 04 | Upashwaji habari/na julisho mbali mbali |  | 1 000 USD | PDU |
| 05 | Ufachilio wa mwisho wa majifunzo ya PSR na mjuwaji wa PDU kwa mambo ya mazingira na pia ya mwikalio ya watu |  | 1 500 USD | PDU |
| Mtango kama beyi kamili ya PSR |  |  | 8 355 USD |  |

Mushaara ya kulipa vitu via watu vienye vili adibishwa na pia biashara viao, na ya kuondosha vitu kamili mahali pa kazi yatalipiwa na Mairie ya mtaa wa Bukavu.

Mushaara kwa mambo ya upashaji habari na pia ukingo wa  watu kama kuwasopesha, na pia kufatilia kwa mwisho kwa mambo ya PSR utatolewa na matengenezo ya PDU.

Kartasi ya malipo ya vitu via watu

| Upotezo | Ngisi ya watu waliochakuliwa | Malipo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kwa vitu | Kwa pesa | Ufafanuwo |
| Upotezo wa majengo ka ma (escalier, maali pakupichia) | Mwenye majengo | Hakuna | Beyi kamili ya kufatana na majengo fixe | Néant |
| Upotezo wa majengo mengine kamili (Étalage, tentes, kiosques) | Mwenye majengo kamili (ciment hao béton) | Hakuna | Valeur actuelle de remplacement Beyi ya sasa kamili kufatana na majengo ya mpia | Les PAP pourront récupérer les matériaux sans déduction sur leurs compensations |
| Upotezo wa viashara kwa muda | Mwenye vitu via kuuza hama viashara | Hakuna | Malipo kwa nia ya vitu vita hadibiwa kufatana na malipo hama mtango ya kila siku kwa muda wa masiku 10 (10 jours) | Néant |
| Upotezo wa mali ya kulipia kwa nia ya biashara | Mwenye analipia maali pa biashara | Hakuna | Malipo ya miezi tatu ya kulipia maali pa biashara (3 mois) | Néant |
| Upotezo wa feza ya kulipia maali pa viashara | Mwenye fazi ya kulipia kwa nia ya biashara | Hakuna | Malipo kwa nia ya upotezo wa viashara kwa muda wa miezi tatu (3 mois) | Néant |

Kartasi ya mambo kawaida ya kazi

| N° | Mustari | Mambo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pahali pa kazi ya PDU | République Démocratique du Congo |
|  | Mtaa | BUKAVU/IBANDA |
| 2 | Kutengeneza barabara Irambo | Urefu wa njia wa 1500 ml (kama 1,500 Km) |
| 3 | Namna ya ma Kazi | Makazi ya barabara (kutengeneza ma barabara kati ya mtaa) |
| 6 | Tarehe za mwisho | 16 Décembre 2016 |
| 8 | Wing iwa ma jamaa yenye yatagusiwa na ma kazi | 13 |
| 7 | Wing iwa watu kati ya ma jamma yale yatagusiwa na ma kazi (PAP) | 76 |
| 9 | Wing iwa ma jamaa yenye iko chini ya ulinzi ya wanawake | 03 |
| 10 | Wingi wa ma jamaa yenye inastaili na usaidizi kamilifu | 00 |
| 11 | Wing iwa ma jamaa yenye ilipoteza : |  |
|  | - Majengo kamili (escalier, Rampe d’accès) - Majengo kama (kiosque, étalage) - Nyumba ya makao (kulipia maali pa biashara) - Mshaara wa kila siku - Mshaara wa malipio ya maali pa biashara | - 01 - 12 - 02 - 08 - 02 |

## INTRODUCTION

## Contexte et justification

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don de 100 millions de dollars américains en vue de financer les activités du Projet de Développement Urbain (PDU). Le PDU  a  pour objectif principal d’améliorer l’accès durable aux infrastructures et services de base pour les populations des six villes du Projet (Bukavu, Kalemie, Mbandaka, Kindu, Matadi et Kikwit) notamment les habitants des quartiers défavorisés. Cela contribuera par ailleurs à la mise en œuvre de la Stratégie de Développement des Villes de la RDC. De façon spécifique, le Projet se propose d’appuyer les efforts du Gouvernement à (i) améliorer les capacités techniques, financières et institutionnelles des municipalités à programmer, réaliser et gérer des infrastructures et services prioritaires et (ii) financer des infrastructures et équipements socioéconomiques dans les villes du Projet.

Dans le cadre de ce projet, il est prévu pour la deuxième phase, l’exécution des travaux de  réhabilitation de l’avenue Irambo dans la ville de Bukavu.

La réalisation de ces infrastructures, quoique très importantes pour la ville, pourraient engendrer des incidences sociales négatives  telles que : déplacement de populations, pertes d’activités, de biens et de sources de revenus etc. susceptibles de porter préjudices aux personnes affectées.

Ainsi,  pour minimiser ces impacts et effets négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets positifs, ce projet a requis la préparation d'un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) car le nombre de personnes affectées par le projet (PAP) est inférieur à 200 personnes.  Ce plan  vise à prévenir et gérer de façon équitable les éventuelles incidences qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet et être en conformité avec la législation nationale et les exigences de la Banque mondiale notamment la Politique Opérationnelle (PO) 4.12.

Les objectifs du présent PSR sont de :

- minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, en examinant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;

- s’assurer que les personnes affectées par le projet (PAP) sont consultées effectivement en toute liberté et dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes majeures du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation;

- s’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière participative avec les PAP en rapport avec les impacts sociaux subis, afin de s'assurer qu'aucune d’entre elles ne soit pénalisée;

- s’assurer que les personnes affectées y compris les personnes vulnérables soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins de les rétablir en termes réels à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; et

- s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient conçues et exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices.

La présente étude a donc pour objet d’élaborer un PSR pour l’axe prioritaire retenue dans la ville de Bukavu notamment l’avenue Irambo.

## Méthodologie d’élaboration du PSR

Pour procéder à l’élaboration du présent PSR, il a été adopté une démarche méthodologique basée sur plusieurs approches complémentaires :

- Réunion de coordination et d’orientation de la mission d’étude (rencontre à Kinshasa avec le personnel du secrétariat permanent chargé de la gestion du projet; mis à disposition des consultants les documents de base du projet) ;

- La revue documentaire, à savoir, l’analyse et l’exploitation de toute la littérature sur le projet et sur sa zone d’intervention (Termes de Référence [TdR], documents stratégiques, documents techniques et de planification, plans de développement local etc.) ;

- Rencontre d’information avec la municipalité de la ville de Bukavu (entretien avec le Maire de la ville de Bukavu sur le projet ;)

- Séance d’information sur le projet (focus group avec le Maire de la ville, les bourgmestres, les chefs de quartiers et les services techniques concernés par le projet dans le but d’élargir le processus d’information et de recueillir les premières réactions et les données qualitatives sur le projet) ;

- Visite de terrain (reconnaissance et caractérisation de l’axe routier, appréciation sommaire de la zone d’influence des travaux de réhabilitation et prise de repères) ;

- Enquêtes, collecte et l’analyse des données socio-économiques sur tout le long de l’axe routier dans l’objectif de recenser les personnes et les biens affectés et de déterminer les profils socioéconomiques des PAP et les conditions et moyens d’existences des personnes susceptibles d’être affectées par le projet pour servir de base de calcul des compensations y afférentes et de suivi de la restauration des activités socio-économiques.

- Élaboration  du rapport de synthèse des principaux éléments constitutifs du PSR sur le tronçon concerné par les travaux ;

- Consultation publique (présentation aux populations affectées par le projet du rapport de synthèse du PSR et recueil des avis, des  craintes et préoccupation exprimées par les populations ainsi que des suggestions et recommandation à formulées à l’endroit du projet. Dans le but de partager les premières conclusions du PSR et d’avoir les réactions des populations, avis, la consultation publique est d’assurer une meilleure prise de décision en permettant au public de la zone concernée par le projet d’avoir accès à l'information relative à la teneur des impacts du projet et sur les mesures indicatives de réinstallation prévues pour leur mitigation, d'exprimer leur avis sur le projet, leurs craintes et leurs préoccupations ainsi que leurs suggestions et recommandations afin de mettre en lumière les valeurs collectives devant être considérées dans la prise de décision et la mise en œuvre de la réinstallation.

## Structuration du rapport du PSR

Le présent rapport du PSR porte sur l’Avenue Irambo qui constitue l’axe prioritaire de la Phase II du PDU dans la ville de Bukavu. Il est structuré comme suit :

- Résumé exécutif

- Introduction

- Description détaillée du projet

- Caractéristiques socio-économiques du milieu récepteur du Projet

- Profil des acteurs situés dans l’aire d’influence du projet (site, emprise, riveraine)

- Régime/statut foncier dans l’aire d’influence du projet

- Impacts environnementaux et sociaux économiques du projet

- Cadre juridique et institutionnel de la réinstallation

- Droit foncier et procédures d’expropriation

- Rôle de l’unité de coordination du projet

- Rôles et responsabilités des autorités et structures impliquées dans la mise en œuvre du plan de réinstallation

- Éligibilité des PAP recensées

- Critères d’éligibilité

- Principes et taux applicable pour la réinstallation

- Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation

- Sélection et préparation des sites de réinstallation

- Consultations publiques tenues (ainsi que la consultation de la restitution)

- Méthodologie, principes et critères d’organisation et de participation/représentation

- Résumé des points de vue exprimés par catégorie d’enjeux et préoccupations soulevés – PV des réunions et photos

- Prise en compte des points de vue exprimés

- Procédures d’arbitrage (avec noms, fonctions et no de tel de membres du

Comité de gestion de litiges).

- Calendrier d’exécution

- Coûts et budget des compensations (source de financement du budget)

- Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PSR

- Synthèse des coûts globaux du PSR

- Diffusion du PSR

16. Conclusion

17. Bibliographie

18. Annexes

- PV signé des séances publiques et autres réunions

- Fiche de recensement individuel de chaque PAP y compris titres/pièces fournis

- Liste exhaustive des personnes rencontrées

# DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU PROJET

## Caractéristiques du projet

Dans le cadre de ce projet, il est prévu pour la deuxième phase, l’exécution des travaux de réhabilitation de l’Avenue Irambo sur une longueur de 1500 mètres dans la province du Sud-Kivu, ville de Bukavu.

Les caractéristiques  de réhabilitation de ce tronçon se porteront sur une larguer totale  de 9 m de l’emprise, dans laquelle sera édifiée une route dont les caractéristiques sont les suivantes :

- une chaussée revêtue de 6,00 m, comprenant deux voies de circulation de 3,00 m de large chacune ;

- deux cunettes longitudinales de section trapézoïdale de 1,20 m  au maximum;

- deux trottoirs (2 x 1m) des deux côtés si l’espace est disponible.

Soit une largeur totale de l’emprise (chaussée +bordure+ trottoirs + caniveaux)  égale à de 9,2m

Le tableau 1 ci-dessous résume les différentes activités du projet.

Tableau 1	Synthèse des différentes activités du projet

| Activités | Description |
| --- | --- |
| Installations de chantier | - Réalisation des pistes, voies d’accès et des plateformes d’installation de chantier, y compris la stabilisation des matériaux de plate-forme (compactage) ; - Travaux préparatoires (préparation des emprises, clôture, signalisation, installations de chantier, implantation de repères kilométriques) ; - Réalisation et entretien des aires d’installation du chantier et d’exécution ; - Réalisation des déviations éventuelles ; - Fourniture et entretien de toute la signalisation provisoire pendant la durée des travaux ; - Remise en état des lieux après exécution des travaux. |
| Travaux préparatoires | - Travaux topographiques nécessaires à l’exécution ; - Libération de l’emprise des axes routiers concernés ; - Scarification et reprofilage de la chaussée existante ; - Installation et fonctionnement du laboratoire de chantier ; - Travaux géotechniques nécessaires à l’exécution ; - Débroussaillage, abattage et dessouchage d’arbres. |
| Travaux de terrassement | - Identification des emprunts proposés, recherche éventuelle d’emprunts complémentaires et approvisionnement sur le site ; - Remise en état des gisements d’emprunt ; - Exécution des travaux de déblai et de remblai sur l’assiette de la chaussée ; - Finition de la couche de forme. |
| Travaux d’assainissement | - Curage et réparation des caniveaux existants ; - Construction de caniveaux ; - Déplacement éventuel des réseaux (SNEL, REGIDESO, SCPT, etc.) |
| Signalisation | - Marquage de la chaussée par la signalisation horizontale ; - Pose de panneaux de signalisation verticale. |
| Eclairage | - Fourniture et pose d’armoire de commande ; - Fourniture et pose des candélabres. |

## Besoins en terrain pour la réhabilitation de l’axe

Les besoins en terrain pour la mise en œuvre du projet de réhabilitation de l’avenue Irambo concernent une partie de 1500 m sur la longueur totale du tronçon qui mesure  2 500m. Les emprises nécessaires pour la construction de la voie sont estimées à 13 800 m2 en considérant une largeur de la voie d’au moins 9,2 mètre pour la réalisation de la chaussée et un caniveau longitudinale de section rectangulaire variable.

En termes d’acquisition de terre, les travaux de réhabilitation de la voie vont porter sur une ancienne route en terre très accidentée du fait de l’érosion hydrique. L’emprise de cette route relève de servitudes d’utilité publique et donc ne nécessitera pas une acquisition de terre qui est dans le domaine de l’État.

## Justification et minimisation des besoins en terrain

Le principe premier du PSR c’est d’éviter autant que possible la réinstallation, si le principe d’évitement n’est pas possible, il est préconisé d’explorer toutes les options envisageables pour la minimiser sans nuire à l’efficacité du projet.

Les besoins en terrains pour la réhabilitation de la voie correspondent aux emprises standards d’une voirie urbaine. En effet, la route prévue sera de 6m de chaussée+ 2 trottoirs de 2x1m et un caniveau de dimensions variables comprises entre 0,40 et 1,20m ; Soit une largeur totale maximum de l’emprise (chaussée +bordure+ trottoirs + caniveaux)  égale à de 9,2m

Le dimensionnement de cette emprise par les études techniques correspond à la largeur moyenne de la voie actuellement disponible. Toutefois, le consultant avait prévu, au cas où la réinstallation seraient très importants, (i) soit  de réduire ou de supprimer les trottoirs comme une option, (ii) soit d’éliminer le caniveau sur la section critique de la voie et de proposer sur cette partie une chaussée drainante pour minimiser la réinstallation de populations.

En considérant ces deux cas de figure, le Consultant a privilégié l’option de minimisation consistant à éliminer les caniveaux de drainage sur une section du tracé (entre le PK 1+150 correspondant au point de coordonnées GPS : X 707553 ; Y 9712147 et le PK 1+400 de coordonnées X 707580, Y9712147), en suggérant une conception d’une voirie drainante en lieu et place pour l’évacuation des eaux pluviales.

Cette option a été discutée et validée avec les services techniques de l’OVD. Cette option de minimisation est justifié par :

- L’étroitesse de l’emprise qui mesure 7 m ;

- Le nombre de places d’affaire qui serait impacté environs une vingtaine ;

- Le nombre de chefs de ménages qui seront susceptibles d’être affectés que nous avons estimé à une cinquantaine si l’on sait que les places d’affaires sont exploitées en copropriétaires sans compter les employés ;

- L’impossibilité pour les places d’affaires de se relocaliser ailleurs dans le marché compte tenu de l’exiguïté de l’espace ; et

- L’impact social de cette réinstallation.

# CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES DU MILIEU RÉCEPTEUR DU PROJET

## Présentation de la zone d’intervention

Le Projet intervient dans la province du Sud-Kivu, située à l’Est de la RDC, approximativement entre 1°36’ de latitude sud et 5° de latitude sud d’une part, et 26°47’ de longitude Est et 29°20’ de longitude Est d’autre part. Elle est limitée à l’Est par la République du Rwanda dont elle est séparée par la rivière Ruzizi et le lac Kivu, le Burundi, la Tanzanie, séparés du Sud-Kivu par le lac Tanganyika. Au Sud-Est, on a l’ex province du Katanga, au Sud, à l’Ouest et au Nord-Ouest la Province du Maniema et au Nord, la Province du Nord-Kivu. La province du Sud-Kivu couvre une superficie de 65.128 Km2 et compte une population estimée à 4.883.599 habitants en 2015 selon le Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2011-2015, (Source : Institut National de la Statistique).

D’un point de vue administratif, le projet de réhabilitation de l’avenue Irambo dans la province du Sud-Kivu, intervient dans la ville de Bukavu et plus précisément dans la Commune d’Ibanda, siège des institutions provinciales et de la Mairie.

Les travaux de réhabilitation débutent à partir de Nyawera pour se terminer à l’entrée du barrage au niveau du marché du quartier Latin pour une longueur totale d’environ 1500 mètres

## Profil environnemental et social du tronçon

L’avenue Irambo se situe dans la Commune d’Ibanda. Elle traverse les Quartiers de Nyalukemba et Ndendere. C’est une avenue qui  joue un rôle important dans la mobilité urbaine. En effet, elle permet de desservir le marché du quartier latin, le camp militaire, le barrage hydroélectrique de Ruzizi et les cimetières de la ville. Elle se trouve actuellement dans un état de dégradation très prononcée. Cet état de dégradation a fait que les accidents sont répétés sur ce tronçon. L’avenue a une longueur de 2500 m mais, seule une section de 1500m environ est concernée par les travaux de réhabilitation.

Le tableau 2 ci-dessous dresse le profil socio-environnemental du tronçon.

Tableau 2 : Présentation du tronçon

| Caractéristique de l’emprise | Aperçu | Sensibilité |
| --- | --- | --- |
| Etat de la route Le tronçon routier était jadis asphalté mais se trouve aujourd’hui dans un état de dégradation très avancée. Le corps de chaussée a complétement disparu. Laissant la place à une chaussée fortement dégradée par les eaux de ruissellement. Le stationnement anarchique des taxis clando vient augmenter les problèmes de mobilité sur le tronçon |  | Analyse de la problématique L’état actuel du tronçon impose d’énormes servitudes aux usagers et aux riverains à travers les risques d’accidents, les difficultés de déplacement, les problèmes d’érosion et d’assainissement etc Sensibilité : Forte |
| Allure de la route La route est assez étroite. La chaussée varie entre 6 et 8m. Elle évolue en pente en direction des points bas aménagées avec des buses qui assurent le drainage des eaux usées et pluviales vers les exutoires |  | Analyse de la problématique L’état de dégradation de la chaussée, le stationnement anarchique et les fortes dénivellations ont une incidence négative sur les conditions de circulation Sensibilité : modéré |
| Emprise partiellement occupée - Les occupations en termes d’activités socioéconomiques le long du tronçon qui sont notées sont principalement des étalages de vente de condiments, des kiosques de ventes de flash, de CD et divers - En termes d’établissement recevant du public on observe l’UNIC et le marché du quartier latin |  | Analyse de la problématique Outre la perte de biens et d’actifs, les travaux pourraient causer des difficultés d’accès à ces activités économiques et causer des risques de frustrations et de conflits Sensibilité : Modérée |
| Proximité d’infrastructures - Université de Bukavu - Marché du quartier latin |  | Analyse de la problématique Les travaux vont perturber l’accès au marché et à l’université et peuvent aussi causer des nuisances diverses notamment en termes de pollutions Sensibilité : Modérée |
| Fréquentation - Le taux de fréquentation de l’Avenue Irambo est très élevé car elle constitue un axe stratégique qui dessert le centre-ville, le camp militaire, le marché du quartier latin, le barrage de Ruzizi et les cimetières et une importante zone d’habitation. C’est pourquoi les rotations des transports en commun et des piétons sont très fréquentes sur cet axe |  | Analyse de la problématique Les travaux vont causer des perturbations majeures dans la mobilité des personnes et des biens Sensibilité : Modérée |
| Infrastructures de réseau sur l’emprise - L’emprise de la route est longée par des poteaux électriques BT, des lampadaires de la SNEL et des réseaux secondaires et tertiaires de la REGIDESO ; Certains de ces réseaux empiètent sur l’emprise de la route |  | Analyse de la problématique Le Dévoiement des réseaux va causer des perturbations majeures au niveau de l’AEP et de la fourniture en électricité si l’on sait que la distribution de l’eau et de l’électricité est très défaillante à Bukavu Sensibilité : Forte |
| Assainissement - Cette artère est longée par un caniveau qui assure le drainage des eaux mais avec les activités anthropiques la fonctionnalité de cet ouvrage est fortement mis à l’épreuve à travers des obstructions volontaires, des déversements d’ordures, d’eaux usées etc - Présence de dépôts sauvages d’ordures sur l’emprise |  | Analyse de la problématique La présence d’un caniveau permet de drainer les eaux pluviales mais les actons anthropiques perturbent le fonctionnement des canalisations Sensibilité : Forte |
| Système de Transport - Le transport au niveau de l’Avenue est principalement assuré par le taxi clandos et les motos taxi qui assurent des rotations fréquentes entre le marché du quartier latin et Nyalukemba |  | Analyse de la problématique Les travaux vont considérablement perturber la mobilité au niveau de l’avenue Sensibilité : Modérée |
| Contraintes environnementales - Présence de ravins et de talus non stabilisés avec des risques d’érosion et d’éboulement assez important - Affaissement de la route au niveau des bordures de la route |  | Analyse de la problématique Avec les travaux, les risques d’érosions et de ravinement peuvent s’accentuer au niveau des ravins et des talus. Les activités anthropiques (comblement des chemins de ruissellement) viennent accentuer les phénomènes d’érosion et de ravinement Sensibilité modérée |
| Végétation La végétation aux abords de l’emprise est composée d’espèces ornementales (acacia). On retrouve à certains endroits des reliques d’espèces forestières |  | Analyse de la problématique La préparation de l’assiette foncière va causer des déboisements d’espèces situées dans l’emprise Sensibilité Faible |

Au total, les enjeux environnementaux et sociaux suivants ont été identifiés:

- Gestion des eaux pluviales et protection contre les inondations ;

- Protection et préservation des sites à risques d’inondation et d’érosion ;

- Préservation des habitations riveraines et d’activités scolaires à proximité du tronçon ;

- Préservation des activités commerciale du marché du quartier latin ;

- Perturbation de la mobilité des personnes et des biens ;

- Facilitation des accès aux habitations riveraines ;

- Lutte contre les occupations anarchiques de l’espace ;

- Protection contre les risques d’érosion et de ravinement ;

- Préservation du cadre de vie et de la santé des populations riveraines ;

- Préservation des réseaux de concessionnaires notamment la SNEL et la REGIDESO.

## Profil socioéconomique des PAP sur le  tronçon

L’enquête socio-économique a permis de recenser les chefs de ménage affectés par le Projet à travers les pertes de biens. Elle a au total concerné 13 ménages correspondant soit 76 personnes affectées par le projet dont 20 ont moins de 5 ans. Les enquêtes ont permis de constater que le projet va générer des pertes de structures semi fixes (Kiosques, Étalages) et de structures fixes (Rampes d’accès, escaliers). Les sections suivantes présentent le profil sociodémographique et économique des ménages affectés par le projet.

    - Répartition des ménages affectés selon la Commune et le Quartier

Le tableau 3 ci-dessous présente la répartition des chefs de ménages selon le quartier. Ils habitent les quartiers de Ndendéré et Nyalukemba

Tableau 3 : Répartition des ménages affectés selon le quartier

|  |  | Effectifs | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Quartier | Ndendere | 6 | 46,2 |
|  | Nyalukemba | 6 | 46,2 |
| Non réponse | Absent | 1 | 7,7 |
| Total |  | 13 | 100,0 |

Source: M. FALL, Consultant, (décembre 2016)

Les ménages affectés recensés sur l’avenue Irambo dans la ville de Bukavu se répartissent de façon homogène dans la Commune Ibanda. En effet, la totalité des PAP ménages soit les 100% qui ont été recensées habitent dans la Commune d’Ibanda et se répartissent ainsi dans les quartiers de Ndendere (46,2%) et Nyalukemba (46,2%). Les chefs de ménages habitent à côté de la route où ils exercent diverses activités commerciales ou possèdent des biens matériels.

    - Répartition des chefs de ménages selon le sexe

Le tableau 4 ci-dessous présente la répartition des chefs de ménage selon le sexe

Tableau 4 : Répartition des chefs de ménage selon le sexe

|  |  | Effectifs | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Sexe | Masculin | 7 | 53,86 |
|  | Féminin | 3 | 23,07 |
|  | Absent | 3 | 23,07 |
| Total |  | 13 | 100,0 |

Source: M. FALL, Consultant, (décembre 2016)

Les chefs de ménages recensés sur l’avenue Irambo se caractérisent par une nette prédominance des hommes sur les femmes. On note sur cet axe environ 53,86% de chefs de ménages affectés de sexe masculin contre 23,07% qui sont de sexe féminin. Le nombre plus important d’hommes chef de ménage s’explique par les activités de vente de carburant, d’atelier de réparation de motos et de vente de cigarettes. Les activités concernées par la réinstallation occupent plus des hommes chefs de ménage que les femmes qui sont souvent dans la vente de légumes et sont généralement implantées en dehors de l’emprise de la route. À préciser que 23,07% des chefs de ménages n’ont pu être enquêtés car étant absents lors des recensements.

    - Répartition des chefs de ménages affectés selon l’âge

Le tableau 5 ci-dessous présente la répartition des chefs de ménage par groupe d’âge.

Tableau 5 : Répartition des chefs de ménages affectés selon l’âge

|  |  | Effectifs | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Tranche d’âge | de 15 à 24 ans | 3 | 23,1 |
|  | de 25 à 34 ans | 2 | 15,4 |
|  | de 35 à 44 ans | 3 | 23,1 |
| Absent |  | 5 | 38,5 |
| Total |  | 13 | 100,0 |

Source: M. FALL Consultant, (décembre  2016)

La répartition des chefs de ménages affectés selon l’âge indique une relative jeunesse de la population affectée dans la mesure où l’âge moyen des chefs de ménage est de de 30,75 ans par les travaux de réhabilitation de l’avenue Irambo. En effet, 23,1% des chefs de ménages concernés ont un âge qui varie entre 15 et 24 ans, cette même proportion est observée chez  les chefs de ménage qui ont un âge compris entre 35 et 44 ans.

Le constat qui se dégage est que les chefs de ménages  sont relativement jeunes avec 38,1% qui ont moins de 35 ans.

.Ce constat confirme que ce sont les jeunes qui exercent des métiers liés à la vente de crédit téléphonique, de transfert de son qui sont généralement concernées par les mesures de réinstallation.

Les chefs de ménages femmes impactées ont tous moins de 30 ans d’âge.

    - Nationalité et ethnie des ménages affectés

La totalité des chefs de ménages affectés recensés sont de nationalité congolaise et d’ethnie Shi. La prédominance de ce groupe ethnique est justifiée par le fait que la province du Nord Kivu est principalement habitée par les Shi dont la langue est le swahili.

    - Le statut matrimonial des chefs de ménages affectés

Le tableau 6 ci-dessous présente la répartition des chefs de ménages selon le statut matrimonial. Nous avons recensé des mariés monogames et des célibataires

Tableau 6 : Répartition des chefs de ménages affectés selon le statut matrimonial

|  |  | Effectifs | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Statut matrimonial | Marié(e) monogame | 6 | 46,2 |
|  | Célibataire | 4 | 30,8 |
|  | Absent | 3 | 23,1 |
| Total |  | 13 | 100,0 |

Source: M. FALL Consultant, (décembre  2016)

La répartition des chefs de ménages affectés selon le statut matrimonial montre qu’ils sont en majorité sont des mariés ; ceux-ci vivent dans des ménages monogames. En effet, 46,2% de chefs de ménages sont mariés contre 30,8% qui sont dans le célibat A noter qu’il n’y a pas de veuf (ve) parmi la population enquêtée.

    - Le niveau d’instruction des chefs de ménages affectés

Le tableau 7 ci-dessous présente la répartition des chefs de ménages selon le niveau d’instruction.

Tableau 7 : Répartition des chefs de ménages affectés selon le niveau d’instruction

|  |  | Effectifs | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’instruction | Secondaire | 5 | 38,5 |
|  | Supérieur | 5 | 38,5 |
| Non réponses | Absent | 3 | 23,1 |
| Total |  | 13 | 100,0 |

Source: M. FALL Consultant, (décembre  2016)

Le tableau ci-dessus montre que les chefs de ménages ont un niveau d’instruction assez élevé. Ainsi, le taux d’accès à l’éducation des chefs de ménages affectés reste globalement positif. On constate que les chefs de ménages dont le niveau d’instruction a pu être déterminé ont soit atteint le niveau secondaire 38,5% ou supérieur 38,5%.

    - Activités et occupations des chefs de ménages affectés

Le tableau 8 ci-dessous présente la répartition des chefs de ménages selon leur activité principale. Nous avons recensé des activités commerciales, des ménagères, des chômeurs, des mécaniciens et des fonctionnaires

Tableau 8 : Répartition des chefs de ménages affectés selon l’activité principale

|  |  | Effectifs | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Activités principales | Petit Commerce | 5 | 38,5 |
|  | Elève/Etudiant | 1 | 7,7 |
|  | Ménagère | 1 | 7,7 |
|  | Chômeur | 1 | 7,7 |
|  | Transport/Mécanique | 1 | 7,7 |
|  | Fonctionnaire | 1 | 7,7 |
| Absent |  | 3 | 23,1 |
| Total |  | 13 | 100,0 |

Source: M. FALL Consultant, (décembre  2016)

Le tableau 9 ci-dessous révèle une nette prédominance des activités commerciales par rapport aux autres activités pratiquées par les chefs de ménage. En effet, le petit commerce occupe 38,5% des chefs de ménages affectés. Les activités commerciales sont pour l’essentielle tournée vers l’offre liée à la vente de biens de consommation (vente de carte de crédit, transferts de musique, vente de CD etc.)..

Les enquêtes ont permis de constater que les chefs de ménages exercent aussi des activités secondaires.

Tableau 9: Répartition des chefs de ménages ayant une activité secondaire

|  |  | Effectifs | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Chefs de ménages exerçant une activité secondaire | Oui | 2 | 15,4 |
|  | Non | 8 | 61,5 |
| Absen | t | 3 | 23,1 |
| Total |  | 13 | 100,0 |

Source: M. FALL Consultant, (décembre  2016)

Le tableau ci-dessus révèle que 15,4% des chefs de ménages exercent une activité secondaire qu’ils associent à leur activité principale

    - Le revenu des chefs de ménages affectés

Le tableau ci-dessous présente la répartition des chefs de ménage selon le revenu mensuel

Tableau 10 : Répartition des ménages affectés selon le revenu mensuel

|  |  | Effectifs | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenu moyen mensuel | Moins de 50000 | 4 | 30,8 |
|  | 50001 à 75000 | 2 | 15,4 |
|  | 75001 à 100000 | 1 | 7,7 |
|  | 100001 à 125000 | 3 | 23,1 |
| Absent | Non réponse | 3 | 23,1 |
| Total |  | 13 | 100,0 |

Source : M. FALL, Consultant (décembre 2016)

La répartition des chefs de ménage selon le revenu mensuel révèle une relative faiblesse des revenus avec 30,8% des chefs de ménage qui ont un revenu inférieur à 50 000 francs Congolais (FC) soit l’équivalent de 50$ USD . Environ 15,4% des chefs de ménage enquêtées dispose d’un revenu compris entre 50 001 et 75 000 fC. Cela dénote que les activités principales des ménages affectés sont faiblement rémunérées. Quelques 23,1% des chefs de ménages disposent d’un revenu supérieur à 100 001FC. On constate que la majorité des chefs de ménage (77%) ont des revenus inférieurs au salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG) national qui est de 03 dollars par jour en RDC.

    - La répartition des chefs de ménage selon le nombre de personnes à charge

Le tableau 11 ci-dessous présente la répartition des chefs de ménage selon le nombre de personne en charge.

Tableau 11 : Répartition des chefs de ménages selon le nombre de personnes à charge

|  |  | Effectifs | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Personne à charge | 0 | 1 | 7,7 |
|  | 4 | 2 | 15,4 |
|  | 6 | 1 | 7,7 |
|  | 7 | 1 | 7,7 |
|  | 8 | 3 | 23,1 |
|  | 9 | 2 | 15,4 |
| Absent |  | 3 | 23,1 |
| Total |  | 13 | 100,0 |

Source : M. FALL, Consultant (décembre 2016)

Le tableau ci-dessus montre que la majorité des chefs de ménages (23,1%) ont 8 personnes en charge, ils sont suivis par ceux qui ont 9 personnes en charge et qui représente 15,4% des effectifs. Les mêmes proportions sont observées chefs les chefs de ménages ayant 4 personnes en charge. Sur l’ensemble des ménages enquêtés 7,7% n’ont pas de personnes en charge.

# IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES BIENS ET LES PERSONNES

## Impacts positifs du projet

D’une manière globale, les impacts positifs du projet sont synthétisés dans le tableau 12 ci-dessous::

Tableau 12 : Synthèse des impacts positifs

| Phase | Impacts positifs |
| --- | --- |
| Construction | - Emploi probable pour les populations et les Petites et Moyennes Entreprise locales lors des travaux |
|  | - Intensification des activités économiques et commerciales autour du chantier |
|  | - Création d’emplois avec les travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) |
|  | - Renforcement de l’expertise locale |
| Exploitation | - Amélioration notable de la mobilité et de l’accessibilité aux quartiers |
|  | - Amélioration des conditions d’assainissement de la voirie |
|  | - Amélioration du cadre vie et l’environnement |
|  | - Sécurisation de l’emprise de la voie par les occupations anarchique |
|  | - Un meilleur aménagement de l’espace et des paysages |
|  | - Développement des activités féminines le long de l’axe |
|  | - Appropriation de l’infrastructure par les populations |
|  | - Amélioration l’état général de la route et de la mobilité |
|  | - facilité d’évacuations d’urgence vers les structures sanitaires |

## Impacts sociaux négatifs du projet

Les impacts négatifs de la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la voirie de l’avenue Irambo, résulteront principalement des travaux de construction de la route : décapage, transport des déchets, mise en place de la couche de base, compactage, construction des cunettes et revêtement de la voie.

Pour cela toutes les occupations et activités qui empiètent partiellement ou totalement sur les emprises du tracé devront être déplacé temporairement ou définitivement pour permettre la stabilisation des emprises et la réalisation des travaux. Ainsi, les principaux impacts qui se manifesteront auront des incidences sur les structures fixes, les installations amovibles, et les activités commerciales qui empiètent sur l’axe routier.

## Impacts des travaux sur les structures fixes

Les travaux auront des incidences sur les structures fixes (escaliers, rampes d’accès). Au total deux structures fixes appartenant à un (01) ménage seront impactés par les travaux.

La photo 1 ci-dessous illustre des installations fixes sur l’emprise.

Photo 1 : Escaliers et rampes d’accès sur l’emprise

Source :os M. FALL, Consultant (décembre 2016)

## Impacts des travaux sur les structures semi fixes

Les travaux de préparation et de construction de l’avenue Irambo auront des incidences sur les structures semi-fixes implantées sur une partie de l’emprise. Au total,  douze (12) structures semi fixes seront impactées. Il s’agit pour l’essentielle d’étalages et de Kiosques en bois fixé au sol servant à la vente de biens et service divers. Les photos 2 et 3 ci-dessous illustrent des installations semi-fixes recensées sur l’emprise.

| Photos 2 : Structure semi fixe impactée le long de l’avenue Irambo | Photos 3 : Structure semi fixe impactée le long de l’avenue Irambo |
| --- | --- |

Source : M. FALL, Consultant (décembre 2016)

## Impacts des travaux sur les sources de revenus de commerce ou de location

Les propriétaires de structures semi-fixes recensées sur l’avenue Irambo exercent des activités commerciales. Leur déplacement du fait des travaux de construction de la route va induire un manque à gagner et une perte temporaire de revenu du fait du démantèlement et de la reconstruction des structures semi fixe en dehors de l’emprise. La compensation de ces huit chefs de ménages en plus des frais de démantèlement et de reconstruction des installations, intégrera au maximum 10 jours de pertes de revenu pour prendre en charge le manque à gagner induit par le déplacement.

Au-delà de ces pertes de revenus de commerces, deux  ménages vont perdre des revenus de location. Il s’agit de propriétaires de places d’affaire ayant mis leur structures en location. La compensation des pertes de revenus de location va intégrer 3 mois de location. Par ailleurs, les ménages locataires de ces places d’affaires qui sont au nombre de deux (02) recevront aussi une assistance de 3 mois de frais de location. Les photos 4 et 5 ci-dessous illustrent des activités commerciales sur l’Avenue Irambo.

| Photo 4 : Activités commerciales affectées le long de l’Avenue Irambo | Photo 5 : Activités commerciales affectées le long de l’Avenue Irambo |
| --- | --- |

Source :

M. FALL, Consultant (décembre 2016)

## Recensement des biens et personnes affectées

## Méthodologie

Le recensement des biens et personnes affectées par le projet pour l’axe en étude s’est déroulé du 17 au 19 décembre 2016. Le consultant a mis en place une équipe qui s’est déployée sur tout le tracé. Dans la zone d’intervention du projet, la stratégie de recensement des biens et des personnes affectées qui a été déployée a été participative. Après la visite des tronçons avec les autorités municipales et les autorités administratives locales (chef de quartier, chef d’avenue), l’équipe du Consultant s’est attaché avec l’appui d’un facilitateur local pour les enquêtes ménages et le recensement des PAP.

Avant le démarrage du recensement, des communiqués annonçant le démarrage des opérations de recensement ont été rendus publics (par voie d’affichage à la Mairie de ville et à la Commune d’Ibanda. Les recensements ont été menés concomitamment avec le « transect » destiné à caractériser les occupations sur le tronçon. Ainsi, à l’aide du décamètre et d’un GPS la distance entre les occupations riveraines et l’emprise du tronçon (9.2 m, soit 4.6m de part et d’autre de la ligne médiane) a été systématiquement mesurée. Et à chaque fois qu’il y a empiétement le bien est recensé, photographié et géo-localisé avec le GPS. La personne concernée est enquêtée sur les aspects pertinents de sa situation socioéconomique.

En cas d’accord sur l’évaluation du bien qui sera affecté par les travaux, un acte d’acceptation est signé par la PAP séance tenante. Cet acte est joint au présent rapport de PSR et constitue la preuve de l’accord entre la PAP et le projet (voir exemple d’acte d’acceptation en annexe 6).

## Résultats du recensement des personnes affectées par le projet

Le recensement a permis de dresser une liste de 15 biens affectés appartenant aux 13 ménages éligibles à une compensation et de classifier les ménages affectés en fonction des catégories de pertes, sur le tronçon à réhabiliter. Le tableau 13 dresse la liste des PAP impactées sur l’avenue Irambo de la ville de Bukavu.

Tableau 13 : Liste des PAP impactées sur l’avenue Irambo de la ville de Bukavu

| N° | Prénom & Nom du Chef de ménage affecté | Statut Chef de ménage affecté | N° Carte nationale d’Identité | Quartier/ N° Tél | Bien affecté | Localisation GPS | Photos des biens affectés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lubando Sakakal Raphael | Propriétaire | 10241133813 | Ndendéré 0997739660 | Paillotte | X 707439 Y 9722810 |  |
|  | Murabazi Bashiga Nestor | Propriétaire | 5854016017 | Ndendéré 0977808997 | Etallage | X 707439 Y 9722813 |  |
|  | Zihalirwa Macumu Alain | Propriétaire | 10133583888 | Ndendéré 0815178490 | Kiosque | X 193107 Y0004921 |  |
|  | Meshake babone Shacky Michel | Locataire | 11950803160 | 0853019978 | Logis | X 707694 Y 9722715 |  |
|  | Furaha Karumé Pascaline | Propriétaire | 10240230831 | Nyalukemba 0853737189 | Kiosque | X 707694 Y 9722715 |  |
|  | Morisho Shambua Clémentine | Propriétaire | 1024022123 | Nyalukemba 0976525875 | Etallage | X 194159 Y 0003544 |  |
|  | Chikuru Patient | Propriétaire | Ne dispose pas de CNI | Nyalukemba 084407788 | kiosque | X 707703 Y 9722674 |  |
|  |  |  |  |  | kiosque |  |  |
|  | Bahati Habimana Patient | Propriétaire | 10244387336 | Ndendéré 0970750915 | Kiosque | X 707692 Y 9722655 |  |
|  | PAP absent | Propriétaire | PAP absent | Nyalukemba | escalier | X707673 Y 9722478 |  |
|  |  |  |  |  | Rampe d’accès |  |  |
|  | PAP absent | Propriétaire | PAP absent | Nyalukemba | kiosque | X 707650 Y 9722438 |  |
|  | PAP absent | Propriétaire | PAP absent | Nyalukemba | kiosque | X 707690 Y 9722653 |  |
|  | Benjamine Mituga Nawega | Locataire | Ne dispose pas de CNI | 0852753910 | Logis | X707542 X 9722144 |  |
|  | Mukulumania Jean De Dieu | Propriétaire | 104024025432 | 0999224720 | Kiosque | X 707542 Y 9722140 |  |

Source: enquête faite par le Consultant  décembre 2016

# OBJECTIFS DU PLAN SUCCINCT DE REINSTALLATION (PSR)

L’objectif principal de tout projet de réinstallation est d’éviter de porter préjudice aux populations. Le présent PSR a pour objectifs l’identification, la planification, la mise en œuvre et le suivi de toutes les activités nécessaires au déplacement/réinstallation des PAP selon une démarche devant leur assurer des conditions de vie au moins similaires à leurs conditions actuelles.

Selon la Politique Opérationnelle 4.12 (PO 4.12), la réinstallation doit toucher un minimum de personnes et ces personnes doivent être impliquées dans la mise en œuvre du projet qui les affecte. Par ailleurs, la politique recommande que tout projet veille à consulter les populations cibles et à assurer un dédommagement juste et équitable et préalable des pertes subies avant la concrétisation dudit projet. Une assistance sera apportée à ces personnes dans leurs efforts visant à l’amélioration de leur niveau de vie ou à la restauration de leurs conditions antérieures d’existence. Il convient de souligner que le déplacement est une solution ultime, donc l’objectif fondamental est toujours de transférer le moins de personnes possibles, en tenant compte de la conjonction des facteurs techniques, environnementaux et économiques.

En somme, les objectifs du présent PSR sont :

- de minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition des terres, le long de la route, tant au niveau de l’emprise qu’au niveau des déviations, en prenant les décisions idoines pour minimiser les besoins d’acquisition des terres ;

- de procéder à un recensement aussi exhaustif que possible des personnes affectées par les activités de réhabilitation de l’Avenue Irambo;

- de s’assurer que les personnes affectées soient consultées et aient l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation ;

- de s’assurer que les indemnisations soient déterminées en rapport avec les impacts subis, afin de vérifier qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ;

- de s’assurer que les personnes affectées, incluant les personnes qui seront identifiées comme étant vulnérables, soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins de les rétablir, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; et

- de s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient conçues et exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices.

# CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION

## Cadre juridique de la réinstallation

## Textes législatifs - réglementaires et leur application

## Textes de base

- La Constitution du 18 février 2006 plus particulièrement ses articles : 9, 34, 53, 54, 55, 59, 123, 202, 203 et 204  ;

- La loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ;

- La Loi n°77/01 du 22 février 1977 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

- La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement.

L’article 34 de la constitution du 18 février 2006 stipule que toute décision d’expropriation est de la compétence du pouvoir judiciaire. La loi 77-001 sur les procédures d’expropriation stipule que la décision d’expropriation doit mentionner l’identité complète des intéressés et s’appuyer sur un plan des biens. Elle fixe le délai de déguerpissement à dater de la décision d’expropriation pour cause d’utilité publique.

## Législations complémentaires

- Ord. N° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 ;

- Ord. N° 74-150 du 02 juillet 1974 et arrêté n° 90-0012 du 31 mars 1990 portant modèles de livres et certificat d'enregistrement ;

- Ord. N° 74-149 du 02 juillet 1974 et arrêtés n° 00122 du 08 décembre 1975, 1440/000029/85 du 21 décembre 1985 portant circonscriptions foncières ;

- Ord. N° 77-040 du 22 février 1977 portant conditions d'octroi des concessions gratuites ;

- Décret du 20 juin 1957 portant code de l'urbanisme,

- Décret du 20 juin 1960 et ord. N° 98 du 13 mai 1963 portant mesurage et bornage des terres ;

- Arrêtés n° 012/88 du 22 octobre 1988 et n° 01388 du 14 novembre 1988 portant autorisation de bâtir

Principes de propriété

Le Droit congolais reconnaît aux particuliers (personnes physiques et/ou morales) le droit de propriété sur certains biens qui s’acquièrent, d’une façon générale, selon les modalités prévues par la loi n° 073-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 (loi dite foncière).

Ainsi selon les lois de la RDC :

- « La propriété est sacrée. L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquise conformément à la loi ou à la coutume » (art.34, al. 1 de la constitution du 18 février 2006) ;

- « La propriété est le droit de disposer d’une chose de manière absolue et exclusive, sauf les restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui » (art. 14 al 1 de la loi foncière).

Il est important de relever qu’en matière foncière, l’appropriation privative du sol a été abolie, le sol étant devenu propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat (art. 53 de la loi foncière). Ainsi la propriété du sol et du sous-sol appartiennent à l’Etat qui peut accorder des concessions à ceux qui en font la demande. Ceux –ci ne peuvent donc détenir que la propriété privée des immeubles incorporés et acquérir sur le sol un droit de jouissance qui sert de support de cette propriété.

Au demeurant, si le « droit de propriété » est la règle, l’Etat se réserve le droit, dans les conditions et selon les modalités prévues, d’y apporter certaines restrictions, notamment selon le procédé d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Seul l’État est propriétaire du sol. Il ne peut accorder aux tiers, personnes physiques ou morales, que des droits de jouissance sur le fonds. Ces droits sont dénommés « concessions ». Les concessions sont de deux catégories : concession perpétuelle et concession ordinaire qui sont l’emphytéose, la superficie, l’usufruit et l’usage.

La concession perpétuelle est le droit que l’Etat reconnaît à une personne physique de nationalité congolaise de jouir indéfiniment de son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fond et de forme prévues par la loi. (Art 80) :

- Toute concession foncière suppose un fonds mis en valeur conformément aux normes en vigueur sur l’urbanisme, l’environnement et l’hygiène. (arts 94 et 147). Quand il s’agit des concessions agricoles ou pastorales, les critères de mise en valeur dépendent des espèces de plants et des hectares : caféier, quinquina, théiers, etc. C’est l’expertise qui peut fixer la somme devant compenser la perte d’une concession avec ce qui y est incorporé ;

- Une servitude foncière est une charge imposée sur un fonds pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds. La servitude peut être naturelle – exemple l’écoulement de l’eau pluviale tombant d’une toiture –, légale – exemple le droit de passage en faveur d’un fonds enclavé – et conventionnelle ;

- L’emphytéose est le droit d’avoir la pleine jouissance d’un terrain inculte appartenant à l’État, à la charge de mettre et d’entretenir le fonds en valeur et de payer à l’État une redevance en nature ou en argent – art 110 – La durée est de 25 ans, ce terme est renouvelable ;

- La superficie est le droit de jouir d’un fonds appartenant à l’État et de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporés – art .123 – La durée est de 25 ans, ce terme est renouvelable ;

- L’usufruit concédé par l’État à une personne sur un fonds est le droit pour elle d’user et de jouir de ce fonds, comme l’État lui-même, mais à la charge de le conserver dans son état – art. 132 – La durée est de 25 ans, ce terme est renouvelable ;

- L’usage d’un fonds est le droit que l’État reconnaît à une personne d’en jouir soi-même avec sa famille, soit en y habitant, soit en y créant des entrepôts pour soi-même. art 141 – La durée est de 15 ans, ce terme est renouvelable.

Les différentes catégories des titres immobiliers

Principes

Le sol est la propriété exclusive inaliénable et imprescriptible de l'État. Le patrimoine foncier de l'État comprend ainsi un domaine public et un domaine privé. Seules les terres faisant partie du domaine privé de l'État sont concessibles et donnent lieu aux titres fonciers selon leur destination.

- Du Certificat d'enregistrement

Il y a lieu de préciser d'abord que le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un certificat d'enregistrement du titre concédé par l'État. La propriété privée des immeubles par incorporation, qui est toujours envisagée séparément du sol, n'est légalement établie que par l'inscription, sur le certificat établissant la concession du fonds, desdits immeubles (art 219 de la Loi foncière). En d'autres termes, toute concession foncière ou toute propriété privée des immeubles par incorporation envisagée séparément du fonds, n'est légalement établie que par Certificat d'enregistrement du titre qui lui sert de base, et ce conformément aux dispositions relatives à l'établissement et à la transmission des concessions et des droits immobiliers (art 59 de la Loi foncière).

Les titres fonciers sont donc consécutifs aux différentes concessions organisées par la loi, à savoir :

- La concession perpétuelle (Contrat de concession perpétuelle) : art 57, 80-108 de la Loi foncière : La concession perpétuelle est le droit que l'Etat reconnaît à une personne physique de nationalité congolaise, de jouir indéfiniment de son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fond et de forme prévues par la loi (art 80 de la Loi foncière).

- La concession ordinaire (Contrats de concessions ordinaires) : art 57, 61, 109 et suivants de la Loi foncière : La concession ordinaire est le contrat par lequel l'Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou morale de droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la Loi foncière ainsi que par ses mesures d'exécution (art 60, leur al.). Aux termes de l'art 109 de la Loi foncière, les concessions ordinaires sont :

- L'emphytéose : contrat d'emphytéose (art 110 à 122 et 146 à 147). Le droit d'avoir la pleine jouissance d'un terrain inculte appartenant à l'État, à charge de mettre et d'entretenir le fonds en valeur et de payer à l'Etat une redevance en nature ou en argent. Elle ne peut être établie pour un terme excédant 25 ans. Ce terme est renouvelable ;

- La superficie : contrat de superficie (art 123 à 131 et 146- 147). Droit de jouir d'un fonds appartenant à l'Etat et de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes incorporés. Elle ne peut être établie pour un terme excédant 25 ans. Ce terme est renouvelable.

- L'usufruit : contrat d'usufruit (art- 132 à 140). Droit de jouir du fonds concédé, comme l'Etat lui-même, mais à charge de le conserver en bon état. Il ne peut excéder un terme de 25 ans renouvelable ;

- L'usage : contrat d'usage (art 141 à 143). Droit que l'Etat reconnaît à une personne de jouir elle-même d'un fonds avec sa famille, soit en y habitant, soit y créant des entrepôts pour elle-même. Il ne peut être concédé pour un terme excédant 15 ans renouvelable. ;

- La location : contrat de location (art 144, 148 – 152). Par location, l'État s'oblige à faire jouir une personne d'un terrain et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer. En principe, elle est préparatoire à une autre concession. Elle ne peut être accordée pour un terme excédant trois ans.

D'autres titres :

- Le contrat de concession ordinaire (visé aux articles 374-375 de la Loi foncière) : titre de propriété foncière acquis régulièrement par les étrangers, personnes physiques ou personnes morales de droit public ou de droit privé congolais avant la publication de la Loi foncière pour autant qu'il ait fait l'objet d'une mise en valeur suffisante;

- Titre d'occupation provisoire (art 154) : titre préparatoire à la concession des terres rurales d'une superficie de plus de 10 hectares destinées à un usage agricole ou d'élevage ;

- Livret de logeur ou titre équivalent dans une ville. Art.390 peut donner droit à un titre de concession perpétuelle sur le fonds occupé à condition d’être de nationalité congolaise pourvu que ce titre soit régulier et porte sur un terrain du domaine privé de l’Etat situé dans une circonscription lotie et cadastrée.

Les différentes catégories de terrains

Depuis l’abolition de l'appropriation privative du sol en matière foncière (art 9 de la Constitution de Transition et art 53 de la Loi foncière), la propriété du sol et du sous-sol appartient au seul Etat Congolais. Cette abolition a notamment eu pour conséquence la domanialisation de toutes les terres (y compris celles dites autrefois indigènes).

La loi foncière distingue essentiellement :

- Les terres du domaine public de l’État :

Il s’agit des terres qui sont affectées à un usage ou à un service public, en conséquence, elles sont incessibles tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées (art. 55). La même loi foncière ajoute à ces terres le lit de tout lac et celui de tout cours d'eau navigable, flottable ou non (art 16).

- Les terres appartenant au domaine privé de l’État :

Ce sont toutes les autres terres en dehors de celles réservées au domaine public. Ces terres peuvent faire l’objet d’une concession perpétuelle, d’une concession ordinaire ou d’une servitude foncière. Les terres du domaine privé de l’État sont soit urbaines, c’est-à- dire celles comprissent dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou les règlements en vigueur, soit rurales c’est-à-dire les restant des terres. Quelles soient urbaines ou rurales, ces terres sont destinées à un usage résidentiel, industriel, agricole ou pastorale ;

- Les terres appartenant aux particuliers :

Dans cette sous-catégorie, sont répertoriées les terres occupées en vertu soit d’un certificat d’enregistrement (art. 219), soit en vertu d’un contrat de location (art. 144), soit en vertu d’un contrat d’occupation provisoire (art. 156), soit d’un livret de logeur ou un titre équivalent ;

- Les terres occupées par les communautés locales :

Il s’agit des droits de jouissance collectifs, car toutes les terres sont devenues domaniales à partir de la réforme de 1973. Il n'existe aucun texte national qui reconnaît ou accorde aux peuples autochtones un statut particulier ou des droits spéciaux. En effet, la réforme entreprise par la loi dite foncière avait pour but d'uniformiser le droit foncier congolais. D'où la domanialisation de toutes les terres, y compris les terres naguères dites « terres indigènes ».

Il y a lieu de retenir que l’article 207 de la loi foncière dispose : «Tout acte d’usage ou de jouissance d’une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction punissable d’une peine de deux à six mois de servitude pénale et d’une amende de cinq à cinq cent zaïres (Francs congolais) ou d’une de ces peines seulement.

Les coauteurs et complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des articles 21 et 22 du code pénal». Depuis la réforme foncière de 1973, toutes les terres sont devenues domaniales. Ce qui a eu pour conséquence, la suppression des « terres indigènes » pour assurer une uniformisation du droit foncier.

Quelques définitions

En vertu de l’article 57 de la loi foncière, les terres du domaine privé de l’Etat peuvent faire l’objet d’une concession perpétuelle, d’une concession ordinaire ou d’une servitude.

Par concession perpétuelle, il faut entendre au regard de la loi congolaise, le droit que l’Etat reconnaît à une personne physique de nationalité congolaise, de jouir indéfiniment de son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fonds et de forme prévues par la loi dite foncière (art 80).

Les concessions ordinaires sont l’emphytéose, la superficie, l’usufruit, l’usage et la location (art 109).

- L’emphytéose est le droit d’avoir la pleine jouissance d’un terrain inculte appartenant à l’État, à la charge de mettre et d’entretenir le fonds en valeur et de payer à l’État une redevance en nature ou en argent – art 110 – L’emphytéose peut être établit pour un terme excédant 25 ans. Ce terme est renouvelable ;

- La superficie est le droit de jouir d’un fonds appartenant à l’État et de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporés – art .123 – La durée est de 25 ans. Ce terme est renouvelable ;

- L’usufruit concédé par l’État à une personne sur un fonds est le droit pour elle d’user et de jouir de ce fonds, comme l’État lui-même, mais à la charge de le conserver dans son état – art. 132 – La durée est de 25 ans, ce terme est renouvelable ;

- L’usage d’un fonds est le droit que l’État reconnaît à une personne d’en jouir soi-même avec sa famille, soit en y habitant, soit en y créant des entrepôts pour soi-même. art 141 – La durée est de 15 ans. Ce terme est renouvelable ;

- Une servitude foncière est une charge imposée sur un fonds pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds. La servitude peut être naturelle – exemple l’écoulement de l’eau pluviale tombant d’une toiture –, légale – exemple le droit de passage en faveur d’un fonds enclavé – et conventionnelle ;

- Par location, l’État s’oblige à faire jouir une personne d’un terrain et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer. En principe, elle est préparatoire à une autre concession. Elle ne peut être accordée pour un terme excédant 3 ans.

Par ailleurs, il peut arriver que la situation naturelle des lieux, les obligations découlant de la loi et les conventions entre l’État et le concessionnaire du fonds ou entre concessionnaires requiert l’imposition d’une charge sur un fonds pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds. Cette charge est appelée « servitude » (art 169 et 170).

## Procédure d’expropriation ou de compensation Congolaise

Les paragraphes suivants décrivent la procédure théoriquement suivie pour une expropriation en République Démocratique du Congo.

De façon générale, la procédure comprend deux phases. La première phase est la phase administrative qui comprend la détermination de la personne administrative qui exproprie et par-delà, ce qu’est le pouvoir expropriant, la désignation des droits réels immobiliers à exproprier, la détermination des formalités à remplir. Cette première phase est suivie de la phase judiciaire. Enfin il sera question en dernier lieu de l’indemnisation et autres droits reconnus à l’exproprié

## Caractère de l’expropriation

- un droit réel doit sortir du patrimoine du particulier exproprié (art. 1) ;

- la sortie du patrimoine du particulier doit être forcée (art. 3&4) ;

- la sortie du patrimoine du particulier a lieu dans un intérêt public (art. 2) ;

- l’expropriation a toujours donné lieu la charge d’indemnité, sinon on serait en présence d’une mesure de confiscation (art. 18).

## Étendue de l’expropriation

Au regard de l'article 37 de la Constitution de la RDC, toute décision d'expropriation, par zone ou périmètre, est de la compétence du pouvoir législatif.

La loi n° 77-001 du 22/02/2002 décrit les procédures d'expropriation qui devraient être en vigueur. En RDC, par exemple, le législateur de la loi en la matière dispose en son article 2 que « l'utilité publique est de nature à s'appliquer aux nécessités les plus diverses de la collectivité sociale, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de la défense militaire, des services publics, de l'hygiène, de l'esthétique, de la sauvegarde des beautés naturelles et des monuments, du tourisme, des plantations et élevages, des voiries et constructions y compris des ouvrages d'art. Elle suppose que le bien repris aura une affectation utile à tous ou à une collectivité déterminée».

## Les titulaires de l’expropriation

L’article 4 et 6 disposent qu’il s’agit du :

- Président de la République par voie d’ordonnance présidentielle lorsqu’il s’agit d’exécuter un ensemble de travaux d’utilité publique, peut ordonner l’expropriation par zones, des biens destinés à servir l’exécution de ces travaux ou à être mis en vente ou concédés au profit de l’État;

- Ministre des Affaires Foncières par voie d’arrêté départemental pour une expropriation ordinaire ou par périmètre.

## Les droits réels susceptibles d’expropriation pour cause d’utilité publique

L’article 1erde la loi 77-001 du 22 février 1977 précise que « sont susceptibles d’expropriation pour cause d’utilité publique » :

- la propriété immobilière ;

- les droits réels immobiliers à l’exclusion du permis d’exploitation minière qui sont régis par une législation spéciale ;

- les droits de créances ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance d’immeubles ;

- les droits de jouissance des communautés locales sur les terres domaniales.

L’article 110 al 1 de la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant le code forestier dans ce même registre prévoit que l’Administration chargée des forêts peut, sous réserve de réparation des dommages subis par la concessionnaire ou l’exploitant forestier, soustraire d’une zone concédées ou exploitée les arbres ou les superficies nécessaires à l’exécution des travaux d’intérêt général ou d’utilité publique.

Les droits autres que la propriété immobilière sont expropriés conjointement avec les immeubles qui les affectent. Au cas où ils affectent des immeubles domaniaux, ils forment l’objet direct de la procédure

## Démarche d’expropriation

La loi congolaise sur l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit deux phases en cette matière. Il y a d’une part, la démarche administrative et d’autre part la démarche judiciaire.

Démarche administrative

La démarche administrative comporte deux phases suivantes, à savoir, la phase préparatoire et la décision d’utilité publique des travaux et d’expropriation (forme et publicité)

La phase des préparatifs à l’expropriation

L’article 5 de la loi 77-001 du 22 février 1977 dispose que la procédure d’expropriation a pour origine une décision prononçant l’utilité publique des travaux et ordonnant l’expropriation. Le texte passe sous silence la phase des préparatifs qui précèdent la prise de décision prononçant l’utilité publique renvoyant à notre avis cette phase à la discrétion du Pouvoir Exécutif, contrairement à l’ancienne loi sur l’expropriation.

La décision d’utilité publique des travaux et de l’expropriation (forme et publicité)

La décision prononçant l’utilité publique des travaux et ordonnant l’expropriation, est prise par voie d’arrêté ministériel ou décret présidentiel selon les cas, publiée au Journal Officiel et portée à la connaissance des personnes exposées à l’expropriation par :

- lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise en main propre par un messager avec récépissé daté et signé (art. 7) ;

- pour les droits collectifs de jouissance, la population est en outre prévenue oralement par une communication faite aux représentants qualifiés des communautés intéressées, par le bourgmestre de la commune ou son délégué (art. 8). Celui-ci doit dresser un procès-verbal, lequel est transmis avec copie des avertissements et le récépissé à l’autorité qui a pris la décision d’exproprier. Lorsque cette décision a été prise par ordonnance ou par décret présidentiel, les documents exigés et ci-dessus signalés sont transmis au Ministre des Affaires Foncières (art. 8) ;

- si une personne intéressée ne peut être atteinte par un des actes de la procédure, l’Administration avertit le Procureur de la République puis le Tribunal de Grande Instance du ressort qui prend d’urgence les mesures qu’il juge utiles pour la défense des intérêts en cause (art. 9). Le procureur peut continuer les recherches entreprises par l’Administration : si celles-ci échouent ou se révèlent inutiles, le Procureur de la République demande que le Tribunal de Grande Instance nomme un administrateur des biens à exproprier (art. 9 al 2). Les droits et les devoirs de cet administrateur se limitent à la représentation de l’exproprié dans la procédure d’expropriation et de fixation judiciaire de l’indemnité. Les articles 71 et 72 du Code de la Famille lui sont applicables.

La décision doit mentionner l’identité complète des intéressés et s’appuyer sur un plan des biens à exproprier avec en plus, en cas d’expropriation par zones, un plan indiquant les travaux à exécuter et les biens à mettre en vente ou à concéder. Elle fixe en outre le délai de déguerpissement à dater de la mutation (art. 6).

S’il existe à l’égard des immeubles, compris dans le plan visé à l’article 6, des droits de location ou tout autre droit non inscrit au certificat d’enregistrement, le propriétaire ou le concessionnaire est tenu d’aviser sans délai les titulaires de leurs intérêts, à défaut de quoi, il reste seul tenu envers eux des indemnités qu’ils auraient pu réclamer (art. 10).

La décision est publiée au Journal Officiel et portée à la connaissance des personnes exposées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise en main propre par un messager contre récépissé daté et signé.

Pour les droits collectifs de jouissance, la population est prévenue par une communication faite aux représentants qualifiés des communautés locales intéressées par le Commissaire de zone ou son délégué. Celui-ci dresse un procès-verbal qui est transmis à l'autorité qui a pris la décision d'exproprier. Si une personne intéressée ne peut être jointe, l'Administration avertit le Procureur de la République qui prend les mesures nécessaires pour défendre les droits en cause. Il peut continuer les recherches administratives. Si celles-ci échouent, il nomme un administrateur des biens à exproprier.

Si des propriétés ont des droits de location, le propriétaire doit aviser sans délai les locataires, à défaut de quoi il reste seul tenu envers eux des indemnités qu'ils auraient pu réclamer.

Cas de réclamations et observations de l’exproprié

L’article 11 de la loi 77-001 du 22 février 1977 dit que les réclamations, observations et accords auxquels la décision d’exportation donne lieu, ainsi que les prix, indemnités ou compensations dûment justifiés, que les personnes intéressés réclament, doivent être portés à la connaissance du Ministre des Affaires Foncières, qui n’est pas nécessairement l’autorité qui a pris la décision d’expropriation, dans le délai d’un mois à dater de l’avis de réception de cette décision (ou de la date du récépissé). Ce délai peut être prorogé par l’autorité qui a décidé l’expropriation (art. 11).

À l’expiration du délai imparti, des propositions d’indemnisation sont faites aux intéressés par le Ministre des Affaires Foncières (art. 12). Ces propositions s’appuient sur un procès-verbal dressé et signé par deux Géomètres Experts Immobiliers du Cadastre auxquels on adjoint, si nécessaire, un agronome ou un autre spécialiste, suivant la nature du bien à exproprier. S’il s’agit d’exproprier les droits collectifs ou individuels de jouissance, qu’exercent les populations locales sur les terres domaniales, l’expropriant s’appuie, pour formuler ses propositions d’indemnisation, sur une enquête prescrite et effectuée conformément aux dispositions des articles 193 à 203 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973. Ces expertises et enquêtes peuvent être faites préalablement à l’ouverture de la procédure d’expropriation (art. 12) et à défaut d’entente à l’amiable, l’affaire relève désormais de la compétence des tribunaux.

Démarche judiciaire

En droit Congolais, l’expropriation est une procédure qui relève davantage de la compétence du Pouvoir Exécutif. Les tribunaux ne sont déclarés compétents que pour régler à posteriori les incidents nés de l’opération entre expropriants et expropriés.

L’article 13 de la loi n° 77-001 du 22 février 1977 dit qu’à défaut d’entente amiable à la suite du désaccord, « assignation est donnée aux parties à exproprier, à la requête de l’expropriant, pour voir vérifier par les tribunaux, la régularité de la procédure administrative et procéder au règlement des indemnités. Tout tiers intéressé peut intervenir ou être appelé en intervention ».

En cas d’enclenchement d’action devant le juge civil, la procédure se déroule comme suit :

- dans les 15 jours de l’assignation, le tribunal entend les parties ;

- dans les huit jours de cette date, il statue sur la régularité de la procédure et nomme d’office (art. 14). Le tribunal fixe le délai dans lequel les experts nommés devront avoir déposé leur rapport. Ce délai ne peut dépasser les soixante jours, sauf circonstance exceptionnelle, auquel cas il peut être prorogé de trente jours (art. 15). Les experts peuvent, au bureau du Conservateur des Titres immobiliers, se faire communiquer par celui-ci, tous renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission. Ils déposent au greffe du tribunal, dans le délai imparti, un rapport commun en autant d’exemplaires qu’il y a de parties à la cause (art. 15) ;

- Dans les huit jours du dépôt de ce rapport, le président du tribunal convoque les parties à une audience fixée en respectant les délais d’ajournement du droit commun. Un exemplaire de ce rapport est joint à la convocation (art. 16) ;

- A l’audience ainsi fixée, le tribunal entend les parties et éventuellement les experts ; et au plus tard dans le mois de cette audience, il statue sur le montant des indemnités et les frais, et si l’exproprié l’en saisit, sur la durée du délai de déguerpissement (art. 17).

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et caution (art 17).

## La procédure d’indemnisation

L'article 18 de la loi n° 77-001 du 22 février 1977 précise que l’indemnité due à l'exproprié doit être fondée sur la valeur du bien à la date du jugement statuant sur la régularité de la procédure. L’indemnité doit être payée avant l'enregistrement de la mutation immobilière, c’est-à-dire avant l’établissement du certificat d’enregistrement nouveau au nom de l’Etat et avant l’annulation du certificat de l’exproprié, et au plus tard, 4 mois à dater du jugement fixant les indemnités. Passé ce délai, l'exproprié peut poursuivre l'expropriant en annulation de l'expropriation, sans préjudice de tous dommages intérêts, s’il y a lieu, et sans payement de l’indemnité, l’exproprié demeure en possession de ses droits immobiliers.

Pour la fixation des indemnités, la loi n° 77-001 du 22 février 1977 a prévue différentes évaluations :

- Une évaluation par les intéressés eux-mêmes des indemnités ou compensations dûment justifiés dans le délai d’un mois à dater de l’avis de réception de la décision d’expropriation, le quel délai peut être prorogé par l’autorité compétente. Il s’agit donc d’un accord entre l’expropriant et l’exproprié sur le montant et sur le mode de règlement de l’indemnité (art. 11).

- Une évaluation judiciaire des indemnités sur base d’un rapport commun de trois experts commis.

- Une évaluation par deux géomètres experts immobiliers du cadastre auxquels est adjoint, selon le cas, un agronome ou un autre spécialiste suivant la nature du bien à exproprier. L’évaluation de l’indemnité portant sur les droits de jouissance des communautés locales sur les terres domaniales se fonde sur un rapport d’enquêtes prescrites et effectuées suivant le termes des articles 193 à 203 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 (art. 12) ;

Selon ce dernier cas, l’enquête comporte :

- La vérification sur place de la délimitation du terrain demandé ;

- Le recensement des personnes qui s'y trouvent ou qui y exercent une quelconque activité ;

- La description des lieux et l'inventaire de ce qui s'y trouve en fait de bois, forêt, cours d'eau, voies de circulation ;

- L'audition des personnes qui formulent verbalement leurs réclamations ou observations ;

- L'enregistrement et l'étude de toutes les informations écrites.

L'enquête est ouverte par affichage dans la localité où le terrain est situé. Il est clôturé par un procès-verbal indiquant tous les renseignements réunis et les conclusions de l'agent qui en était chargé.

Dans un délai d'un mois, l'auteur de l'enquête envoie sous pli recommandé à l'autorité administrative compétente deux exemplaires de son procès-verbal. Tout requérant peut obtenir une copie de la lettre de transmission du dossier. Les différents niveaux de l'administration impliqués dans l'expropriation peuvent demander une révision de l'enquête.

Quand le dossier d'enquête donne satisfaction, il est transmis au Procureur de la République qui a un mois pour approuver le rapport d'enquête ou communiquer ses observations.

Si ce délai d'un mois est dépassé, le rapport est accepté d'office. L'administration doit répondre à toutes les observations du Procureur de la République. Quand il y a accord, le dossier d'enquête doit être transmis dans le mois qui suit à l'autorité administrative compétente.

Les sommes à payer en application des articles 4 et 5, sont, en cas de désaccord, fixées par le tribunal sans que l’exploitant puisse, durant l’instance, être obligé de suspendre ses travaux (art. 6)

## Considérations pratiques

Actuellement, l'ensemble de l’administration et des services de l'État de la RDC est en pleine reconstruction et restructuration. Les éléments sur la procédure juridique d'expropriation indiqués ci-dessus sont quelque peu théoriques. Il serait plus réaliste de limiter autant que possible le nombre des acteurs intervenant dans une procédure d'expropriation. C'est-à-dire de rassembler toutes les phases en conservant leurs délais entre les mains de la commission chargée du déplacement involontaires de personnes.

Les autres intervenants, par exemple le Procureur de la République, seraient concernés seule

## Apport de la P.O 4.12 aux procédures de compensation et d’indemnisation congolaises

Il faut noter qu'il y a de fortes convergences entre les textes juridiques congolais, la P.O 4.12 de la Banque Mondiale. En attendant que ces textes soient appliqués dans toute leur intégralité, une réflexion pourrait s'amorcer afin de préciser les procédures de compensation (taux, nature des biens à indemniser, prise en compte du travail et du rétablissement du niveau de vie antérieur à l'expropriation,…), de protection accrue des groupes vulnérables et surtout les procédures de suivi / évaluation des expropriés. En effet, le problème qui se pose souvent est celui du fossé entre ce qui est prévu par les textes et leur application.

Les dispositions de la Politique Opérationnelle PO/PB 4.12 de la Banque mondiale en matière de réinstallation

Selon cette politique, la réinstallation doit toucher le minimum possible de personnes et les personnes affectées doivent être impliquées dans la mise en œuvre du projet qui les affecte.

Par ailleurs, la politique recommande que tout projet veille à consulter les populations affectées et à assurer un dédommagement juste et équitable des pertes subies. Une assistance sera apportée à ces personnes dans leurs efforts visant l’amélioration de leur niveau de vie ou la restauration de leurs conditions antérieures d’existence. Il convient de souligner que le recasement étant une solution ultime, l’objectif fondamental demeure toujours de déplacer le moins de personnes possibles, en tenant compte de la conjonction des facteurs techniques, environnementaux et économiques.

La procédure de réinstallation involontaire n’est, dans la plupart des cas, pas déclenchée parce que les personnes sont affectées par un déplacement physique. Elle est déclenchée parce que l’activité du projet nécessite l’acquisition de terres. La nécessité d’acquérir un morceau de terre pour les besoins d’un projet peut considérablement affecter les personnes, par le fait qu’elles cultivent cette terre ou qu’elles possèdent des bâtiments sur cette terre ou encore  qu’elles utilisent cette terre pour abreuver et nourrir des animaux.

Les principales exigences introduites par cette politique sont les suivantes:

- La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant des variantes dans la conception du projet ;

- Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le projet puissent profiter des avantages du projet. Les personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification et à l'exécution des programmes de réinstallation.

- Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement.

Il reste entendu  que les « personnes affectées », selon les  politiques opérationnelles de la Banque, sont celles qui sont directement concernées, socialement et économiquement, par les projets d’investissement assistés par la Banque, à cause de :

- la prise involontaire de terres et autres biens causant :

- le déménagement ou la perte d’habitat ;

- la perte de biens ou d’accès à ces biens ;

- la perte de sources de revenu ou de moyens de subsistance, que les personnes affectées doivent ou non déménager vers un autre site, ou ;

- la restriction involontaire d’accès à des parcs et zones protégées légalement désignés comme tel qui provoque des impacts défavorables sur les conditions de vie des personnes déplacées.

La politique de réinstallation s’applique à toutes les composantes du projet, qu’elles soient ou non directement financées, en totalité ou en partie, par la Banque.

La réglementation de la Banque mondiale en matière de réinstallation s’applique à toutes les personnes déplacées, quel que soit le nombre total affecté, la sévérité des impacts et qu’elles aient ou non un droit légal à la terre. Une attention particulière doit être portée aux besoins des groupes vulnérables parmi ces personnes déplacées : particulièrement ceux vivant sous le seuil de pauvreté, les personnes sans terres, les personnes âgées, les femmes et les enfants et les minorités ethniques ou les autres personnes déplacées qui ne seraient pas protégées par les lois de compensation foncière du pays emprunteur.

Pour les différentes composantes d’un projet qui impliquent l’acquisition de terres, il est de plus requis que ces mesures incluent des provisions pour la compensation et d’autres types d’assistance nécessaires pour la réinstallation, avant le déplacement, et l’aménagement et la dotation des sites de réinstallation involontaire. Des commodités adéquates doivent être pourvues, à l’endroit où elles sont nécessaires. En particulier, la prise de terres et de biens associés ne peut intervenir qu’après que la compensation ait été payée et, le cas échéant, que des sites de réinstallation, des  nouvelles maisons, des infrastructures, des services publics et des indemnités de déménagement aient été fournis aux personnes déplacées. Pour les composantes qui nécessitent un déménagement ou la perte d’un habitat, la politique opérationnelle dispose de plus que des mesures, en accord avec le plan du projet de réinstallation, soient mises en place pour assister les personnes déplacées.

L`intention de cette réglementation est de s`assurer que les personnes déplacées perçoivent la réglementation comme équitable et le processus de compensation comme transparent.

Le tableau 14 ci-dessous fait une comparaison entre l’OP/BP 4.12 de la Banque mondiale et la législation nationale en matière de réinstallation.

.

Tableau 14:	Tableau comparatif du cadre juridique national de la RDC et  l’OP/PB 4.12 de la Banque mondiale

Concordance du cadre juridique de la RDC et les exigences de la politique opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale

| Thème | Cadre juridique national | Cadre juridique de la P.O 4.12 | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Date limite d’éligibilité (Cut-off date) | Date de l’ouverture de l’enquête publique | PO.4.12 par.14 ; Annexe A par.6 a) : Le recensement permet d’identifier les personnes éligibles à l’aide pour décourager l’arrivée massive de personnes inéligibles. Mise au point d’une procédure acceptable pour déterminer les critères d’éligibilité des personnes déplacées en impliquant les différents acteurs. Exclure du droit à compensation et à l’aide des populations qui s’installent dans la zone après la décision de réaliser le projet et l’élaboration du recensement des populations éligibles à la réinstallation et autres compensations. | La politique de la Banque mondiale et la législation congolaise se rejoignent en ce qui concerne les personnes qui peuvent être déplacées. Il faut simplement préciser que le droit congolais est plus restrictif dans la mesure où il met l’accent en particulier sur les détenteurs de droits formels, alors que la P.O .4.12 n’en fait pas état. La PO 4.12 sera appliquée pour la date butoir |
| Compensation terres | Compenser avec une parcelle équivalente | De préférence remplacer les terres prises et régulariser l’occupation ; sinon, paiement des terres prises au prix du marché | En accord sur le principe, mais différent sur le prix du marché. La PO 4.12 qui s’applique dans le cas du PDU. |
| Compensation - structures / infrastructures | Payer la valeur selon le marché local | Remplacer ou payer la valeur au prix du marché actuel | En accord sur la pratique. La PO 4.12 donne l’option du remplacement ou du payement de la valeur selon le choix de la forme de compensation. La PO.4.12 s’appliquera pour le PDU |
| Occupants irréguliers | Le droit de l’expropriation ne prévoit pas d’indemnisation ou d’aide quelconque en cas de retrait des terres du domaine public de l’État. | PO 4.12, par. 16: Les personnes relevant du paragraphe 15 c) reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide, en tant que de besoin, aux fins d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition qu’elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée. PO. 4.12 paragraphe 6. b) i) et c) : Si une relocalisation physique est nécessaire, les personnes déplacées doivent bénéficier d’une aide telle que des indemnités de déplacement durant la réinstallation. | Une divergence existe entre la politique de la Banque mondiale et la législation congolaise. Aucune aide ou indemnisation n’est prévue en cas de retrait de terres du domaine public de l’État. En revanche, les procédures de la P.O .4.12 de la Banque mondiale prévoient une indemnisation ou l’octroi d’une aide. La PO.4.12 s’appliquera pour le PDU |
| Principes d’évaluation | Juste et préalable | Juste et préalable | En accord Les deux peuvent s’appliquer |
| Évaluation – terres | Remplacer à base des barèmes selon la localité | Remplacer à base des prix du marché | Différence importante mais la réglementation de la Banque mondiale (PO 4.12) sur la réinstallation involontaire et la loi congolaise sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont en accord sur la pratique La PO.4.12 s’appliquera pour le PDU |
| Évaluation – structures | Remplacer à base de barème selon matériaux de construction | Remplacer à base des prix du marché | Différence importante mais la réglementation de la Banque mondiale (OP 4.12) sur la réinstallation involontaire et la loi congolaise sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont en accord sur la pratique. La PO.4.12 s’appliquera pour le PDU |
| Participation | Dans le décret d’expropriation, l’ouverture est précédée d’une enquête publique et l’audition des expropriés | Les populations déplacées devront être consultées de manière constructive et avoir la possibilité de participer à tout le processus de réinstallation conformément au § 2 b) de la P.O .4.12 ; § 13 a) Annexe A § 15 d) ; Annexe A § 16 a) | La législation congolaise prévoit une enquête, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette enquête est publique et fait l’objet d’une mesure de publicité. Mais les intéressés peuvent même en ignorer l’existence et ne pas participer de manière constructive au processus de participation. C’est la politique 4.12 de la Banque Mondiale qui s’appliquera dans le cadre du PDU |
| Vulnérabilité | Non mentionnée dans la Législation | Assistance spéciale en accord avec les besoins | Différence importante : la loi congolaise ne fait pas allusion aux dommages que pourraient subir les populations vulnérables. Au cas où les activités du Pro-routes pourraient affecter ces derniers, c’est la réglementation de la PO 4.12 sur la réinstallation involontaire qui sera appliqué. La PO.4.12 s’appliquera pour le PDU |
| Litiges | Saisie des cours et tribunaux | Résolution des conflits sociaux au niveau local recommandée ; recours à la voie juridictionnelle en cas de désaccord | Deux modalités différentes sur le plan des principes mais dans la réalité les mécanismes de résolution de conflit rejoignent ceux de la Banque mondiale. La PO.4.12 s’appliquera pour le PDU |
| Type de paiement | Normalement en argent et si possible en nature | Population dont les moyens d’existence sont tirés de la terre ; préférence en nature avec option non foncière ; paiement en espèce pouvant être combiné avec des perspectives d’emplois ou de travail | Concordance partielle. La PO.4.12 s’appliquera pour le PDU |
| Alternatives de compensation | La législation congolaise ne prévoit pas, en dehors des indemnisations et / ou de l’attribution de nouvelles terres, l’octroi d’emploi ou de travail à titre d’alternatives de compensation. | PO 4.12, § 11: Si les personnes déplacées choisissent une autre option que l’attribution de terres, ou s’il n’y a pas suffisamment de terres disponibles à un coût raisonnable, il faudra proposer des options non foncières fondées sur des perspectives d’emploi ou de travail indépendant qui s’ajouteront à une indemnisation en espèces pour la terre et autres moyens de production perdus. | La politique de la Banque mondiale, en matière d’alternative de compensation notamment celle fondée sur des perspectives d’emploi ou de travail indépendant n’est pas prise en compte par la législation congolaise. En règle générale, seules les indemnisations en espèces ou les compensations en nature sont prévues. La PO.4.12 s’appliquera pour le PDU |
| Déménagement | Après paiement reçu | Après le paiement et avant le début des travaux de génie civil | Différence importante Pour la réglementation congolaise, une fois les personnes affectées ont obtenu le paiement dû aux affectations subies, elles doivent immédiatement déménager alors que la Politique Opérationnelle va plus loin en laissant aux personnes affectées le temps de se réinstaller correctement avant que les travaux de génie civil de commencent. Dans le cadre du PDU c’est la PO 4.12 qui sera appliqué |
| Coût de réinstallation | Non mentionné dans la législation | Payable par le projet | Différence importante. La PO 4.12 sera appliqué dans le cas du PDU. |
| Réhabilitation économique | Non mentionné dans la législation | Nécessaire dans le cas où les revenus sont touchés, les mesures introduites dépendent de la sévérité de l’impact négatif | Différence importante. La PO 4.12 sera appliqué dans le cas du PDU. |
| Suivi et évaluation | Non mentionné dans la Législation | Nécessaire | Différence importante. La PO 4.12 sera appliqué dans le cas du PDU . |

En cas d’insuffisance de la règlementation nationale et/ou  de conflit entre les deux cadres juridiques, le cadre le plus avantageux pour les personnes affectées sera adopté.

Conclusion:

L’analyse du cadre fait ressortir qu’en matière d’expropriation il y a sur certains points une convergence entre la législation congolaise et la P.O .4.12 de la Banque mondiale tel que :

- les personnes éligibles à une compensation ;

- la date limite d’éligibilité (CUT-OFF DATE) ;

- le type de paiement.

- Les points de divergence existent et se résument :

- les occupants irréguliers ne sont pas pris en charge par le droit national ;

- les procédures de suivi et d’évaluation n’existent pas dans le droit congolais ;

- la réhabilitation économique n’est pas prévue en RDC ;

- le coût de réinstallation n’est pas pris en charge en RDC ;

- le déménagement des PAP (Personne Affecté par le Projet) n’existe pas en droit congolais ;

- le règlement des litiges est plus souple dans la législation de la Banque Mondiale ;

- les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif congolais ;

- la participation est plus large dans les textes de la P.O .4.12 ;

- les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit congolais.

Il apparaît que les points de divergence sont les plus importants entre la législation congolaise et la P.O .4.12 de la Banque mondiale que les points de convergence. Toutefois, des possibilités de rapprochements existent. En effet, tous les points de divergence par rapport à la législation nationale s’analysent non sous forme de contradiction, mais plutôt par une insuffisance dans la législation nationale.

C’est ainsi que rien ne s’oppose à la prise en charge des irréguliers dans le droit congolais ; organiser le suivi et l’évaluation permet de rendre opérationnel certaines dispositions. Quant au règlement des litiges, l’essentiel est que les modes alternatifs n’empêchent pas en cas d’échec de poursuivre les voies contentieuses officielles.

Concernant les groupes vulnérables, ils ne sont pas prévus expressément dans la législation, mais des discriminations positives peuvent être apportées sur cette question. Le droit positif congolais doit prendre en charge ces nouvelles questions notamment celles liées au genre. Généralement, dans le cadre de toute opération de réinstallation, les femmes et les jeunes sont considérées comme une cible à ne pas négliger.

La participation est plus importante dans le processus de réinstallation de la Banque mondiale, mais le droit positif ne l’interdit pas. Il se contente de préciser qu’à certaines étapes, la participation est obligatoire. Il est vrai que sur beaucoup d’autres points, la législation de la Banque mondiale est plus complète (Suivi et évaluation ; Réhabilitation économique ; Coûts de réinstallation ; Alternatives de compensation). Mais, rien n’empêche aux pouvoirs publics de s’en inspirer au nom du principe de compatibilité qui signifie qu’une norme compatible avec la législation nationale peut être appliquée en raison de sa non-contrariété avec la P.O .4.12 de la Banque mondiale.

## Cadre institutionnel de la réinstallation

De manière générale, plusieurs acteurs institutionnels interviennent dans la réinstallation. Pour les besoins du présent projet de réhabilitation de la voirie urbaine, les acteurs clés auront à conduire les opérations d’approbation, de diffusion ; de mise en œuvre et de suivi-évaluation de présent PSR. Ces institutions sont principalement : le Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat (ministère de tutelle du PDU) ; le Secrétariat Permanent du PDU qui assure la Coordination technique du Projet PDU ; l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) ; La Mairie de Bukavu concernée par les travaux de réhabilitation de voirie ; l’Office des Voiries et Drainage (OVD).

## Acteurs institutionnels impliqués

Le Ministère de l’urbanisme et de l’habitat assure la tutelle du SP du PDU, et préside le Comité de Pilotage qui est chargé, entre autres, de procéder à l’approbation et la diffusion du PSR (cibles et aussi la supervision du processus de réinstallation).

Le Ministère des Infrastructures Travaux Publics a pour mission le développement et l'appui au développement des investissements des infrastructures et Travaux Publics. Il est l'agence d'exécution du PRO-ROUTES à travers la Cellule Infrastructures et assure la tutelle de l’Office des Routes qui est l’organe opérationnel en ce qui concerne les infrastructures non urbaines.

Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), intervient dans l’aménagement des zones vertes et parcs d’attraction ; gestion des établissements humains ; l’évaluation et le suivi des études environnementales et sociales de tout projet susceptible de porter atteinte à l'environnement; la réglementation de toutes les activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement, à la biodiversité et aux écosystèmes ainsi qu'à la salubrité des milieux; l’élaboration et mise en application des normes relatives à l'assainissement des milieux; la promotion et coordination de toutes les activités relatives à la gestion durable de l'environnement ; le suivi et les audits environnementaux des établissements publics et des entreprises privées ainsi que des organisations non gouvernementales œuvrant dans les secteurs de l'environnement, conservation de la nature.

Le Ministère de la Santé publique qui intervient dans la lutte contre les nuisances et qui s’assure que des conditions d’hygiène et de santé nécessaire au personnel de chantier.

Le Ministère de la justice interviendra dans la mise en œuvre du PSR pour régler, en dernier ressort, des litiges qui n’ont pu trouver de solutions à l’amiable. Le Ministère de la justice intervient en dernier ressort.

Le Ministère de l’Intérieur s’occupe de (i) la politique d’administration du territoire ; (ii) la tutelle des Entités administratives décentralisées ; (iii) la coordination des rapports entre les membres du Gouvernement et les Gouverneurs de Province ; (iv) les affaires coutumières ; (iv) Identification, encadrement et recensement des populations ; (v)  la politique de la sûreté nationale, intérieure et extérieure ; (vi) du maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et protection des personnes et de leurs biens.

Le Ministère des Affaires foncières qui est chargé de l’application et de la vulgarisation de la législation foncière et immobilière ; de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière d’affectation et de distribution des terres ; du notariat en matière foncière et cadastrale ; la gestion et l’octroi de titres immobiliers ; le lotissement et l’octroi de parcelles en vue de la mise en valeur en collaboration avec le Ministère chargé de l’Urbanisme.

Le Secrétariat Permanent du PDU

Dans le cadre du PDU, le SP du PDU assure la gestion administrative et fudiciaires du projet. Dans ce cadre, il devra participer à la validation des documents de sauvegardes et à la supervision de leur mise en œuvre. Pour mieux prendre en charge les aspects environnementaux et sociaux dans cette phase 2, le SP du PDU a recruté deux points focaux environnement et sociaux qui seront chargés pour le compte du SP du PDU d’assurer un suivi interne de la mise en œuvre des plans de réinstallation des axes routiers ciblés.  En pratique, cela inclut les tâches et  responsabilités suivantes : (i) valider le rapport de Plan succinct de Réinstallation (PSR); (ii) diffuser le rapport (PSR) au niveau des circonscriptions administratives ; (iii) veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu facilement en liaison avec les partenaires locaux tels que les bourgmestres, les chefs de quartier et les personnes affectées ; et (iv) superviser de manière participative la mise en œuvre et le suivi et d’évaluation du PSR. Plus particulièrement, sa mission consistera à assister le projet dans : les activités de recensement des PAP ;la coordination des activités d’identification des PAP ; la définition des procédures opérationnelles d’indemnisation ; le suivi effectif des paiements des compensations aux PAP.

Les points focaux environnement et sociaux devront, à termes, être davantage renforcé en capacités de gestion environnementale et sociale pour mieux intégrer ces aspects dans les activités du PDU. Par ailleurs, le PDU dispose également du soutien d’experts techniques de l’OVD qui participeront également au suivi de la mise en œuvre, notamment des biens physiques à démolir et à reconstruire.

L’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE)

L’Agence Congolaise de l’Environnement est créée par Décret N°14/030 du 18 Novembre 2014. L’ACE est la matérialisation de la volonté politique du Gouvernement de la RDC d'encadrer les projets de développement pour sauvegarder l'environnement biophysique et social. Son champ d'action s'étend sur tous les projets à impact environnemental et social. Ses missions ont un caractère transversal sur tout secteur d'activités économiques et sociales avec un rôle préventif et correctif.

Les principales tâches de l’ACE dans le cadre dans le cadre du PDU consisteront à : (i) Procéder à la validation des Études d'Impact Environnemental et Social (EIES), des Diagnostic d'Impact Environnemental et Social (DIES), des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), des Plans de Mise en Conformité Environnementale et Sociale (PMCES) ; des Plans d’action de réinstallation (PAR); (ii) Effectuer le suivi administratif et technique des projets en cours d'exécution (analyse des rapports de terrain, inspection et audit environnemental). L’ACE intervient aussi dans le suivi de la mise en œuvre du Plan succinct de réinstallation (PSR).

La Commune de Bukavu

Au niveau de la commune de Bukavu, la Mairie de ville sera chargée du financement des indemnisations/compensation des PAP et de l’assistance à la réinstallation pour les PAP qui seront physiquement et économiquement déplacées. En outre, la Ville de Bukavu et la Commune d’Ibanda assureront le travail d’information et de mobilisation sociale. La Commune dispose de services techniques pouvant appuyer la mise en œuvre des activités ci-dessus énumérées.

L’Office des Voiries et Drainage (OVD)

L’OVD est une entreprise publique à caractère technique dotée de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie administrative et financière qui a pour objet : (i)  d'entretenir, d'aménager, de moderniser et de développer les infrastructures urbaines de voirie et de drainage ; (ii) d'exécuter ou de faire exécuter toutes les études nécessaires à la définition, la programmation et la réalisation des travaux de voirie et de drainage des agglomérations, compatibles avec ses ressources financières, matérielles et humaines ; (iii) d'exécuter ou de faire exécuter les travaux neufs ou d'entretien relatifs aux réseaux de voirie et de drainage des agglomérations suivant les programmes établis ou proposés par la commission routière concernée ; (iv) de participer, en tant que conseil technique, à l'élaboration des plans d'urbanisme des agglomérations ; (v) de desservir les agglomérations qui demandent son intervention. L’OVD a appuyé la Commune et le PDU dans la conception du projet de réhabilitation de la voie, et sera un acteur clé dans le suivi de la mise en œuvre.

## Responsabilités organisationnelles

Le financement des compensations des PAP incombe à la Mairie de ville sous la supervision du Secrétariat Permanent du PDU qui devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution et le suivi des mesures ci-dessus décrites. À ce sujet, le PDU a déjà désigné deux experts de l’OVD (qui seront supervisés par l’expert environnement du SP/PDU) pour suivre les questions environnementales et sociales.

Sur la base indemnisations déterminées dans le présent PSR, la Mairie de ville établira des actes de paiement  avec les personnes affectées. Les Communes bénéficiaires, à travers leurs services techniques, participeront également au suivi de la réinstallation. De manière globale, il est préconisé  le dispositif d'exécution sommairement décrit dans le tableau 15 ci-dessous:

Tableau 15	Responsabilités organisationnelles de mise en œuvre du PSR

| Acteurs |  | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Institutions | Services concernés |  |
| Ministère de l’urbanisme et habitat | Comité de Pilotage du projet PDU | - Approbation et diffusion du PSR (cibles : les membres du Comité de Pilotage) - Supervision du processus |
|  | PDU Responsables Environnement et Social (RES/PDU) | - Soumission du PSR à l’approbation de la Banque mondiale et de l’Agence congolaise de l’environnement - Diffusion du PSR (municipalités et autres acteurs impliqués) - Reconstruction des biens physiques démolis dans le cadre des travaux - Collaboration avec les structures locales d’exécution - Assistance aux organisations, Collectivités locales, ONG - Coordination et suivi de la réinstallation Soumission des rapports d’activités à la Banque mondiale |
| Le Ministère de l’Environnement, et du développement durable | Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) | - Validation du rapport du PSR - Suivi de la mise en œuvre de la réinstallation |
| Mairie de Bukavu | Point Focal Environnemental et social | - Financement de la réinstallation - Suivi de proximité de la mise en œuvre du PSR - Accompagnement et sensibilisation des PAP |
|  | Bourgmestre d’Ibanda | - Sensibilisation et mobilisation des populations - Réinstallation des PAP ayant perdu des places d’affaires - Libération des sites devant faire l’objet d’expropriation - Traitement des plaintes en cas d’incompétence du Chef de quartier - Suivi de la réinstallation et des indemnisations - Diffusion du PSR - Participation au suivi de proximité |
|  | Chef de Quartier de Nyalukemba | - Recueil des doléances en cas de plaintes - Participation à la sensibilisation des populations et au suivi |
| L’Office des Voiries et Drainage (OVD) | Point Focal OVD pour le PDU | - Suivi des travaux de réfection de la voirie - Suivi de la mise en œuvre du PSR |

## Analyse des capacités en réinstallation et besoins en renforcement

Au niveau de l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE), l’expertise en matière de sauvegardes environnementales existe. Toutefois, pour ce qui concerne les aspects liés à la réinstallation, il est nécessaire de renforcer les capacités existantes, particulièrement sur la maîtrise des procédures de la Banque mondiale en la matière (PO 4.12).

Au niveau local, le renforcement de capacités concernera principalement les services techniques municipaux, les élus locaux (Maire, Bourgmestre, Chef de Quartier, chefs d’avenues) sur les procédures et exigences de la Banque mondiale en la matière (PO 4.12).

Au niveau du SP du PDU, on note la présence d’Experts en Sauvegardes sociales, qui ont déjà une expérience sociale dans le cadre du projet et qui devra être davantage renforcé en capacités pour le suivi et la supervision du PSR.  Les Experts préposés à la « fonction environnementale et sociale » (Responsable Environnement et Social désigné) devront être renforcé en capacité de gestion environnementale et sociale, notamment sur la maîtrise des procédures nationales et celles de la Banque mondiale en la matière (PO 4.12) et dans le suivi du PSR.

# ÉLIGIBILITÉ DES PAP RECENSÉES

## Critères d’éligibilité

Dans le cadre du présent PSR, l’application des principes de l’OP 4.12 est prise en compte. Il en résulte donc que toute personne affectée par le projet, qui est propriétaire, légal ou coutumier ou simple exploitant, et qui a été recensée, est considérée éligible aux indemnités.

Par ailleurs, la PO 4.12 décrit comme suit les critères d’éligibilité à la réinstallation des personnes affectées par un projet :

1. Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus par les lois du pays.

2. Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois coutumières du pays. Dans le cadre du projet, les propriétaires coutumiers englobent deux types de propriété :

i. la propriété acquise sur la base de droits ancestraux sur la terre ;

ii. la propriété acquise sur la base d’un acte administratif reconnus par la communauté.

3. Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-dessus.

Les personnes appartenant aux deux premières catégories reçoivent une pleine compensation pour la terre, les structures ainsi que les biens et avoirs qu’elles perdent. Les personnes de la 3e catégorie ont droit à une aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie (indemnisation pour la perte d’activités génératrices de revenus, de moyens de subsistance, de cultures, etc.), à condition qu’elles aient occupé le site du projet avant la date limite d’éligibilité.

## Date limite d’éligibilité

La date limite d’éligibilité à la réinstallation correspond à la date de fin du recensement des personnes affectées et de leurs installations. Le recensement dans les zones d’intervention du projet a débuté le 16 décembre. Au-delà de cette date, l’occupation de l’emprise du tracé de l’avenue Irambo ne pourra plus faire l’objet d’une indemnisation.

Lors des consultations du public, les modalités d’éligibilité et la date limite ont été rendues publiques avant le démarrage du recensement. Un communiqué a été affiché à la Mairie de ville et de la Commune d’Ibanda  (voir annexe 1)  et le contenu a été expliqué clairement aux populations affectées par le projet ou leurs représentants. Ainsi, il a été clairement précisé aux populations que les personnes qui s’installeront sans autorisation à l’intérieur des emprises de l’axe, après la date limite, n’auront droit à aucune compensation ni forme d’aide à la réinstallation.

# ESTIMATION DES PERTES ET LEUR INDEMNISATION

## Principes

Pour cet axe, il n’y aura pas de recasement/réinstallation des PAP. Aucune perte de maison et de réinstallation physique n’a été enregistrée. Toutefois, il y a des compensations à payer au titre des pertes de revenus et du démantèlement reconstruction des installations semi fixes. Ce chapitre présente les différentes mesures d’indemnisation et de compensation.

Les sept principes suivants serviront de base dans l’établissement des indemnisations.

1. Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation ;

2. Les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être intégrées à un programme de développement local, offrant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices ;

3. Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de nationalité, d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure où ces facteurs n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet et donc ne justifient pas des mesures d’appui bonifiées ;

4. Les indemnisations doivent faciliter l’intégration sociale et économique des personnes ou des communautés déplacées dans les communautés d’accueil en évitant de créer des conflits entre les deux groupes ;

5. Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans dépréciation, avant le déplacement effectif des personnes affectées au moment de l’expropriation des terres et des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du projet, le premier à survenir de ces événements étant retenu ;

6. Les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des PAP. Des efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les avantages d’accepter des indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et des bâtiments résidentiels ;

7. Le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et respectueux des droits des personnes affectées par le projet.

## Méthodologie de l’évaluation des indemnisations

La méthodologie utilisée dans l’évaluation des indemnisations/compensations s’est d’abord appuyée sur les orientations déclinées dans le CPR du PDU approuvé en décembre 2012. Ensuite elle s’est basée sur des investigations de terrain qui ont été menées par le consultant.

L’évaluation des pertes s’est faite de manière à aboutir à des niveaux d’indemnisation qui assurent le remplacement intégral de tout actif devant être affecté ou de services pouvant être perturbés du fait des travaux du projet.

Chaque structure ou infrastructure fixe est valorisée au coût de remplacement intégral. L’évaluation a pris en compte le prix actuel sur le marché local des matériaux de fabrication des structures commerciales et domestiques fixes (dalles, rampe d’accès ;) et la main d’œuvre.

- Indemnisation des structures fixes

Chaque structure ou infrastructure fixe est valorisée au coût de remplacement intégral. L’évaluation a pris en compte le prix actuel sur le marché local des matériaux de fabrication des structures commerciales et domestiques fixes (dalles, rampe d’accès ;) et la main d’œuvre.

- Indemnisation pour perte de structures semi-fixe

Compte tenu de l’étroitesse de l’emprise et de l’impossibilité pour les PAP de se réinstaller à proximité de l’emprise, nous avons considéré que les structures semi-fixes seront définitivement perdues. Ainsi les structures semi-fixes sont valorisées au coût de remplacement intégral. L’évaluation des structures semi-fixes ont été estimées avec les PAP. A préciser que les propriétaires de structures semi-fixes implantées sur l’emprise ne disposent d’aucune autorisation des autorités municipales

- Indemnisation pour pertes temporaires de revenus

Les propriétaires de place d’affaires vont recevoir une compensation calculée sur la base du revenu journalier déclaré par la PAP lors du recensement, et ce, pour l’équivalent de 10 jours d’activité. Le nombre de jours de pertes de revenus a été retenu sur la base des déclarations des PAP qui estiment qu’il leur faut entre 4 et 7 jours pour se réinstaller sur un nouveau site. Le consultant a pris l’option d’indemniser la perte de revenus moyen journalier sur 10 jours pour garantir l’intégrité économique des PAP.

- Indemnisation pour pertes de revenus locatifs

Les propriétaires de places d’affaires mises en location recevront une compensation pour perte de revenu de location déclarée par la PAP et ce pour l’équivalent de 03 mois de location ;

- Indemnisation pour perte de logis (locataire de places d’affaire)

Cette indemnisation concerne les locataires de place d’affaires. Il est prévu d’offrir 3 mois de frais de location afin qu’il trouve une autre place d’affaire à louer et pouvoir payer tous les frais y afférents ((mois d’avance+caution)

NOTA : la méthodologie d’évaluation des impenses ci-dessus tient compte de façon implicite de l’augmentation du cout de la vie, car étant basé sur le prix actuel du marché (en 2016).

Matrice de compensation

Sur la base de la typologie des impacts recensés, les mesures de compensation adéquates par type de perte et par type de PAP ont été identifiées et proposées, selon le tableau 16 de compensation ci-dessous.

Tableau 16 : Matrice de compensation

| Type de perte | Catégorie de PAP recensée | Compensation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En nature | En espèce | Autres aides | Commentaires |
| Perte de structure fixe (escalier, rampes d’accès | Propriétaire | Néant | Valeur actuelle de remplacement de la structure fixe |  | Néant |
| Perte de structures semi –fixes (Étalage, tentes, kiosques) | Propriétaire de structures en dur (ciment ou béton) | Néant | Valeur actuelle de remplacement (construction nouvelle) | Néant | Les PAP pourront récupérer les matériaux sans déduction sur leurs compensations |
| Perte de temporaires de revenu | Propriétaire de biens commerciaux | Néant | Indemnité pour perte de revenu journalier pendant la réinstallation soit 10 jours | Néant | Néant |
| Pertes de place d’affaires locatives | Locataire de place d’affaires |  | Indemnité de frais de location soit 3 mois | Néant | Néant |
| Perte de revenus de location | Propriétaire de place d’affaires locatif |  | Indemnité pour perte de revenus de location soit 3 mois de location | Néant | Néant |

## Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation

Les structures semi fixes (Étalages en bois, tentes en tissus, kiosques en bois) qui seront impactés seront compensées en espèces. Toutes les structures semi fixes qui empiètent partiellement sur l’emprise du tracé feront l’objet d’un démantèlement et reconstruction. La reconstruction des structures semi-fixes impactées sera entièrement prise en charge par les PAP propriétaires qui vont recevoir une indemnisation en espèce, incluant la main d’œuvre. Il y a lieu de préciser que la reconstruction ne se fera pas sur un nouveau site. Il s’agira juste de reculer les structures de quelques mètres pour respecter l’emprise de la voie prévue. Les pertes de revenus commerciaux seront compensées également financièrement.

Le tableau 17 ci-dessous fait le récapitulatif de l’évaluation des biens affectés sur l’Avenue Irambo.

Tableau 17 : Récapitulatif de l’évaluation des biens affectés sur l’Avenue Irambo

| N° | Prénom & Nom du Chef de ménage affecté | Statut Chef de ménage affecté | N° CNI | Quartier/ N° Tél | Bien affecté | Localisation GPS | Élément constitutif du bien affecté | Prix Unitaire en USD | Appui réinst | Total indemnisation en USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lubando Sakakal Raphael | Propriétaire | 10241133813 | Ndendéré 0997739660 | X 707439 Y 9722810 | Paillotte (en construction) | Stick en bois +tôle | 50 $ |  | 50 $ |
|  | Murabazi Bashiga Nestor | Propriétaire | 5854016017 | Ndendéré 0977808997 | X 707439 Y 9722813 | Etallage | Planche+bâche | 25 $ |  | 125 $ |
|  |  |  |  |  |  |  | RMJ | 10$ x 10 |  |  |
|  | Zihalirwa Macumu Alain | Propriétaire | 10133583888 | Ndendéré 0815178490 | X 193107 Y0004921 | Kiosque | Planche+tôle+tissu | 120 $ |  | 220 $ |
|  |  |  |  |  |  |  | RMJ | 10$ x10 |  |  |
|  | Meshake babone Shacky Michel | Locataire | 11950803160 | 0853019978 | X 707694 Y 9722715 | Logis | RMJ | 20$ x10 |  | 230 $ |
|  |  |  |  |  |  |  | IdL | 10$ x 3 |  |  |
|  | Furaha Karumé Pascaline | Propriétaire | 10240230831 | Nyalukemba 0853737189 | X 707694 Y 9722715 | Kiosque | Planche+tôle | 150$ |  | 180$ |
|  |  |  |  |  |  |  | RdL | 10$ x 3 |  |  |
|  | Morisho Shambua Clémentine | Propriétaire | 1024022123 | Nyalukemba 0976525875 | X 194159 Y 0003544 | Etallage | Planche | 30 $ |  | 230 $ |
|  |  |  |  |  |  |  | RMJ | 20$ x 10 |  |  |
|  | Chikuru Patient | Propriétaire | Ne dispose pas de CNI | Nyalukemba 084407788 | X 707703 Y 9722674 | kiosque kiosque | Planche | 300 $ |  | 870 $ |
|  |  |  |  |  |  |  | Planche | 70 $ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RMJ | 50$ x 10 |  |  |
|  | Bahati Habimana Patient | Propriétaire | 10244387336 | Ndendéré 0970750915 | X 707692 Y 9722655 | Kiosque | Planche+tôle | 175$ |  | 255 $ |
|  |  |  |  |  |  |  | RMJ | 8$ x 10 |  |  |
|  | PAP absent | Propriétaire | PAP absent | Nyalukemba | X707673 Y 9722478 | escalier Rampe d’accès | Ciment Béton | 700 $ |  | 895 $ |
|  |  |  |  |  |  |  | Ciment+carreaux | 60$ x 3,5 |  |  |
|  | Benjamine Mituga Nawega | Locataire | Ne dispose pas de CNI | 0852753910 | X707542 X 9722144 | Logis | RMJ | 25$ x10 |  | 310 $ |
|  |  |  |  |  |  |  | IdL | 20$ x 3 |  |  |
|  | PAP absent | Propriétaire | PAP absent | Nyalukemba | X 707650 Y 9722438 | Kiosque non fonctionnel | Planche | 100 $ |  | 100 $ |
|  | PAP absent | Propriétaire | PAP absent | Nyalukemba | X 707690 Y 9722653 | Kiosque non fonctionnel | Bois +tôle | 130 $ |  | 130 $ |
|  | Mukulumania Jean De Dieu | Propriétaire | 104024025432 | 0999224720 | X 707542 Y 9722140 | Kiosque | Tôle | 200 $ |  | 260$ |
|  |  |  |  |  |  |  | RdL | 20$ x 3 |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3855 $ |

* Procédure mise en place pour les PAP introuvables  lors des enquêtes

Lors des recensements, trois (3) PAP n’ont pas pu être identifiées et enquêtées car introuvable durant toute la période, malgré le communiqué qui été diffusé avant le démarrage du recensement.

Durant les enquêtes qui se sont déroulées du 17 au 20 décembre 2016, nous avons fait un passage chez les PAP chaque jour le matin et dans l’après-midi. Nous avons également demandé aux voisins de les informer de notre présence en donnant un numéro de téléphone sur lequel on pouvait être joint. Malgré ces différentes tentatives les PAP sont restées introuvables.

Pour ces personnes affectées, la Coordination du Projet, par le biais de son Expert environnement et social et le point focal du PDU dans la ville de Bukavudevront poursuivre la recherche d’identification. Pour cela ces derniers pourront faire un passage hebdomadaire en laissant leurs coordonnées téléphoniques afin que les PAP concernées puissent les contacter.

Dans tous les cas, le PDU devra consigner les montants de leurs indemnisations (chez un notaire ou ouverture d’un compte séquestre par exemple) pour sécuriser les montants à payer aux ayant-droits. Ce n’est qu’à partir de ce moment que le projet pourra démarrer les travaux.

## Mesures d’assistance

## Information et sensibilisation des PAP et assistance

Pendant toute la phase des travaux, il est nécessaire de sensibiliser et d’informer les PAP et la population qui habite le long des tronçons à aménager dans le cadre du projet. Cette information et cette sensibilisation seront menées conjointement entre les municipalités, le bourgmestre et les chefs de quartier l'entreprise chargée des travaux, et les leaders d’opinion locaux. Elles porteront sur : le programme des travaux et ses éventuelles incidences négatives ; le processus et le timing des activités de réinstallation ; les impacts sociaux positifs et négatifs sur les populations déplacées ; les procédures de règlement des litiges (organisation du recueil des doléances des PAP ; assistance à leur apporter afin qu’elles puissent se préparer et gérer les doléances dans les meilleures conditions).

## Aide spécifique aux personnes vulnérables et critères de vulnérabilité

Cette aide ne s’applique pas à ce PSR car aucun PAP vulnérable n’a été identifié parmi les chefs de ménage affectés par le projet.

Le tableau 18 ci-dessous dresse le bilan des résultats des enquêtes - PSR sur le tronçon Irambo.

Tableau 18 : Bilan des résultats des enquêtes - PSR sur le tronçon Irambo

| N° | Sujet | Données |
| --- | --- | --- |
| 1 | Localisation du projet | République Démocratique du Congo |
|  | Ville/Commune | BUKAVU/IBANDA |
| 2 | Réhabilitation de l’avenue Irambo | Projet de 1500 ml |
| 3 | Type des travaux | travaux routiers (réhabilitation de voirie urbaine) |
| 6 | Date Butoir | 16 Décembre 2016 |
| 8 | Nombre de ménages affectés par le projet | 13 |
| 7 | Nombre total de personnes affectées par le projet (PAP) | 76 |
| 9 | Nombre de ménages féminins affectés | 03 |
| 10 | Nombre de ménages vulnérables | 00 |
| 11 | Nombre de ménages ayant perdu : |  |
|  | - Une structure fixe (escalier, Rampe d’accès) - Une structure semi fixe - Logis (locataire de place d’affaires) - Revenu moyen journalier - Revenu de location | - 01 - 12 - 02 - 08 - 02 |

# SÉLECTION ET PRÉPARATION DES SITES DE RÉINSTALLATION

Au regard du contexte du projet, il n’y a ni perte d’habitations dans la zone du projet, ni de déplacement physiques de populations nécessitant une réinstallation de personnes. Les activités du projet se déroulant en zone urbaine, les impacts vont particulièrement concerner les activités d’occupation des abords de la voie.

Compte tenu de l’étroitesse de l’emprise et de l’impossibilité pour les propriétaires de places d’affaire de reculer pour libérer l’emprise. Nous avons considéré que les structures semi-fixes seront défensivement perdues.

À ce propos, les structures semi-fixes sont valorisées au coût de remplacement intégral. L’évaluation des structures semi-fixes ont été estimées avec les PAP.  De plus, les propriétaires de places d’affaires vont recevoir une compensation calculée sur la base du revenu journalier déclaré lors du recensement, et ce, pour l’équivalent de 10 jours d’activité

.

# CONSULTATIONS PUBLIQUES

## Information du public et enquêtes et consultations

## Procédure d‘information, d’enquêtes et de consultation

La stratégie qui a été bâtie autour de cette consultation est fondée sur quatre axes :

- le premier axe a consisté à une rencontre d'information générale avec toutes les parties prenantes notamment les collectivités locales, les services techniques municipaux, les autorités coutumières et les personnes affectées par le projet autour des points suivants : le projet de réhabilitation de la voie par le PDU, la portée du PSR, les options de réinstallation, de la date butoir et les questions diverses.

- Ces rencontres ont été menées entre le 16 et 20 décembre 2016 à la Mairie de ville de Bukavu. En effet, lors de la mission à Bukavu, l’équipe de consultants a effectué une rencontre d’information auprès des autorités locales administratives locales (Mairie de ville et bourgmestre, le chef de quartier, le chef d’avenue) et les différents services techniques pour les informer du projet, des études prévues dans leur juridiction et les avis et communiqués à rendre publique par voie d’affichage annonçant la préparation du PSR et la date butoir concernant les opérations de recensement de biens et des personnes susceptibles d’être affectés par le projet de réhabilitation de la voie.

- le deuxième axe relève quant à lui de rencontres et collecte de données plus ciblée avec les autorités locales et les PAP potentielles et leurs représentants pour recueillir leur avis, leurs craintes sur les options proposées dans le PAR et la gestion des réclamations éventuellement. Ces rencontres se sont déroulées du 16 au 19 décembre 2016 à la Mairie de Bukavu, la commune d’ Ibanda.

- le troisième axe a porté sur les enquêtes socioéconomiques et l’évaluation des biens et des pertes de revenus des PAP qui a été mené le 17 et 19 décembre 2016. Les enquêtes ont été menées concomitamment avec le recensement des biens et actifs impactés par le projet.

- le quatrième axe concerne la tenue d’une consultation publique le Mardi 20 décembre 2016 au niveau Ndeke Zulu du quartier de la Commune d’Ibanda en vue de présenter la synthèse des résultats et conclusions du PSR en présence des autorités locales (Mairie de Bukavu, Bourgmestre, services techniques) des PAP, de la société civile (voir compte rendu en annexe 2, liste des participants en annexe 4 et photos ci-dessous). Le faible nombre des PAP a permis l’exploitation des données (du 18 au 19 décembre 2016) et la préparation d’une synthèse des principaux éléments du PSR dans la soirée du 16 décembre et de procéder à la consultation publique le lendemain du 17 décembre 2016.

La consultation au sujet de la synthèse des résultats  du PSR s’est portée sur les aspects suivant : Nombre de PAP recensées, catégorie de biens affectés, modalités d’évaluation des pertes des biens, mesures d’indemnisation et de réinstallation, mécanisme de gestion des conflits). Elle a été effectuée le 20 décembre 2016 au bureau du quartier Nyalukemba. Il s’agissait de partager les résultats du PSR avec les autorités administratives locales, les services techniques de la Mairie, les chefs de quartiers, d’avenue, de rue, les PAP ou leur représentant et la société civile.

Compte tenu de la faible envergure de l’étude et des biens affectés (13 ménages affectés), les données de base devant alimenter l’atelier de restitution et de consultation ont été préparées par le Consultant concomitamment aux différentes phases de collecte de données qui ont débuté depuis le 17 décembre 2016.

Les résultats issus de la restitution consultation a vu la participation des autorités adminsitratives locales et  des PAP ou leur représentant, de la société civile et de la presse locale.

La démarche utilisée pour conduire ces séances de consultation avec l'ensemble des PAP et des autorités locales était la suivante :

- présentation du projet et ses impacts ;

- présentation succincte du contenu du rapport provisoire du PSR ;

- les questions, préoccupations et recommandations formulées par les participants, dont les PAP ;

- les réponses apportées par les responsables du projet, les autorités locales et le Consultant.

## Résumé des points de vue exprimés  et des préoccupations soulevées

De l’avis des personnes consultées, ce projet jouit d’une bonne acceptabilité sociale. En atteste les différents points de vue qui sont très favorables. Ils perçoivent le projet comme un moyen pour améliorer la mobilité dans le quartier de Nyalukemba. Toutefois, ils déplorent les lenteurs constatées dans la mise en œuvre des activités du PDU.

D’une manière générale, ils saluent le projet et souhaitent qu’ils aillent à terme, non sans émettre des préoccupations, des recommandations pour une bonne intégration du projet au contexte local.

Même si le projet est une bonne initiative de l’avis des acteurs consultés, il n’en demeure pas moins qu’il soulève un certain nombre de craintes et de préoccupations. Elles concernent :

- Les lenteurs dans la mise en œuvre des activités du PDU ;

- Les dégradations précoces constatées au niveau de certaines voiries réalisées par e PDU

- Les pertes d’équipement socio-économiques sur l’emprise ;

- L’augmentation des risques d’accidents compte tenu du taux de fréquentation de la route

- Les manquements dans le suivi des travaux

- Les déplacements de réseau d’eau et d’électricité ;

- Les difficultés d’AEP des populations riveraines de l’axe

- La non implications des acteurs ;

- Les risques d’inondations des maisons situées aux abords de la route ;

- Les risques d’accident de la circulation ;

- Le démarrage du projet.

- Le non recrutement de la main d’œuvre

- La non réhabilitation des caniveaux existants locale

- La non réalisations de la route jusqu’aux cimetières.

En recommandations concernant les activités de réinstallation, les autorités locales, les PAP potentielles et les populations ont de façon générale suggérée :

- Mener des actions de stabilisation des ravins et des talus

- Associer la SNEL et la REGIDESO dans la préparation et l’exécution des travaux

- Assurer un suivi des indemnisations

- Démarrer les travaux dans les meilleurs délais

- Une meilleure implication des services techniques ;

- Réalisation d’un bon système de drainage des eaux usées et pluviales ;

- Réaliser des campagnes de sensibilisation et d’information ;

- Eviter au maximum les déguerpissements de population ;

- Prendre en compte les problèmes d’érosion et de ravinement ;

- Renforcer les capacités des différents acteurs intervenants sur le projet ;

- Réaliser les  travaux jusqu’au cimetière au lieu de s’en limiter à 1500 m

- Construire une route de bonne qualité

- S’appuyer sur l’expérience déjà présente dans la commune pour la mise en œuvre du projet

- Renforcement des capacités du personnel technique de la mairie notamment le service de l’OVD ;

- Impliquer la population dans mise en œuvre du projet ;

- Privilégier la main-d’œuvre locale dans le recrutement du personnel de chantier

- Sensibiliser les populations sur la pérennité des ouvrages

- Renforcement des capacités du personnel sur le suivi et la mise en œuvre du projet

- Mettre en place des panneaux de signalisation sur la voie

- Renforcer les capacités des services de l’OVD

Les photos ci-dessous illustent les séances d’information et de consultation publique

| Photo 6 Rencontre avec le Maire de la ville M. FALL (Décembre 2016) | T Photo 7 Rencontre avec les services techniques M. FALL (Décembre 2016) |
| --- | --- |
| Photo 8 Consultation publique à Nyalukemba | Photo 9 Consultation publique à Nyalukemba |

M. FALL (Décembre 2016)	           M. FALL (Décembre 2016)

## Prise en compte des points de vue exprimés

- Toutes les recommandations formulées et tous les points de vue exprimés ont été prises en compte aux niveaux suivants : (i) les travaux de réhabilitation de la voie ; (ii) dans les mesures de compensation proposées dans le PSR ; (iii) dans les programme d’information et de sensibilisation et (iiv) dans le plan de suivi et évaluation de la mise en œuvre.

# PROCÉDURES D’ARBITRAGE ET DE GESTION DES CONFLITS

Ce chapitre présente les procédures d'enregistrement des plaintes pour les PAP et le mécanisme de gestion des réclamations d’un coût abordable et à la portée de tous pour le règlement par des tiers des différends nés de la réinstallation.

Toutefois, il appartiendra au Projet de divulguer l’information sur le mécanisme de gestion de plaintes.

## Enregistrement et traitement des plaintes en première instance

Le projet mettra en place un registre des plaintes dont le modèle d’enregistrement est joint en Annexe 7. L’existence de ce registre et les conditions d’accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les plaintes, etc.) seront largement diffusées aux populations dans le cadre des activités de consultation et d’information. Le registre sera ouvert dès le lancement des activités de recensement dans une zone donnée.

Sur cette base, les plaignants devront formuler et déposer leurs plaintes auprès du projet. La plainte sera dûment enregistrée dans un cahier spécialement ouvert à cet effet. Les destinataires des plaintes adresseront en retour une réponse motivée aux plaignants 10 jours au plus après réception de la plainte. Ceci signifie que toutes les adresses des différents organes de gestion de la réinstallation seront données aux populations en prévision de cette éventualité.

Une première tentative de règlement sera faite au niveau du Projet et éventuellement avec l’implication des services techniques.

Si la réclamation ne trouve pas de solution auprès de cette première instance, le mécanisme de résolution à l’amiable sera déclenché pour le traitement de la réclamation.

## Mécanismes de résolution amiable proposés

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison du déplacement des populations :

- le premier niveau de résolution est assuré par un Comité local regroupant le chef de quartier assisté par les notables et comprenant aussi quelques PAP et un représentant du PDU.

La composition de ce Comité est donné dans le tableau 19 ci-dessous ;

Tableau 19 Comité local de résolution des conflits en zone urbaine

| N° | Nom-Prénom | Statut | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deo Kurasa Bahati | Chef de quartier Nyalukemba | 0994184551 |
| 2 | Mukomé Remy | C Q adjoint Nyalukemba | 0853492551 |
| 3 | Zihalirwa Macumu Alain | Représentante PAP | 0974048818 |
| 4 | Furaha Karumé Pascaline | Représentant PAP | 0853737189 |
| 5 | Timote Lukusa | Point Focal PDU Bukavu | 0843190700 |
| 6 | Un Officier du Ministère public |  |  |
| 7 | Un membre d’une ONG environnementale locale |  |  |

- le second niveau, en cas d'échec du premier, est assuré par le Bourgmestre de la Commune d’Ibanda ;

- le troisième niveau, en cas d'impasse des deux premiers niveaux, le Maire de la ville Bukavu assisté par les notables et le Bourgmestre de la Commune concernée ;

- En cas d’insatisfaction, le plaignant peut recourir à la Justice en dernier recours.

Les voies de recours (recours gracieux préalables) sont à encourager et à soutenir très fortement.

Par ailleurs, le point focal du PDU chargé du suivi de la mise en œuvre du PSR mettra en place un système de suivi et d’archivage des réclamations permettant d’en assurer le suivi jusqu’à la résolution finale du litige. L’expert tiendra un registre où figureront les dates d’enregistrement des réclamations, le numéro des réclamations, les dates de résolution des réclamations et l’instance à laquelle les réclamations auront été résolues.

## Dispositions administratives et recours à la justice

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie à l’amiable. Si le requérant n’est pas satisfait, il peut saisir la justice à travers le tribunal de Paix. Pour cela, la démarche à suivre est la suivante : (i) la PAP rédige une plainte adressée au Parquet concerné et à son tour le Procureur convoque la PAP et le représentant du projet pour les entendre ; (ii) le Procureur envoi le dossier au Tribunal de Paix commet au besoin une commission d’évaluation du bien affecté ; (iii) le Juge rend son verdict. Si la PAP n’est pas satisfait du jugement rendu, (iv) la PAP peut faire l’appel et le juge du Tribunal de Paix x renvoi le dossier au Tribunal de Grande Instance (TGI). C’est le juge du TGI qui rendra le dernier verdict.

# CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PSR

La mise en œuvre du PSR débute avec le dépôt d’un exemplaire du PSR auprès de la Mairie de la commune concernée, qui seront représentées par leurs services techniques respectifs  dans le suivi de la mise en œuvre de la compensation et de la réhabilitation. La mairie prendra des dispositions, après le dépôt du PSR, pour s’assurer de l’information des populations affectées (par consultation ou voie d’affichage), qui auront la possibilité de consulter le PSR déposé.

Les personnes affectées seront invitées à donner leur avis sur l’exactitude des données telles qu’arrêtées lors de la mission de terrain et de l’atelier de restitution. Si une PAP n’est pas satisfaite des données reprises dans le PSR, la mairie devra ouvrir des nouvelles consultations pour une conciliation des points de vue. À la fin de la conciliation, la mairie signe avec la PAP un nouveau protocole de reconnaissance et d’approbation des données du PSR, en présence du représentant du PDU. À la suite de l’approbation, l’étape suivante consistera à la mise en œuvre de la compensation et de la réhabilitation. Le tableau 20 détermine le calendrier de mise en œuvre du PSR.

Tableau 20 : Calendrier de mise en œuvre du PSR

| Étapes |  | Mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation des activités | mois 1 |  |  |  | mois 2 |  |  |  |  | mois 3 |  |  |  | ……… |  |  |  | mois n (fin des travaux) |  |  |  |
| Étape 1 | Dépôt d'un exemplaire du PSR auprès de la Mairie de Bukavu (Ville et Commune) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 2 | Réunion d'information des PAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 3 | - Présentation du protocole de compensation - Signature des actes d'acquiescement indiquant le bien affecté, son estimation financière, les modalités de compensation lors des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 4 | Libération des emprises (démolition des biens) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 5 | - Reconstruction des biens physiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Réinstallation des places d’affaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 6 | Démarrage des travaux de la voie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 7 | Suivi de la procédure de réinstallation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étape 8 | Clôture du dossier individuel (évaluation des biens reconstruits et des paiements) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# SUIVI- EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSR

## Le Suivi

Les procédures de mise en œuvre du PSR commenceront dès l’approbation du PSR et bien avant la compensation et la libération des emprises. L’objectif du suivi est de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et d’assurer que les procédures du PSR sont respectées. L’évaluation du plan de réinstallation peut être menée une fois l’unique PAP indemnisée. L’objectif de l’évaluation est de certifier la PAP s’est bien réinstallée et que toutes ses activités économiques et productives sont bien restaurées.

Le suivi et l’évaluation permettront au promoteur de veiller au respect intégral des principes et procédures fixés dans le PSR. Les activités de suivi et d’évaluation du PSR sont incluses dans les tâches confiées aux deux Experts Environnement et Social du PDU et de l’OVD.

Le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation est permanent. Il débute dès le lancement des activités de la mise en œuvre de la réinstallation jusqu’à la fin de cette dernière.

Le suivi de proximité des reconstructions des installations sera assuré par le Point Focal de l’OVD au niveau du PDU, dans le cadre du suivi technique des travaux et aussi par les Services Techniques Municipaux. Dans le cadre de la surveillance et du suivi, il s’agit de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et d’assurer que les procédures du PSR sont respectées.

Le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation est permanent. Il débute dès le lancement des activités de la mise en œuvre de la réinstallation jusqu’à la fin de cette dernière. La mairie de Bukavu, la commune d’Ibanda en rapport avec le PDU aura à mettre en place son calendrier du suivi des activités de la réinstallation et le communiquera, aux personnes affectées.

## Indicateurs de suivi

Dans le cadre de la mise en œuvre du PSR les indicateurs suivants seront suivis et renseignés comme décrits dans le tableau 21 ci-dessous.

Tableau 21	Indicateurs de suivi

| Phases | Types d’indicateurs |
| --- | --- |
| Préparation | - Nombre de rencontres d’information organisés avec la PAP ; - Nombre de personnes ayant participé aux rencontres ; |
| Mise en œuvre du PSR | - La PAP a démantelé reconstruit sa structures semi fixe hors de l’emprise (à l’intérieur de sa maison) ; - Nombre de contentieux durant tout le processus ; - Dispositif mis en œuvre pour la résolution du/ou des conflits. |
| Mesures d’assistance | - Montant ou nature d’assistance dont la PAP a bénéficiés lors de la réinstallation |

## L’évaluation

Il est proposé que l’évaluation du PSR soit réalisée par l’expert Environnement et Social déjà recruté par le PDU. L’évaluation sera menée une fois que les indemnisations sont totalement payées et que la totalité de la réinstallation est achevée.  L’objectif de l’évaluation est de certifier que tous les PAP ont bien étaient compensées financièrement et que leur réinstallation s’est bien déroulée.

## Coût du suivi-évaluation

Le suivi de proximité et l’évaluation des activités de mise en œuvre de la réinstallation effectuée par le PDU prendront en compte les frais de mission, véhicule et carburant pour la mobilisation des experts (OVD, Mairie et PDU).

# SYNTHÈSE DES COÛTS GLOBAUX DU PSR

## Budget estimatif du PSR

Pour la mise en œuvre du présent Plan Succinct de réinstallation (PSR), le budget suivant définit l’ensemble des coûts associés à la compensation des PAP et au suivi-évaluation nécessaire. Le budget se répartit en plusieurs rubriques : les mesures de compensation pour la reconstruction des structures impactées ; les mesures de soutien et d’information communication et de suivi-évaluation.

Le tableau 22 ci-dessous présente le budget estimatif du Plan Succinct de Réinstallation.

Tableau 22 : Budget estimatif du Plan Succinct de Réinstallation

| N° |  | Rubriques | Budget en USD | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Compensation des pertes de biens et sources de revenus | 3855 USD | Mairie |
| 02 |  | Divers et imprévus | 500 USD | Mairie |
| 03 | Suivi de la mise en œuvre du PSR |  | 1500 USD | Budget PDU |
| 04 | Communication/sensibilisation |  | 1000 USD | Budget PDU |
| 05 | Évaluation finale du PSR par l’EES/PDU |  | 1500 USD | Budget PDU |
| Total coûts du PSR |  |  | 8355 USD |  |

## Source de financement

Les coûts de compensation du démantèlement /reconstruction et des pertes revenus commerciaux et d’assistance aux PAP seront pris en charge par la Mairie de ville de Bukavu, avant le démarrage des travaux.

Les couts de sensibilisation/communication et de suivi-évaluation du PSR sont supportés par le budget du projet du PDU.

# DIFFUSION DU PSR

Après approbation par le Gouvernement de la RDC et par la Banque mondiale, le présent PSR sera publié sur le site internet du SP du PDU, à l’ACE et dans la ville de Bukavu et la Commune d’Ibanda.   Le résumé exécutif sera publié dans un journal à couverture communale. Le PSR devra aussi être diffusé au niveau national dans un journal officiel ou un journal avec une couverture nationale.  Il devra aussi être diffusé au niveau du quartier bénéficiaire. Le PSR sera aussi publié à dans le site web externe de la Banque mondiale, après que le gouvernement Congolais ait autorisé la Banque de le faire, par une lettre/e-mail.

Les dispositions en matière de diffusion/publication visent à rendre disponible aux populations affectées et aux tiers une information pertinente et dans des délais appropriés. Elles relèvent des mécanismes suivants : ( i) l’information provenant du Projet en direction de la PAP par le projet, sur le PSR, sa procédure d’élaboration, son contenu et l’état de sa mise en œuvre, et en contrepartie, la remontée vers le Projet de toute information utile issue des populations des localités concernées par la réinstallation ; (ii) la publication du présent PSR, et de toute nouvelle disposition s’y rattachant, dans des conditions garantissant que les populations affectées y auront accès et le comprendront.

# CONCLUSION

Le PSR concerne le plan réinstallation de 13 ménages affectés (soit un nombre total de 76 PAP) sur tout le long de l’axe qui mesure 1500 ml. Le budget total du PSR est estimé à 8355 USD dont 3855 USD pour les compensations des pertes de biens et de sources de revenu. Dans le cadre de ce PSR aucune maison ne sera démolie et aucun ménage ne sera physiquement déplacé.

Le processus de préparation du plan de réinstallation a suivi une démarche participative et inclusive qui a impliqué les services techniques, la Mairie de Bukavu et de la Commune d’Ibanda, les chefs de quartier, d’avenue, la société civile et les PAP présentes ou leurs représentants. Il résulte de ces diverses rencontres et consultation des avis largement favorables au projet.de travaux de réhabilitation de l’Avenue Irambo. En effet, les bénéfices attendus du projet sont entre autre d’après les acteurs rencontrées : la contribution à la lutte contre l’érosion, à l’amélioration de la mobilité et des conditions de vie des populations de la ville Bukavu en général et de la Commune d’Ibanda en particulier. Dans la démarche, les populations concernées ayant pris part à l’étude, estiment que les consultations ont été bien conduites et leur ont permis de s'exprimer de façon libre sur les options de réinstallation.

La Mairie de la ville de Bukavu va devoir disponibiliser le fonds des indemnisations des PAP et la mise en œuvre du PSR incombe à l’Unité environnementale et sociale du PDU conjointement avec la Commission d’Indemnisation et de l’ACE  qui  devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution et le suivi correct des mesures ci-après décrites. Il s’agira de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et de s’assurer que les procédures du PSR sont respectées. Il est proposé que l’évaluation finale du PSR soit réalisée par une ONG une fois que les activités de réinstallation sont achevées.Les frais de compensations seront mis à la disposition du PDU par la Mairie. Ce dernier avec l’ACE et le comité de réinstallation effectuent le paiement et font rapport au PDU.

# RÉFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Mbaye Mb Faye : Rapport PGES PDU 11 Février  2013

- Mbaye Mb Faye : Rapport Final- CGES PDU - RDC-

- Plan de Développement de la ville de Bukavu (2014)

- Cadre de Politique de Réinstallation du PDU, décembre 2012.

- PO 4.12 « Réinstallation involontaire » de la Banque mondial

- Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2011-2015

# ANNEXES

## Annexe 1 -Communiqués d'information

## Annexe 2 Procès-verbal de la consultation publique de Bukavu

## Annexe : 3 Compte rendu de réunions d’information et de collecte de données

Réunion d’information et de collecte de données avec à Ville de Bukavu

Lieu : Mairie Central de Bukavu				Date : 17/12/2016

| Points discutés | Préoccupations et craintes |  | Suggestions et recommandations |
| --- | --- | --- | --- |
| - Projet d’une grande importance dans l’amélioration de la mobilité urbaine - Projet qui va réhabilité un axe stratégique qui dessert lune importante zone d’habitation, le camp militaire et le barrage de Ruzizi |  |  |  |
| Présentation du projet | - Lenteurs « coupable » dans la mise en œuvre des activités du PDU - Non réalisation du projet - Des délais d’attente trop longs - Dégradation précoce de la route - Manque de suivi de la qualité des travaux |  | - Réaliser les travaux dans les meilleurs délais - Eviter les longues durées d’attente pour la mise en œuvre du projet - Choisir une très bonne entreprise qui dispose de moyens conséquents et d’experts hautement qualifiés - Recruter la main d’œuvre locale pour contribuer à la réduction de la pauvreté et du chômage dans la ville, facilitant ainsi l’appropriation du projet par les populations |
| Contraintes environnementales et sociales | - La ville de Bukavu est très affectée par les problèmes d’érosion - Risque d’inondations des habitations et lieux de commerce - Inefficacité du système de gestion des ordures - Problèmes d’assainissement (dimensionnement, obstructions des caniveaux par les déchets et le sable) - Absence d’éclairage public |  | - Fixer les talus et les zones d’érosion - Réaliser l’éclairage public après la construction de la route - Dimensionner le réseau de drainage en fonction des grandes quantités des eaux qui vont arriver à la route - Préconiser des mesures de minimisation des impacts négatifs afin que le projet puisse être réalisé |
| Capacités en gestion environnementale et sociale, et suivi du projet | - Les compétences techniques en GES sont limitées (pour la Mairie et les services techniques). - Participation des populations à des séminaires de formation sur la gestion de l’investissement du PDU |  | - Renforcer les capacités en GES pour la Mairie et les services techniques (OVD, Urbanisme, Environnement, OVD, Société civile, etc.) - Associer les services compétents dans le suivi de la mise en œuvre du projet |
| Prévention et gestion des conflits | - Cadre de gestion des conflits autour de la Mairie, le bourgmestre, chef de quartier, les services (Urbanisme, Cadastre, Titre foncier, ITP, etc.) et la société civile |  | - Sensibiliser les populations sur la prévention des conflits et la sécurité en rapport avec les travaux de construction et de mise en service de la route |
| Questions posées |  | Réponses apportées |  |
| Est-ce que les occupations illégales de l’emprise seront prises en compte par le recensement ? Quand est ce que les travaux vont démarrer Qui prend en charge l’indemnisation |  | Les installations et occupations constatées sur la voie publique avant la date butoir seront identifiées et évaluées selon le type afin de déterminer la nature et la valeur de la compensation Pour l’instant nous ne disposons pas d’informations sur la date de démarrage exacte du projet Les indemnisations seront prises en charge par la mairie |  |

## Annexe 4 : Listes de présence / Réunion d’information et de collecte de données

## Annexe 5 : Exemple de Fiche d’enquêtes

## Annexe 6 : Exemple d’acte d’acceptation

## Annexe 7 : Fiche de Plainte

Date :____________

Chefferie traditionnelles de……… Mairie de …… ……………Dossier N°…………..

PLAINTE

Nom du plaignant : ________________________________

Adresse : ___________________________________

Quartier: ___________________________________

Nature du bien affecté : ________________________________

DESCRIPTION DE LA PLAINTE :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..

________________________________

Signature du plaignant

OBSERVATIONS DE LA CHEFFERIE :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..

________________________________

(Signature du délégué de quartier ou du Maire)

RÉPONSE DU PLAIGNANT:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..

________________________________

Signature du plaignant

RESOLUTION

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..

________________________________ ____________________________________________

(Signature du délégué de quartier ou du Maire) 		(Signature du plaignant)

Ces estimations ont été faites par les PAP elles-mêmes,  et discutées avec le Consultant sur la base de la valeur actuelle des biens affectés incluant la main d’œuvre, etc.

Indemnité de Location

Revenu de Location

Indemnité de Location

À préciser que les propriétaires de structures semi-fixes implantées sur l’emprise ne disposent d’aucune autorisation des autorités municipales

Il s’agit ici des accès aux habitations (entrées en béton) qui seront détruits lors des travaux. Il ne s’agit pas des places d’affaires dont la durée de déplacement sera de deux jours au maximum.