**APPEL D’OFFRE – MUMI/E&C/CdC/2024/009**

**NETTOYAGE DE LA RIVIERE KANDO DANS LE CADRE DU CAHIER DES CHARGES SIGNES ENTRE MUTANDA MINING, LES COMMUNAUTES LOCALES ET L’ETAT CONGOLAIS**

1. **INTRODUCTION**

Mutanda Mining est un producteur de cuivre et de cobalt de haute qualité appartenant à Glencore en République démocratique du Congo (RDC). Il est situé dans la ceinture de cuivre de la Zambie et de la RDC, dans la province du Lualaba, au sud de la RDC, à environ 42 km à l'est de la ville de Kolwezi.

Mutanda Mining a l’obligation, en tant que société minière opérant en RD Congo, de se conformer à la législation de la RD Congo, y compris le code minier de la RD Congo ainsi que la réglementation minière concernant son engagement envers les communautés affectées et impactées par ses opérations.

De ce fait, Mutanda Mining, conformément à l’article 285 du code minier en tant que titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’autorisation de carrières permanent, est tenu d’élaborer un cahier des charges définissant sa responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par ses activités minières.

Sur ce, Mutanda Mining aura besoin d’une expertise externe afin de réaliser les différents projets prévus dans le cadre du cahier des charges. Par conséquent, le contractant doit avoir la capacité de fournir correctement les services pendant la durée du contrat et doit avoir l'expertise, le personnel, l'équipement et le capital nécessaire pour fournir les travaux dans les délais spécifiés et demandés.

II. **DESCRIPTION DU PROJET**

1. DESCRIPTION SOMMAIRE

Ce projet consiste à un Dragage environnemental par Succion, Excavation, Ratissage et Battage de la rivière Kando à l’aide d’un Watermaster Versatile.

2. OBJECTIFS DU PROJET

- Nettoyer la rivière

- Aider la population à traverser facilement et rapidement la rivière

- Faciliter la pêche

3. LIEU ET LOCALISATION DU PROJET :

Ce projet sera exécuté au village Dianda.



4. BÉNÉFICIAIRES

- la communauté du village Dianda

- les habitants des villages voisins

5. RESULTATS ATTENDUS :

Le nettoyage de la rivière

6. JUSTIFICATION DU PROJET

La pêche est devenue difficile et moins rentable sur une rivière envahie par la végétation. Ce projet est très nécessaire afin de permettre la relance de la pêche et même de l’aquaculture en cage flottante sur la rivière.

7. DURABILITE DU PROJET

La durabilité de ce projet est fonction de l’appropriation du projet par la population bénéficiaire ainsi que la pérennité de la disponibilité des frais d’entretien des barques indépendamment de l’entreprise MUMI. Pour y arriver les actions suivantes seront d’applications :

* Campagne de sensibilisation sur le respect des biens communs
* Formation sur l’entretien et la conduite des waters master
* Sensibilisation les pécheurs sur le bien-fondé de payer mensuellement une facture.
* Formation en gestion économique et financière adaptée aux réalités locales.
* Organisation d’une coopérative des pêcheurs qui se chargera de la gestion des waters master
* Associé le chef de secteur sur la gestion de l’équipement

8. ETUDE TECHNIQUE

Spécification du water master

Water flow: 500m3/h

Solid sand capacity: 100cbm/h

Max. Dredging depth: 6.5m

Discharge distance: 1500m

Dredger after assembly: 11\*3.3\*3.1m

Diameter discharge pipe: 250mm

Weight: 20T

Engine power: 194kw

Engine: Cummins

Application: cutter suction, digging, grabbing, piling, weeding

Type: Cutter Suction Dredger

Power Type: Diesel

After-sales Service Provided: Field maintenance and repair service


Applicable Industries: Sand Dredging

Dimension (L\*W\*H):11\*3.3\*3.1m

Dredging Depth:6.5

Draught:170

Certification: CCS






9. L’INVESTISSEMENT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | Unité | QTE | PU | PT |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Water master | Pce | 1 |  |  |
| 2 | Accompagnement (formation et sensibilisation) | Mois | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

10. FINANCEMENTS ET CALENDRIER DE REALISATION

Ce projet sera financé entièrement par l’entreprise MUMI dans le cadre de sa responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés affectées ses opérations minières.

1. LOCALISATION

****

**LEGENDE**

 Les villages bénéficiaires du projet

1. **Conditions générales**

* L’entrepreneur doit fournir les documents suivant lors de la soumission de sa proposition : RCCM, Avis d’assujettissement à la TVA, Identification nationale, Certificat ARSP, Numéro impôt (DGI), Attestation de domiciliation de compte bancaire.
* L'entrepreneur est responsable du transport de son personnel, de son équipement et des autres articles nécessaires à l'exécution des travaux. L'entrepreneur doit se conformer aux politiques et procédures de Mutanda Mining en ce qui concerne les déplacements et le transport.
* L'entrepreneur doit fournir tous les Equipements de Protection Individuel requis à ses employés et toutes les recommandations de sécurité de travail. Le Safework doit être mis en œuvre sur le site de travail.
* L'entrepreneur doit toujours se conformer aux règles de sécurité au travail et aux règlements énoncés dans les politiques et procédures de Mutanda Mining. La sécurité du site est une responsabilité de l'entrepreneur.
* Aucune modification de la portée du projet ne doit être entreprise sans l'approbation du responsable du département du social de Mutanda Mining.
* Lorsqu'un changement potentiel est identifié, le responsable du département du social de Mutanda Mining doit en être informé.
* Le responsable du département du social de Mutanda Mining tiendra compte des éléments suivants en ce qui concerne le changement, la raison du changement, les heures de travail et le coût estimés du changement, tout impact sur le calendrier résultant du changement, les garanties, l'assurance et les périodes de récupération, la responsabilité pour les défauts, etc.
* L'entrepreneur doit entretenir et enlever correctement toutes les installations temporaires installées pendant l'exécution de son contrat et s'assurer que l'état de l'environnement ne s'est pas détérioré lors du déplacement.
* L'entrepreneur ne doit fournir et utiliser sur tout ouvrage que l'équipement qui peut produire la qualité et la quantité de travail et de matériaux requis et dans le délai spécifié dans le calendrier d'exécution des travaux.
* L'équipement de l'entrepreneur et celui de ses sous-traitants doivent toujours être en bon état de fonctionnement. L'utilisation d'un équipement non conforme aux normes, tel que déterminé par Mutanda Mining, entraînera sa mise hors service immédiate jusqu'à sa réparation. Mutanda Mining se réserve le droit d'ordonner au contractant de retirer du lieu de travail le matériel non conforme aux normes.
* Aucun paiement ne sera effectué à l'entrepreneur pour les temps d'arrêt dus à un problème dans la communauté ou à un autre équipement inopérant.
* L'entrepreneur peut avoir son bureau à l'extérieur du site puisque les travaux se déroulent à l'extérieur du site de Mutanda Mining.

**NB :**

* La descente sur terrain est prévue pour le **22 novembre 2023** à **8h00** (Heure de Kolwezi). Veuillez confirmer votre participation en appelant le **+243 972973630** ou le **+243 999963740** ou en envoyant un courrier à l’adresse [Mumi.Tender@mutandamining.com](mailto:Mumi.Tender@mutandamining.com)
* **Seules les propositions des entreprises ayant pris part à la descente sur terrain seront considérées et des informations additionnelles leur seront envoyées.**
* Seuls les contractants ayant participés à la visite guidée se verront envoyés le lien pour soumissionner leur proposition au plus tard le 30/11/2023.

Pour **MUTANDA MINING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Département de l’Environnement et Social** | **Département des Contrats** |
|  |  |