République Démocratique du Congo

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

ZR-MINAGRI-446974-CS-CQS

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/FIRME CHARGÉ DE RÉALISER L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES AXES ROUTIERS DE 678,6 KM DANS LES TERRITOIRES DE BULUNGU, D’IDOFA et GUNGU

DANS LA PROVINCE DE KWILU

TABLE DES MATIERES

I. INTRODUCTION………………………………………………………………………………6

I.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE…………………………………...6

I.2. DESCRIPTION DU SOUS-PROJET…………………………………………………9

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE…………………………………………………………………...11

III. METHODOLOGIE………………………………………………………………………….12

IV. PRINCIPALES TACHES A EXECUTER PAR LE CONSULTANT…………………………9

V. CONTENU DU RAPPORT …………………………………………………………………..12

VI. DUREE ET LIEU DE LA MISSION………………………………………………………..19

VI.1. DUREE…………………………………………………………………………….19

VI.2. LIEU DE PRESTATION…………………………………………………………..19

VII. RESULTATS ATTENDUS………………………………………………………………….20

VIII. LIVRABLES……………………………………………………………………………….21

IX. DUREE DE LA MISSION DU CONSULTANT……………………………………………21

X. EXPERIENCE ET EXPERTISE REQUISE DU CONSULTANT…………………………..22

XI. PROFIL DU CONSULTANT………………………………………………………………..22

XII. OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE……………………………………………..23

# LISTE DES ABREVIATIONS

| ACE | : | Agence Congolaise de l’Environnement |
| --- | --- | --- |
| BM | : | Banque mondiale |
| BPISA | : | Bonnes Pratiques Internationales du Secteur d’Activité |
| CES | : | Cadre Environnemental et Social |
| COVID | : | COrona VIrus Disease |
| DAO | : | Dossier d’Appel d’Offres |
| DE | : | Diamètre Extérieur |
| DN | : | Diamètre Nominal |
| E&S | : | Environnement et Social |
| EAS/HS | : | Exploitation Abus Sexuel / Harcèlement Sexuel |
| EIES | : | Étude d’Impact Environnemental et Social |
| ESS |  | Environnement, Santé et Sécurité |
| hm | : | Hectomètre |
| IDA | : | Association Internationale pour le Développement |
| MGP | : | Mécanisme de Gestion des Plaintes |
| MGPT | : | Mécanisme de Gestion des Plaintes des Travailleurs |
| NBP | : | Note de Bonnes Pratiques |
| NES | : | Norme Environnementale et Sociale |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| OVDA | : | Office des Voies de Dessertes Agricoles |
| PEES | : | Plan d’Engagement Environnemental et Social |
| PGES | : | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PGMO | : | Procédures de Gestion de la Main d’œuvre |
| PK | : | Point kilométrique |
| PMPP | : | Plan de Mobilisation des Parties Prenantes |
| PNDA | : | Programme National de Développement Agricole |
| RDC | : | République Démocratique du Congo |
| RN | : | Route Nationale |
| TDR | : | Termes de Référence |
| UNCP | : | Unité Nationale de Coordination du Projet |
| UPEP | : | Unité Provinciale d’Exécution du Projet |
| USD | : | Dollar des Etats unis d’Amérique du Nord |
| VBG | : | Violence Basée sur le Genre |

# LISTE DES PHOTOS

Photo 1: Axe routier a rehabiliter sur l’axe batshamba/rn1, pk 622 kihunda-gungu………………………..10

photo 2 : axe routier a rehabiliter sur l’axe bilili – mikwi………………………………………………………….10

I. INTRODUCTION

I.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu un appui financier de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale, pour préparer le Programme National de Développement Agricole (PNDA) qui a pour objectif, dans sa 1ère phase, d’augmenter la productivité agricole et améliorer l’accès au marché des petits exploitants dans des régions sélectionnées. Le coût de financement de la première phase du PNDA est évalué à 280 millions de dollars US pour une durée de 5 ans.

En effet, la RDC continue à faire face à de graves problèmes de développement, mais le nouveau Gouvernement s’est engagé à les résoudre. L’agriculture représente actuellement environ 20 % du PIB, emploie entre 70 et 75 % de la population active et joue un rôle clé dans la réduction de l’insécurité alimentaire, de la malnutrition et de la pauvreté rurale. Cependant, l’on observe une baisse de la productivité agricole en RDC par rapport aux pays voisins due principalement au sous-investissement, aussi bien au niveau des fermes qu’au niveau des biens et services publics agricoles, notamment l’accès au marché.

Pour ce faire, le Gouvernement de la RDC compte réduire la pauvreté rurale en rétablissant et modernisant les systèmes de production agricole, en améliorant la nutrition et la sécurité alimentaire et en mobilisant des investissements importants des secteurs public et privé.

L’objectif de développement du programme est d’améliorer la productivité agricole et l’accès au marché des petits exploitants agricoles dans des provinces sélectionnées et renforcer la capacité du secteur à faire face aux situations d’urgence éligibles dans le secteur agricole.

Les objectifs spécifiques du PNDA se déclinent comme suit :

- Soutenir la croissance de la productivité agricole au niveau de l’exploitation, permettant aux petits exploitants agricoles d’accroître leurs actifs et leur production, faciliter l’accès au marché et l’intégration de ces petits exploitants dans les chaînes d’approvisionnement agricoles ; Soutenir par des investissements importants et appropries la fourniture de biens et services publics agricoles aux niveaux national et provincial, notamment la recherche et le développement agricole, la santé animale et végétale et les infrastructures nécessaires ; Renforcer les capacités du secteur public, en particulier des Ministères de l’Agriculture, Pêche et Élevage et du Développement Rural, en vue de la fourniture des biens et services publics agricoles de base dans la zone du programme et renforcer la gestion du programme et le suivi et évaluation aux niveaux national et provincial ; et Renforcer les interventions d’urgence dans le secteur de l’agriculture en RDC.

Le Programme National de Développement Agricole (PNDA) sera exécuté dans les Provinces du Kwilu, Kongo Central, Kasaï et Kasaï Central. Il s’appuiera sur des approches validées et expériences réussies en RDC et dans la région. Il s’articulera autour de quatre composantes suivantes :

- Améliorer la productivité agricole (y compris les cultures, l’élevage et la pêche) des petites exploitations agricoles (de cultures et de produits animaux) à travers l’adoption des technologies, des pratiques améliorées et l’accès au financement ;

- Améliorer l’accès au marché pour les petits exploitants agricoles, concentré sur deux domaines ci-après :

- Les infrastructures rurales visant principalement à améliorer les routes rurales et les corridors de transport prioritaires (y compris les mesures de sécurité fluviale et les sites de lancement dans les voies navigables), afin de libérer le potentiel de production et de commerce des petits exploitants agricoles dans la zone du programme.

- L’inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur à travers des subventions de contrepartie basées sur une approche axée sur la demande aux groupes de petits exploitants agricoles, coopératives, associations…

- Soutenir les efforts gouvernementaux aux niveaux national et provincial dans le renforcement des capacités de fourniture de biens et services essentiels à l’agriculture, de planification, de coordination, de suivi et d’évaluation notamment de statistique agricoles et météorologiques et de systèmes de données géo référencées d’une part, et appui à la gestion, suivi et évaluation du programme d’autre part.

- Intervenir en cas d’urgence pour financer des activités de renforcement des capacités et des instruments de financement des risques.

Les risques et impacts environnementaux et sociaux des activités du programme sont principalement liés aux travaux, réhabilitations et aux opérations de maintenance des routes rurales, y compris la santé et la sécurité au travail et la gestion des espèces envahissantes, ainsi que les activités agricoles des petits exploitants ruraux, l'utilisation de pesticides, l’utilisation efficiente des ressources hydrauliques, érosion des sols et gestion des terres arables.

Eu égard à ses caractéristiques, le PNDA est classifié à « risque Substantiel » sur le plan environnemental et à « risque Elevé » sur le plan social.

Le PNDA est mené conformément aux normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale, à savoir :

- NES 1 – Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux ;

- NES 2 – Emploi et conditions de travail ;

- NES 3 – Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution ;

- NES 4 – Santé et sécurité des populations ;

- NES 5 – Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation forcée ;

- NES 6 – Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques ;

- NES 7 – Peuples autochtones ;

- NES 8 – Patrimoine culturel ;

- NES 9 –Intermédiaires financiers ;

- NES 10 – Mobilisation des parties prenantes et information.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2.1, la validation et priorisation des axes de dessertes agricoles à réhabiliter dans le territoire Bulungu, Demba Tshikapa ont été réalisés.

A l’issue de ces validations et priorisations des axes, il a été effectué le screening environnemental et social dans ces différents axes. Sur base des informations contenues dans le formulaire de screening environnemental et social et les études Techniques sommaires réalisées ainsi que des données disponibles en rapport avec les spécificités de l’environnement des sites du sous-projet que ces TDR ont été élaborés.

La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, spécialement en son article 21 assujettit tout projet de développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d'avoir un impact sur l'environnement à une Etude d'Impacts Environnemental et Social (EIES) préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvé.

De même, le décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement, en son article 18, abonde dans le même sens que l'article 21 de la loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 sus-évoquée.

A cet effet, le Programme National de Développement Agricole (PNDA) a conçu ces termes de référence (TdR) avec comme objectif de permettre le recrutement d’un consultant/cabinet   pour la conduite de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du sous-projet « Travaux de réhabilitation par la méthode HIMO à 80% des axes routiers priorisés dans les territoires de Bulungu, d’Idiofa, et de Gungu dans la Province de Kwilu ».

I.2. DESCRIPTION DU SOUS-PROJET

L’objectif de ce sous-projet est d’améliorer les routes rurales et les voies navigables, afin de libérer le potentiel de production et de commerce des petits exploitants agricoles dans la zone du programme.

Dans le cadre de réhabilitation des routes des dessertes agricoles dans le PNDA, il y aura trois (03) types des travaux qui vont se faire :

- Les travaux sur pistes ;

- Les travaux d'ouvrages d'art et de drainage ;

- Les travaux connexes.

1.2.1. Les travaux sur pistes

Ce type de travaux concerne toutes les interventions effectuées sur la surface de circulation et ses abords afin d'assurer une bonne praticabilité et une bonne tenue de la route.

Ces travaux se subdivisent, suivant les dégradations, en cinq (5) interventions qui sont:

- La réhabilitation :

La réhabilitation s'applique aux tronçons des routes présentant des dégradations importantes de la chaussée et la couche adjacente nécessitant des rechargements importants en matériaux d'apport.

- Le reprofilage ;

Le reprofilage est appliqué aux tronçons des routes dont la chaussée présente des dégradations mineures limitées à une remise en forme.

- L’entretien améliorant.

L’entretien améliorant consiste essentiellement à une remise en état du système de drainage d'un tronçon de route dont la chaussée a déjà la carrure exigée, avec une amélioration de la forme de la route par bouchages des trous.

- Le gravillonnage :

Le gravillonnage s'applique exclusivement à un tronçon de route déjà réhabilité ou reprofilé. Il consiste essentiellement au revêtement de la chaussée d'une couche des matériaux appropriés permettant la protection de la couche adjacente.

- La déforestation :

Ce poste s'exprime en hectomètre (hm) et consiste à l'élagage ou la coupe des arbres d'une manière continue pour permettre la pénétration du soleil pendant la journée sur la route Ce travail doit être fait sur une bande de 5 à 10 m selon la hauteur des arbres, de part et d'autre de l'assiette de la route.

1.2.2. Les travaux d'ouvrages d'art et de drainage

Les travaux d'ouvrages comprennent :

- La construction et la réparation des buses ;

- La construction et la réparation des ponts ;

- Les autres ouvrages de franchissement ;

- La reconstruction d'un mur de tête en maçonnerie de moellons.

- Le réaménagement des accès de l'ouvrage.

- La protection du remblai contre les érosions par fascinage ou gazonnement.

- Le rétablissement des écoulements de l’ouvrage.

1.2.3. Travaux connexes

Les travaux connexes concernent les dispositifs de réglementation de la circulation sur les routes de desserte agricole.

Parmi les dispositifs qui seront effectués dans le PNDA , on peut citer:

- La pose de signalisation sur les routes (virage, pentes, tonnage de ponts et bacs, etc., …).

- L’installation et/ou la réparation et la réglementation des barrières des pluies sur les routes remises en état ;

- Les rétablissements des écoulements aux abords des ouvrages d'art.

1.2.4. Photos d’illustration des axes routiers à réhabiliter

Sur l’axe Batshamba/RN1. PK622 - Kihunda - Gungu il y aura des travaux de piste qui vont s’effectuer

Sur l’axe Bilili – Mikwi secteur il y aura des travaux d'ouvrages d'art et de drainage et de déforestation

II OBJECTIFS DE L’ETUDE

L'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) a pour objet d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux consécutifs aux travaux de réhabilitation des axes routiers et proposer des mesures préventives et d’atténuation visant à minimiser les conséquences néfastes sur les infrastructures et autres récepteurs environnementaux, sociaux, culturels.

L’EIES va consister à :

- Déterminer et mesurer la nature et le niveau des risques et impacts environnementaux et sociaux, y compris les risques VBG, EAS/HS, susceptibles d’être générés et/ou exacerbés par les travaux du sous-projet ;

- Identifier les prestataires des services VBG/EAS/HS ainsi que la qualité de leurs prestations et le circuit de référencement pour assistance des personnes survivantes ; et proposer des mesures d’atténuation et de réponse appropriées à ces risques ;

- Évaluer et proposer des mesures de suppression, d’atténuation et de compensation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs ;

- Définir le mécanisme de surveillance et de suivi socio-environnemental et proposer des indicateurs de suivi et de surveillance appropriés, ainsi que des dispositions institutionnelles à mettre en place pour la mise en œuvre desdites mesures ;

- Déterminer le coût de gestion environnementale et sociale du sous-projet.

L’EIES à élaborer appliquera le principe de la hiérarchie d’atténuation, qui consiste à :

- Anticiper et éviter les risques et les impacts ;

- Lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des niveaux acceptables ;

- Une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténuer ;

- Lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement possible.

III.  METHODOLOGIE

Cette partie doit présenter les grands choix méthodologiques pour bien mener la mission notamment :

- (i) les sources principales d’information et les documents de référence ;

- (ii) les principaux acteurs et le public concernés ;

- (iii) les techniques de recherche dans la mesure du possible, etc.

IV. PRINCIPALES TACHES A EXECUTER PAR LE CONSULTANT

Dans le cadre de l’élaboration de l’EIES de sous projet de réhabilitation des axes routiers, le Consultant/Firme aura comme taches de :

- Faire une revue détaillée et analytique de tous les documents existants pertinents à ce sous-projet ;

- Sur la base de la revue documentaire le consultant devra confirmer dans un rapport de cadrage (qui sera factuel et succinct) que les données collectées sont suffisantes pour établir les conditions de base E&S. Le consultant devra dans ce même rapport de cadrage  identifier les principaux impacts et décrire de quelle manière ces impacts seront évalués (Ce rapport très bref devra être annexé à l’EIES) ;

- Décrire de façon précise et claire, chacune des méthodes et outils qu’il utilisera aussi bien pour la collecte des données que pour leur traitement ;

- Identifier les principaux impacts négatifs que pourraient avoir le projet sur des éléments du milieu naturels ou humains ;

- Définir la « valeur » des éléments touchés ;

- Définir les alternatives et sélectionner la moins dommageable ;

- Évaluer l’ampleur des impacts négatifs de l’alternative et les risques qu’ils pourraient engendrer ;

- Définir des mesures d’atténuation pour ces impacts ;

- Définir la façon dont ces mesures d’atténuation devront être mises en œuvre ainsi que les moyens nécessaires à cette mise en œuvre ;

- Identifier des solutions pour bonifier les impacts positifs du projet

- Décrire le milieu récepteur du projet et cartographier les zones d’étude élargie et restreinte ;

- Recueillir les avis de la population riveraine et des autorités politico-administratives avant et pendant l'élaboration du rapport à travers des séances de consultation du public. Les résultats de l’évaluation d’impact environnemental et social ainsi que les mesures d’atténuation proposées seront partagés avec les parties prenantes (la population, les ONG, l’administration locale et le secteur privé) œuvrant dans le milieu où les routes seront réhabilitées.  Le procès-verbal de cette consultation devra faire partie intégrante du rapport.

- Mener une description des caractéristiques biophysiques et humaines  de l’environnement dans lequel les travaux seront réalisés, et mettre en évidence les contraintes majeures qui nécessitent d’être prises en compte au moment de la préparation du terrain, de la réhabilitation ainsi qu’au moment de l’exploitation ;

- Identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en œuvre les mesures de mitigation proposées en réponse aux impacts identifiés ;

- Identifier, analyser et évaluer les risques et les impacts E&S potentiels directs, indirects et cumulatifs pendant les phases de construction et d’exploitation du sous projet ;

- Identifier et évaluer les risques de sécurité routière et proposer des mesures permettant de minimiser les accidents de la circulation pendant la phase des travaux (prévoir un plan de gestion de la circulation pour les tronçons routiers à réhabiliter, notamment dans leur traversée de ville ou village/communautés) ;

- Isoler et analyser les principaux risques et impacts environnementaux et sociaux pendant les phases de construction et d’exploitation (y compris ceux liés au genre et à la vulnérabilité) relatifs à la réhabilitation des routes ;

- Décrire le cadre politique, juridique et institutionnel relatif à la gestion environnementale et sociale du sous-projet. Relever les écarts entre le cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale et les exigences légales et réglementaires de la RDC, et faire des recommandations ;

- Faire l’analyse des solutions de rechange au sous-projet, incluant l’option sans projet en identifiant et comparant les solutions de rechange sur la base des critères techniques, sociaux et environnementaux (l’emplacement, la technologie, la conception et l’exploitation du sous-projet), et quantifier les impacts environnementaux et sociaux pour chacune des alternatives, leur attribuer une valeur économique lorsque cela est possible ;

- Conduire l’identification et la caractérisation des risques et impacts environnementaux et sociaux, y compris les risques de EAS/HS ainsi les risques de travail des enfants, à la discrimination et aux exigences relatives aux personnes handicapées susceptibles d'être générés ou induits par les activités découlant de la réalisation des travaux ;

- Déterminer, évaluer et mesurer l’importance des impacts positifs et négatifs et des risques directs, indirects et cumulatifs sur l’environnement dans les zones d’intervention du sous-projet et inclure l’incidence des activités particulières du sous-projet sur les populations, notamment sur la santé publique ainsi que les mesures d’atténuation appropriées proposées ;

- Prendre en compte les risques et impacts environnementaux et sociaux, y compris les EAS/HS d’autres activités de développement en cours et/ou prévues dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulatifs tels que prévus par la NES n°1 du CES de la BM ;

- Proposer les mesures d’atténuation et de bonifications/ mesures d’optimisation réalistes pour éviter, minimiser ou compenser les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs, y compris ceux liés à l’EAS/HS associés aux travaux et à l’exploitation des infrastructures préconisés, mais également celles visant à bonifier les impacts positifs potentiels, et évaluer les coûts y afférents ; en se basant sur les exigences des NES pertinentes au sous-projet ;

- Prendre en compte les mesures sur la santé et la sécurité conformément aux lignes Directrices de la Banque mondiale sur l’Environnement, la Santé et la Sécurité (ESS) ;

- Adapter le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du PNDA dans les zones du sous-projet, y compris les procédures EAS/HS identifiées et les portes d’entrée identifiées (cartographie de fournisseurs des services, circuit de référencement…). La procédure du MGP pour traiter les plaintes liées à l’EAS-HS doit être axée sur la survivante ou le survivant et respecter le principe de confidentialité ;

- Proposer des mesures de protection contre les maladies, les risques professionnels, les pollutions ;

- Préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour la phase de réhabilitation et celle de l’exploitation d’ouvrage. Le PGES doit indiquer (a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du sous projet ; (b) les mesures d’atténuation proposées ; (c) les responsabilités institutionnelles pour l’exécution des mesures d’atténuation ; (d) les indicateurs de suivi ; (e) les responsabilités institutionnelles pour le suivi de l’application des mesures d’atténuation ; (f) l’estimation des coûts pour toutes ces activités ; et (g) le calendrier pour l’exécution du PGES.

- Proposer les clauses environnementales et sociales à insérer dans les Dossier d’Appel d’Offre (DAO) des travaux en tenant en compte entre autres les exigences de la NES 4 sur les conditions des travailleurs, du PGMO et les recommandations de la NBP-EAS/HS ;

- Préparer un résumé exécutif de l’EIES/PGES conforme aux exigences de la Banque ;

- Préparer une annexe qui comprendra : les références bibliographiques, les résultats des consultations (sujets abordés, observations, suggestions, liste des personnes consultées, etc.), les TDRs de l’étude, etc. ;

- Organiser des Consultations publiques : Les résultats de l’évaluation d’impact environnemental et social ainsi que les mesures d’atténuation proposées seront alors partagés avec les structures techniques, les parties prenantes du projet, la population, les ONG, l’administration locale et les secteurs privés œuvrant dans le milieu réceptif du projet. Les mesures d’engagement des parties prenantes, notamment la consultation et la participation prendront en compte et adapteront les mesures du PMPP dans les cas nécessaires.

- Organiser des séances de restitution régulières avec les parties prenantes, au niveau du Chef-lieu du Province et dans les trois territoires du Projet, surtout pour clarifier les activités qui seront appuyées par le projet et celles qui ne le seront pas pour ne pas soulever des fausses expectatives chez la population. Les procès-verbaux de ces consultations et listes des participants aux ateliers de restitution au niveau Chef-lieu du Province et de trois territoires feront partie intégrante du rapport général de l’EIES.

- Prendre en considération les éventuels commentaires lors des séances de restitution avant la transmission à de l’UNCP du PNDA et de la Banque mondiale (BM) ;

- Proposer le mécanisme de surveillance et de suivi environnemental et social ;

- Répondre à toutes les observations formulées par l’UNCP et la BM jusqu’à l’obtention de l’autorisation de publication du rapport.

- Identifier les points d’entrée pour le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) conformément au PMPP du projet.

V. CONTENU DU RAPPORT

Le rapport d’étude d’impact environnemental et social produit par le consultant s’articulera autour des principaux points suivants pour chaque axe :

- Page de garde

- Table des matières

- Liste des abréviations

- Résumé analytique en Français, Anglais, et kikongo

Décrit avec concision les principales conclusions et les actions recommandées.

- Introduction

Dans cette partie, le consultant doit présenter le contexte, la justification, le but ainsi que les objectifs de l'étude. Le consultant doit également décrire brièvement le contenu du rapport et la méthodologie suivie pour la réalisation de l'étude.

- Description du sous-Projet :

Le consultant dans cette partie doit

- Décrire de manière concise le sous-projet proposé et son contexte géographique, environnemental, social et temporel, y compris les investissements hors site qui peuvent se révéler nécessaires (par exemple des conduites d’hydrocarbures, des voies d’accès, des réseaux électriques, des adductions d’eau, des logements et des installations de stockage de matières premières et d’autres produits), ainsi que les fournisseurs principaux du projet.

- En tenant compte des caractéristiques détaillées du projet, indique la nécessité d’un plan pour répondre aux exigences des NES  1 à 10.

- Présenter une carte suffisamment détaillée, indiquant l’emplacement du projet et la zone susceptible de subir l’impact direct, indirect et cumulatif de ce projet.

- Présenter un calendrier prévisionnel des travaux

- Cadre juridique et institutionnel

Le consultant aura à :

- Analyser le cadre juridique et institutionnel du projet dans lequel s’inscrit l’évaluation environnementale et sociale, y compris les questions :

- le cadre des politiques publiques, les lois et règlementations nationales et les capacités institutionnelles (y compris pour la mise en œuvre) sur le plan environnemental et social, l’évolution du contexte national et de la situation du projet, les études environnementales ou sociales réalisées au niveau du pays, les plans d’action nationaux en matière environnementale ou sociale et les obligations du pays en vertu des traités et accords internationaux pertinents qui ont un lien direct avec le projet ;

b) les dispositions pertinentes des NES ; et

c) les Directives ESS et d’autres bonnes pratiques internationales en vigueur dans les secteurs d’activité d’évaluation environnementale et sociale. L’évaluation du projet et toutes les propositions contenues dans cette évaluation seront compatibles avec les exigences du présent paragraphe.

- Comparer le cadre environnemental et social de l’Emprunteur avec les NES et fait ressortir les différences entre les deux

- Données de base :

Ici le consultant aura à :

- Décrire en détail les données qui serviront de base à la prise de décisions sur l’emplacement, la conception et l’exploitation du projet, ou sur les mesures d’atténuation correspondantes. Cette section devrait inclure une discussion sur le degré de précision, la fiabilité et les sources des données ainsi que des informations sur les dates d’identification, de planification et de mise en œuvre du projet.

- Définir et estimer la portée et la qualité des données disponibles, les lacunes essentielles en matière de données et les incertitudes liées aux prévisions.

- Déterminer l’envergure de la zone à étudier, sur la base des informations disponibles, et décrit les conditions physiques, biologiques et socioéconomiques pertinentes, y compris tout changement escompté avant le démarrage du projet.

- Prendre en compte les activités de développement en cours et envisagées dans la zone du projet, mais qui ne sont pas directement liées au projet.

- Analyse des solutions alternatives

Le consultant sur ce point va :

- Comparer systématiquement les solutions de rechange acceptables par rapport à l’emplacement, la technologie, la conception et l’exploitation du projet — y compris « l’absence de projet » — sur la base de leurs effets environnementaux et sociaux potentiels.

- Évaluer la capacité des solutions de rechange à atténuer les impacts environnementaux et sociaux du projet ; les coûts d’investissement et les charges récurrentes correspondant aux mesures d’atténuation de rechange et la validité de ces mesures par rapport aux conditions locales ; ainsi que les besoins en termes d’institutions, de formation et de suivi pour leur mise en œuvre.

- Quantifier les impacts environnementaux et sociaux pour chacune des solutions de rechange, autant que faire se peut, et leur attribue une valeur économique lorsque cela est possible

- Risques et effets environnementaux et sociaux

Sur ce point le consultant aura à

- Identifier, établir une typologie, décrire, analyser et évaluer l’importance des risques et impacts environnementaux et sociaux directs, indirects, ou cumulatifs, y compris ceux liés à l’EAS/HS pouvant découler des travaux concernés et des infrastructures associées pendant leur durée de vie ;

- Déterminer les risques selon les différentes phases du projet : la préparation, la construction et l’exploitation ;

- Prendre en compte tous les risques et effets environnementaux et sociaux associés au projet notamment :

Les risques et effets environnementaux, y compris :

- Ceux qui sont définis dans les Directives ESS ;

- Ceux qui se rapportent à la sécurité des populations (notamment la sécurité des barrages et l’utilisation sans risque des pesticides) ;

- Ceux qui sont liés au changement climatique et à d’autres risques et effets transfrontaliers ou mondiaux ;

- Toute menace importante pour la protection, la préservation, le maintien et la régénération des habitats naturels et de la biodiversité ;

- Ceux qui concernent les services écosystémiques et l’exploitation des ressources naturelles biologiques, telles que les pêcheries et les forêts.

Les risques et effets sociaux, y compris :

- Les menaces pour la sécurité humaine se manifestant par la recrudescence de conflits interpersonnels, communautaires et interétatiques, de la criminalité ou de la violence ;

- Les risques que le projet ait des effets disproportionnés sur des individus et des groupes qui, du fait de leur situation particulière, peuvent être défavorisés ou vulnérables ;

- Les préjugés ou la discrimination à l’égard de certains individus ou certains groupes, en particulier ceux qui peuvent être défavorisés ou vulnérables, en ce qui concerne l’accès aux ressources consacrées au développement et aux avantages du projet ;

- Les conséquences économiques et sociales négatives de la réquisition forcée de terres ou des restrictions à l’utilisation des terres ;

- Les risques ou les effets associés à la propriété et l’utilisation des sols et des ressources naturelles, y compris (le cas échéant) les effets potentiels du projet sur les modes d’utilisation des terres et les régimes fonciers applicables au niveau local, l’accessibilité et la disponibilité des terres, la sécurité alimentaire et la valeur foncière, et tout risque correspondant lier aux conflits ou aux différends concernant les terres et les ressources naturelles ;

- Les effets sur la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et des populations touchées par le projet ; et

- Les risques pour le patrimoine culturel.

- Mesures d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs

Le consultant aura à :

- Indiquer les mesures d’atténuation et les impacts résiduels négatifs importants qui ne peuvent pas être atténués et, dans la mesure du possible, évalue l’acceptabilité de ces impacts résiduels.

- Indiquer les mesures différenciées à prendre afin que les impacts négatifs ne touchent pas de façon disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables.

- Évaluer la possibilité d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux négatifs et de bonifier les impacts positifs ; les coûts d’investissement et les charges récurrentes correspondant aux mesures d’atténuation proposées et la validité de ces mesures par rapport aux conditions locales ; ainsi que les besoins en termes d’institutions, de formation et de suivi pour leur mise en œuvre.

- Indiquer les questions qui ne requièrent pas une attention plus poussée, ainsi que les motifs d’une telle décision.

- Conception du projet

Le consultant aura à :

Indiquer les éléments qui déterminent le choix des caractéristiques particulières proposées pour le projet et précise les Directives ESS applicables ou si celles-ci sont jugées inapplicables, justifie les niveaux d’émission et les méthodes recommandées pour la prévention et la réduction de la pollution, qui sont compatibles avec les BPISA.

- Mesures et actions clés du Plan d’engagement environnemental et social (PEES)

Résume les mesures et actions clés à entreprendre et les délais correspondants pour que le projet réponde aux exigences des NES. Ces informations seront utilisées pour l’élaboration du Plan d’engagement environnemental et social (PEES).

- Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES)

Ce Chapitre présente le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du sous-projet. Le PGES devrait inclure de mesures d’atténuation et réponse aux risques EAS/HS en ligne avec le plan d’action du projet.

Le plan comprend 12 sections :

- Atténuation des impacts négatifs et optimisation des impacts positifs, Suivi Engagement des parties prenantes, Cadre institutionnel pour la mise en œuvre du PGES (entité responsable), Budget.

- Mesures d’atténuation des impacts négatifs.

- Recensement et résumé de tous les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs envisagés, y compris les EAS/HS; Identifier les risques spécifiques aux VBG/EAS/HS dans la zone du projet, et s’assurer si les actions génériques identifiées par le plan d’action EAS/HS du PNDA sont applicables dans la situation de la zone du sous projet. L’EIES doit identifier par exemple les portes d’entrées pour les plaintes, et les inclure dans le PGES, etc. Si les actions ne sont pas applicables, le PGES développera des autres actions adéquates et pertinentes ;

- Description (avec des détails techniques) de chaque mesure d’atténuation et d’optimisation, y compris le type d’impact auquel elle se rapporte et les conditions dans lesquelles elle doit être prise ainsi que ses caractéristiques, les équipements qui seront employés et les procédures d’exploitation correspondantes, le cas échéant. La description des mesures de gestion des impacts sera faite selon leur chronologie (avant le démarrage, démarrage des travaux, pendant les travaux et pendant l’exploitation) et de leurs coûts ; les mesures seront codifiées par source et en relation avec la codification des impacts.

- Évaluation de tout risque et impact environnemental et social que pourrait générer ces mesures ;

- Traitement des « risques et effets environnementaux et sociaux décrits expressément dans les NES n°2 à 8. »

- Pris en compte les autres plans d’atténuation requis pour le sous projet (par exemple pour la réponse et atténuation des risques EAS/HS

- Le Mécanisme de gestion des plaintes (MGP), sensible aux incidents EAS/HS, ainsi que et les services vers lesquels les survivantes pourraient être référées

- Les mesures de gestion de la sécurité du site

- Regroupe sous forme de plans toutes les mesures d’atténuation assumées par les entreprises en un jeu d’exigences Environnementales, Sociales, Sanitaires, et Sécuritaires qui seront annexées à l’EIES, y compris un code de conduite et une description du processus de préparation des PGES Entreprise qui détaille comment les exigences seront opérationnalisées.  Ce jeu d’exigences sera organisé en sections, et doit au minimum couvrir les thèmes suivants :

- Formation sur les exigences Environnementales, Sociales, Sanitaires, et Sécuritaires (ESSS), y compris celles relatives à la gestion de risques EAS/HS

- Gestion des installations et chantiers

- Gestion de la sécurité au travail

- Gestion de la santé au travail

- Gestion de la main-d'œuvre, y compris un Code de Conduite qui inclura parmi autres des clauses contre l’EAS/HS, et les sanctions en cas de non-respect, ainsi qu’une formation régulière de travailleurs en matière de VBG

- Préparation et réponse aux urgences

- Sécurité extérieure des chantiers, installations, et des personnes

- Gestion du trafic et sécurité routière

- Plan de Gestion des déchets solides ; Gestion des nuisances engendrées par les travaux ; Gestion du trafic et sécurisation des accès au chantier ; Gestion des produits dangereux et prévention de déversement accidentels ; Remise en état des sites ; Gestion des recrutements ; Plan de Gestion Sécurité sur les chantiers ; Plan de gestion des bases vie ; ; Plan d’information, de sensibilisation et de formation des employés

- Plan d’actions pour la prévention, atténuation et réponse contre l’EAS/HS

- Engagement des parties prenantes par les entreprises

- Suivi et rapportage environnemental et social par les entreprises

- Décrit comment ces exigences seront pris en considération lors du processus de DAO et lors de l’octroi des contrats

- Suivi.

- La section du PGES relative au suivi comprend :

- Une description technique détaillée des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (s’il y a lieu), et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures correctives ;

- Le Mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PGES y compris sur l’aspect relatif à la prévention, minimisation du coronavirus/covid-19 ;

- Des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour :

      - Assurer une détection rapide des conditions qui appellent des mesures d’atténuation particulières,

      - Fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des actions d’atténuation ;

- Renforcement des capacités et formation.

- L’arrangement institutionnel (rôles et responsabilités au sein de l’équipe de coordination, et structures impliquées dans le suivi interne et externe) de mise en œuvre du PGES. Recommandation de la création ou l’expansion des entités concernées, la formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de toute autre recommandation issue de l’étude d’impact environnemental et social.

- Calendrier d’exécution et estimation des coûts du PGES

Pour les trois aspects (atténuation, suivi et renforcement des capacités), le PGES comprend :

- Un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre du projet, indiquant les différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en œuvre globale du sous projet ;

- Une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de financement de sa mise en œuvre. Ces chiffres sont également inscrits sur les tableaux récapitulatifs de l’ensemble des coûts du projet.

- Les dispositions à suivre en cas de trouvailles fortuites

- Le programme de sensibilisation et d’information ainsi que les procès-verbaux des réunions tenues avec les populations, Les agences gouvernementales impliquées dans la mise en œuvre du projet, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les leaders d’opinions et autres groupes organisés concernés par le projet ;

- Annexes

- Prescriptions environnementales et sociales à intégrer dans le DAO

- Liste des individus/ institutions qui ont préparé l’évaluation environnementale et sociale ou y ont contribué.

- Bibliographie indiquant les ouvrages écrits, publiés ou non, qui ont été exploités ;

- Comptes rendus des réunions, des consultations et des enquêtes associant les parties prenantes ;

- Tableau de résumé du Plan d’Atténuation Environnementale ;

- Tableau présentant les données pertinentes visées

- Cartographie du site ;

- Liste des rapports ou des plans associés.

- Les présents TdR ainsi que le rapport succinct de cadrage

VI. DUREE ET LIEU DE PRESTATION

6.1 Durée

La durée de la prestation est de 60 jours calendaires.

Des variantes de répartition des hommes-jours entre les experts, aussi bien que les totaux des hommes-jours, sont acceptables.

La prestation aura lieu en République Démocratique du Congo, dans la province de KWILU, dans les Territoire de Bulungu, Idiofa et Gungu  .

6.2. Lieu de Prestation

|  | Territoire | SECTEUR | Axes routiers | Longueur en Km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BULUNGU | Kipuka | Kikwit – Vunda Xavier | 16 |
|  |  | Imbongo | RN1 Kianga- Mbamba | 14 |
|  |  | Mikwi | Bilili Ndumbu - Mbelo ndumbu - Nsalu - Woka - Lubembo-Mikwi CKE - Nsio - Mikwi Secteur | 34 |
|  |  | Kwilu Kimbata | Kimbata village - Port Mazinga | 48 |
|  |  |  | Bifir.Kimbata - Kimbangula - Pukulu-Banyangi -Bifir.Port Mazinga | 3.6 |
|  |  |  | TOTAL | 115.6 |
|  | IDIOFA | Sedzo - Buluem – Kapia – Mateko. | Kapia-Dibaya-Ipamu | 60 |
|  |  | Kanga - Kalanganda - Banga - Idiofa Musanga-Kipuku. | Idiofa- Impanga Kakese – MC Mwilambongo-Kipuku | 52 |
|  |  |  | Impanga Kakese - Masengi - Minganji - Kasembe | 19 |
|  |  |  | Banga - laba - Rivière Lubue | 22 |
|  |  |  | Malele - Mbasam - Suka bambunda | 15 |
|  |  |  | Musenge Munene – Mwefo1 – Mankondo - Yasa Miwunu - Bulungu Tshom - Masanga | 45 |
|  |  |  | Mwefo1 - Ebubu - Ibiala kandol | 22 |
|  |  | Kanga - Idiofa Musanga- Kalanganda. | Bifir.RN1 Gomena - Bwalenge - Idiofa (Traitement des points chauds) | 40 |
|  |  |  | TOTAL | 275 |
|  | Gungu | Mungindu - Mudikalunga - Kisunzu | Kanga nzadi Bif.RP228 - MC Kingandu - Kisunzu Secteur | 60 |
|  |  |  | Kabudi - Secteur Mungindu | 40 |
|  |  |  | RN1 Kimbinga - INERA Kiyaka - Ngashi - Port Kitombe - Mungindu | 75 |
|  |  | Lozo - Kilembe - Ngudi | Mabaya tatu - Secteur Lukamba - Kwilu Lufuku - Port Bangi - Bangi Kiehu - Secteur Kilamba - Totshi village - Gungu centre | 75 |
|  |  |  | Batshamba/RN1. PK622 - Kihunda - Gungu | 38 |
|  |  |  | TOTAL | 288 |
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 678.6 |

VII. RESULTATS ATTENDUS

Le résultat attendu est le rapport d’EIES. Il devra être concis et centré sur les résultats des analyses effectuées, les conclusions et les actions recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse. Il sera complété par des annexes ou un volume séparé contenant toutes les données d’appui, analyses complémentaires, et les procès-verbaux et résumés des consultations et liste des participants.

Le rapport doit comprendre :

- Page de garde

- Table des matières

- Liste des sigles et abréviations

- Résumé exécutif en français, anglais et lingala

- Introduction

- Objectifs de l’étude

- Responsables de l’EIES

- Méthodologie

- Cadre politique, juridique et institutionnel

- Description du projet (objectif, analyse des alternatives, alternative retenue, composantes, activités, responsabilités)

- Données de base (Description et l’analyse de l’état initial du site et de son environnement physique, biologique, socioéconomique et humain et relatives aux VBG, y compris EAS/HS)

- Identification, analyse et évaluation des risques et effets environnementaux et sociaux

- Risques d’accident et mesures d’urgence

- Mesures d’atténuation et d’optimisation

- Mesures et actions clés du Plan d’engagement environnemental et social (PEES) applicables au sous-projet

- Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

- Consultation du Publique

- Mécanisme de Gestion des Plaintes sensible à l’EAS/HS (MGP-EAS/HS)

- Annexes (incluant les documents de consultations, les présents TdR ainsi que le rapport succinct de cadrage).

VIII. LIVRABLES

Avant le lancement proprement dit des études, le consultant/Firme tiendra à Kinshasa avec l’UNCP une réunion de démarrage au cours duquel il expliquera sa méthodologie de travail, sa stratégie de déploiement/intervention sur terrain ainsi que les moyens humains, matériels et logistiques à mobiliser pour la réalisation de la mission.

Le consultant/Firme produira et soumettra les versions provisoires des rapports attendus pour chaque axe routier retenu (rapports EIES incluant un PGES, en version hard et soft, en conformité avec le nouveau cadre environnemental et social de la Banque Mondiale) 50 jours après la signature du contrat et les versions finales des rapports attendus (EIES+PGES) 20 jours après avoir reçu les commentaires du PNDA et de la Banque Mondiale. Le rapport final devra tenir compte de tous les commentaires transmis par le PNDA.

Le rapport final qui prendra en compte les observations issues du processus d'évaluation sera transmis en cinq (5) exemplaires à l’UNCP PNDA plus une version électronique.

IX. DUREE DE LA MISSION DU CONSULTANT

La mission du Consultant s'étale sur une période de 70 jours

| N° | Activités | Durée en semaine |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Revue documentaire et préparation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 jours |
| 2 | Visites de terrain et collecte de données dans trois territoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 jours |
| 3 | Production du rapport provisoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 jours |
| 4 | Restitutions dans le chef-lieu de province et territoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 jours |
| 5 | Intégration des avis et observations du client |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 jours |
| 6 | Production du rapport final |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 jours |
|  | Total Jours |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 jours |

X EXPERIENCE ET EXPERTISE REQUISES DU CONSULTANT

Le Consultant devra être un Bureau d'études (firme ou cabinet) car l’évaluation environnementale et sociale exige une analyse multidisciplinaire. Il devra par conséquent, disposer d’une expertise avérée pour la conduite des études/notices d’impacts environnemental et social. Il doit fournir les renseignements et les qualificatifs similaires démontrant qu’il est capable de conduire de telles études et fournir des renseignements ci-après :

- La description des expériences antérieures (biens/services/travaux/ Pays), au besoin le coût des projets déjà exécutés ;

- Identification et coordonnées du client : (Nom, adresse, téléphone, courriel, fax) ;

- La liste et qualifications du personnel clé.

Des sociétés de conseils peuvent constituer entre elles des consortiums/ des groupements sous la forme d’une co-entreprise et soumettre des dossiers communs de candidatures avec tous les actes formels de regroupement et désignation des mandataires

XI. PROFIL DU CONSULTANT

Le bureau d’études devra disposer au minimum des experts suivants :

Un Expert en Evaluation environnementale – Chef de mission :

Bac + 5 au moins dans une des sciences de l’environnement (Environnement, Ecologie, Biologie, Géographie, etc.) avec dix (10) années d’expérience professionnelle pertinente :

- Expérience en tant que chef d’équipe pluridisciplinaire pour des études/notices d’impacts environnemental et social ;

- Expertise avérée en matière de conservation de la biodiversité et d’aménagements hydro agricole ;

- Expertise en développement rural en Afrique francophone ;

- Excellente connaissance des méthodologies en matière d’études/notices d’impacts environnemental et social dans le contexte des projets d’infrastructures ;

- Expérience en zones post-conflits sera un atout ;

- Bonne connaissance de systèmes de suivi de PGES ;

- Bonne connaissance de la législation environnementale en RDC et le nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale ;

- Excellente maîtrise de la langue française et la bonne compréhension de la langue locale de la Zone.

Un Expert en socio-économie :

Bac+5 ou maîtrise en sciences socio-économiques ou équivalent (socio-économiste, sociologue, anthropologue, etc.) avec cinq (05) années d’expérience :

- Expertise avérée dans l’inventaire et l’évaluation du patrimoine affecté dans le cadre de projets de développement rural et/ou forêts tropicales en Afrique ;

- Excellentes capacités d’analyse des impacts sociaux, tant directs qu’indirects, des projets routiers ou d’infrastructures ;

- Bonne expérience en matière d’analyse de données provenant de sources secondaires, telles que les statistiques gouvernementales, échantillonnages, etc. ;

- Bonne connaissance de la législation environnementale en RDC et le nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale ;

- Expérience dans la zone du projet  ;

- Excellente maîtrise de la langue française et bien comprendre lingala.

Un Expert en cartographie et SIG :

Formation universitaire en géographie, géomantique ou télédétection. Cinq (5) années d’expérience :

- Expertise en cartographie et maîtrise de la gestion des bases de données exploitables sur les systèmes SIG (Connaissance de ArcGIS 5MApInfo serait un atout) ;

- Connaissance des méthodes de cartographie de la couverture végétale et de l’utilisation de l’espace dans des régions de forêts tropicales utilisant des systèmes d’imagerie satellitaire (Landsat, Aster, Spot) ainsi que des outils de traitement d’images (ArcGIS, Imagine).

XII.	OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

L’UNCP mettra à la disposition du Consultant tous les documents techniques et administratifs disponibles (y compris la mercuriale au niveau des provinces concernées) et nécessaires à la réalisation de sa mission. En particulier, l’UNCP remettra au Consultant l’ensemble des études antérieures disponibles, ainsi que les données les plus récentes disponibles sur la zone du projet s’il détient ces informations. L'utilisation de ces documents devra rester confidentielle et strictement réservée au cadre du programme. L’UNCP fournira au Consultant et à son personnel toutes les facilités en matière d’autorisation de séjour, d’exercice de la profession dans les conditions prévues par les textes en vigueur en République Démocratique du Congo.

- OBLIGATIONS DU CONSULTANT

Pendant toute la durée de sa mission, le Consultant collaborera étroitement avec les services suivants :

- L’UNCP/PNDA ;

- La cellule de sauvegarde de l’UNCP

- Les équipes sauvegarde des UPEP/PNDA

- Les Ministères provinciaux pouvant intervenir sur certains aspects du projet et l’OVDA ;

- Les autorités locales dans les territoires concernés par les EIES ainsi que les organisations de la société civile ;

- Les populations riveraines concernées par les axes routiers ;

Le Consultant fera un usage confidentiel des informations reçues du PNDA. Il tiendra un inventaire des documents reçus qu'il se fera fort de restituer à la fin de son contrat et s’acquittera de sa mission dans les règles de l’art en maintenant une communication permanente et satisfaisante avec l’UNCP/PNDA.

Le consultant individuel et le personnel qui intègrent l’équipe (Enquêteurs) devront signer le Code de Bonne Conduite du programme, ainsi que bénéficier d’une séance de sensibilisation avant le lancement de la mission, en matière de risques et conséquences des VBG, y compris EAS/HS, le contenu du code de bonne conduite, et le mécanisme mis à disposition par le programme pour dénoncer ces incidents.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines