République Démocratique du Congo

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT/FIRME CHARGÉ DE RÉALISER L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES AXES ROUTIERS DE 765 KM DANS LES TERRITOIRES DE LUKULA, DE LUOZI et DE SEKE- BANZA

DANS LA PROVINCE DU KONGO CENTRAL

Contents

ABREVIATIONS	3

I. INTRODUCTION	4

I.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE	4

I.2. DESCRIPTION DU SOUS-PROJET	7

1.2.1. Les travaux sur pistes	8

1.2.2. Les travaux d'ouvrages d'art et de drainage	8

1.2.3. Travaux connexes	9

1.2.4. Photo d’illustration des axes routiers à réhabiliter	9

II OBJECTIFS DE L’ETUDE	9

III.  METHODOLOGIE	10

IV. PRINCIPALES TACHES A EXECUTER PAR LE CONSULTANT	10

V. CONTENU DU RAPPORT	11

VI. DUREE ET LIEU DE PRESTATION	16

6.1 Durée	16

6.2. Lieu de Prestation	17

VII. RESULTATS ATTENDUS	18

VIII. LIVRABLES	18

IX. DUREE DE LA MISSION DU CONSULTANT	19

X EXPERIENCE ET EXPERTISE REQUISES DU CONSULTANT	19

XI. PROFIL DU CONSULTANT	20

XII.	OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE	21

XIII.	OBLIGATIONS DU CONSULTANT	21

ANNEXE TABLEAU DES AXES	23

# ABREVIATIONS

| ACE | : | Agence Congolaise de l’Environnement |
| --- | --- | --- |
| BM | : | Banque mondiale |
| BPISA | : | Bonnes Pratiques Internationales du Secteur d’Activité |
| CES | : | Cadre Environnemental et Social |
| COVID | : | Corona Virus Disease |
| DAO | : | Dossier d’Appel d’Offres |
| DE | : | Diamètre Extérieur |
| DN | : | Diamètre Nominal |
| E&S | : | Environnement et Social |
| EAS/HS | : | Exploitation Abus Sexuel / Harcèlement Sexuel |
| EIES | : | Étude d’Impact Environnemental et Social |
| ESS | : | Environnement, Santé et Sécurité |
| hm | : | Hectomètre |
| IDA | : | Association Internationale pour le Développement |
| MGP | : | Mécanisme de Gestion des Plaintes |
| MGPT | : | Mécanisme de Gestion des Plaintes des Travailleurs |
| NBP | : | Note de Bonnes Pratiques |
| NES | : | Norme Environnementale et Sociale |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| OVDA | : | Office des Voies de Dessertes Agricoles |
| PEES | : | Plan d’Engagement Environnemental et Social |
| PGES | : | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PGMO | : | Procédures de Gestion de la Main d’œuvre |
| PK | : | Point kilométrique |
| PMPP | : | Plan de Mobilisation des Parties Prenantes |
| PNDA | : | Programme National de Développement Agricole |
| RDC | : | République Démocratique du Congo |
| RN | : | Route Nationale |
| TDR | : | Termes de Référence |
| UNCP | : | Unité Nationale de Coordination du Projet |
| UPEP | : | Unité Provinciale d’Exécution du Projet |
| USD | : | Dollar des Etats unis d’Amérique du Nord |
| VBG | : | Violence Basée sur le Genre |

# I. INTRODUCTION

## I.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu un appui financier de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale, pour préparer le Programme National de Développement Agricole (PNDA) qui a pour objectif, dans sa 1ère phase, d’augmenter la productivité agricole et améliorer l’accès au marché des petits exploitants dans des régions sélectionnées. Le coût de financement de la première phase du PNDA est évalué à 280 millions de dollars US pour une durée de 5 ans.

En effet, la RDC continue à faire face à de graves problèmes de développement, mais le nouveau Gouvernement s’est engagé à les résoudre. L’agriculture représente actuellement environ 20 % du PIB, emploie entre 70 et 75 % de la population active et joue un rôle clé dans la réduction de l’insécurité alimentaire, de la malnutrition et de la pauvreté rurale. Cependant, l’on observe une baisse de la productivité agricole en RDC par rapport aux pays voisins due principalement au sous-investissement, aussi bien au niveau des fermes qu’au niveau des biens et services publics agricoles, notamment l’accès au marché.

Pour ce faire, le Gouvernement de la RDC compte réduire la pauvreté rurale en rétablissant et modernisant les systèmes de production agricole, en améliorant la nutrition et la sécurité alimentaire et en mobilisant des investissements importants des secteurs public et privé.

L’objectif de développement du programme est d’améliorer la productivité agricole et l’accès au marché des petits exploitants agricoles dans des provinces sélectionnées et renforcer la capacité du secteur à faire face aux situations d’urgence éligibles dans le secteur agricole.

Les objectifs spécifiques du PNDA se déclinent comme suit :

- Soutenir la croissance de la productivité agricole au niveau de l’exploitation, permettant aux petits exploitants agricoles d’accroître leurs actifs et leur production, faciliter l’accès au marché et l’intégration de ces petits exploitants dans les chaînes d’approvisionnement agricoles ; Soutenir par des investissements importants et appropries la fourniture de biens et services publics agricoles aux niveaux national et provincial, notamment la recherche et le développement agricole, la santé animale et végétale et les infrastructures nécessaires ; Renforcer les capacités du secteur public, en particulier des Ministères de l’Agriculture, Pêche et Élevage et du Développement Rural, en vue de la fourniture des biens et services publics agricoles de base dans la zone du programme et renforcer la gestion du programme et le suivi et évaluation aux niveaux national et provincial ; et Renforcer les interventions d’urgence dans le secteur de l’agriculture en RDC.

Le Programme National de Développement Agricole (PNDA) sera exécuté dans les Provinces du Kwilu, Kongo Central, Kasaï et Kasaï Central. Il s’appuiera sur des approches validées et expériences réussies en RDC et dans la région. Il s’articulera autour de quatre composantes suivantes :

- Améliorer la productivité agricole (y compris les cultures, l’élevage et la pêche) des petites exploitations agricoles (de cultures et de produits animaux) à travers l’adoption des technologies, des pratiques améliorées et l’accès au financement ;

- Améliorer l’accès au marché pour les petits exploitants agricoles, concentré sur deux domaines ci-après :

- Les infrastructures rurales visant principalement à améliorer les routes rurales et les corridors de transport prioritaires (y compris les mesures de sécurité fluviale et les sites de lancement dans les voies navigables), afin de libérer le potentiel de production et de commerce des petits exploitants agricoles dans la zone du programme.

- L’inclusion des petits exploitants dans les chaînes de valeur à travers des subventions de contrepartie basées sur une approche axée sur la demande aux groupes de petits exploitants agricoles, coopératives, associations…

- Soutenir les efforts gouvernementaux aux niveaux national et provincial dans le renforcement des capacités de fourniture de biens et services essentiels à l’agriculture, de planification, de coordination, de suivi et d’évaluation notamment de statistique agricoles et météorologiques et de systèmes de données géo référencées d’une part, et appui à la gestion, suivi et évaluation du programme d’autre part.

- Intervenir en cas d’urgence pour financer des activités de renforcement des capacités et des instruments de financement des risques.

Les risques et impacts environnementaux et sociaux des activités du programme sont principalement liés aux travaux, réhabilitations et aux opérations de maintenance des routes rurales, y compris la santé et la sécurité au travail et la gestion des espèces envahissantes, ainsi que les activités agricoles des petits exploitants ruraux, l'utilisation de pesticides, l’utilisation efficiente des ressources hydrauliques, érosion des sols et gestion des terres arables.

Eu égard à ses caractéristiques, le PNDA est classifié à « risque Substantiel » sur le plan environnemental et à « risque Elevé » sur le plan social.

Le PNDA est mené conformément aux normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale, à savoir :

- NES 1 – Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux ;

- NES 2 – Emploi et conditions de travail ;

- NES 3 – Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution ;

- NES 4 – Santé et sécurité des populations ;

- NES 5 – Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation forcée ;

- NES 6 – Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques ;

- NES 7 – Peuples autochtones ;

- NES 8 – Patrimoine culturel ;

- NES 9 –Intermédiaires financiers ;

- NES 10 – Mobilisation des parties prenantes et information.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2.1, la validation et priorisation des axes de dessertes agricoles à réhabiliter dans le territoire Lukula, Luozi et Seke Banza ont été réalisés.

A l’issue de ces validations et priorisations des axes, il a été effectué le screening environnemental et social dans ces différents axes. Sur base des informations contenues dans le formulaire de screening environnemental et social et les études Techniques sommaires réalisées ainsi que des données disponibles en rapport avec les spécificités de l’environnement des sites du sous-projet que ces TDR ont été élaborés.

La loi no11 /009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, spécialement en son article 21 assujettit tout projet de développement, d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d'avoir un impact sur l'environnement à une Etude d'Impacts Environnemental et Social (EIES) préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvé.

De même, le décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement, en son article 18, abonde dans le même sens que l'article 21 de la loi no11/009 du 09 juillet 2011 sus-évoquée.

A cet effet, le Programme National de Développement Agricole (PNDA) a conçu ces termes de référence (TdR) avec comme objectif de permettre le recrutement d’un consultant/cabinet   pour la conduite de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du sous-projet « Travaux de réhabilitation par la méthode HIMO à 80% des axes routiers priorisés dans Les territoires de LUOZI, LUKULA, SEKE-BANZA dans La Province de KONGO CENTRAL ».

## I.2. DESCRIPTION DU SOUS-PROJET

L’objectif de ce sous-projet est d’améliorer 765 Km des routes des routes de désertes agricole dans les Territoires de Lukula, Luozi et Sekebanza, afin de libérer le potentiel de production et de commerce des petits exploitants agricoles dans la zone du programme.

Dans le cadre de réhabilitation des routes des dessertes agricoles dans le PNDA, il y aura trois types des travaux qui vont se faire :

- Les travaux sur pistes ;

- Les travaux d'ouvrages d'art et de drainage ;

- Les travaux connexes.

Ces travaux consisteront à :

- Pour le territoire de LUKULA

La réhabilitation de 250 Km de piste dont 54,27 Km par la Technique mécanisée et 195,73Km par la technique de HIMO ; (Voir Tableau Annexe sur les nombres des ponts à construire et à réhabiliter).

- Pour le territoire de LUOZI

La réhabilitation de 250 Km de piste dont 169, 63 Km par la technique mécanisée et 80,37km par la technique de HIMO. (Voir tableau en annexe sur les nombres des ponts à construire et à réhabiliter)

- Pour le territoire de Seke Banza

La réhabilitation de 265 Km de piste dont 92,17 Km par la technique mécanisée et 172,83km par la technique de HIMO. (Voir tableau en annexe sur les nombres des ponts à construire et à réhabiliter)

### 1.2.1. Les travaux sur pistes

Ce type de travaux concerne toutes les interventions effectuées sur la surface de circulation et ses abords afin d'assurer une bonne praticabilité et une bonne tenue de la route.

Ces travaux se subdivisent, suivant les dégradations, en cinq (5) interventions qui sont:

- La réhabilitation :

La réhabilitation s'applique aux tronçons des routes présentant des dégradations importantes de la chaussée et la couche adjacente nécessitant des rechargements importants en matériaux d'apport.

- Le reprofilage ;

Le reprofilage est appliqué aux tronçons des routes dont la chaussée présente des dégradations mineures limitées à une remise en forme.

- L’entretien améliorant.

L’entretien améliorant consiste essentiellement à une remise en état du système de drainage d'un tronçon de route dont la chaussée a déjà la carrure exigée, avec une amélioration de la forme de la route par bouchages des trous.

- Le gravillonnage :

Le gravillonnage s'applique exclusivement à un tronçon de route déjà réhabilité ou reprofilé. Il consiste essentiellement au revêtement de la chaussée d'une couche des matériaux appropriés permettant la protection de la couche adjacente.

- La déforestation :

Ce poste s'exprime en hectomètre (hm) et consiste à l'élagage ou la coupe des arbres d'une manière continue pour permettre la pénétration du soleil pendant la journée sur la route Ce travail doit être fait sur une bande de 5 à 10 m selon la hauteur des arbres, de part et d'autre de l'assiette de la route.

### 1.2.2. Les travaux d'ouvrages d'art et de drainage

Les travaux d'ouvrages comprennent :

- La construction et la réparation des buses ;

- La construction et la réparation des ponts ;

- Les autres ouvrages de franchissement ;

- La reconstruction d'un mur de tête en maçonnerie de moellons.

- Le réaménagement des accès de l'ouvrage.

- La protection du remblai contre les érosions par fascinage ou gazonnement.

- Le rétablissement des écoulements de l’ouvrage.

### 1.2.3. Travaux connexes

Les travaux connexes concernent les dispositifs de réglementation de la circulation sur les routes de desserte agricole seront effectuées dans les territoires de Lukula, Luozi et Sekebanza sur les axes retenus.

Parmi les dispositifs qui seront effectués dans le PNDA, on peut citer :

- La pose de signalisation sur les routes (virage, pentes, tonnage de ponts et bacs, etc., …).

- L’installation et/ou la réparation et la réglementation des barrières des pluies sur les routes remises en état ;

- Les rétablissements des écoulements aux abords des ouvrages d'art.

### 1.2.4. Photo d’illustration des axes routiers à réhabiliter

L’AXE Nsoso Kimpaka - Nsona - Nkobo - Kinzingu – Zabanga dans le territoire de Luoziune érosion en vue.

Il y aura des travaux de protection du remblai contre les érosions qui vont s’effectuer

# II OBJECTIFS DE L’ETUDE

L'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) a pour objet d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux consécutifs aux travaux de réhabilitation des axes routiers et proposer des mesures préventives et d’atténuation visant à minimiser les conséquences néfastes sur les infrastructures et autres récepteurs environnementaux, sociaux, culturels.

L’EIES va consister à :

- Déterminer et mesurer la nature et le niveau des risques et impacts environnementaux et sociaux, y compris les risques VBG, EAS/HS, susceptibles d’être générés et/ou exacerbés par les travaux du sous-projet ;

- Identifier les prestataires des services VBG/EAS/HS ainsi que la qualité de leurs prestations et le circuit de référencement pour assistance des personnes survivantes ; et proposer des mesures d’atténuation et de réponse appropriées à ces risques ;

- Évaluer et proposer des mesures de suppression, d’atténuation et de compensation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs ;

- Définir le mécanisme de surveillance et de suivi socio-environnemental et proposer des indicateurs de suivi et de surveillance appropriés, ainsi que des dispositions institutionnelles à mettre en place pour la mise en œuvre desdites mesures ;

- Déterminer le coût de gestion environnementale et sociale du sous-projet.

L’EIES à élaborer appliquera le principe de la hiérarchie d’atténuation, qui consiste à :

- Anticiper et éviter les risques et les impacts ;

- Lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des niveaux acceptables ;

- Une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténuer ;

- Lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement possible.

# III.  METHODOLOGIE

Cette partie doit présenter les grands choix méthodologiques pour bien mener la mission notamment :

- Le screening et le cadrage ;

- Les variantes du projet et le scénario de référence ;

- Les conditions environnementales et socio-économiques existantes ;

- L’identification et classification des impacts et des risques E&S ;

- L’identification de l’impact résiduel et/ou cumulatif ;

- Les mesures d’évitement, de réduction et d’atténuation du risque,

- La diffusion de l’information et la consultation des parties prenantes ;

- La surveillance.

# IV. PRINCIPALES TACHES A EXECUTER PAR LE CONSULTANT

- Faire une revue détaillée et analytique de tous les documents existants pertinents à ce sous-projet ;

- Faire des visites des lieux où les travaux auront lieu ;

- Préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour la phase de réhabilitation et celle de l’exploitation d’ouvrage. Le PGES doit indiquer (a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du sous projet ; (b) les mesures d’atténuation proposées ; (c) les responsabilités institutionnelles pour l’exécution des mesures d’atténuation ; (d) les indicateurs de suivi ; (e) les responsabilités institutionnelles pour le suivi de l’application des mesures d’atténuation ; (f) l’estimation des coûts pour toutes ces activités ; et (g) le calendrier pour l’exécution du PGES.

- Evaluer les risques d’éboulement, d’érosion et d’inondations pour les sections de routes à réhabiliter et proposer des mesures visant à atténuer ces risques ;

- Evaluer les risques qui pèsent sur la durabilité du projet (comme le manque d’entretien de la route, les faiblesses dans les programmes d’entretien routier et la non-conformité aux plans d’allocation des ressources d’entretien ; le non-respect des limites de charge à l’essieu etc.) et proposer des mesures visant à assurer sa durabilité durant sa phase d’exploitation ( exemple : le désensablement des fossés et l’entretien du réseau de drainage /d’égouts par une maintenance préventive régulière etc. font partie des mesures à recommander) ;

- Proposer les clauses environnementales et sociales à insérer dans les Dossier d’Appel d’Offre (DAO) des travaux en tenant en compte entre autres les exigences de la NES 4 sur les conditions des travailleurs, du PGMO et les recommandations de la NBP-EAS/HS ;

- Préparer un résumé exécutif de l’EIES/PGES conforme aux exigences de la Banque ;

- Préparer une annexe qui comprendra : les comptes-rendus des consultations (sujets abordés, observations, suggestions, liste des personnes consultées avec leur signature, etc.), les TDRs de l’étude, etc. ;

- Prendre en considération les éventuels commentaires lors des séances de restitution avant la transmission à de l’Unité Nationale de Coordination du Programme UNCP du PNDA et de la Banque mondiale (BM) ;

- Proposer le mécanisme de surveillance et de suivi environnemental et social ;

- Répondre à toutes les observations formulées par l’UNCP et la BM de manière systématique et compréhensive.

- Identifier les points d’entrée pour le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) conformément au PMPP du projet.

# V. CONTENU DU RAPPORT

Le rapport d’étude d’impact environnemental et social produit par le consultant s’articulera autour des principaux points suivants pour chaque axe :

- Page de garde

- Table des matières

- Liste des abréviations

- Résumé analytique en Français, Anglais, et kikongo

Décrit avec concision les principales conclusions et les actions recommandées.

- Introduction

Dans cette partie, le consultant doit présenter le contexte, la justification, le but ainsi que les objectifs de l'étude. Le consultant doit également décrire brièvement le contenu du rapport et la méthodologie suivie pour la réalisation de l'étude.

- Description du sous-Projet :

Le consultant dans cette partie doit

- Décrire de manière concise le sous-projet proposé et son contexte géographique, environnemental, social et temporel.

- En tenant compte des caractéristiques détaillées du projet, indique la nécessité d’un plan pour répondre aux exigences des NES  1 à 10.

- Présenter une carte suffisamment détaillée, en se basant sur la zone projet, la zone susceptible de subir l’impact direct, indirect et cumulatif de ce projet.

- Présenter un calendrier prévisionnel des travaux

- Cadre juridique et institutionnel

Le consultant aura à :

- Analyser brièvement le cadre juridique et institutionnel du projet dans lequel s’inscrit l’évaluation environnementale et sociale, en présentant seulement les aspects directement liés aux sous projets parmi :

- le cadre des politiques publiques, les lois et règlementations nationales et les capacités institutionnelles (y compris pour la mise en œuvre) sur le plan environnemental et social, l’évolution du contexte national et de la situation du projet, les études environnementales ou sociales réalisées au niveau du pays, les plans d’action nationaux en matière environnementale ou sociale et les obligations du pays en vertu des traités et accords internationaux pertinents qui ont un lien direct avec le projet ;

B) les dispositions pertinentes des NES ; et

C) les Directives ESS et d’autres bonnes pratiques internationales en vigueur dans les secteurs de l’environnement, sanitaire et sécuritaire. L’évaluation du projet et toutes les propositions contenues dans cette évaluation seront compatibles avec les exigences du présent paragraphe.

- Comparer le cadre environnemental et social de l’Emprunteur avec les NES et fait ressortir les différences entre les deux

- Données de base :

Ici le consultant aura à :

- Décrire en détail les données qui serviront de base à la prise de décisions sur l’emplacement, la conception et l’exploitation du projet, ou sur les mesures d’atténuation correspondantes. Cette section devrait inclure une discussion sur le degré de précision, la fiabilité et les sources des données ainsi que des informations sur les dates d’identification, de planification et de mise en œuvre du projet.

- Définir et estimer la portée et la qualité des données disponibles, les lacunes essentielles en matière de données et les incertitudes liées aux prévisions.

- Déterminer l’envergure de la zone à étudier, sur la base des informations disponibles, et décrit les conditions physiques, biologiques et socioéconomiques pertinentes, y compris tout changement escompté avant le démarrage du projet.

- Prendre en compte les activités de développement en cours et envisagées dans la zone du projet, mais qui ne sont pas directement liées au projet.

- Analyse des solutions

Le consultant sur ce point va :

- Comparer systématiquement les solutions de rechange acceptables par rapport à l’emplacement, la technologie, la conception et l’exploitation du projet — y compris « l’absence de projet » — sur la base de leurs effets environnementaux et sociaux potentiels.

- Évaluer la capacité des solutions de rechange à atténuer les impacts environnementaux et sociaux du projet ; les coûts d’investissement et les charges récurrentes correspondant aux mesures d’atténuation de rechange et la validité de ces mesures par rapport aux conditions locales ; ainsi que les besoins en termes d’institutions, de formation et de suivi pour leur mise en œuvre.

- Quantifier les impacts environnementaux et sociaux pour chacune des solutions de rechange, autant que faire se peut, et leur attribue une valeur économique lorsque cela est possible

- Risques et effets environnementaux et sociaux

Sur ce point le consultant aura à

- Identifier, établir une typologie, décrire, analyser et évaluer l’importance des risques et impacts environnementaux et sociaux directs, indirects, ou cumulatifs, y compris ceux liés à l’EAS/HS pouvant découler des travaux concernés et des infrastructures associées pendant leur durée de vie ;

- Déterminer les risques selon les différentes phases du projet : la préparation, la construction et l’exploitation ;

- Prendre en compte tous les risques et effets environnementaux et sociaux associés au projet notamment :

Les risques et effets environnementaux, y compris :

- Ceux qui sont définis dans les Directives ESS ;

- Ceux qui se rapportent à la sécurité des populations (notamment la sécurité des barrages et l’utilisation sans risque des pesticides) ;

- Ceux qui sont liés au changement climatique et à d’autres risques et effets transfrontaliers ou mondiaux ;

- Toute menace importante pour la protection, la préservation, le maintien et la régénération des habitats naturels et de la biodiversité ;

- Ceux qui concernent les services écosystémiques et l’exploitation des ressources naturelles biologiques, telles que les pêcheries et les forêts.

Les risques et effets sociaux, y compris :

- Les menaces pour la sécurité humaine se manifestant par la recrudescence de conflits interpersonnels, communautaires et interétatiques, de la criminalité ou de la violence ;

- Les risques que le projet ait des effets disproportionnés sur des individus et des groupes qui, du fait de leur situation particulière, peuvent être défavorisés ou vulnérables ;

- Les préjugés ou la discrimination à l’égard de certains individus ou certains groupes, en particulier ceux qui peuvent être défavorisés ou vulnérables, en ce qui concerne l’accès aux ressources consacrées au développement et aux avantages du projet ;

- Les conséquences économiques et sociales négatives de la réquisition forcée de terres ou des restrictions à l’utilisation des terres ;

- Les risques ou les effets associés à la propriété et l’utilisation des sols et des ressources naturelles, y compris (le cas échéant) les effets potentiels du projet sur les modes d’utilisation des terres et les régimes fonciers applicables au niveau local, l’accessibilité et la disponibilité des terres, la sécurité alimentaire et la valeur foncière, et tout risque correspondant lier aux conflits ou aux différends concernant les terres et les ressources naturelles ;

- Les effets sur la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et des populations touchées par le projet ; et

- Les risques pour le patrimoine culturel.

- Mesures d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs

Le consultant aura à :

- Indiquer les mesures d’atténuation et les impacts résiduels négatifs importants qui ne peuvent pas être atténués et, dans la mesure du possible, évalue l’acceptabilité de ces impacts résiduels.

- Indiquer les mesures différenciées à prendre afin que les impacts négatifs ne touchent pas de façon disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables.

- Évaluer la possibilité d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux négatifs et de bonifier les impacts positifs ; les coûts d’investissement et les charges récurrentes correspondant aux mesures d’atténuation proposées et la validité de ces mesures par rapport aux conditions locales ; ainsi que les besoins en termes d’institutions, de formation et de suivi pour leur mise en œuvre.

- Indiquer les questions qui ne requièrent pas une attention plus poussée, ainsi que les motifs d’une telle décision.

- Conception du projet

Le consultant aura à :

Indiquer les éléments qui déterminent le choix des caractéristiques particulières proposées pour le projet et précise les Directives Environnemental et sécuritaire ou si celles-ci sont jugées inapplicables, justifie les niveaux d’émission et les méthodes recommandées pour la prévention et la réduction de la pollution, qui sont compatibles avec les BPISA.

- Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES)

Ce Chapitre présente le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du sous-projet. Le PGES devrait inclure de mesures d’atténuation et réponse aux risques EAS/HS en ligne avec le plan d’action du projet.

Le plan comprend 5 sections :

- Atténuation : Le PGES détermine les mesures et actions, suivant le principe de la hiérarchie d’atténuation, qui permettent de ramener les impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs à des niveaux acceptables. Le plan comprendra des mesures compensatoires, le cas échéant.

- Suivi : Le PGES définit les objectifs du suivi et indique la nature des actions menées à cet égard, en les associant aux impacts examinés dans l’évaluation environnementale et sociale et aux mesures d’atténuation décrites dans le PGES.

- Renforcement de capacités : le PGES fournit une description précise des dispositifs institutionnels, en identifiant l’entité chargée de l’exécution des mesures d’atténuation et de suivi (notamment concernant l’exploitation, la supervision, la mise en œuvre, le suivi, les mesures correctives, le financement, l’établissement des rapports et la formation du personnel).

- Calendrier d’exécution et estimation des coûts : Pour les trois aspects (atténuation, suivi et renforcement des capacités), le PGES comprend : a) un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre du projet, indiquant les différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en œuvre globale du projet ; et b) une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de financement de sa mise en œuvre. Ces chiffres sont également inscrits sur les tableaux récapitulatifs de l’ensemble des coûts du projet.

- Intégration du PGES dans le projet. Chacune des mesures et actions à mettre en œuvre sera clairement indiquée, y compris les mesures et actions d’atténuation et de suivi et les responsabilités institutionnelles relatives à chacune de ces mesures et actions. En outre, les coûts correspondants seront pris en compte dans la planification globale, la conception, le budget et la mise en œuvre du projet.

- Annexes

- Prescriptions environnementales et sociales à intégrer dans le DAO

- Liste des individus/ institutions qui ont préparé l’évaluation environnementale et sociale ou y ont contribué.

- Bibliographie indiquant les ouvrages écrits, publiés ou non, qui ont été exploités ;

- Comptes rendus des réunions, des consultations et des enquêtes associant les parties prenantes ;

- Tableau de résumé du Plan d’Atténuation Environnementale ;

- Tableau présentant les données pertinentes visées

- Cartographie du site ;

- Liste des rapports ou des plans associés.

- Les présents TdR ainsi que le rapport succinct de cadrage

# VI. DUREE ET LIEU DE PRESTATION

## 6.1 Durée

La durée de la prestation est de 60 jours de travail.

Des variantes de répartition des hommes-jours entre les experts, aussi bien que les totaux des hommes-jours, sont acceptables.

La prestation aura lieu en République Démocratique du Congo, dans la province du Kongo Central, dans les Territoires de Lukula, Luozi et Seke-Banza.

## 6.2. Lieu de Prestation

|  | Territoire | SECTEUR | Axes routiers | Longueur en Km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUKULA |  | Nsioni - Mbata Mbenge - Mbaka Khose | 56 |
|  |  |  | Nzobe -Lukamba Lenge - Nsioni | 16 |
|  |  |  | Lusanga - Kivasa - Tseke zole | 20 |
|  |  |  | Pont Mbavu - Hortence - Kai vemba - Mbaka Khose | 30 |
|  |  | Kakongo | Makungulengi - Kipondo centre - Nganda Sumbi | 30 |
|  |  |  | Hotence - Mvuangu - Kakongo Nsongo | 38 |
|  |  | Patu | Patu - Kingufu - Kimbuandi - Bif Tseke Zole | 30 |
|  |  |  | Lemba - Kingedi - Nzanza Mputu | 30 |
| TOTAL |  |  |  | 250 |
|  | LUOZI | Kinkenge , Mbanza Mwembe | Kintempe - Kingoma - Kai-Pimbi | 25 |
|  |  |  | Kibunzi - Zela - Mpanga | 50 |
|  |  | Luala (Zone 2) | Manzakala - Muzanza - Kingoyi | 27 |
|  |  |  | Bif.RN12. Pont Lukasu - Nkundi - Manzakala | 34 |
|  |  |  | Kizandu - Masangi - Yalala | 19 |
|  |  |  | Yanga pompe - Yalala - Sangila - Nganda kulu -Bif. (Zone 2 et 3) | 14 |
|  |  |  | Luozi - Kisinga - Bidi Kindamba | 26 |
|  |  |  | Lomba - Mangwangwa - Camps Nzieta - Sundi mamba | 30 |
|  |  |  | Nsoso Kimpaka - Nsona - Nkobo - Kinzingu - Zabanga | 25 |
|  |  |  | TOTAL | 250 |
|  | SEKE- BANZA | Sumbi Isangila | Vunda - Kai pimbi - Sanzala - Sumbi | 96 |
|  |  |  | Sekebanza - Kikinda - Lolo ndamvu - Sanzala | 41 |
|  |  |  | Sanzala - Tibu - Ndomba | 25 |
|  |  |  | Pont Lukula (Vaku) - Kilengi - Mbatasiala | 55 |
|  |  |  | Kinzau mvuete - Sekebanza - Vaku | 40 |
|  |  |  | Kinzau mvuete - Noki dia zulu - Nzanza putu | 8 |
|  |  |  | TOTAL | 265 |
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 765 |

# VII. RESULTATS ATTENDUS

Le résultat attendu est le rapport d’EIES. Il devra être concis (pas plus de 80 pages de contenu principal) et centré sur les résultats des analyses effectuées, les conclusions et les actions recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse. Il sera complété par des annexes ou un volume séparé contenant toutes les données d’appui, analyses complémentaires, et les procès-verbaux et résumés des consultations et liste des participants.

Le rapport doit comprendre :

- Page de garde

- Table des matières

- Liste des sigles et abréviations

- Résumé exécutif en français, anglais et Kikongo

- Introduction

- Objectifs de l’étude

- Responsables de l’EIES

- Méthodologie

- Cadre politique, juridique et institutionnel

- Description du projet (objectif, analyse des alternatives, alternative retenue, composantes, activités, responsabilités)

- Données de base (Description et l’analyse de l’état initial du site et de son environnement physique, biologique, socioéconomique et humain et relatives aux VBG, y compris EAS/HS)

- Identification, analyse et évaluation des risques et effets environnementaux et sociaux

- Risques d’accident et mesures d’urgence

- Mesures d’atténuation et d’optimisation

- Mesures et actions clés du Plan d’engagement environnemental et social (PEES) applicables au sous-projet

- Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

- Consultation du Publique

- Mécanisme de Gestion des Plaintes sensible à l’EAS/HS (MGP-EAS/HS)

- Annexes

# VIII. LIVRABLES

Avant le lancement proprement dit des études, le consultant/Firme tiendra à Kinshasa avec l’UNCP une réunion de démarrage au cours duquel il expliquera sa méthodologie de travail, sa stratégie de déploiement/intervention sur terrain ainsi que les moyens humains, matériels et logistiques à mobiliser pour la réalisation de la mission.

Le consultant/Firme produira et soumettra les versions provisoires des rapports attendus pour chaque axe routier retenu (rapports EIES/NIES incluant un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, en version hard et soft, en conformité avec le nouveau cadre environnemental et social de la Banque Mondiale) 52 jours après la signature du contrat et les versions finales des rapports attendus (EIES/NIES+PGES) 8 jours après avoir reçu les commentaires du PNDA et de la Banque Mondiale. Le rapport final devra tenir compte de tous les commentaires transmis par le PNDA.

Le rapport final qui prendra en compte les observations issues du processus d'évaluation sera transmis en cinq (5) exemplaires à l’UNCP PNDA plus une version électronique.

# IX. DUREE DE LA MISSION DU CONSULTANT

La mission du Consultant s'étale sur une période de 70 jours

| N° | Activités | Durée en semaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Revue documentaire et préparation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 jours |
| 2 | Visites de terrain et collecte de données dans trois territoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 jours |
| 3 | Production du rapport provisoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 jours |
| 4 | Restitutions dans le chef-lieu de province et territoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 jours |
| 5 | Intégration des avis et observations du client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 jours |
| 6 | Production du rapport final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 jours |
|  | Total Jours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 jours |

# X EXPERIENCE ET EXPERTISE REQUISES DU CONSULTANT

Le Consultant devra être un Bureau d'études (firme ou cabinet) car l’évaluation environnementale et sociale exige une analyse multidisciplinaire. Il devra par conséquent, disposer d’une expertise avérée pour la conduite des études/notices d’impacts environnemental et social. Il doit fournir les renseignements et les qualificatifs similaires démontrant qu’il est capable de conduire de telles études et fournir des renseignements ci-après :

- La description des expériences antérieures (biens/services/travaux/ Pays), au besoin le coût des projets déjà exécutés ;

- Identification et coordonnées du client : (Nom, adresse, téléphone, courriel, fax) ;

- La liste et qualifications du personnel clé.

Des sociétés de conseils peuvent constituer entre elles des consortiums/ des groupements sous la forme d’une co-entreprise et soumettre des dossiers communs de candidatures avec tous les actes formels de regroupement et désignation des mandataires

# XI. PROFIL DU CONSULTANT

Le bureau d’études devra disposer au minimum des experts suivants :

Un Expert en Evaluation environnementale – Chef de mission :

Bac + 5 au moins dans une des sciences de l’environnement (Environnement, Ecologie, Biologie, Géographie, etc.) avec dix (10) années d’expérience professionnelle pertinente :

- Expérience en tant que chef d’équipe pluridisciplinaire pour des études/notices d’impacts environnemental et social ;

- Expertise avérée en matière de conservation de la biodiversité et d’aménagements hydro agricole ;

- Expertise en développement rural en Afrique francophone ;

- Excellente connaissance des méthodologies en matière d’études/notices d’impacts environnemental et social dans le contexte des projets d’infrastructures ;

- Expérience en zones post-conflits sera un atout ;

- Bonne connaissance de systèmes de suivi de PGES ;

- Bonne connaissance de la législation environnementale en RDC et le nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale ;

- Excellente maîtrise de la langue française et la bonne compréhension de la langue locale de la Zone.

Un Expert en socio-économie :

Bac+5 ou maîtrise en sciences socio-économiques ou équivalent (socio-économiste, sociologue, anthropologue, etc.) avec cinq (05) années d’expérience :

- Expertise avérée dans l’inventaire et l’évaluation du patrimoine affecté dans le cadre de projets de développement rural et/ou forêts tropicales en Afrique ;

- Excellentes capacités d’analyse des impacts sociaux, tant directs qu’indirects, des projets routiers ou d’infrastructures ;

- Expérience confirmée dans la conception et la mise en œuvre des méthodologies de participation et de consultation participatives et inclusives ;

- Bonne expérience en matière d’analyse de données provenant de sources secondaires, telles que les statistiques gouvernementales, échantillonnages, etc. ;

- Bonne connaissance de la législation environnementale en RDC et le nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale ;

- Expérience dans la zone du projet ;

- Excellente maîtrise de la langue française et bien comprendre lingala.

Un Expert en cartographie et SIG :

Formation universitaire en géographie, géomantique ou télédétection. Cinq (5) années d’expérience :

- Expertise en cartographie et maîtrise de la gestion des bases de données exploitables sur les systèmes SIG (Connaissance de ArcGIS 5MApInfo serait un atout) ;

- Connaissance des méthodes de cartographie de la couverture végétale et de l’utilisation de l’espace dans des régions de forêts tropicales utilisant des systèmes d’imagerie satellitaire (Landsat, Aster, Spot) ainsi que des outils de traitement d’images (ArcGIS, Imagine).

# XII.	OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

L’UNCP mettra à la disposition du Consultant tous les documents techniques et administratifs disponibles (y compris la mercuriale au niveau des provinces concernées) et nécessaires à la réalisation de sa mission. En particulier, l’UNCP remettra au Consultant l’ensemble des études antérieures disponibles, ainsi que les données les plus récentes disponibles sur la zone du projet s’il détient ces informations. L'utilisation de ces documents devra rester confidentielle et strictement réservée au cadre du programme. L’UNCP fournira au Consultant et à son personnel toutes les facilités en matière d’autorisation de séjour, d’exercice de la profession dans les conditions prévues par les textes en vigueur en République Démocratique du Congo.

- OBLIGATIONS DU CONSULTANT

Pendant toute la durée de sa mission, le Consultant collaborera étroitement avec les services suivants :

- L’UNCP/PNDA ;

- La cellule de sauvegarde de l’UNCP

- Les équipes sauvegarde des UPEP/PNDA

- Les Ministères provinciaux pouvant intervenir sur certains aspects du projet et l’OVDA ;

- Les autorités locales dans les territoires concernés par les EIES ainsi que les organisations de la société civile ;

- Les populations riveraines concernées par les axes routiers ;

Le Consultant fera un usage confidentiel des informations reçues du PNDA. Il tiendra un inventaire des documents reçus qu'il se fera fort de restituer à la fin de son contrat et s’acquittera de sa mission dans les règles de l’art en maintenant une communication permanente et satisfaisante avec l’UNCP/PNDA.

Le consultant individuel et le personnel qui intègrent l’équipe (Enquêteurs) devront signer le Code de Bonne Conduite du programme, ainsi que bénéficier d’une séance de sensibilisation avant le lancement de la mission, en matière de risques et conséquences des VBG, y compris EAS/HS, le contenu du code de bonne conduite, et le mécanisme mis à disposition par le programme pour dénoncer ces incidents.

# ANNEXE TABLEAU DES AXES

| Province | Territoire | Axe routier | Lnéaire | Linéaire HIMO | Linéaire Mécanisation | Nbre de ponts à construire ( portées 5 à 12ml) | Nbre de ponts à construire ( portées plus de 12ml ) | Nbre de ponts à réhabiliter | Linéaire total des ponts à construire | Linéaire total des ponts à réhabiliter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kongo central | Luozi | RN12.Ndomba - Luozi 100 km (traitement des points chauds) | 29,37 km |  | 29,37 km |  |  |  |  |  |
| Kongo central | Luozi | Kintempe - Kingoma - Kai-Pimbi | 34,50 km | 28,59 km | 5,91 km | 1 |  |  | 5,00 ml | 34,00 ml |
| Kongo central | Luozi | Kibunzi - Zela – Mpanga | 33,10 km | 26,70 km | 6,40 km | 9 |  | 2 | 55,50 ml | 11,30 ml |
| Kongo central | Luozi | Manzakala - Muzanza - Kingoyi | 48,00 km | 48,00 km |  | 4 | 1 |  | 30,00 ml |  |
| Kongo central | Luozi | Bif.RN12.Pont Lukasu - Nkundi - Manzakala | 30,20 km | 29,22 km | 0,98 km |  |  | 4 |  | 27,60 ml |
| Kongo central | Luozi | Kizandu - Masangi – Yalala | 28,50 km | 23,53 km | 4,97 km | 3 |  |  | 17,00 ml |  |
| Kongo central | Luozi | Yanga pompe - Yalala - Sangila - Nganda kulu -Bif. (Zone 2 et 3) | 42,40 km | 42,40 km |  |  |  |  |  |  |
| Kongo central | Luozi | Luozi - Kisinga - Bidi Kindamba | 31,90 km | 24,76 km | 7,14 km | 2 |  |  | 17,50 ml |  |
| Kongo central | Luozi | Lomba - Mangwangwa - Camps Nzieta - Sundi mamba | 44,00 km | 39,61 km | 4,40 km | 6 |  |  | 49,00 ml |  |
| Kongo central | Luozi | Nsoso Kimpaka - Nsona - Nkobo - Kinzimbu – Zabanga | 47,70 km | 45,62 km | 2,08 km | 1 |  | 3 | 10,00 ml | 16,00 ml |
| Kongo central | Lukula | Nsioni - Mbata Mbenge - Mbaka Khose | 64,90 km | 11,01 km | 53,89 km | 2 |  | 9 | 12,00 ml | 114,88 ml |
| Kongo central | Lukula | Nzobe -Lukamba Lenge - Nsioni | 15,70 km | 15,48 km | 0,22 km | 3 | 1 |  | 27,80 ml |  |
| Kongo central | Lukula | Pont Mbavu - Hortence - Kai vemba - Mbaka Khose | 22,12 km | 22,08 km | 0,04 km | 1 |  | 6 | 12,00 ml | 103,13 ml |
| Kongo central | Lukula | Makungulengi - Kipondo centre - Nganda Sumbi | 43,80 km | 35,10 km | 8,70 km | 2 |  | 4 | 11,00 ml | 51,00 ml |
| Kongo central | Lukula | Hotence - Mvuangu - Kakongo Nsongo | 43,80 km | 13,50 km | 30,30 km |  | 1 |  | 20,00 ml |  |
| Kongo central | Lukula | Patu - Kingufu - Kimbuandi - Bif Tseke Zole | 47,40 km | 33,37 km | 14,03 km | 4 |  | 7 | 30,00 ml | 57,06 ml |
| Kongo central | Lukula | Lemba - Kingedi - Nzanza Mputu | 39,60 km | 38,40 km | 1,20 km | 4 |  | 3 | 23,00 ml | 17,00 ml |
| Kongo central | Lukula | Lusanga - Kivasa - Tseke zole | 10,00 km | 10,00 km |  | 5 | 1 |  | 44,00 ml |  |
| Kongo central | Sekebanza | Vunda - Kai pimbi - Sanzala - Sumbi | 97,50 km | 75,88 km | 21,62 km | 1 |  | 2 | 5,00 ml | 17,00 ml |
| Kongo central | Sekebanza | Kimpese - Kikinda - Lolo ndamvu - Sanzala | 53,70 km | 33,45 km | 20,25 km | 8 |  | 2 | 60,00 ml | 12,00 ml |
| Kongo central | Sekebanza | Sanzala - Tibu - Ndomba | 35,70 km | 32,80 km | 2,90 km | 4 |  |  | 38,00 ml |  |
| Kongo central | Sekebanza | Pont Lukula (Vaku) - Kilengi – Mbata siala | 59,90 km | 29,35 km | 30,30 km |  |  | 10 |  | 98,00 ml |
| Kongo central | Sekebanza | Kinzau mvuete – Seke banza - Vaku | 41,70 km | 32,20 km | 9,50 km | 3 |  | 3 | 20,00 ml | 32,00 ml |
| Kongo central | Sekebanza | Kinzau mvuete - Noki dia zulu - Nzanza Mputu | 13,60 km | 6,00 km | 7,60 km | 3 |  |  | 14,00 ml |  |