REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

CELLULE D’EXECUTION DES PROJETS-EAU

PROGRAMME D’ACCES AUX SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN RDC (PASEA)

Crédit IDA N°73390-ZR

Termes de référence pour le recrutement d’un Consultant (Firme) chargé de l’élaboration des Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) relatifs aux travaux pour les systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Bandundu et de Kikwit et de la cité de Mangai dans la Province du Kwilu

Décembre 2024

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2

LISTE D’ABREVIATIONS	3

1.	INTRODUCTION	4

1.1.	Contexte général du projet	4

1.2.	Composantes du projet	4

2.	OBJECTIF DE LA MISSION	7

a)	Objectifs de l’EIES	7

b)	Objectifs du PAR	8

3.	DESCRIPTION DES TACHES DU CONSULTANT	9

3.1.	Taches pour l’élaboration de chaque EIES	9

3.2.	Taches pour l’élaboration du PAR	11

4.	EXECUTION DE LA MISSION	12

4.1.	Organisation	12

4.2.	Durée de la mission	13

4.3.	Profil du consultant	13

4.4.	Livrables	15

4.5.	Réunion de démarrage	27

5.	OBLIGATIONS	28

5.1.	Obligations du Consultant	28

5.2.	Obligations du Client	28

ANNEXE 1 :  STRUCTURE DES RAPPORTS EIES et PAR	30

Structure du rapport EIES	30

ANNEXE 2 : Sites de projet	32

Types des systèmes d’AEP à mettre en place	33

# LISTE D’ABREVIATIONS

| APD | : | Avant-Projet Détaillé |
| --- | --- | --- |
| APS | : | Avant-Projet Sommaire |
| BM | : | Banque Mondiale |
| CEP-O | : | Cellule d’Exécution des projets-Eau |
| CGES | : | Cadre de Gestion Environnemental et Social |
| CPPA | : | Cadre de Planification des Peuples Autochtones |
| CPR | : | Cadre de Politique de Réinsertion |
| DAO | : | Dossier d’Appel d’Offres |
| EAS | : | Exploitation et Abus Sexuel |
| EIES | : | Etude d’Impact Environnemental et Social |
| ETD | : | Entité Territoriale Décentralisée |
| HS | : | Harcèlement Sexuel |
| MGP | : | Mécanisme de Gestion des Plaintes |
| PAR | : | Plan d’Actions pour la Réinsertion |
| PASEA | : | Programme d’Accès aux Services d’Eau et d’Assainissement |
| PEES | : | Plan d’Engagement Environnemental et Social |
| PGES | : | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PGMO | : | Plan de Gestion de Main d’œuvre |
| PMPP | : | Plan de Mobilisation des Parties Prenantes |
| RDC | : | République Démocratique du Congo |
| SNDS | : | Spécialiste National en développement Social |
| SNSE | : | Spécialiste National en Sauvegarde Environnementale |
| SPVBG | : | Spécialiste en préventions des Violences Basées sur le Genre |
| TdRs | : | Termes de Référence |
| UCP | : | Unité de Coordination de Projet |
| UPEP | : | Unité provinciale d’Exécution de Projet |
| VBG | : | Violences Basées sur le Genre |

# INTRODUCTION

# Contexte général du projet

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un appui de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) du Groupe de Banque Mondiale pour mettre en œuvre le Programme d’Accès aux Services d’Eau et d’Assainissement en RDC, « PASEA » en sigle. Les objectifs de développement de ce programme sont :

    - Accroître l'accès aux services de base d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans certaines provinces de la RDC et ;

    - Renforcer les capacités des secteurs public et privé à fournir des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement.

Ce programme sera exécuté suivant l’approche programmatique multi-phase dont la     première phase concerne les milieux péri-urbains et ruraux des provinces du Kwilu, du Kasaï, du  Kasaï Central et du Kasaï-Oriental.

# Composantes du projet

Le projet est basé sur quatre (4) composantes ci-dessous :

Amélioration de l'Accès et les Capacités de Fourniture de Services d'Approvisionnement en Eau Potable :

  - Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable dans les Zones Rurales et Périurbaines ;

  - Amélioration des Performances des Opérateurs Privés et Non Lucratifs de l'Eau ;

  - Renforcement des Institutions et des Capacités Publiques pour les Services d'Eau Potable.

Amélioration de l'Accès et des Capacités pour la Fourniture de Services d'Assainissement :

  - Amélioration de l'Accès à l'Assainissement et à l'Hygiène dans les Zones Rurales et Périurbaines ;

  - Amélioration de l'Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) dans les Institutions ;

  - Développement du Secteur Privé pour l'Assainissement et l'Hygiène ;

  - Renforcement des Institutions et des Capacités Publiques pour les Services d’Assainissement.

Gestion du Projet, Apprentissage et Mise à l’Échelle

3.1. Gestion du Projet et Apprentissage

3.2. Mise à l'Échelle Phase 2

Mécanisme d’intervention d’urgence conditionnelle

Ce programme prévoit la réalisation des infrastructures d’eau en milieux péri-urbains et ruraux, la réalisation des infrastructures d’hygiène et d’assainissement dans les Centres de Santé, les Ecoles ainsi que d’autres activités pour améliorer l’accès à l’assainissement dont la mise en œuvre de la feuille de route pour atteindre  la défécation à l’air libre, la mise en œuvre des mesures d'habilitation du marché, le soutien au développement de secteur privé à fournir des produits et services d’assainissement et d’hygiène, le soutien à la réforme du secteur, le soutien à la formation professionnelle et supérieure,…

Dans le cadre du volet Eau, il est prévu la réalisation des infrastructures d’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans les villes de Bandundu et de Kikwit et de la cité de Mangai dans la Province du Kwilu. Ces infrastructures consisteront en des forages, captage des sources, système de pompage, réseau d’adduction et de distribution, des réservoirs, des bornes fontaines et des branchements privés. Pour le fonctionnement de tous ces systèmes, le projet préconise l’utilisation des énergies à faible émission de carbone notamment le solaire photovoltaïque.

Les données de base des différents sites concernés par cette étude sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous

| PROVINCE | ETD | Systèmes d'AEP existant |
| --- | --- | --- |
| KWILU | Ville de Kikwit | La population de la ville de Kikwit est estimée à 630 000 habitants. Le PASEA vise à donner accès à l’eau potable à 220 000 personnes supplémentaires à travers la réhabilitation et extension des infrastructures de la REGIDESO à savoir : - L’équipement de 4 forages existants ; - La réhabilitation du réseau de distribution existant (370 km) et pose de nouveau réseau ; - Réhabilitation éventuelle des réservoirs existants 5 200 m3 et/ou construction des nouveaux réservoirs ; - Réhabilitation éventuelle des branchements privés existants (500) et pose de nouveaux branchements ; - Réhabilitation éventuelle de bornes fontaines existantes (373) et Construction de nouvelles bornes fontaines. |
| KWILU | Ville de Bandundu | La population de la ville de Bandundu est estimée à 190 000 habitants. Le PASEA vise à donner accès à l’eau potable à 120 000 personnes supplémentaires à travers la réhabilitation et extension des infrastructures de la REGIDESO à savoir : - La réhabilitation des forages existants et/ou réalisation de nouveaux forages ; - La réhabilitation du réseau de distribution existant (530 km) et pose de nouveau réseau ; - Réhabilitation éventuelle du réservoir existant 500 m3 et/ou construction des nouveaux réservoirs ; - Réhabilitation éventuelle des branchements privés existants (5.000) et pose de nouveaux branchements ; - Réhabilitation éventuelle de bornes fontaines existantes (14) et Construction de nouvelles bornes fontaines. |
| KWILU | Cité de MANGAI | La population de la cité de Mangai est estimée à 99 000 habitants. Le PASEA vise à donner accès à l’eau potable à 53 000 personnes supplémentaires à travers la réhabilitation et extension des infrastructures de la REGIDESO à savoir : - La réhabilitation du forage existant et/ou réalisation de nouveaux forages ; - La réhabilitation du réseau de distribution existant (30 km) et pose de nouveau réseau ; - Réhabilitation éventuelle du réservoir existant 125 m3 et/ou construction d’un nouveau réservoir ; - Réhabilitation éventuelle des branchements privés existants (805) et pose d’éventuels nouveaux branchements ; Réhabilitation éventuelle des bornes fontaines existantes (40 BF) et construction de nouvelles bornes fontaines. |

Une étude d’Avant-Projet Sommaire est en cours d’élaboration et définira la meilleure option technique et économique retenue pour chaque site ci-haut.

Il est évident que la réalisation de toutes les infrastructures envisagées pourra engendrer des problèmes environnementaux et sociaux qui nécessitent d’être non seulement bien identifiés mais surtout éviter, atténuer et/ou éliminer.

Les divers instruments de gestion des risques environnementaux et sociaux (CGES, CPR, PEES, PGMO, CPPA, PMPP) ainsi que l’évaluation sociale élaborés lors de la préparation du PASEA ont permis de le classer dans la catégorie de projet à risque substantiel sur le plan environnemental et social ainsi que sur le plan de l’Exploitation et Abus Sexuel, et Harcèlement Sexuel (EAS/HS).

Avec ces instruments, neuf (9) des dix Normes Environnementales et Sociales (NES) ont été jugées pertinentes pour le PASEA. Il s’agit des Normes Environnementales et Sociales NES 1, NES 2, NES 3, NES 4, NES 5, NES 6, NES 7, NES 8 et NES 10.

Ainsi, toutes les neuf (9) normes devront s’appliquer aux sous-projets notamment la construction des ouvrages d’approvisionnement en eau potable planifiés.

La préparation et la mise en œuvre du sous-projet devra également se faire en conformité avec la législation nationale, les recommandations des Notes de Bonne Pratique pertinentes, y compris la Note de Bonnes Pratique contre l’Exploitation, l’Abus Sexuel et le Harcèlement Sexuel (NPBEAS/HS) dans le cadre du financement de projets d´investissement comportant de grands travaux de génie civil (World Bank, 3ème édition, Octobre 2022) et les lignes directrices de la Banque Mondiale sur l’Environnement, la Santé et la Sécurité.

L’EIES et le PAR à élaborer appliqueront le principe de la hiérarchie d’atténuation, qui consiste en :

- Anticiper et éviter les risques et les impacts ;

- Lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des niveaux acceptables ;

- Une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténuer ;

- Lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement possible.

C’est dans ce cadre qu’il est préconisé de recruter un consultant (firme) qui sera chargé d’élaborer pour chaque site, une étude d’impact environnemental et social « EIES » et éventuellement un Plan d’Actions de Réinstallation « PAR ».

# OBJECTIF DE LA MISSION

L’objectif de la présente mission est de disposer des EIES et des PAR éventuels pour des travaux de construction des ouvrages d’approvisionnement en eau potable à réaliser dans les villes de Bandundu et de Kikwit et dans la cité de Mangai dans la province du Kwilu.

# Objectifs de l’EIES

L’objectif général de chaque EIES est de déterminer, évaluer et gérer les risques et impacts environnementaux et sociaux du sous-projet envisagé et proposer des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs.

Chaque EIES doit aussi permettre d’identifier les indicateurs de suivi et de surveillance appropriés, ainsi que des dispositions institutionnelles à mettre en place pour la mise en œuvre desdites mesures.

De manière spécifique, chaque EIES poursuit les objectifs ci-après :

- déterminer, évaluer et gérer les risques et impacts environnementaux et sociaux du sous-projet selon les exigences du CES (de la Banque Mondiale) et de ses normes ;

- adopter des mesures différenciées de telle sorte que les impacts négatifs ne touchent pas de façon disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables, et que celles-ci ne soient pas lésées dans le partage des avantages et opportunités de développement qu’offre le projet ;

- utiliser, chaque fois qu’il convient, les institutions, lois, procédures, réglementations et systèmes nationaux en matière environnementale et sociale pour l’évaluation, la préparation et la mise en œuvre des projets ;

- promouvoir l’amélioration des performances environnementales et sociales d’une manière qui prend en compte et renforce les capacités de l’Emprunteur dans la supervision

# Objectifs du PAR

Les objectifs du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) consistent en la mise en place des mécanismes de minimisation des impacts sociaux afin de prendre en compte les impacts du déplacement involontaire des populations affectées par le Projet, en leur permettant de reconstituer leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie. Il s’agit également de restaurer les moyens de production et les revenus au niveau individuel et collectif supérieur ou égal à la condition initiale.

De plus, en accordance avec le Cadre de Planification de la Réinstallation du projet qui a été validé et en cours de vulgarisation, le PAR définira les principes et les modalités de mise en place des actions d’indemnisation et de réinstallation des personnes affectées par le projet. En outre, l’objectif de la NES n°5 est de :

- Eviter la réinstallation forcée ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet ;

- Eviter l’expulsion forcée ;

- Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après :

- Assurer une indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes spoliées de leurs biens et ;

- Aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le démarrage de la mise en œuvre du projet ; l’option la plus avantageuse étant à retenir ;

- Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées physiquement en leur garantissant un logement adéquat le cas échéant , l’accès aux services et aux équipements, et le maintien dans les lieux ; en ce qui concerne les squatteurs, les autorités municipales trouveront des endroits dans les marchés environnants le site pour réinstaller les squatteurs qui seront affectées par les activités du projet ; de ce fait, une aide de 30 jours pour rétablir leurs moyens de subsistance dans un nouveau site pour poursuivre leurs activités sera accordé selon le suivi fait par l’ONG de la mise en œuvre ; cette aide peut aussi être en termes de formation selon le besoin pour les personnes impactées ;

- Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du projet, selon la nature de celui-ci ;

- Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu et que les personnes affectées participent, de manière éclairée, à la planification et la mise en œuvre des activités de réinstallation.

Ainsi, un accent particulier sera mis sur les femmes, les jeunes, les enfants et d’autres groupes à risque, chaque groupe pourra nécessiter des approches différentes de façon à créer un espace de discussion sûr. Le Consultant-(firme)doit inclure des perspectives et préoccupations des personnes affectées par le projet, des femmes et d’autres groupes vulnérables (personnes avec handicaps, personnes âgées, femmes chef de ménage, ...) dans les consultations et les recommandations du PAR, conformément au plan d'action EAS/HS et au PMPP du PASEA.

Le consultant devra procéder à une évaluation minutieuse claire des actifs et passifs des PAP, prendre en compte les points de vue des parties prenantes issues des consultations publiques. A travers le recensement et identification des personnes éligibles, le projet appuiera ces communautés dans la restauration des moyens de subsistance (par exemple, un accompagnement qui permette aux PAP de refaire leur niveau de vie, une inclusion sociale à travers des stratégies diversifiées d’aide financière, de suivi technique à la réinstallation, etc. ). Un accent spécial devra est mis sur les groupes sociaux les plus exposés et vulnérables au cours du processus de réinstallation.

Ce plan vise à prévenir et à gérer de façon équitable les éventuelles incidences qui pourraient découler pendant la réalisation des travaux en conformité avec la législation nationale et les exigences de nouveau Cadre environnemental et social de la Banque Mondiale, notamment la Norme Environnementale et Sociale (NES) n°5 relatives à l’Acquisition des terres, restrictions à l’Utilisation des terres et réinstallation forcée.

# DESCRIPTION DES TACHES DU CONSULTANT

# Taches pour l’élaboration de chaque EIES

Le consultant exécutera les tâches ci-après :

- Faire une revue détaillée et analytique de tous les documents existants pertinents à cet effort et confirmer dans un rapport de cadrage que les données collectées sont suffisantes pour établir les conditions environnementales et sociales de base, mais aussi identifier les principaux impacts et décrire de quelle manière ces impacts seront évalués (évaluation qualitative ou quantitative) ;

- Définir, décrire et justifier la zone d’étude du sous projet pour l’évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux directs, indirects et cumulatifs ;

- Réaliser un état détaillé de la situation actuelle de la zone du sous-projet qui permettra d’apprécier adéquatement les risques et impacts positifs et négatifs, directs, indirects et cumulatifs sur l’environnement biophysique et humain ;

- Décrire le cadre politique, juridique et institutionnel relatif à la gestion environnementale et sociale et évaluer les impacts liés à la nature du sous-projet ; relever les écarts entre le CES de la Banque mondiale et les exigences légales et réglementaires de la RDC, et faire des recommandations ;

- Faire l’analyse des solutions alternatives au sous projet, incluant l’option sans projet en identifiant et comparant les solutions de rechange sur la base des critères techniques, sociaux et environnementaux (l’emplacement, la technologie, la conception et l’exploitation des sous-projets) et quantifier les impacts environnementaux et sociaux pour chacune des alternatives, tout en leur attribuant une valeur économique lorsque cela est possible ;

- Déterminer, évaluer et mesurer l’importance des impacts positifs et négatifs et des risques directs, indirects et cumulatifs sur l’environnement dans les zones d’intervention du sous projet et inclure l’incidence des activités particulières des sous projets sur les populations, notamment sur la santé publique ainsi que les mesures d’atténuation appropriées proposées ;

- Conduire l’identification et la caractérisation des risques et impacts environnementaux et sociaux, y compris les risques de EAS/HS ainsi les risques de travail des enfants, à la discrimination et aux exigences relatives aux personnes handicapées susceptibles d'être générés ou induits par les activités découlant de la réalisation des travaux ;

- Proposer les mesures d’atténuation et de bonifications/ mesures d’optimisation réalistes pour éviter, minimiser ou compenser les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs, y compris ceux liés à l’EAS/HS associés aux travaux et à l’exploitation des infrastructures et aménagements préconisés, mais également celles visant à bonifier les impacts positifs potentiels et évaluer les coûts y afférents, tout en se basant sur les exigences des NES pertinentes au projet ;

- Prendre en compte les mesures sur la santé et la sécurité environnementale conformément aux lignes Directrices du Groupe de la Banque mondiale sur l’Environnement, la Santé et la Sécurité (EHS) ;

- Adapter le MGP existant dans la zone au MGP du PASEA, y compris les procédures EAS/HS identifiées et les portes d’entrée identifiées (cartographie de fournisseurs des services, circuit de référencement…) ;

- Proposer des mesures de protection contre les maladies, les risques professionnels, les pollutions, … ;

- Proposer un Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) qui devra comporter les mécanismes de suivi et de surveillance du projet et de son environnement, les responsabilités institutionnelles, les besoins en renforcement des capacités, les mesures HSS, et la Gestion des plaintes en accord avec la NES n°1, ainsi que les mesures de prévention et réponse aux risques EAS/HS en ligne avec celles développées par le plan d’action EAS/HS du projet ;

- Proposer un cahier des clauses environnementales et sociales à insérer dans le DAO des travaux ; en tenant en compte entre autres les exigences de la NES 4 sur les conditions des travailleurs, du PGMO et les recommandations de la NBP-EAS/HS ;

- Prendre en compte les risques et effets environnementaux et sociaux, y compris les EAS/HS d’autres activités de développement en cours et/ou prévues dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulatifs tels que prévus par la NES n°1 du CES de la Banque Mondiale ;

- Indiquer les critères de sélection à utiliser (la méthodologie à utiliser) pour identifier les composantes environnementales importantes et analyser les risques, effets et les impacts significatifs à considérer ;

- Examiner la question du personnel de sécurité et proposer certaines mesures que l’entrepreneur doit prendre en considération pendant la phase de construction du projet et Evaluer le Risque de Sécurité (ERS) du site ; si ce risque est élevé, établir un Plan de Gestion de Sécurité (PGS) conformément au Guide de bonnes pratiques de la Banque Mondiale ;

- Elaborer un programme de consultation publique et de participation de toutes les parties prenantes du projet, y compris les principaux bénéficiaires et les populations directement touchées par le projet, notamment les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables ; celui-ci doit être en harmonie avec les directives du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) distinct qui a été préparé ; il sera résumé dans le texte principale, et détaillé dans une annexe ou un rapport séparé à l’EIES ;

- Conduire les consultations du public conformément aux lignes directrices de la Banque mondiale pour le processus de participation selon le guide technique de la Banque afin d’inclure les commentaires et les recommandations issues des consultations dans la version finale de l’EIES actualisée ;

- Collaborer étroitement avec les équipes Environnementales et Sociales, y compris le (la) spécialiste en VBG et le chargé de l’engagement des parties prenantes sur la consultation et engagement des parties prenantes sans toutefois oublier l’ONG chargé de la mobilisation des parties prenantes et aussi les équipes chargées de la préparation du PAR au cas où elles travaillent séparément ;

- Elaborer un mécanisme de suivi et d’évaluation pour assurer un suivi systématique et efficace des principales recommandations de l’EIES ;

- Faire la distinction entre les différentes phases du projet : la préparation, la construction et l’exploitation ;

- Organiser l’atelier de la restitution de l’EIES à toutes les parties prenantes du projet ;

- Répondre à toutes les observations formulées par les parties prenantes jusqu’à l’obtention de l’autorisation de publication du rapport par la CEP-O et la Banque Mondiale.

# Taches pour l’élaboration du PAR

Sans être exhaustives, les tâches assignées au Consultant (firme) sont les suivantes :

- Préparer un PAR en conformité avec les lois de la RDC et la NES n°5 du CES de la Banque Mondiale ;

- Organiser et mener des consultations avec les Personnes Affectées par le Projet (PAP);

- Etablir des comités qui participent à la mise en œuvre du PAR, à l’Evaluation et à la Rémunération ;

- Réaliser les consultations nécessaires et obtenir l’accompagnement des autorités locales compétentes de la planification à la mise en oeuvre et suivi du PAR

- Présenter le rôle de l’ONG qui appuiera la mise en œuvre du PAR et son suivi ;

- Définir les critères et les activités de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR ainsi que les dispositifs institutionnels (rôles et responsabilités) ;

- Organiser des Consultations du Public (conduire les Consultations du Public conformément au Plan de Mobilisation des Parties Prenantes « PMPP » du PASEA assortie de sa stratégie et aux lignes directrices de la Banque mondiale pour le processus de participation, la sensibilisation et l’information des populations et des autorités locales avec élaboration des procès-verbaux des réunions tenues avec les communautés locales et autres parties prenantes et surtout des personnes vulnérables) ; ces consultations doivent permettre au Gouvernement de s’engager auprès des communautés touchées par le projet, y compris les communautés d’accueil, ainsi qu’assurer que les femmes et les couches plus vulnérables des communautés y participent, ainsi que l’identification de leurs préoccupations et besoins par le biais du processus de participation des parties prenantes décrit dans NES 10 ;

- Avant le démarrage du recensement, identifier, en collaboration avec les autorités communales, d’une date butoir au-delà de laquelle toute personne, famille ou entité qui viendrait s’installer ou utiliser le domaine ne serait pas éligible aux mesures d’atténuation ; la date butoir est rendue publique par les autorités locales compétentes en collaboration avec le Consultant, le projet et la Banque Mondiale ;

- S’assurer que cette date butoir est diffusée largement auprès des communautés riveraines et en langue locale ;

- Evaluer des biens recensés et estimation des coûts des indemnisations et évaluer un système plus efficace et transparente qui permette au PAP de percevoir leur indemnisation sans faire référence à une opération manuelle ;

- Recenser des biens et des personnes, ventilées par sexe, du site et de ses riverains immédiats (y compris leur géolocalisation, les photos des PAP, les empruntes selon leur préférence) et y inclure un plan de restauration des moyens de subsistance ;

- Déterminer des matrices de l’éligibilité et des compensations en accordance avec la mercuriale officielle et les négociations éventuelles avec les PAP individuellement ;

- Analyser les aspects socio-économiques des PAP et du site de réinstallation ;

- Identifier des groupes vulnérables et formulation des actions d’accompagnement et d’assistance spécifiques nécessaires à leur endroit ;

- Proposer la composition du comité de réinstallation et appuie à sa mise en place par les autorités provinciales compétentes ;

- Formation et renforcement des capacités des comités des PAP, comités de gestion des plaintes et des parties prenantes afin de mettre en oeuvre le PAR de manière transparente, inclusive, participative et à gérer les plaintes.

- Prévoir une aide transitoire et analyser les opportunités de développement économique pour promouvoir de moyens de subsistance améliorés à la suite du processus de réinstallation ;

- Décrire le Mécanisme de Gestion des Plaintes relatif à la NES 5 et conformément à celui inclus dans le PMPP, y compris les procédures pour la gestion de plaintes d’EAS/HS ; le mécanisme devra aussi être sensible à d’autres formes de VBG dû à la restriction de femmes à l’accès à la terre dans la RDC et l’héritage ;

- Elaborer la version provisoire du PAR ;

- Organiser l’atelier de restitution du PAR à toutes les parties prenantes du projet ;

- Elaborer un budget détaillé des coûts de mise en œuvre du PAR (compensations, autres mesures comme MGP...) ;

- Prise en considération des éventuels amendements et commentaires de toutes les parties prenantes et finalisation du PAR.

N.B. : Pour les questions sensibles liées aux VBG/EAS/HS, le consultant /firme va s’inspirer de la Note de bonnes pratiques et aussi au Plan d’Action EAS/HS préparé pour le PASEA.

Les consultations faites auprès des femmes dans le cadre de l’élaboration du PAR se réaliseront sur les principes et objectifs suivants :

- Les consultations avec les femmes au cours de l'élaboration du PAR viseront à comprendre leurs préoccupations par rapport à ce processus et la manière dont leurs limitations en termes de certification foncière et d'héritage peuvent affecter leur sécurité ;

- Il s'agira également d'identifier les voies d'accès sûres au MGP et les mesures d'atténuation possibles des risques identifiés ;

- Les femmes seront consultées séparément et dans des sessions dirigées par des personnes du même sexe et se dérouler en toute intimité, hormis la présence d’enfants de moins de deux ans ;

- Cet exercice sera fait en suivant les conditions pour les consultations avec ces groupes qui sont établies ; le consentement doit être obtenu pour toute collecte de données, même dans le cadre de la constitution d’un dossier judiciaire, et si l’anonymat peut être garanti, il devrait aussi être assuré.

# EXECUTION DE LA MISSION

# Organisation

Pour la réalisation de la mission, les différents sites sont constitués en 2 groupes, repris ci-dessous et les prestations doivent se réaliser simultanément en parallèle.

- Groupe 1 : La ville de Kikwit et la cité de Mangai ;

- Groupe 2 : La ville de Bandundu

Le Consultant doit disposer des ressources humaines et de la logistique nécessaires lui permettant d’exécuter toutes les tâches relatives à chaque groupe de manière simultanée.

Le Consultant prendra les dispositions nécessaires pour commencer les prestations au plus tard une semaine à compter de la date de signature du contrat et terminer la mission dans les délais impartis.

Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec les structures et les parties prenantes du secteur de l’eau, l’hygiène et l’assainissement tant au niveau national que provincial.

La CEP-O rendra disponible tous les documents pertinents produits par les services centraux du secteur de l’eau, l’hygiène et l’assainissement et d'autres organisations. Toutes les informations et documents de référence ont pour seul but de préparer la manifestation d’intérêt et la proposition technique et financière pour cette mission. Toutes les informations doivent être traitées de manière confidentielle et ne doivent être utilisées à aucune autre fin.

Le Consultant rapportera à la CEP-O toutes les informations en rapport avec l’évolution de la mission et assumera l'entière responsabilité des analyses et interprétations des données obtenues, ainsi que des conclusions et recommandations des rapports.

Pour chaque province, un atelier de restitution des EIES et un atelier de restitution des PAR seront organisés aux chefs-lieux des provinces et la CEP-O et/ou les UPEP organiseront la logistique et financeront les coûts de ces ateliers (à l'exception des frais de déplacement international/national des experts du Consultant).

# Durée de la mission

A compter de la date de réception de l’ordre de service, la durée calendaire prévisionnelle de la mission est de 2 mois maximum avec une présence suffisante sur le terrain pour garantir l'accomplissement de ses tâches dans les délais prévus pour la mission.

Le Consultant devra travailler simultanément dans les quatre (4) provinces simultanément, le calendrier doit prévoir suffisamment de temps pour la discussion et l'approbation des différents rapports.

Le tableau ci-dessous présente le calendrier estimatif de la mission pour chaque groupe.

| Groupe | Désignation | Durée |
| --- | --- | --- |
| Groupe 1 | EIES et PAR pour la ville de Kikwit et la cité de Mangai | 60 |
| Groupe 2 | EIES et PAR pour la ville de Bandundu | 60 |

# Profil du consultant

    - Profil du consultant

Le consultant devra satisfaire aux critères suivants :

- Etre une firme spécialisée en évaluation environnementale et sociale, justifiée par des documents ad hoc ;

- Justifier d’au moins sept (7) ans d’expérience spécifique professionnelle confirmée dans la réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) ;

- Avoir préparé et participé de façon satisfaisante au moins trois (3) EIES et trois (3) PAR en conformité aux normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale au cours de cinq (5) dernières années ; Un (1) PAR relatif aux projets d’adduction d’eau est un atout.

    - Composition de l’équipe du Consultant Firme (personnel clé)

L’équipe comprendra le personnel clé ci-après dont les qualifications (formations et expériences spécifiques) appuyées par des attestations ad hoc permettent d’établir les profils correspondants, tel que repris dans le tableau ci-dessous.

| Position | Qualification académique min. | Expériences minimales |
| --- | --- | --- |
| Un Chef de mission expert en environnement, spécialiste d’étude d’impacts | Diplôme de niveau universitaire en sciences de l'environnement (bac+5) ou équivalent ; | - Avoir au moins huit (08) années d'expérience globale dont sept (7) dans le domaine des évaluations environnementales et sociales ; - Avoir participé à l’élaboration d’au moins trois (3) études d'impact environnemental et social de projets en tant que Chef de mission pendant les cinq (5) dernières années dans la cadre de projets de développement financés par la Banque mondiale ou autres bailleurs de fonds comme la BAD, ou l’UE, dont au moins deux (2) pour des projets de construction des ouvrages en milieux urbain et rural ; - Avoir une bonne connaissance du Cadre environnemental et social de la Banque mondiale, des lois et règlements de la RDC en la matière ; - Avoir une expérience sur les aspects de santé et sécurité au travail - Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit. La maitrise de l’anglais serait un atout. - Avoir supervisé la réalisation d’au moins 3 PAR en tant que chef de mission |
| Deux Expert Socio-économistes - Un expert pour le groupe 1 - Un expert pour le groupe 2 | Diplôme de niveau universitaire en sciences sociales, environnementales, économiques ou équivalent (bac+5) | - Avoir au moins cinq (5) années d'expérience dans le domaine des évaluations environnementales et sociales ; - Avoir participé, en qualité de socio-économiste, à au moins deux (02) missions dans le domaine des évaluations environnementales et sociales de projets d’infrastructures au cours de cinq (5) dernières années ; - Avoir au moins une expérience en matière d'engagement et de consultation des parties prenantes ; - Avoir une bonne connaissance du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale de la Banque Mondiale ainsi que des lois et règlements de la RDC en matière de l’environnement ; - Avoir une bonne maitrise orale et écrite du français (à faire apparaître dans le CV) ; - Avoir la maitrise obligatoire d’une langue locale, en l’occurrence le lingala |
| Deux Spécialistes en réinstallation involontaire des populations, Chef d’équipe PAR - Un expert pour le groupe 1 - Un expert pour le groupe 2 | Diplôme de niveau universitaire en sciences sociales, juridiques ou équivalent (bac+5 ou équivalent) | - Etre détenteur d'un diplôme de niveau universitaire en sciences sociales, juridiques ou équivalent (bac+5 ou équivalent) ; - Avoir participé à l’élaboration d'au moins cinq (5) plans de réinstallation de population (PAR), dont trois (3) en tant que Consultant principal, pendant les cinq (5) dernières années ; - Avoir une bonne connaissance du nouveau Cadre de Gestion Environnementale et Sociale de la Banque mondiale, ainsi que des lois et règlements de la RDC en matière de réinstallation ; - Avoir une bonne connaissance des lois congolaises relatives à la réinstallation ; - Avoir une bonne maitrise du français. la maitrise d’une langue locale, le lingala serait un atout. |
| Un Spécialiste en lutte contre les Violences Basées sur le Genre | Diplôme de niveau universitaire en sciences humaines, sociales, santé publique, droit ou équivalent (bac+5) | - Disposer d’une bonne expérience des méthodes de collecte et de l’analyse de données dans le secteur des VBG ; - Avoir des capacités dans l’analyse situationnelle des problématiques liées aux Violences Basées sur le Genre ; - Avoir participé, en qualité de spécialiste VBG, à une mission similaire au cours des cinq (0503) dernières années ; - Avoir une bonne connaissance de la législation nationale en matière de VBG ; - Avoir une bonne connaissance du nouveau Cadre de Gestion Environnementale et Sociale de la Banque Mondiale (y compris les recommandations de la Note de bonnes pratiques pour lutter contre les violences sexistes dans le cadre du financement de projets d´investissement comportant de grands travaux de génie civil, Banque Mondiale, octobre 2023), ainsi que des lois et règlements de la RDC en matière de VBG ; - Avoir une bonne maitrise du français. La maitrise d’une langue locale, en l’occurrence le Kikongo et le lingala. |
| Un Expert en cartographie et SIG | Diplôme de niveau universitaire en sciences informatiques, en Sciences de la Terre, Sciences Géographiques ou équivalent (bac+5) | - Avoir au moins sept (07) années d'expérience globale, dont cinq (5) dans le domaine de la confection des cartes SIG et de l’interprétation des images satellitaires ; - Avoir participé, en qualité d’expert en géomatique, à la réalisation d'au moins deux (2) plans de réinstallation de population pendant les cinq (5) dernières années. |

Outre ce personnel clé exigé, le Consultant peut recourir à tout autre personnel d’appui (personnel local, enquêteurs,) qu’il jugera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

# Livrables

Tous les 2 rapports des EIES et les 2 rapports des PAR seront édités en version provisoires et définitives. Les versions définitives seront produites après prise compte des observations et commentaires finaux du Client et les EIES et des PAR définitifs seront publiés en RDC et sur le site web de la Banque Mondiale.

Le consultant soumettra à la CEP-O, pour chaque groupe des sites, les rapports en version électronique (Word, PDF et Excel, JPEG) et en version papier en dix (10) copies.

4.4.1. Calendrier des livrables

La remise des livrables et leur examen et validation se fera suivant le calendrier repris dans le tableau ci-après.

| N° | Livrables | Délais |
| --- | --- | --- |
|  | Rapport de démarrage | OS + 5 jours |
|  | Rapport EIES (Version provisoire) - Groupe 1 : La ville de Kikwit et la cité de Mangai - Groupe 2 : la ville de Bandundu | - OS + 40 jours - OS + 40 jours |
|  | PAR (version provisoire) y compris la base des données entière (PV, Photos, Identifiants, listes des PAP, liste des personnes consultées, fiches Excel…) - Groupe 1 : La ville de Kikwit et la cité de Mangai - Groupe 2 : la ville de Bandundu | - OS + 40 jours - OS + 40 jours |
|  | Rapport EIES (Version définitive) - Groupe 1 : La ville de Kikwit et la cité de Mangai - Groupe 2 : la ville de Bandundu | - OS + 60 jours - OS + 60 jours |
|  | PAR (version définitive) y compris la base des données entière (PV, Photos, Identifiants, listes des PAP, liste des personnes consultées, fiches Excel…) - Groupe 1 : La ville de Kikwit et la cité de Mangai - Groupe 2 : la ville de Bandundu | - OS + 60 jours - OS + 60 jours |

4.4.2. Contenu des rapports

4.4.2.1. Contenu de l’EIES

Le rapport EIES devra être concis et centré sur les résultats des analyses effectuées, les conclusions et les actions recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse.

Il sera complété par des annexes ou un volume séparé contenant toutes les données d’appui, analyses complémentaires, et les procès-verbaux et résumés des consultations et liste des participants.

L’EIES à élaborer contiendra le PGES comme sous-titre. Tous les deux instruments seront conformes à la NES n°1 et leurs contenus comprendront les points essentiels suivants :

- Résumé exécutif non technique de maximum quatre (04) pages (en français en anglais et en lingala) :

Le résumé exécutif est une concision des principales conclusions et des actions recommandées. Il devra devrait également comprendre :

- Une définition de la zone d’impacts direct et indirect du projet et ;

- Une brève description des activités dans le cadre de l’EIES.

- Introduction et contexte

Cette partie consiste en :

- Explication de la raison d’être du document et l’identification de l’entité pour laquelle il a été préparé ;

- Explication des objectifs du Projet et de sous-projets ;

- le contexte et l'historique des activités concernées par l’EIES ;

- Présentation de la méthodologie de l’EIES incluant l’approche de définition de la zone d’impacts ;

- Présentation des méthodes d’échantillonnage et de collecte des données.

- Résumé des études techniques

Ce résume consistera en :

- Une description, la localisation et une délimitation des activités concernées et toute installation associée, en indiquant la nature et la taille potentielle des travaux de construction et des investissements physiques, y compris les investissements hors du site principal qui seront nécessaires (par exemple des voies d’accès, des réseaux électriques, des adductions d’eau, des logements, des installations de stockage de matières premières et d’autres produits, des carrières ou zones d’emprunts ou des sites d’élimination des déchets), ainsi que les fournisseurs principaux du projet ; ce résumé devra présenter brièvement les éléments qui déterminent le choix des caractéristiques techniques particulières proposées pour le projet, précise et évalue le type, quantité et technologie/méthodes/emplacement choisi pour une meilleure maîtrise des risques et impacts du projet, de plus, il devra Inclure également un résumé des intrants, procédés et produits pour toutes les phases du projet selon les études techniques fournies au consultant par la CEP-O; emplois (type/quantité) à créer et services de main-d’œuvre connexes : assurer la cohérence avec le PGMO si applicable ;

- Une présentation du calendrier prévisionnel des travaux selon la conception technique du sous-projet à fournir par CEP-O ;

- Une insertion des cartes suffisamment détaillées et à des échelles appropriées, tout en localisant les activités concernées et illustrant la disposition des aménagements proposés (il est approprié d’utiliser des figures provenant des documents techniques si elles sont adéquates) ;

- Une description concise des sous-projets et son contexte géographique, environnemental, social et temporel, y compris les investissements hors site qui peuvent se révéler nécessaires (par exemple des voies d’accès, des réseaux électriques, des adductions d’eau, des logements… ;

- Une Carte détaillée indiquant la localisation des sous-projets et la zone susceptible de subir l’impact direct, indirect et cumulatif de ces sous-projets ;

- Une définition de la Zone d’Impacts Directs (ZID) et la Zone d’Impacts Indirects (ZII) de ces sous-projets.

- Cadre juridique et institutionnel

Ce chapitre doit se concentrer uniquement sur les dispositions pertinentes aux activités des sous-Projets. Il s’agit de :

- La description et l’analyse brève :

- des dispositions politiques, juridiques et réglementaires nationales relatives aux questions environnementales et sociales, qui sont directement pertinentes pour les activités proposées dans le cadre du Projet, y compris les exigences et procédures nationales en matière d’évaluation environnementale, de gestion de la main d’œuvre, de protection sociale, de gestion foncière, et de protection de la biodiversité ;

- des normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale (NES) pertinentes pour le Projet, y compris les recommandations relatives à l’EAS/HS ;

- des instruments de gestion des risques environnementaux et sociaux requis dans le cadre du Projet, et une indication de leur articulation ;

- des directives du Groupe de la Banque Mondiale en matière d'environnement, de santé et de sécurité (directives ESS) applicables au projet, notamment la Directive Générale ;

- des conventions internationales et régionales directement pertinentes pour les sous- Projets qui ont été adoptées par le pays, y compris les conventions internationales ratifié par la RDC en matière de violences basées sur le genre ;

- des principales parties prenantes qui sont directement pertinentes pour les activités proposées dans le cadre des sous-Projets, ainsi que tout autre intervenant, lors de la mise en œuvre des sous-Projets.

- Identification des écarts entre les dispositions nationales et les exigences de la Banque Mondiale de chacune des Normes Environnementales et Sociales (NES) pertinentes aux activités concernées, et proposer des palliatifs (sous la forme d’un tableau) ;

- Précision sur l’entité de mise en œuvre des activités concernées et l’administration de tutelle.

- Description du sous-projet

- Description concise des sous-projets proposés et son contexte géographique, environnemental, social et temporel, y compris les investissements hors site qui peuvent se révéler nécessaires (par exemple des conduites d’hydrocarbures, des voies d’accès, des réseaux électriques, des adductions d’eau, des logements et des installations de stockage de matières premières et d’autres produits), ainsi que les fournisseurs principaux du projet ;

- Nécessité d’un plan pour répondre aux exigences des NES pertinentes ;

- Carte détaillée indiquant l’emplacement du projet et la zone susceptible de subir l’impact direct, indirect et cumulatif de ce projet ;

- Définir la Zone d’Impact Direct (ZID) et la Zone d’Impact Indirect (ZII).

- Données de base

Ces données présentent des informations requises pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux des sous-Projets, notamment ce qui pourrait être affecté par les sous-Projets ou ce qui pourrait affecter le sous Projet, y compris les informations pertinentes sur la zone d’accueil des activités concernées et les installations associées (localités, populations, économie locale, pauvreté, conflit, sécurité, géographie, secteurs ciblés, hydrologie, climat, biodiversité, aires protégées) :

- Le rapport devra préciser les données suivantes liées aux milieux physique, biologique et socio-économique (humain) : utilisation des sols, santé publique, éducation, genre et VBG, minorités locales, activités économiques, assainissement et élimination des déchets solides, l’accès à l’eau et à l’électricité, populations, économie locale, pauvreté, conflit, sécurité... ;

- Le niveau de détail des informations présentées doit être suffisant et approprié pour renseigner sur la nature et les caractéristiques des risques et des impacts ainsi que sur les mesures d’atténuation du projet ; tout détail monographique doit être en Annexe, afin de ne pas alourdir le texte et faciliter sa lecture ;

- Description détaillée des données qui serviront de base à la prise de décisions sur l’implantation ;

- Définition et estimation de la portée et la qualité des données disponibles, les lacunes essentielles en matière de données et les incertitudes liées aux prévisions ;

- Détermination de l’envergure de la zone à étudier, sur la base des informations disponibles, et description des conditions physiques, biologiques et socioéconomiques pertinentes, y compris tout changement escompté avant le démarrage du sous projet ; accompagner le texte avec des cartes qui localisent tous les toponymes mentionnés dans l’EIES ;

- Prise en compte des activités de développement en cours et envisagées dans la zone des sous projets, mais qui ne sont pas directement liées aux sous-projets ;

- Identifie et documente les groupes défavorisés ou vulnérables, y compris les personnes déplacées par des conflits, qui peuvent être affectés par les activités concernées, soit parce qu'ils sont touchés de manière disproportionnée, soit parce qu'ils pourraient être limités dans l'accès aux bénéfices découlant de ces activités ;

- Evaluer la qualité, le degré de précision et la fiabilité des données disponibles, indique les sources de ces données et l’année de leur collecte, et identifie les lacunes essentielles ;

- La cartographie les services de réponse à la VBG sûrs et éthiques et l’accessibilité de services de base, notamment les soins médicaux, les services psychologiques, l’aide juridique, les services de protection et les opportunités de subsistance, y compris les services spécialisés dans la prise en charge des enfants survivants de VBG.

- Risques et impacts environnementaux et sociaux :

- Identification, établissement d’une typologie, décrit, analyse et évalue l’importance des risques et impacts environnementaux et sociaux directs, indirects, ou cumulatifs, y compris ceux liés à l’EAS/HS pouvant découler des activités concernées ou des installations associées pendant leur durée de vie ; mets en relation ces risques et impacts avec les Normes Environnementales et Sociales de la Banque Mondiale ;

- Risques et effets environnementaux et sociaux associés au sous projet ; il s’agit des risques et effets environnementaux et sociaux décrits expressément dans les NES n°2 à 8, à l’exception de la NES 7 et d’autres risques et effets environnementaux et sociaux découlant de la nature et du contexte particuliers du projet, y compris les risques et effets énoncés au paragraphe 28 de la NES n°1 ;

- Risques et effets environnementaux et sociaux associés au projet. Il s’agit des risques et effets environnementaux et sociaux décrits expressément dans les NES n°2 à 8, à l’exception de la NES 7 et des autres risques et effets environnementaux et sociaux découlant de la nature et du contexte particuliers du projet, y compris les risques et effets énoncés au paragraphe 28 de la NES n°1 ;

- Déterminer les risques selon les différentes phases du projet : la préparation, la construction, la fermeture et l’exploitation ;

- Identifier et caractériser les risques et effets environnementaux et sociaux, y compris les risques EAS/HS susceptibles d'être générés ou induits par les activités découlant de la réalisation des travaux dans la Province du Kwilu ;

- Traiter les « risques et effets environnementaux et sociaux décrits expressément dans les NES n°2 à 8 à l’exception de la NES 7 » ;

- Prendre en compte les risques et effets environnementaux et sociaux, y compris l’EAS/HS d’autres activités de développement en cours et/ou prévues dans les mêmes zones d’intervention du projet dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulatifs tels que prévus par la NES n°1 du CES de la Banque mondiale.

- Mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs

Les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs sont les suivants :

- Evaluation de la possibilité d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux, et ceux d’EAS/HS ;

- Indication des mesures d’atténuation et les impacts résiduels négatifs importants ; dans la mesure du possible, évaluer l’acceptabilité de ces impacts résiduels ;

- Indication des mesures d’optimisation des impacts positifs Indication des mesures différenciées à prendre afin que les impacts négatifs ne touchent pas de façon disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables ;

- Les coûts d’investissement et les charges récurrentes correspondant aux mesures d’atténuation et d’optimisation proposées et la validité de ces mesures par rapport aux conditions locales, ainsi que les besoins de formation et de suivi pour leur mise en œuvre ;

- Mobilisation et Engagement des Parties Prenantes

Information des populations sur le programme de consultations publiques au moins deux semaines avant la date de la première réunion ; consultations menées, les dates de consultations, les personnes consultées, en tenant compte du genre et de la vulnérabilité, conformément à la réglementation en vigueur. Les procès-verbaux des différentes consultations seront annexés au rapport d’étude d’impact.

Les consultations se feront afin d’inclure les commentaires et les recommandations issues des consultations dans la version finale de l’EIES mise à jour. Les consultations adopteront des stratégies particulières pour cibler de façons sécurisés et culturellement appropriés les groupes particulièrement vulnérables aux risques sociaux associés au projet, y compris les femmes et filles, et les organisations plaidant pour les droits des femmes, filles et enfants.

- Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) inclus dans l’EIES

Ce Chapitre présente le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour les activités concernées. Le PGES devrait inclure de mesures d’atténuation et réponse aux risques EAS/HS en ligne avec le plan d’action du projet.

Le plan comprend douze (12) sections ; dont les plus pertinente sont : l’atténuation des impacts négatifs et optimisation des impacts positifs, le suivi et engagement des parties prenantes, le cadre institutionnel pour la mise en œuvre du PGES (entité responsable) ainsi budget.

- Mesures d’atténuation des impacts négatifs

- Recensement et résumé de tous les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs envisagés, y compris les EAS/HS ; Identifier les risques spécifiques aux VBG/EAS/HS dans la zone du projet, et s’assurer si les actions génériques identifiées par le plan d’action EAS/HS du projet PASEA sont applicables dans la situation de la zone du sous projet ; l’EIES doit identifier par exemple les portes d’entrées pour les plaintes, et les inclure dans le PGES, etc. Si les actions ne sont pas applicables, le PGES développera des autres actions adéquates et pertinentes ;

- Description (avec des détails techniques) de chaque mesure d’atténuation et d’optimisation, y compris le type d’impact auquel elle se rapporte et les conditions dans lesquelles elle doit être prise ainsi que ses caractéristiques, les équipements qui seront employés et les procédures d’exploitation correspondantes, le cas échéant ; la description des mesures de gestion des impacts sera faite selon leur chronologie (avant le démarrage, démarrage des travaux, pendant les travaux et pendant l’exploitation) et de leurs coûts ; les mesures seront codifiées par source et en relation avec la codification des impacts ;

- Evaluation de tout risque et impact environnemental et social que pourrait générer ces mesures ;

- Traiter les « risques et effets environnementaux et sociaux décrits expressément dans les NES n°2 à 8, à l’exception de la NES 7 » ;

- Prendre en compte les autres plans d’atténuation requis pour le sous projet (par exemple pour la réponse et atténuation des risques EAS/HS ;

- Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP), sensible aux incidents EAS/HS, ainsi que et les services vers lesquels les survivantes pourraient être référées ;

- Les mesures de gestion de la sécurité du site ;

- Distingue les risques et impacts qui seront directement gérés par les services publics, de ceux dont l’atténuation sera assumée par les entreprises dans le cadre de leurs contrats respectifs ;

- Regroupe sous forme de plans toutes les mesures d’atténuation assumées par les entreprises en un jeu d’exigences Environnementales, Sociales, Sanitaires, et Sécuritaires qui seront annexées à l’EIES, y compris un code de conduite et une description du processus de préparation des PGES Entreprise qui détaille comment les exigences seront opérationnalisées ; ce jeu d’exigences sera organisé en sections, et doit au minimum couvrir les thèmes suivants :

- Formation sur les exigences Environnementales, Sociales, Sanitaires, et Sécuritaires (ESSS), y compris celles relatives à la gestion de risques EAS/HS ;

- Gestion des installations et chantiers ;

- Gestion de la sécurité au travail ;

- Gestion de la santé au travail ;

- Gestion de la main-d’œuvre, y compris un Code de Conduite qui inclura entre autres des clauses contre l’EAS/HS et les sanctions en cas de non-respect, ainsi qu’une formation régulière de travailleurs en matière de VBG ;

- Préparation et réponse aux urgences ;

- Sécurité extérieure des chantiers, installations et des personnes ;

- Gestion du trafic et sécurité routière ;

- Plan de Gestion des déchets solides, Gestion des nuisances engendrées par les travaux, Gestion du trafic et sécurisation des accès au chantier, Gestion des produits dangereux et prévention de déversement accidentels, Remise en état des sites, Gestion des recrutements, Plan de Gestion Sécurité sur les chantiers, Plan de gestion des bases-vie, Plan d’information, de sensibilisation et de formation des employés ;

- Plan d’actions pour la prévention, atténuation et réponse contre l’EAS/HS ;

- Engagement des parties prenantes par les entreprises ;

- Suivi et rapportage environnemental et social par les entreprises ;

- Décrit comment ces exigences seront prises en considération lors du processus de DAO et lors de l’octroi des contrats.

- Suivi

La section du PGES relative au suivi comprend :

- Une description technique détaillée des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (s’il y a lieu) et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures correctives ;

- Le mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre ;

- Des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour :

- Assurer une détection rapide des conditions qui appellent des mesures d’atténuation particulières ;

- Fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des actions d’atténuation.

- Renforcement des capacités et formation

L’arrangement institutionnel (rôles et responsabilités au sein de l’équipe de coordination, et structures impliquées dans le suivi interne et externe) de mise en œuvre du PGES. Recommandation de la création ou l’expansion des entités concernées, la formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de toute autre recommandation issue de l’étude d’impact environnemental et social.

- Calendrier d’exécution et estimation des coûts du PGES

Pour les trois aspects (atténuation, suivi et renforcement des capacités), le PGES comprend :

- Un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre du projet, indiquant les différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en œuvre globale du sous projet ;

- Une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de financement de sa mise en œuvre ; ces chiffres sont également inscrits sur les tableaux récapitulatifs de l’ensemble des coûts du projet ;

- Les dispositions à suivre en cas de trouvailles fortuites ;

- Les présents termes de référence ;

- Le programme de sensibilisation et d’information ainsi que les procès-verbaux des réunions tenues avec les populations, Les agences gouvernementales impliquées dans la mise en œuvre du projet, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les leaders d’opinions et autres groupes organisés concernés par le projet ;

- Les listes des personnes consultées ;

- Les rapports/Comptes rendus des réunions des séances de restitution des consultations et des enquêtes associant les parties prenantes, y compris les personnes touchées et les autres parties concernées ; ces comptes-rendus décrivent les moyens utilisés auxdites occasions pour obtenir les points de vue des populations touchées et des autres parties concernées ;

- Les documents fonciers ;

- Liste des personnes ou des organisations qui ont préparé l’évaluation environnementale et sociale ou qui y ont contribué ;

- Liste des rapports ou des plans associés, cartes, figures, des résultats des analyses, des informations supplémentaires.

- Consultation du public

- Information des populations sur le programme de consultations publiques au moins deux semaines avant la date de la première réunion ; consultations menées, les dates de consultations, les personnes consultées désagrégées en tenant compte du genre et de la vulnérabilité, conformément à la réglementation en vigueur. Les procès -verbaux des différentes consultations seront annexés au rapport d’étude d’impact. Les consultations se feront afin d’inclure les commentaires et les recommandations issues des consultations dans la version finale de l’EIES ;

- Inclure un résumé dans le texte principal et annexe/rapport séparé de l’EIES les commentaires et les recommandations issues des consultations dans la version finale de l’EIES ; répondre à toutes les observations formulées par les parties prenantes jusqu’à l’obtention de l’autorisation de publication du rapport par la Banque Mondiale ;

- Références bibliographiques : la bibliographie indique toutes les sources écrites, publiées ou non, qui ont été exploitées ou mentionnées dans l’EIES.

- Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)

Le Consultant doit analyser le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) existant en vue de définir les modalités de sa mise en oeuvre dans les sites des sous projets de l’adapter aux zones d’interventions ciblées par l’EIES, conformément à la NES 10, y compris les procédures pour la gestion éthique et confidentielle des incidents EAS/HS, avec une approche centrée sur la survivante.

- Appendices

Les appendices seront constitués par les annexes (sans être exhaustif) comprendront :

- Les présents Termes de Référence ;

- Le programme de sensibilisation et d’information ainsi que les procès-verbaux des réunions tenues avec les populations, les agences gouvernementales impliquées dans la mise en œuvre du projet, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les leaders d’opinions et autres groupes organisés concernés par le projet ;

- Les listes des personnes consultées ;

- Les rapports de réunions des séances de restitution ;

- Les documents fonciers ;

- Liste des personnes ou des organisations qui ont préparé l’évaluation environnementale et sociale ou y ont contribué ;

- Comptes-rendus des réunions, des consultations et des enquêtes associant les parties prenantes, y compris les personnes touchées et les autres parties concernées ; ces comptes-rendus décrivent les moyens utilisés auxdites occasions pour obtenir les points de vue des populations touchées et des autres parties concernées ;

- Tableaux présentant les données pertinentes visées ou résumées dans le corps du texte ;

- Liste des rapports ou des plans associés, cartes, figures, de la documentation relative à la consultation du public, des différents documents administratifs, des résultats des analyses, des informations supplémentaires relatives à l’étude et les termes de référence de l’étude ;

- Les tableaux de synthèse sur les données récoltées et les références appropriées, de même que toute information facilitant la compréhension ou l’interprétation des données, seront présentées en annexe exceptés les tableaux de synthèse des impacts, des mesures d’atténuation, de surveillance et suivi environnementaux et sociaux, assortis des fréquences de suivi et des entités responsables pour ces tâches ;

- Cahier des clauses environnementales et sociales à insérer dans le DAO des travaux ; en tenant en compte entre autres les exigences de la NES n°4 sur les conditions des travailleurs.

4.4.2.2. Contenu du PAR

Le contenu du PAR contiendra les éléments essentiels énumérés ci-dessous.

- Une brève description générale du projet et identification de la zone du projet

Il va décrire les travaux prévus. Il va identifier :

- Les composantes ou des activités du projet qui donnent lieu à un déplacement, en expliquant pourquoi les terres retenues doivent être acquises et exploitées pendant la durée de vie du projet ;

- La zone d’impact de ces composantes ou activités ;

- L’envergure et l’ampleur des acquisitions de terres et des effets de telles acquisitions sur des ouvrages et autres immobilisations ;

- La carte ou des cartes avec la localisation le plus précise possible de biens impactés ;

- Les restrictions imposées par le projet à l’utilisation des terres ou d’autres ressources naturelles, ainsi qu’à l’accès auxdites terres ou ressources ;

- Les solutions de rechange envisagées pour éviter ou minimiser les déplacements et des motifs pour lesquels celles-ci ont été rejetées et ;

- Les mécanismes mis en place pour minimiser les déplacements, dans la mesure du possible, pendant la mise en œuvre du projet.

- Les principaux objectifs du programme de réinstallation

- Information de base sur les conditions socio-économiques

Le Consultant devra identifier les types de données socio-économiques requises (par exemple, genre, niveau d’éducation, types d’habitation, santé, accès à l’électricité et à l’eau, occupation, régime foncier, répartition ethnique, utilisation des sols...).

- Recensement et études socioéconomiques de référence

Les conclusions d’un recensement des ménages permettant d’identifier et de dénombrer les personnes touchées et, avec la participation de ces personnes, de faire des levés topographiques, d’étudier les ouvrages et d’autres immobilisations susceptibles d’être affectés par le projet. Le recensement remplit également d’autres fonctions essentielles.

Un recensement précis et complet de toutes les personnes, familles ou entités qui seront affectées par le projet ainsi que tous les biens touchés : terres, arbres fruitiers, autres moyens de production et immobilisations de toutes sortes, y compris les infrastructures privées et communautaires et les services socio-économiques et culturels. Ceux-ci incluent les PAP sur les sites des aménagements prévus. Pour chaque PAP recensé, une fiche d’identification doit être établie, répertoriée et officialisée.

Chaque fiche d’identification, en plus des informations démographiques et géographiques, doit fournir des informations précises sur les biens touchés, leurs valeurs et la description des mesures d’atténuation retenues. Les valeurs des biens affectés et les prix unitaires utilisés doivent être ceux du marché et doivent être discutés avec les PAP ou leurs représentants dûment mandatés assortis d’un PV d’accord ou d’acceptation individuel de la PAP. Les méthodes de calcul, les démarches et les prix unitaires utilisés pour calculer les compensations seront présentés en annexe du rapport.

- Cadre juridique présente les résultats d’une analyse du cadre juridique, couvrant

Le cadre juridique, qui présente les résultats d’une analyse du cadre juridique, couvre :

- L’étendue du pouvoir d’expropriation et d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres et la nature des indemnisations connexes, y compris à la fois la méthodologie d’évaluation et les délais de paiement ;

- Les procédures juridiques et administratives applicables, notamment une description des moyens de recours à la disposition des personnes déplacées pendant les procédures judiciaires et le délai normal pour de telles procédures, ainsi que tout mécanisme d’examen des plaintes disponible et applicable dans le cadre du projet ;

- La comparaison entre les dispositions légales de la RDC et celles de la Banque Mondiale en matière de réinstallation ;

- Les lois et réglementations concernant les agences responsables de la mise en œuvre des activités de réinstallation et ;

- Se référer au CPR du projet PASEA et résumer les aspects les plus pertinents pour les sites des sous-projets en ce qui concerne les lois et pratiques locales en matière d’expropriation et la NES 5 et donner les dispositifs permettant de corriger les disparités.

- Cadre institutionnel présente les résultats d’une analyse du cadre institutionnel

Le cadre institutionnel présente les résultats d’une analyse du cadre institutionnel, couvrant entre autre :

- L’identification des ONG chargées des activités de réinstallation des susceptibles de jouer un rôle dans la mise en œuvre du projet, y compris en apportant une aide aux personnes déplacées ;

- Une évaluation des capacités institutionnelles de ces ONG et ;

- Toutes les mesures proposées pour renforcer les capacités institutionnelles des ONG responsables de la mise en œuvre des activités de réinstallation.

- Admissibilité

L’admissibilité présente la définition des personnes déplacées et critères pour ainsi déterminer leur éligibilité à l’indemnisation et aux autres aides à la réinstallation, y compris les dates limites pertinentes. Dans le contexte du recensement, une date limite d’admissibilité sera fixée en accord avec les autorités communales.

L’information concernant cette date butoir sera suffisamment détaillée et diffusée dans toute la zone du projet à des intervalles réguliers, sur des supports écrits et (le cas échéant) non écrits et dans les langues parlées par les populations concernées. Il s’agira notamment d’afficher des mises en garde en vertu desquelles les personnes qui s’installeront dans la zone du projet après la date butoir seront susceptibles d’en être expulsées. Il est préférable d’établir une délimitation claire des zones de réinstallation prévues. Les personnes qui s’installent dans la zone du projet ou l’exploitent après la date butoir ne peuvent prétendre ni à une indemnisation ni à une aide à la réinstallation.

De même, la perte d’immobilisations corporelles (bâti, arbres fruitiers et parcelles boisées) réalisées ou implantées après la date butoir n’ouvre pas droit à une indemnisation, sauf s’il peut être démontré que les améliorations apportées après cette date pour maintenir les moyens de subsistance des personnes touchées s’imposaient pendant la période entre la date limite et le déplacement.

Plus particulièrement, dans les zones urbaines, la réinstallation d’occupants sans titre dans les zones urbaines peut impliquer des compromis. Par exemple, les familles réinstallées peuvent obtenir la garantie de maintien dans les lieux, mais perdre les avantages liés à des emplacements essentiels à leur subsistance, particulièrement celle des groupes pauvres et vulnérables.

Les déplacements susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur les moyens de subsistance doivent être gérés conformément aux dispositions pertinentes de la NES n° 5.

- Evaluation des pertes et indemnisations

L’évaluation des pertes et indemnisations présente la méthode à utiliser pour évaluer les pertes afin de déterminer leur coût de remplacement ainsi qu’une description des types et niveaux d’indemnisation proposés pour les terres, les ressources naturelles et d’autres actifs en vertu du droit local ainsi que les mesures supplémentaires jugées nécessaires pour atteindre le coût de remplacement dans chaque cas. Prévoir une aide transitoire et analyser les opportunités de développement économique pour promouvoir de moyens de subsistance améliorés à la suite du processus de réinstallation ;

- Participation communautaire

La participation communautaire concerne particulièrement la participation des personnes affectées (y compris des communautés d’accueil sur les sites de réinstallation, les institutions gouvernementales et les autorités locales, le cas échéant). Elle consiste à :

- Harmoniser une description de la stratégie de consultation et de participation de toute personne affectée dans le cadre de la conception et la mise en œuvre des activités de réinstallation avec la stratégie du PMPP ;

- Résumer les points de vue exprimés et de la façon elles ont été prises en compte dans la préparation du plan de réinstallation ;

- Examiner les options de réinstallation proposées et des choix opérés par les personnes déplacées parmi les options qui leur ont été soumises ainsi que des dispositifs institutionnalisés à partir desquels les personnes affectées peuvent transmettre leurs préoccupations aux responsables du projet tout au long des phases de planification et de mise en œuvre, et les mesures pour faire en sorte que des groupes vulnérables tels que les peuples autochtones, les minorités ethniques, les paysans sans terre et les femmes soient correctement représentés ;

- Le processus de consultation doit garantir que les perspectives des femmes et personnes vulnérables sont obtenues et pris en compte dans tous les aspects de la planification et de la mise en œuvre de la réinstallation (par exemple : les couples dans un ménage : prendre en compte les impacts sur les moyens de subsistance qui peuvent nécessiter une analyse des dynamiques intra-ménagère entre la femme et l’homme lorsque les moyens de subsistance sont affectés différemment) ; les préférences, pouvant être différentes entre les femmes et les hommes en matière de compensation, tels que le remplacement des terres ou l’accès alternatif aux ressources naturelles, plutôt que dans l'argent, devraient être explorées).

- Calendrier de mise en œuvre

Un calendrier de mise en œuvre fournissant les dates de déplacement envisagées, et une estimation des dates de démarrage et d’achèvement de toutes les activités prévues sur le plan de réinstallation. Ce calendrier devrait indiquer comment les activités de réinstallation sont liées à la mise en œuvre de l’ensemble du projet.

- Protection et gestion de l’environnement

Une description des limites des sites de réinstallation prévus ; et une évaluation de l’impact environnemental de la réinstallation proposée et des mesures visant à atténuer et à gérer cet impact (coordonnée autant que possible avec l’évaluation environnementale de l’investissement principal occasionnant la réinstallation).

- Consultation sur les modalités de la réinstallation

Le plan décrit les méthodes de consultation des déplacés physiques sur leurs préférences parmi les options de réinstallation qui leur sont proposées, y compris, le cas échéant, les choix se rapportant aux formes d’indemnisation et d’aide transitoire, à la réinstallation de familles isolées ou de communautés préexistantes ou de groupes apparentés, au maintien des modes d’organisation des groupes, et au déplacement des biens culturels ou à la conservation de l’accès à ceux-ci (à l’exemple des lieux de culte, des centres de pèlerinage et des cimetières).

- Intégration dans les communautés d’accueil

L’intégration dans les communautés d’accueil tient compte des mesures visant à atténuer l’impact des sites de réinstallation prévus sur les communautés d’accueil, y compris :

- Les consultations avec les communautés d’accueil et les autorités locales ;

- Les dispositions relatives au versement rapide de tout paiement dû aux hôtes pour les terres ou d’autres biens cédés au profit des sites de réinstallation prévus ;

- Les dispositions permettant d’identifier et de régler les conflits qui peuvent surgir entre les personnes réinstallées et les communautés d’accueil et ;

- Toutes mesures nécessaires pour renforcer les services (par exemple, éducation, eau, santé et services de production) dans les communautés d’accueil afin de répondre à la demande accrue de ces services ou de les porter à un niveau au moins comparable aux services disponibles dans les sites de réinstallation prévus.

- Proposition du système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR

La proposition du système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR tient compte des ressources humaines et matérielles nécessaires à cette tâche, et les mesures d’accompagnement (formation, assistance technique,).

Le Consultant proposera un mécanisme d’audit indépendant à l’achèvement de la mise en œuvre du PAR.  L’étendue des activités de suivi évaluation serait proportionnée aux risques et aux impacts du projet.

Si le projet avait un impact significatif sur la réinstallation involontaire, il proposerait des professionnels de la réinstallation compétente pour suivre la mise en œuvre des plans de réinstallation, définir les actions correctives nécessaires, fournir des conseils sur le respect de la NES 5 et produire des rapports de suivi périodiques.

Les personnes affectées par le projet seront consultées pendant le processus de suivi. Des rapports de suivi périodiques seront préparés et les personnes affectées par le projet seraient informées des résultats du suivi en temps voulu.

- Mécanisme de traitement des plaintes/litiges sensible à l’EAS/HS

Le plan décrit les procédures abordables et accessibles pour un règlement par des tiers des différends découlant du déplacement ou de la réinstallation des populations touchées ; ce mécanisme de gestion des plaintes devrait tenir compte de la disponibilité de voies de recours judiciaires et de dispositifs communautaires et traditionnels de règlement des différends.

Le Consultant proposera et s’assurera qu’un mécanisme de règlement des griefs est en place pour le projet, en conformité avec la NES 10 le plus tôt possible dans le développement du projet pour répondre à des préoccupations spécifiques sur les mesures d'indemnisation, de réinstallation ou de restauration des moyens de subsistance proposées par les personnes déplacées (ou autres) en temps opportun.

Dans la mesure du possible, ces mécanismes de réclamation utiliseront les mécanismes de réclamation formels ou informels adaptés aux besoins du projet, complétés si nécessaire avec des arrangements spécifiques au projet conçus pour résoudre les différends de manière impartiale.

- Estimation du coût global du PAR

L’estimation du coût global du PAR, y compris sa mise en œuvre, se fait à travers des tableaux présentant des estimations de coûts par rubrique pour toutes les activités de réinstallation, y compris les ajustements pour tenir compte de l’inflation, de l’accroissement de la population et d’autres imprévus, le calendrier des dépenses, les sources de financement et les dispositions prises pour que les fonds soient disponibles en temps utile et pour le financement de la réinstallation, s’il y a lieu, dans les zones ne relevant pas de la juridiction des organismes d’exécution.

- Dispositions pour une gestion adaptative

Le plan devrait inclure des dispositions pour adapter la mise en œuvre des activités de réinstallation à l’évolution imprévue des conditions du projet, ou à des difficultés inattendues pour obtenir des résultats satisfaisants en matière de réinstallation.

- Atelier de restitution

Cet atelier se rapporte aux différentes opérations de recensement des PAP avec les parties prenantes ainsi que les Personnes Affectées au Projet (PAP).

Les structures des rapports EIES et PAR sont données en annexe 1.

# Réunion de démarrage

Au démarrage de la mission, une réunion sera tenue entre le Consultant, la CEP-O et les délégués de la REGIDESO, des UPEP et des régies provinciales, afin de s’accorder notamment sur :

- des éventuels amendements à apporter aux termes de référence ;

- l’approche technique et la méthodologie du Consultant et son programme de travail pour la réalisation de la mission ;

- l’organisation de la collaboration avec CEP-O, les UPEP, les régies provinciales et la REGIDESO tout au long de la mission ;

- la confirmation du personnel-clé du Consultant, la liste des outils matériels et logiciels, ainsi que la documentation nécessaires pour la mission ;

- l’organisation des éventuelles visites sur les différents sites de la mission.

# OBLIGATIONS

# Obligations du Consultant

Le Consultant est responsable de :

- La conception et de la conduite de l’étude conformément au CGES du PASEA, y compris le recueil de toute information pertinente auprès de personnes ou structures ressources qu’il identifiera ; l’approbation finale de tous les documents par la CEP-O ne dégage pas da responsabilité vis-à-vis des conséquences de ses éventuelles erreurs ;

- La fourniture des livrables dans les délais requis, en vue de leur revue et approbation ;

- L’organisation et la tenue de l’atelier de validation de l’étude auprès des parties prenantes du projet dans les chefs-lieux de la Province du Kwilu ainsi que des Territoires ;

- La confidence professionnelle par rapport à toute information recueillie pendant la réalisation de son mandat ;

- La signature du code de bonne conduite du projet avant de commencer les activités.

Le consultant exécutera les prestations et remplira ses obligations selon les normes de performance et cela de façon diligente, efficace et économique, conformément aux techniques et pratiques généralement acceptées. Il utilisera des techniques de pointe appropriées et des procédés sûrs et efficaces. Il évitera tout conflit d’intérêt, et est tenu au devoir de réserve.

Le Consultant devra disposer d’un code de bonne conduite du PASEA et une politique interne claire visant la prévention et la réponse à l’exploitation et de l’abus sexuel, et le harcèlement, y compris un plan régulier de formation du personnel conforme aux standards minimums du projet. En cas contraire, le personnel devra signer le code de bonne conduite du projet, ainsi que bénéficier d’une séance de sensibilisation avant le lancement de la mission en matière de risques et conséquences VBG, y compris EAS/HS, le contenu du code de bonne conduite, et le mécanisme mis à disposition par le projet pour dénoncer ces incidents.

# Obligations du Client

Le Client mettra à la disposition du Consultant toutes les informations techniques sur le projet et tout autre document nécessaire, notamment les évaluations environnementales sommaires déjà élaborées et autres documents du projet. Il est également responsable des frais de la validation de l’étude auprès de l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE). L’ensemble de la procédure de l’étude est conduit sous la supervision directe de la CEP-O. Pour ce faire, la CEP-O sera chargée de :

    - Introduire le consultant auprès des autorités locales et des structures partenaires ;

    - Mettre à la disposition du consultant les études techniques (APS et APD), une fois achevées ;

    - Faciliter, dans la limite du possible, l’accès des consultants aux sources d’informations ;

    - Fournir aux consultants, autant que possible, tous les documents utiles à sa disposition ;

    - Participer à l’organisation des ateliers de restitution des rapports provisoires de l’étude ;

    - Veiller aux respects des délais par le consultant ;

    - Valider les livrables.

# ANNEXE 1 :  STRUCTURE DES RAPPORTS EIES et PAR

# Structure du rapport EIES

Le rapport EIES doit comprendre :

- Page de garde ;

- Table des matières ;

- Liste des sigles et abréviations ;

- Résumé exécutif en français, anglais et lingala ;

- Introduction ;

- Objectifs de l’étude ;

- Responsables de l’EIES ;

- Méthodologie ;

- Cadre politique, juridique et institutionnel ;

- Description du projet (objectif, analyse des alternatives, alternative retenue, composantes, activités, responsabilités) ;

- Données de base (description et l’analyse de l’état initial du site et de son environnement physique, biologique, socio-économique et humain et relatives aux VBG, y compris EAS/HS) ;

- Identification, analyse et évaluation des risques et effets environnementaux et sociaux ;

- Risques d’accident et mesures d’urgence ;

- Mesures d’atténuation et d’optimisation ;

- Mesures et actions clés du Plan d’engagement environnemental et social (PEES) applicables aux sous-projets ;

- Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ;

- Consultation du Publique ;

- Mécanisme de Gestion des Plaintes sensible à l’EAS/HS (MGP-EAS/HS) ;

- Annexes ;

- Les TDR.

- Structure du rapport PAR

Le rapport PAR sera rédigé selon le sommaire de base ci-après :

- Résumé exécutif en français, en anglais, lingala ;

- Une Introduction ;

- Une brève description générale du projet et identification de la zone du projet ;

- Les principaux objectifs du programme de réinstallation ;

- Recensement et études socioéconomiques de référence ;

- Cadre Juridique présente les résultats d’une analyse du cadre juridique ;

- Cadre institutionnel présente les résultats d’une analyse du cadre institutionnel ;

- Admissibilité présente la définition des personnes déplacées et critères pour déterminer leur admissibilité à l’indemnisation et aux autres aides à la réinstallation, y compris les dates limites pertinentes ;

- Evaluation des pertes et indemnisations présente la méthode à utiliser pour évaluer les pertes afin de déterminer leur coût de remplacement ;

- Participation communautaire. Participation des personnes déplacées (y compris des communautés d’accueil,

- Calendrier de mise en œuvre du PAR ;

- Choix et préparation du site, et réinstallation ;

- Protection et gestion de l’environnement ;

- Consultation sur les modalités de la réinstallation ;

- Proposition du système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR ;

- Mécanisme de gestion des plaintes sensible à l’EAS/HS ;

- Estimation du coût global du PAR y compris sa mise en œuvre ;

- Atelier de restitution des opérations de recensement des PAP avec les parties prenantes ainsi que les PAP ;

- Diffusion du PAR ;

- Conclusion ;

- Références et sources documentaires ;

- Annexes

- Annexe 1. Mécanismes de réinstallation forcée ;

- PV signé des séances publiques et autres réunions Fiche de recensement individuel de chaque PAP y compris titres/pièces fournis ;

- Liste exhaustive des personnes rencontrées ;

- La base des données du PAR.

# ANNEXE 2 : Sites de projet

# Types des systèmes d’AEP à mettre en place

Mini réseau ou multi village (forage, château d’eau, réseau de distribution et bornes fontaines)

Système compact (forage, château d’eau, points d’eau)

Réseau (forage ou source, réservoirs, réseau de distribution, branchements privés et bornes fontaines)